Spis treści

1.	Wnioskodawcy przedsięwzięcia	6

2.	Przedmiot Studium	6

2.1.	Tytuł przedsięwzięcia	6

2.2.	Zakres i cele Studium	6

2.2.1.	Zakres Studium	6

2.2.2.	Cel Studium	7

3.	Streszczenie i wnioski	8

3.1.	Cele projektu	8

3.2.	Rezultaty projektu	9

3.3.	Produkty projektu	9

3.4.	Wynik analizy opcji	9

3.5.	Oddziaływanie projektu na środowisko	12

3.6.	Zakres rzeczowy projektu	13

3.7.	Nakłady inwestycyjne	13

3.8.	Harmonogram realizacji projektu	14

3.9.	Finansowanie projektu	15

3.10.	Wyniki analizy finansowej	15

3.11.	Wyniki analizy ekonomicznej	15

3.12.	Wyniki analizy wrażliwości	16

4.	Opis projektu	17

4.1.	Cele projektu	17

4.1.1.	Powiązanie projektu z PO Infrastruktura i Środowisko - Priorytet VIII	17

4.1.2.	Produkty	18

4.1.3.	Rezultaty	22

4.1.4.	Oddziaływania	23

4.2.	Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu	24

4.2.1.	Opis lokalizacji	24

4.2.2.	Planowany obszar oddziaływania projektu	25

4.2.3.	Otoczenie społeczno-gospodarcze w układzie terytorialnym	27

4.2.4.	Powiązania z systemami transportowymi	27

5.	Opis stanu istniejącego	28

5.1.	Struktura organizacyjna projektu	29

5.1.1.	Inwestor (Urząd Morski)	29

5.1.2.	Konsorcjum	31

5.1.3.	Beneficjenci	33

5.1.4.	Podział zadań w okresie inwestycji i eksploatacji	33

5.2.	Otoczenie społeczno-gospodarcze projektu	35

5.2.1.	Ludność, sieć osadnicza, procesy demograficzne	35

5.2.2.	Gospodarka	38

5.2.3.	Charakterystyka zaplecza portu Elbląg	45

5.3.	Powiązanie projektu z aktualną strategią rozwoju portów morskich	46

5.4.	Komplementarność z innymi działaniami lub projektami	46

5.4.1.	W ramach PO Infrastruktura i Środowisko	46

5.4.2.	W ramach programów krajowych	49

5.4.3.	W ramach programów unijnych	52

5.5.	Ocena oddziaływania projektu pod kątem zgodności z prawem polskim i UE	53

5.5.1.	Opis obowiązujących uregulowań prawnych polskich	53

5.5.2.	Opis obowiązujących uregulowań prawnych unijnych	58

5.5.3.	Ocena zgodności projektu z uregulowaniami prawnymi krajowymi i unijnymi	61

6.	Analiza popytu	63

6.1.	Definicja obszaru objętego projektem w aspekcie rezultatów projektu	63

6.2.	Bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na rezultaty projektu	63

6.3.	Określenie wielkości przewidywanego importu i eksportu regionu	71

6.4.	Określenie wielkości i rodzaju ruchu towarowego	72

6.5.	Określenie wielkości i rodzaju ruchu turystycznego	74

6.6.	Określenie wielkości i rodzaju żeglugi rekreacyjnej	76

6.7.	Uściślenie celów i rezultatów projektu	78

7.	Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia	79

7.1.	Analiza potrzeb inwestycyjnych	79

7.1.1.	Analiza specyficzna dla sektora transportu	79

7.1.2.	Bieżące i przyszłe potrzeby wnioskodawcy	79

7.1.3.	Bieżące i przyszłe potrzeby regionu	80

7.2.	Analiza opcji	80

7.2.1.	Metodyka analizy	80

7.2.2.	Analiza rozwiązań technologicznych, technicznych i lokalizacyjnych	81

OPCJA PIERWSZA	81

OPCJA DRUGA	81

OPCJA TRZECIA	83

7.2.3.	Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne i technologiczne	84

7.2.4.	Analiza oddziaływania poszczególnych rozwiązań na środowisko	91

7.2.5.	Ekonomiczne i finansowe porównanie rozważanych alternatyw technologicznych	93

7.2.6.	Wskazanie wybranej technologii, techniki i lokalizacji	94

7.3.	Wskazanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia	95

7.3.1.	Uzasadnienie wyboru lokalizacji i zakresu projektu	95

7.3.2.	Wskaźniki produktu z kosztami inwestycyjnymi	97

7.3.3.	Wskaźniki produktu z kosztami eksploatacyjnymi	97

7.3.4.	Określenie zakresu i kosztów inwestycji odtworzeniowych	98

7.4.	Analiza prawna wykonalności inwestycji	99

7.4.1.	Zestawienie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu	99

7.4.2.	Zestawienie procedur niezbędnych do realizacji projektu	100

7.4.3.	Uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu	102

7.4.4.	Realizacja procedur niezbędnych do realizacji projektu	103

8.	Analiza oddziaływania na środowisko	104

8.1.	Opis wpływu projektu na środowisko	104

8.1.1.	Warunki klimatyczne	109

8.1.2.	Charakterystyka obszaru i wód Zalewu Wiślanego	109

8.1.3.	Powietrze	112

8.1.4.	Charakterystyka Mierzei Wiślanej	112

8.1.5.	Przyroda Mierzei Wiślanej	112

8.1.6.	Uwarunkowania przestrzenne i dobra kultury	113

8.2.	Wpływ przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 oraz na Park Krajobrazowy	114

8.2.1.	Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków o kodzie PLB280010 Zalew Wiślany	115

8.2.2.	Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana	129

8.2.3.	Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana	133

8.3.	Kluczowe koszty zabezpieczenia środowiska	136

8.4.	Działania ograniczające wpływ inwestycji na środowisko	137

8.5.	Wystąpienie o podanie zakresu raportu ochrony środowiska	138

9.	Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu	138

9.1.	Podział przedsięwzięcia na kontrakty	138

9.2.	Harmonogram realizacji projektu	139

9.3.	Plan realizacji zamówień publicznych	141

9.4.	Organizacja procesu inwestycyjnego	142

9.5.	Plan finansowania	144

9.6.	Organizacja eksploatacji	145

10.	Analiza finansowa	146

10.1.	Podstawowe założenia do analizy finansowej	146

10.2.	Koszty inwestycyjne projektu	147

10.2.1.	Koszty inwestycji związanych z projektem	147

10.2.2.	Koszty inwestycji odtworzeniowych	148

10.3.	Przychody generowane przez projekt	148

10.4.	Koszty operacyjne projektu	148

10.5.	Wartość rezydualna	150

10.6.	Prognoza podstawowych sprawozdań finansowych	150

10.7.	Wskaźniki efektywności finansowej (FNPV/C, FNPV/K, FRR/C, FRR/K)	152

10.8.	Wyliczenie luki finansowej i wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	153

10.9.	Źródła finansowania projektu	154

10.9.1.	W okresie inwestycji	154

10.9.2.	W okresie eksploatacji	154

11.	Analiza społeczno-ekonomiczna	155

11.1.	Założenia do analizy społeczno-ekonomicznej	155

11.2.	Korzyści społeczno-ekonomiczne	156

11.3.	Koszty społeczno-ekonomiczne	157

11.4.	Wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej (ERR, ENPV, B/C)	157

12.	Analiza wrażliwości i ryzyka	158

12.1.	Analiza wrażliwości wskaźników finansowych	158

12.2.	Analiza wrażliwości dla wskaźników społeczno-ekonomicznych	160

12.3.	Ocena ryzyka realizacji projektu	161

13.	Literatura	162

Spis tabel

Tabela 1 Zestawienie produktów projektu	9

Tabela 2 Zestawienie wyników analizy opcji	10

Tabela 3 Oddziaływanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na środowisko w trakcie budowy i eksploatacji	12

Tabela 4 Wydatki inwestycyjne – ceny stałe [tys.zł]	13

Tabela 5 Wydatki inwestycyjne – ceny zmienne [tys.zł]	13

Tabela 6 Harmonogram realizacji projektu	14

Tabela 7 Struktura finansowania projektu	15

Tabela 8 Zapotrzebowanie środków pieniężnych na kapitał obrotowy w okresie inwestycji	15

Tabela 9 Zestawienie wartości FNPV/K i FRR/K	15

Tabela 10 Zestawienie podstawowych korzyści ekonomicznych	16

Tabela 11 Wyniki obliczeń analizy ekonomicznej	16

Tabela 12 Wpływ zmiany nakładów inwestycyjnych na rentowność kapitałów	17

Tabela 13 Wpływ zmiany wysokości nakładów inwestycyjnych na wskaźniki ekonomiczne	17

Tabela 14 Odległości pomiędzy portami Zalewu Wiślanego	28

Tabela 15 Powierzchnia i ludność Gmin Nadzalewowych (stan na dzień 31.12.2006 r.)	35

Tabela 16 Ludność powiatów nadzalewowych	35

Tabela 17 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (2006 r.)	36

Tabela 18 Wskaźniki obciążenia demograficznego (2006 r.)	36

Tabela 19 Ruch naturalny w latach 2000÷2006	37

Tabela 20 Migracje stałe w latach 2000÷2006	37

Tabela 21 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto	38

Tabela 22 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności	38

Tabela 23 Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w latach 20042006	39

Tabela 24 Bezrobocie w powiatach regionu Zalewu Wiślanego	39

Tabela 25 Bezrobocie w gminach regionu Zalewu Wiślanego	39

Tabela 26 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcjach PKD D i E (przemysł)	41

Tabela 27 Pracujący w sektorze II (sekcje PKD C, D, E, F – przemysł i budownictwo)a)	41

Tabela 28 Przeładunki Portu Elbląg	42

Tabela 29 Turystyczne miejsca noclegowe	43

Tabela 30 Korzystający z noclegów	43

Tabela 31 Udzielone noclegi	43

Tabela 32 Pojemność bazy żeglarskiej Zalewu Wiślanego	44

Tabela 33 Jachty morskie zarejestrowane w portach Zalewu Wiślanego	44

Tabela 34 Szacowany ruch jednostek w latach 2006 – 2007 w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego	44

Tabela 35 Przewozy pasażerskie w portach Zalewu Wiślanego (liczba pasażerów)	45

Tabela 36 Charakterystyka potencjału społeczno-ekonomicznego zaplecza Portu Elbląg	45

Tabela 37 Charakterystyka potencjału rolnego zaplecza Portu Elbląg	46

Tabela 38 Gminy obszaru objętego projektem	63

Tabela 39 Efekty budowy kanału dla Portu Elbląg oraz firm obsługi portu i transportu	65

Tabela 40 Efekty budowy kanału dla rozwoju przemysłu w Elblągu oraz firm kooperujących i obsługujących	66

Tabela 41 Efekty budowy kanału dla rozwoju turystyki – ruch turystyczny i wydatki turystów	67

Tabela 42 Efekty rozwoju turystyki powodowanego budową kanału	67

Tabela 43 Efekty w sektorze endogenicznym	68

Tabela 44 Efekty na rynku pracy	69

Tabela 45 Przyrost powierzchni budynków i terenów z prowadzoną działalnością gospodarczą i dochodów gmin z podatku od nieruchomości	69

Tabela 46 Udziały % samorządów w podatkach	70

Tabela 47 Efekty w sektorze finansów publicznych	71

Tabela 48 Rodzaje przeładunków Portu Elbląg według kierunku przewozów (tys. t)	73

Tabela 49 Oszczędności na kosztach transportu w 2026 r. i latach następnych (założenia)	74

Tabela 50 Oszczędność czasu personelu pływającego	74

Tabela 51 Prognoza przewozów pasażerskich na Zalewie Wiślanym do roku 2032.	75

Tabela 52 Prognoza przewozów pasażerskich przez Kanał Żeglugowy do roku 2036.	76

Tabela 53 Pojemność i projektowana pojemność bazy żeglarskiej Zalewu Wiślanego	77

Tabela 54 Odległości między wybranymi portami Zalewu Wiślanego a projektowanym kanałem w Skowronkach	78

Tabela 55 Prognoza rozwoju żeglarstwa	78

Tabela 56 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych klasy I do V	83

Tabela 57 Zestawienie podstawowych danych opcji	93

Tabela 58 Koszty inwestycyjne dla zidentyfikowanych opcji	93

Tabela 59 Koszty utrzymania i eksploatacji	94

Tabela 60 Zdyskontowane korzyści ekonomiczne	94

Tabela 61 Zestawienie podstawowych wyników analizy ekonomicznej	94

Tabela 62 Zestawienie wartości produktów projektu w cenach stałych	97

Tabela 63 Zestawienie całkowitej wartości produktów projektu	97

Tabela 64 Szacunkowe, coroczne koszty eksploatacyjne	98

Tabela 65 Szacunkowe, okresowe koszty eksploatacyjne	98

Tabela 66 Zestawienie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu	102

Tabela 67 Procedury realizacji projektu	103

Tabela 68 Szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko	104

Tabela 69 Wartości stężeń związków azotu i fosforu w wodach Zalewu Wiślanego	111

Tabela 70 Ptaki migrujące niewymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG	128

Tabela 71 Siedliska wymienione w załączniku do ustawy	129

Tabela 72 Rośliny chronione	134

Tabela 73 Grzyby	134

Tabela 74 Porosty	134

Tabela 75 Harmonogram realizacji projektu	140

Tabela 76 Plan zamówień publicznych	142

Tabela 77 Budżet Jednostki Realizującej Projekt	143

Tabela 78 Struktura finansowania projektu	144

Tabela 79 Zapotrzebowanie środków pieniężnych na kapitał obrotowy w okresie inwestycji	145

Tabela 80 Wskaźniki ekonomiczne w latach 2008÷2015	147

Tabela 81 Wydatki inwestycyjne – ceny stałe [tys.zł]	147

Tabela 82 Wydatki inwestycyjne – ceny zmienne [tys.zł]	148

Tabela 83 Koszt wynagrodzeń i świadczeń	149

Tabela 84 Koszt energii elektrycznej	149

Tabela 85 Koszt usług obcych	149

Tabela 86 Zestawienie kosztów operacyjnych	149

Tabela 87 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy	150

Tabela 88 Prognoza rachunku zysków i strat	150

Tabela 89 Prognoza sprawozdania z przepływów pieniężnych	151

Tabela 90 Prognoza bilansu	151

Tabela 91 Przepływy pieniężne w latach 2008 ÷ 2017	152

Tabela 92 Przepływy pieniężne w latach 2018 ÷ 2027	152

Tabela 93 Przepływy pieniężne w latach 2028 ÷ 2037	152

Tabela 94 Zestawienie wartości FNPV/C i FRR/C	152

Tabela 95 Przepływy pieniężne w latach 2008 ÷ 2017	153

Tabela 96 Przepływy pieniężne w latach 2018 ÷ 2027	153

Tabela 97 Przepływy pieniężne w latach 2028 ÷ 2037	153

Tabela 98 Zestawienie wartości FNPV/K i FRR/K	153

Tabela 99 Struktura finansowania projektu	154

Tabela 100 Zapotrzebowanie środków pieniężnych na kapitał obrotowy w okresie inwestycji	154

Tabela 101 Struktura finansowania wydatków kwalifikowanych	154

Tabela 102 Zapotrzebowanie na środki finansowe w okresie eksploatacji kanału	155

Tabela 103 Zestawienie podstawowych korzyści ekonomicznych	156

Tabela 104 Korekta o efekty fiskalne	157

Tabela 105 Przepływy pieniężne do analizy ekonomicznej	157

Tabela 106 Wyniki obliczeń analizy ekonomicznej	158

Tabela 107 Wpływ zmiany nakładów inwestycyjnych na rentowność kapitałów	159

Tabela 108 Wpływ zmian cen energii elektrycznej na rentowność projektu	159

Tabela 109 Wpływ wysokości wynagrodzeń na rentowność projektu	159

Tabela 110 Wpływ zmiany kosztów usług obcych na rentowność projektu	160

Tabela 111 Wpływ zmiany wysokości nakładów inwestycyjnych na wskaźniki ekonomiczne	160

Tabela 112 Wpływ zmiany oszczędności na przewozach na wskaźniki ekonomiczne	160

Tabela 113 Wpływ zmiany podatkowych dochodów budżetowych na wskaźniki ekonomiczne	161

Tabela 114 Wpływ zmiany dochodów netto osób fizycznych na wskaźniki ekonomiczne	161

Tabela 115 Wpływ wpłat na fundusze emerytalne i ubezpieczeń społecznych na wskaźniki ekonomiczne	161

Spis rysunków

Rysunek 1 Cztery warianty lokalizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną [C9]	11

Rysunek 2 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję w miejscowości Skowronki [C6, C11]	19

Rysunek 3 Przekroje mostu zwodzonego [C11]	20

Rysunek 4 Przekroje budowli hydrotechnicznych [C6]	21

Rysunek 5 Lokalizacja kanału na tle europejskich dróg wodnych [C8]	22

Rysunek 6 Europejskie drogi wodne E60 i E70 w Polsce [C8]	23

Rysunek 7 Lokalizacja kanału [C9]	24

Rysunek 8 Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni	31

Rysunek 9 Schemat dróg wodnych Pętli Żuław [D15]	82

Rysunek 10 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Nowy Świat z mostem wysokim i drogami dojazdowymi [C6, C11]	85

Rysunek 11 Przekrój poprzeczny i widok mostu wysokiego nad Kanałem Żeglugowym	86

Rysunek 12 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Przebrno z tunelem i drogami dojazdowymi [C6, C11]	87

Rysunek 13 Przekrój poprzeczny i widok tunelu pod Kanałem Żeglugowym	88

Rysunek 14 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Piaski z jednym niskim mostem zwodzonym i drogami dojazdowymi [C6, C9]	89

Rysunek 15 Przekrój podłużny i poprzeczny niskiego mostu zwodzonego nad Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Piaski [C11]	90

Rysunek 16 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”.	115

Rysunek 17 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”	116

Rysunek 18 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”	116

Rysunek 19 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”	117

Rysunek 20 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”	117

Rysunek 21 Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”	129

Rysunek 22 Obszar Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej	133

# Wnioskodawcy przedsięwzięcia

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Urząd Morski w Gdyni, działający w imieniu Konsorcjum do realizacji projektu „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną” (Umowa Konsorcjum w sprawie realizacji projektu „Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”, zawarta w dniu 21 maja 2007 r.).

Urząd Morski w Gdyni

81-386 Gdynia

ul. Chrzanowskiego 10

tel. (058) 620 69 11

fax. (058) 620 67 43

www.umgdy.gov.pl

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

# Przedmiot Studium

Przedmiotem Studium Wykonalności jest ocena opłacalności i zasadności budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

## Tytuł przedsięwzięcia

„Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”

## Zakres i cele Studium

### Zakres Studium

Zakresem Studium Wykonalności objęto szeroki i wielokierunkowy obszar badań i analiz dotyczących wpływu planowanego Kanału Żeglugowego na otoczenie, a także korzyści ekonomiczne oraz społeczno-ekonomiczne, jakie będą uzyskane w wyniku jego realizacji.

Badania te obejmowały:

Wybór jednej z czterech analizowanych lokalizacji miejsca pod budowę Kanału Żeglugowego [C5, C7, C9],

Ocenę oddziaływania kanału na środowisko w rejonie Mierzei Wiślanej objętej Parkiem Krajobrazowym i programem NATURA 2000 [B1(4, C1, C2, C3, C5, C7, C9, D10, D20, D21],

Określenie oddziaływania kanału na brzegi Mierzei Wiślanej po odmorskiej stronie i od strony Zalewu Wiślanego (analiza falowania morskiego, prądów morskich i ruchu rumowiska morskiego) [C5, C12, D4, D7, D9],

Wybór koncepcji konstrukcyjnej kanału ze śluzą i wrotami ograniczającymi wpływ słonej wody morskiej do Zalewu Wiślanego oraz koncepcji połączenia drogowego [C6, C8, C11, D8, D12],

Wpływ zasolonej wody morskiej na ewentualne zmiany rozwoju flory i fauny w Zalewie Wiślanym [C5],

Uwzględnienie zagrożeń powodziowych [C5, D5, D6, D14],

Inwentaryzację istniejącej przyrody wraz z oceną jej wartości [C5],

Ocenę zakresu robót czerpalnych na torach podejściowych i wpływ tych robót na obszary chronione [C6, C10],

Analizę warunków geotechnicznych [C9, D18, D19],

Analizę zalodzenia i jego wpływu na utrzymanie toru wodnego [C5, D16],

Określenie stanu prawnego terenu przewidzianego pod budowę kanału [C5],

Spójność z polityką i prawem Wspólnotowym,

Spójność z dokumentami planowania strategicznego i operacyjnego na szczeblu krajowym i regionalnym,

Analizy popytu,

Analizy finansowe i ekonomiczne dla projektu,

Analizy społeczno-gospodarcze.

### Cel Studium

Celem Studium było przeprowadzenie badań i analiz w zakresie możliwości i celowości zbudowania w polskiej części Mierzei Wiślanej Kanału Żeglugowego, jako międzynarodowej drogi wodnej, łączącej Morze Bałtyckie z Portem Morskim w Elblągu oraz z pozostałymi portami nad Zalewem Wiślanym.

Kanał ten, obok Cieśniny Pilawskiej, będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę wodną E 60 z drogami wodnymi śródlądowymi E 70.

Według prognoz rozwoju Morskiego Portu w Elblągu oraz pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym, przez Kanał Żeglugowy będą przepływały miedzy innymi następujące jednostki:

Statki pasażersko – turystyczne o zasięgu bałtyckim,

Pełnomorskie jednostki turystyczne (jachty, katamarany, itp.),

Statki towarowe o zasięgu bałtyckim, z możliwością przewozu kontenerów oraz towarów wielkogabarytowych,

Barki i zestawy pchane o zasięgu bałtyckim.

Wyżej wymienione jednostki zawijające do portów nad Zalewem Wiślanym mogą charakteryzować się następującymi maksymalnymi wymiarami podanymi przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg w dniu 03 października 2007 r. (załącznik 1):

Długość L ≤ 100 m,

Szerokość B ≤ 20 m,

Zanurzenie T ≤ 4 m.

Uwzględniając podane parametry statków przepływających przez projektowany Kanał Żeglugowy, będzie on charakteryzował się następującymi podstawowymi wymiarami [C6]:

Całkowita długość kanału żeglugowego Lk = 1.100 m,

Głębokość kanału w stosunku do średniego poziomu morza Hk = 5,0 m,

Długość śluzy wraz z wrotami Lś = 200 m,

Szerokość śluzy Bś = 25 m,

Szerokość kanału na pozostałej jego części Bk = 60 m (100 m lokalnie tylko na długości 200 m).

Przyjęcie tych parametrów spełniać będzie również wymogi stawiane krajom Unii Europejskiej dla dróg wodnych tej kategorii. Ma to szczególne znaczenie, uwzględniając fakt, że kanał przez Mierzeję Wiślaną będzie stanowił ważne ogniwo modernizowanej drogi międzynarodowej E-70; od Antwerpii, poprzez Berlin; Bydgoszcz, Elbląg do Kaliningradu oraz drogi wodnej morskiej E-60.

W ramach Studium dokonano analiz, których celem było uzasadnienie celowości realizacji projektu w następującym zakresie:

Od strony prawidłowości przyjętych rozwiązań instytucjonalno-prawnych,

Lokalizacji inwestycji, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska przyrodniczego oraz programu Natura 2000,

Przyjętych rozwiązań technicznych, w tym technologicznych,

Oceny oddziaływania na środowisko,

Analiz finansowych i ekonomicznych oraz analiz społeczno-ekonomicznych.

Z wykonanych analiz wynika, że z trzech możliwości połączenia portu Elbląg i portów Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim:

Przez rosyjską część Zalewu Wiślanego i Cieśninę Pilawską,

Przez rzekę Szkarpawę, Wisłę i Martwą Wisłę,

Przez nowobudowany Kanał Żeglugowy w polskiej części Mierzei Wiślanej.

Tylko nowobudowany Kanał Żeglugowy zapewnia uzyskanie swobodnej drogi wodnej, o parametrach odpowiadających potrzebom potencjału portowego Elbląga, normom międzynarodowym (Unii Europejskiej) dla tej kategorii dróg wodnych, a także pozwalające na uzyskanie opłacalnych wskaźników finansowo-ekonomicznych oraz społeczno-ekonomicznych.

Zawarte w Studium wyniki przeprowadzonych analiz dają rekomendacje dla realizacji projektu: „Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną”.

# Streszczenie i wnioski

## Cele projektu

Cel ogólny jest zgodny z założeniami „Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 r.” i można go zdefiniować następująco:

„Poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej.”

Przez poprawę konkurencyjności polskich portów morskich rozumie się zwiększenie oraz dywersyfikację struktury przeładunków w portach, wzrost liczby przedsiębiorców działających na terenie portów, zwiększenie liczby połączeń żeglugowych z innymi portami oraz usprawnienie dostępności do portów.

Przez wzrost udziału portów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju rozumie się zwiększenie wartości dodanej, jaką porty wnoszą do gospodarki narodowej, usprawnienie krajowej sieci transportowej oraz zwiększenie wpływu portów na zrównoważony rozwój transportu w kraju.

Natomiast zwiększenie strumieni ładunkowych przepływających przez polskie porty morskie przyczyni się do podniesienia rangi portów w międzynarodowej sieci transportowej.

Realizacja celu ogólnego możliwa jest poprzez osiągnięcie następujących celów bezpośrednich:

Stworzenia międzynarodowej drogi morskiej umożliwiającej swobodną żeglugę dla różnego rodzaju jednostek pływających o zanurzeniu do 4 m, jak np. statki towarowe, pasażerskie, rybackie, barki czy jachty turystyczne,

Poprawy dostępności do morskiego portu Elbląg,

Zwiększenia konkurencyjności portu Elbląga i portów Zalewu Wiślanego,

Otwarcie Zalewu Wiślanego dla żeglarzy i turystów zagranicznych.

Realizacja projektu zapewnia uzyskanie celów, przyjętych w programie wieloletnim na lata 2008-2013, pn.: ”Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r.)

Analizując zatem zasadność realizacji tego projektu, należy go rozpatrzyć w następującym kontekście:

Znaczenie budowy Kanału Żeglugowego w systemie transportu morsko-rzecznego obszaru Morza Bałtyckiego,

Korzyści społeczne i ekonomiczne dla obszaru gmin położonych nad Zalewem Wiślanym i szerzej oddziaływanie na rozwój regionów wschodniej i północno-wschodniej Polski,

Korzyści społeczne i ekonomiczne dla miasta Elbląga,

Rozwój Portu Morskiego w Elblągu oraz możliwości jego współpracy obszarze Morza Bałtyckiego.

Zalew Wiślany po stronie polskiej jest akwenem wodnym, do którego nie mają dostępu bandery krajów Unii Europejskiej od strony Bałtyku.

Dostęp przez Cieśninę Pilawską (Bałtijsk) jest tylko dla strony rosyjskiej, mimo otwarcia Cieśniny Pilawskiej dla wszystkich.

## Rezultaty projektu

Kanał Żeglugowy wraz z torem wodnym będzie stanowić międzynarodową drogę wodną łączącą Morze Bałtyckie z Portem Morskim w Elblągu oraz z pozostałymi portami nad Zalewem Wiślanym. Obok Cieśniny Pilawskiej, kanał będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę E 60 z drogami wodnymi śródlądowymi, w tym drogą E 70. Rezultatami projektu będą:

Uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z morzem w granicach Polski,

Dostępność Portu Morskiego Elbląg dla statków morskich wszystkich bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m,

Uwarunkowane jest to realizacją zadania:

„Przebudowa wejścia do Portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego”, gdzie przyjęto identyczne parametry.

Osiągnięcie przez Port Morski Elbląg przeładunków, co najmniej 3,5 mln t rocznie, to jest o co najmniej 3,0 mln t więcej, niż bez budowy kanału,

Skrócenie drogi morskiej w relacji Elbląg – Trójmiasto o 52 mM (94 km), Elbląg – porty Europy Zachodniej o 33 mM (61 km) i Elbląg – porty wschodniego Bałtyku o 8 mM (15 km),

Dostępność Zalewu Wiślanego i przystani nad nim leżących dla jachtów od strony morza,

Dostępność morza dla jachtów bazujących w przystaniach Zalewu i żeglujących po Zalewie – zwiększająca atrakcyjność żeglarstwa nad Zalewem,

Możliwość wypłynięcia na morze statkiem turystycznym z Zalewu Wiślanego uatrakcyjniająca pobyt turystyczny nad Zalewem,

Możliwość przemieszczania się turystów drogą morską w relacjach: miejscowości Mierzei Wiślanej – Trójmiasto i miejscowości na południowym brzegu Zalewu – Trójmiasto – odciążające transport drogowy,

Dostępność atrakcji krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego o randze europejskiej w rejonie Zalewu Wiślanego (dotyczy to miast: Elbląg, Frombork, Kadyny, Tolkmicko) dla statków turystycznych żeglugi przybrzeżnej od strony morza),

Skrócenie czasu rejsów turystycznych z Trójmiasta do Elbląga, Fromborka i Krynicy Morskiej w porównaniu z Martwą Wisłą i Szkarpawą o około 5 godzin (przy zastosowaniu wodolotów).

## Produkty projektu

W wyniku realizacji projektu, uzyskane zostaną następujące wskaźniki produktów:

Tabela 1 Zestawienie produktów projektu

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Długość | Szerokość | Głębokość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanał główny | [m] | 1.100 | 60 | 5 |
| 2 | Nabrzeża kanału głównego | [m] | 2.200 | 7 | 5 |
| 3 | Śluza komorowa | [m] | 200 | 25 | 5 |
| 4 | Falochrony | [m] | 950 | w podstawie 7 | 5 |
| 5 | Tory podejściowe na Zalewie | [m] | 7.000 | 60 | 4 |
| 6 | Stanowiska dalbowe | [m] | 200 | 40 | 5 |
| 7 | Niski most zwodzony | [m] | 60 | 13 | - |
| 8 | Niski most zwodzony | [m] | 60 | 13 | - |
| 9 | Droga dojazdowa główna | [m] | 500 | 7 | - |
| 10 | Droga dojazdowa alternatywna | [m] | 500 | 7 | - |

## Wynik analizy opcji

Budowa Kanału Żeglugowego nie wyklucza obecnie istniejących połączeń przez Cieśninę Pilawską dla jednostek płynących z Elbląga na Morze Bałtyckie (do portów na zachód będzie to droga krótsza i tańsza).

Projektowany kanał ma również tę przewagę, że szlak wodny będzie mógł być utrzymany przez cały rok w ruchu, bez względu na porę roku - w przypadku szlaków na wodach polskich możliwe i praktykowane jest łamanie lodu.

Budowa Kanału Żeglugowego jest elementem tworzonej przez człowieka infrastruktury technicznej, jako urządzeń hydrotechnicznych dróg wodnych już istniejących w tym obszarze.

Przykładem jest między innymi Kanał Elbląski - najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Łączy on jezioro Drużno z zespołem Jezior Ostródzko-Iławskich.

W analizie opcji rozpatrzono trzy podstawowe rozwiązania:

Opcja 1 – Pozostawienie istniejących połączeń wodnych Portu Morskiego Elbląg i pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym z Morzem Bałtyckim,

Opcja 2 – Modernizacja istniejących połączeń wodnych na trasie Port w Elblągu – Kanał Jagielloński - Nogat – Szkarpawa - Wisła - Martwa Wisła - Zatoka Gdańska,

Opcja 3 – Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Dla opcji 3 przeanalizowano 4 lokalizacje kanału:

Skowronki w Gminie Sztutowo,

Nowy Świat w Gminie Sztutowo,

Przebrno w Gminie Krynica Morska,

Piaski w Gminie Krynica Morska,

Dodatkowo dla każdej z czterech w/w lokalizacji rozpatrzono trzy warianty połączeń drogowych (dwa mosty zwodzone, most wysoki, tunel).

Wyniki analizy opcji zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 2 Zestawienie wyników analizy opcji

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opcja 2 | Opcja 3/1 | Opcja 3/2 | Opcja 3/3 | Opcja 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas realizacji projektu | [a] | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Oddziaływanie transgraniczne | [bezw.] | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| 3 | Powierzchnia gruntów | [ha] | 26 | 17 | 20 | 26 | 11 |
| 4 | Powierzchnia ingerencji w obszary Natura 2000 | [ha] | 3 | 17 | 20 | 26 | 11 |
| 5 | Długość kanału | [km] | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |
| 6 | Nowe i modernizowane tory wodne | [km] | 50 | 28 | 26 | 26 | 42 |
| 7 | Modernizowane śluzy i nowe mosty | [szt.] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Objętość urobku do usunięcia | [mln.m3] | 11,5 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,7 |
| 9 | Koszty inwestycyjne | [mln.zł] | 750,4 | 357,2 | 372,7 | 454,6 | 312,7 |
| 10 | Koszty eksploatacyjne – zdyskontowane | [mln.zł] | 43,9 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 38,5 |
| 11 | Korzyści ekonomiczne – zdyskontowane | [mln.zł] | 496,7 | 534,1 | 539,6 | 551,9 | 479,3 |
| 12 | Saldo: korzyści ekonomiczne – koszty | [mln.zł] | (297,6) | 147,9 | 137,8 | 68,2 | 128,1 |

Źródło: Opracowania własne

Oznaczenia

| Opcja 2 | Kanał Jagielloński, Szkarpawa |
| --- | --- |
| Opcja 3/1 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Skowronki |
| Opcja 3/2 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Nowy Świat |
| Opcja 3/3 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Przebrno |
| Opcja 3/4 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Piaski |

Zaprezentowane w zestawieniu wyniki wskazują, ze najkorzystniejszym rozwiązaniem jest budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, zlokalizowanego w Skowronkach, Gmina Sztutowo. Przy wyborze lokalizacji uwzględniono kryteria związane z ograniczaniem negatywnego wpływu projektu na środowisko przyrodnicze.

Jest to lokalizacja najkorzystniejsza, wykorzystuje naturalne ukształtowanie i predyspozycje terenu.

Do dalszych rozważań wybrano opcję 3/1.

Lokalizacje Kanału Żeglugowego rozpatrywane w opcji 3 przedstawiono na rysunku Nr 1:

Rysunek 1 Cztery warianty lokalizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną [C9]

## Oddziaływanie projektu na środowisko

Analizę oddziaływania projektu na środowisko przeprowadzono uwzględniając dwadzieścia różnorodnych i istotnych rodzajów oddziaływań, związanych z zaproponowanym w opcji 3 rozwiązaniem lokalizacyjnym i technicznym Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów oddziaływań na środowisko zamieszczono w punktach 8.1(8.6 w rozdziale 8.

W celu uzyskania pełnego obrazu oddziaływań Kanału Żeglugowego na środowisko, uwzględniono i przeanalizowano oddziaływania występujące w trakcie budowy oraz w trakcie eksploatacji kanału.

Wyniki tych analiz, ujęte w formie syntetycznej zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 3 Oddziaływanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na środowisko w trakcie budowy i eksploatacji

| Lp. | Rodzaj oddziaływań | Okres budowy | Okres eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zanieczyszczenie atmosfery | nieznaczące | nieznaczące |
| 2 | Zanieczyszczenie wód | lokalnie znaczące | pośrednio odczuwalne w wyniku użytkowania dróg wodnych |
| 3 | Hałas | lokalnie znaczące | lokalnie znaczące na obszarach sąsiadujących z drogami wodnymi i portami |
| 4 | Promieniowanie elektromagnetyczne | brak | brak |
| 5 | Przekształcenia powierzchni ziemi oraz jej fizycznych i chemicznych właściwości | lokalnie znaczące | brak |
| 6 | Zaburzenie stosunków wodnych | lokalnie znaczące | brak |
| 7 | Zmiany mikroklimatu | brak | nieznaczące |
| 8 | Przerwanie połączeń przyrodniczych, w tym bariery na trasie migracji | lokalnie znaczące w przypadku budowy śluz | lokalnie odczuwalne w okresach funkcjonowania śluz |
| 9 | Fragmentacja przestrzeni | lokalnie znaczące | nieznaczące |
| 10 | Tworzenie korytarzy migracyjnych | lokalnie znaczące | lokalnie znaczące |
| 11 | Degradacja krajobrazu | lokalnie znaczące | nieznaczące |
| 12 | Oddziaływania kanału na brzegi morskie Zatoki Gdańskiej i brzegi Zalewu Wiślanego, | lokalnie odczuwalne po stronie odmorskiej | lokalnie odczuwalne po stronie odmorskiej w postaci akumulacji i abrazji |
| 13 | Wpływ oddziaływania kanału na środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego | lokalnie znaczące | nieznaczące |
| 14 | Wpływ oddziaływania kanału na Rezerwaty Przyrody ustanowione na Mierzei Wiślanej, | brak | brak |
| 15 | Wpływ oddziaływania kanału na obszary lądowo – wodne obejmujące podtapiane łąki, trzciny i szuwary, stanowiące siedliska przyrodnicze zgodnie z programem NATURA 2000, | nieznaczące | nieznaczące |
| 16 | Oddziaływanie kanału na pogorszenie stanu chemicznego i biologicznego wód Zalewu Wiślanego oraz wpływu na pogorszenie warunków życia i rozwoju flory i fauny w Zalewie Wiślanym, | brak | brak |
| 17 | Wpływ oddziaływania kanału na pogorszenie lub poprawę warunków dotyczących zagrożeń powodziowych terenów nizinno – depresyjnych w okolicy Wyspy Nowakowskiej, rzeki Elbląg i Jeziora Drużno (Kanał Żeglugowy będzie stanowić tzw. kanał ulgi podczas zagrożeń powodziowych), | nieznaczące na pogorszenie warunków | znaczące korzystnie wpływające na poprawę |
| 18 | Wpływ na siedliska ważne dla zachowania bogactwa fauny, w szczególności ważne miejsca lęgowe ptaków a także rejonów ich odpoczynku i żerowania w okresie wędrówki i zimowania. | nieznaczący | nieznaczący |
| 19 | Wpływ na reprezentatywne obiekty kultury materialnej | brak | brak |
| 20 | Wpływ na charakterystyczne cechy krajobrazu Mierzei Wiślanej; leśnego charakteru mierzei, naturalnych plaż nadmorskich, zróżnicowania pasa wydm nadmorskich oraz niskich wybrzeży nad zalewowych. | lokalny | brak |

* Układ tabeli Nr 3 przyjęto zgodnie z opracowaniem Prognoza Oddziaływania na Środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dokument końcowy po konsultacjach społecznych Praca zbiorowa, PROEKO Sp. z o.o. Warszawa lipiec 2007 r.

## Zakres rzeczowy projektu

Projekt „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną” obejmuje następujący zakres rzeczowy:

Śluza o długości 200 m, szerokości 25 m i głębokości 5m zamykana z obu stron wrotami,

Zasadnicza część kanału na długości około 1100 m, szerokości H = 60 m (100 m lokalnie na długości 200 m) oraz głębokości 5 m wraz z obudową brzegów i umocnieniami skarp nadwodnych,

Falochrony osłaniające akwen portowy i wejście do kanału od strony morza,

Naturalny wygaszacz falowania w porcie od strony morza,

Nowy tor podejściowy do Kanału Żeglugowego od strony morza o głębokości 5,5 m i szerokości 60 m oraz nowy tor podejściowy od strony Zalewu Wiślanego na odcinku od kanału do pławy ELB10 o szerokości 60 m i głębokości 4 m w pierwszym etapie realizacji (głębokości toru uzgodniono z Urzędem Morskim w Gdyni),

Nabrzeża postojowe na kanale i w porcie od strony morza,

Dalbowe stanowisko wyczekiwania od strony Zalewu Wiślanego,

Dwa niskie mosty zwodzone z drogami dojazdowymi,

Infrastruktura techniczna (drogi serwisowe, mechanizmy otwierania i zamykania wrót śluzy i mostów zwodzonych) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kanału żeglugowego,

Tory żeglugowe; podejściowe do portów Zalewu Wiślanego.

## Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne w cenach stałych zawiera poniższa tabela:

Tabela 4 Wydatki inwestycyjne – ceny stałe [tys.zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunty | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2 | Odszkodowania i opłaty środowiskowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 |
| 3 | Studia i prace badawcze | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 4 | Dokumentacja | 50 | 2.300 | 950 | 4.150 | 3.450 | 0 | 500 | 11.400 |
| 5 | Budowle - obiekty inżynieryjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 120.400 | 93.700 | 251.600 |
| 6 | Promocja projektu | 0 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 160 | 540 |
| 7 | Inżynier Projektu | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 12.000 |
| 8 | JRP | 400 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 9.200 |
| 9 | VAT od wydatków kwalifikowanych | 209 | 590 | 755 | 1.454 | 9.555 | 27.034 | 21.287 | 60.883 |
| 10 | Rezerwa od wydatków kwalifikowanych 5,0% | 0 | 203 | 289 | 483 | 3.324 | 7.576 | 5.982 | 17.858 |
| 11 | Razem wydatki kwalifikowane | 1.559 | 4.273 | 6.074 | 10.147 | 69.809 | 159.089 | 125.630 | 376.581 |
| 12 | Wydatki niekwalifikowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Koszty całkowite projektu. | 1.559 | 4.273 | 6.074 | 10.147 | 69.809 | 159.089 | 125.630 | 376.581 |

Nakłady inwestycyjne w cenach zmiennych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 5 Wydatki inwestycyjne – ceny zmienne [tys.zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunty | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2 | Odszkodowania i opłaty środowiskowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 0 | 14.686 |
| 3 | Studia i prace badawcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 0 | 14.686 |
| 4 | Dokumentacja | 50 | 2.436 | 1.061 | 4.878 | 4.258 | 0 | 688 | 13.371 |
| 5 | Budowle - obiekty inżynieryjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.279 | 156.908 | 128.950 | 332.137 |
| 6 | Promocja projektu | 0 | 85 | 89 | 71 | 99 | 104 | 220 | 668 |
| 7 | Inżynier Projektu | 0 | 0 | 2.681 | 2.821 | 2.962 | 3.128 | 3.303 | 14.895 |
| 8 | JRP | 400 | 847 | 1.788 | 1.881 | 1.975 | 2.085 | 2.202 | 11.177 |
| 9 | VAT od wydatków kwalifikowanych | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 79.703 |
| 10 | Rezerwa od wydatków kwalifikowanych 5,0% | 0 | 215 | 323 | 568 | 4.102 | 9.873 | 8.233 | 23.315 |
| 11 | Razem wydatki kwalifikowane | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |
| 12 | Wydatki niekwalifikowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Koszty całkowite projektu. | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |

## Harmonogram realizacji projektu

Projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest złożonym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Przewiduje się, że cykl realizacji projektu od podjęcia wstępnej decyzji o jego realizacji, przez którą rozumieć się będzie przyjęcie niniejszego Studium, do jego zakończenia wyniesie 7 lat. Przyjmując, że rozpoczęcie prac nad projektem nastąpiło w końcu 2007 r. oznacza to, że projekt zostanie zakończony z końcem 2014 r.

Zakłada się, że projekt zostanie zrealizowany w 5 etapach. Zakres i terminy wykonania prac w ramach poszczególnych etapów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 6 Harmonogram realizacji projektu

| Etap | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji |  |  |
| 0.1 | Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąty Rybackie Osada Skowronki | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| 0.2 | Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie inwestycji | 01.10.2008 | 31.01.2009 |
| 1. | Opracowanie projektu budowlanego wraz z załącznikami i uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |
| 1.1 | Powołanie jednostki realizującej projekt w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni | 01.04.2008 | 31.04.2008 |
| 1.2 | Przetarg na Inżyniera Projektu | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
| 1.3 | Dokumentacja do przetargu na opracowanie projektu budowlanego | 01.07.2008 | 31.08.2008 |
| 1.4 | Przetarg na opracowanie projektu budowlanego inwestycji | 01.10.2008 | 31.01.2009 |
| 1.5 | Opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, ocenami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi, aż do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, w tym: - dokumentacja projektowa - ocena o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, - wniosek i pozwolenie Ministra Infrastruktury na realizację inwestycji na - obszarze morskim, - operat i pozwolenie wodnoprawne, - pozwolenie na budowę | 01.02.2009 | 31.01.2010 |
| 1.6 | Wniosek o dofinansowanie projektu z PO IŚ 2007 – 2013 z wymaganymi załącznikami i uzyskanie dofinansowania | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 2. | Opracowanie projektów wykonawczych poszczególnych obiektów inwestycji w układzie kontraktów |  |  |
| 2.1 | Dokumentacja do przetargów na opracowanie projektów wykonawczych w układzie: 1) Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, 2) Mosty i drogi, 3) Tory podejściowe od strony Zatoki i Zalewu | 01.10.2010 | 31.01.2011 |
| 2.2 | Przetargi na dokumentację projektów wykonawczych w układzie jw. | 01.01.2011 | 30.09.2011 |
| 2.3 | Opracowanie projektów wykonawczych w układzie jw. | 01.07.2011 | 30.06.2012 |
| 3. | Realizacja inwestycji – prace budowlano - montażowe |  |  |
| 3.1 | Dokumentacja do przetargów na wykonawstwo w układzie: 1) Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, 2) Mosty i drogi, 3) Tory podejściowe od strony Zatoki i Zalewu | 01.10.2011 | 30.09.2012 |
| 3.2 | Przetargi na wykonawstwo w układzie jw. | 01.01.2012 | 31.03.2013 |
| 3.3 | Realizacja robót objętych kontraktem 1) Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową | 01.07.2012 | 30.09.2014 |
| 3.4 | Realizacja robót objętych kontraktem 2) Mosty i drogi | 01.10.2012 | 31.12.2013 |
| 3.5 | Realizacja robót objętych kontraktem 3) Tory podejściowe od strony Zatoki i Zalewu | 01.07.2013 | 30.09.2014 |
| 3.6 | Dokumentacja powykonawcza obiektów | 01.07.2014 | 31.12.2014 |
| 4. | Rozliczenie projektu |  |  |
| 4.1 | Opracowanie dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych wg obowiązujących przepisów prawa i wymagań unijnych | 01.09.2014 | 31.12.2014 |

## Finansowanie projektu

Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję sfinansowana zostanie z 2 podstawowych źródeł:

Środków własnych Urzędu Morskiego w Gdyni,

Dotacji udzielonej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie źródeł finansowania projektu przedstawiono w tabeli przedstawionej poniżej:

Tabela 7 Struktura finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne Urzędu Morskiego | [tys.zł.] | 234 | 679 | 1.018 | 1.789 | 12.923 | 31.099 | 25.934 | 73.675 |
| Dotacja z EFRR | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | 10.138 | 73.229 | 176.229 | 146.958 | 417.493 |
| Pożyczka inwestycyjna | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem finansowanie | [tys.zł.] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |

Nie przewiduje się udziału kredytów i pożyczek w finansowaniu projektu. Dodatkowe środki finansowe ze strony Urzędu Morskiego będą wymagane na pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w okresie realizacji inwestycji. Zapotrzebowanie na te środki przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 8 Zapotrzebowanie środków pieniężnych na kapitał obrotowy w okresie inwestycji

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom należności | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | (7.958) | 21.538 | 51.832 | 64.097 | 0 |
| Zapotrzebowanie roczne | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 18.556 | 30.294 | (8.609) | (43.223) |

W toku prowadzonych prac na etapie wstępnego Studium Wykonalności, rozpatrywano również możliwość finansowania projektu z dotacji budżetu państwa. Z punktu widzenia wymogów formalno-prawnych dla analiz finansowych i ekonomicznych, przyjęcie takiego sposobu finansowania, nie skutkuje zmianami.

## Wyniki analizy finansowej

Analizę finansową projektu wykonano dla 30 lat (lata 2007 ÷ 2036), przy czym okres budowy to lata 2007 ÷ 2013, a okres eksploatacji to 2014 ÷ 2036.

Wszystkie obliczenia wykonano w cenach bieżących. Na podstawie wykonanych prognoz podstawowych sprawozdań finansowych, a przede wszystkim sprawozdania z przepływów pieniężnych można stwierdzić, że w całym rozpatrywanym okresie zachowana będzie płynność finansowa. Projekt w okresie eksploatacji będzie musiał być utrzymywany przez Urząd Morski, który na ten cel otrzyma środki z budżetu państwa. Nie przewiduje się pobierania opłat od jednostek przepływających kanałem.

Wskaźniki efektywności finansowej uzyskane w wyniku obliczeń zebrano w poniższej tabeli:

Tabela 9 Zestawienie wartości FNPV/K i FRR/K

| Stopa dyskonta | [%] | 8,00% |
| --- | --- | --- |
| FNPV/K | [tys.zł] | (82.975) |
| FRR/K | [%] | -28,16% |
| FNPV/C | [tys.zł] | (344.206) |
| FRR/C | [%] | -28,27% |

## Wyniki analizy ekonomicznej

W analizie ekonomicznej rozpatrzono szereg korzyści, jakie przyniesie realizacja projektu Gminom położonym nad Zalewem Wiślanym. Podstawowe korzyści ekonomiczne wynikają z oszczędności na kosztach transportu i z przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i są omówione w rozdziale 6 - Analiza popytu. Zestawienie podstawowych korzyści ekonomicznych przewidywanych do uzyskania po wybudowaniu kanału w Skowronkach przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 10 Zestawienie podstawowych korzyści ekonomicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z oszczędności na kosztach transportu towarów | [mln.zł] | 202,4 |
| 2 | Z oszczędności czasu pasażerów | [mln.zł] | 7,3 |
| 3 | Z oszczędności czasu personelu pływającego | [mln.zł] | 5,5 |
| 4 | Budżetowe z podatków | [mln.zł] | 62,2 |
| 5 | Wzrost przychodów osób fizycznych | [mln.zł] | 100,1 |
| 6 | Wzrost wartości gruntów i nieruchomości | [mln.zł] | 3,3 |
| 7 | Pozostałe korzyści | [mln.zł] | 102,6 |
| 8 | Korekty podatkowe | [mln.zł] | 50,6 |
| 9 | Razem | [mln.zł] | 534,1 |

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną warunkuje lepsze wykorzystanie nie tylko potencjału Portu Morskiego w Elblągu oraz portów Zalewu Wiślanego, ale także portów Gdańska i Gdyni. Porty te nastawione są na obsługę dużych ładunków towarowych, natomiast port elbląski i porty Zalewu Wiślanego obsługiwałyby określone grupy usługobiorców małych. Wypełniałby istniejące nisze rynkowe.

W Studium nie wyliczano korzyści społeczno-ekonomicznych dla portów aglomeracji gdańskiej.

Z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z tego odniesie również Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej i jego porty. Zalew jest akwenem zamkniętym i naturalną koleją rzeczy każda inwestycja zwiększająca dostęp do niego jest korzystna dla wszystkich.

Wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji, będące podsumowaniem obliczeń, zamieszczone są w poniższej tabeli:

Tabela 11 Wyniki obliczeń analizy ekonomicznej

| Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Stopa dyskonta | [%] | 8,00% |
| Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR | [%] | 11,94% |
| Ekonomiczna wartość zaktualizowana netto ENPV | [tys.zł] | 189.914 |
| Relacja korzyści / koszty B/C | [bezw.] | 1,55 |

## Wyniki analizy wrażliwości

Analizę wrażliwości wykonano odrębnie dla wskaźników finansowych i ekonomicznych.

Dla wskaźników finansowych wykonano obliczenia tabelaryczne dla następujących zmiennych:

Nakłady inwestycyjne na projekt,

Wynagrodzenia i świadczenia,

Koszty energii elektrycznej,

Koszty usług obcych.

Dla wskaźników ekonomicznych wykonano obliczenia dla następujących zmiennych:

Wysokość nakładów inwestycyjnych,

Oszczędności na kosztach przewozów ładunków,

Zmiana dochodów netto osób fizycznych,

Zmiana wysokości wpływów na ubezpieczenia społeczne,

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że podstawową zmienną decydującą o efektywności projektu są nakłady inwestycyjne.

Wyniki obliczeń wrażliwości projektu na wysokość nakładów inwestycyjnych zamieszczono w poniższych tabelach:

Tabela 12 Wpływ zmiany nakładów inwestycyjnych na rentowność kapitałów

| Zmiana NI | FRR/K | FNPV/K | Nakł. Inwest. | FRR/C | FNPV/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [tys.zł] | [%] | [tys.zł] |
| 90,00% | -28,16% | (82.975) | 491.168 | -28,27% | (344.206) |
| 95,00% | -28,16% | (78.134) | 442.051 | -28,26% | (313.242) |
| 100,00% | -28,16% | (80.554) | 466.610 | -28,27% | (328.724) |
| 105,00% | -28,16% | (82.975) | 491.168 | -28,27% | (344.206) |
| 110,00% | -28,17% | (98.457) | 515.726 | -28,28% | (359.688) |
| 115,00% | -28,17% | (113.939) | 540.285 | -28,29% | (375.170) |
| 120,00% | -28,18% | (129.421) | 564.843 | -28,29% | (390.652) |
| 125,00% | -28,19% | (144.903) | 589.402 | -28,30% | (406.134) |

Tabela 13 Wpływ zmiany wysokości nakładów inwestycyjnych na wskaźniki ekonomiczne

| Zmiana NI | ERR | ENPV | B/C | Nakł. Inwest. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [bezw.] | [tys.zł] |
| 90,00% | 11,94% | 189.914 | 1,55 | 491.168 |
| 95,00% | 11,97% | 156.058 | 1,49 | 442.051 |
| 100,00% | 11,53% | 143.222 | 1,43 | 466.610 |
| 105,00% | 11,12% | 130.385 | 1,37 | 491.168 |
| 110,00% | 10,73% | 117.549 | 1,32 | 515.726 |
| 115,00% | 10,37% | 104.713 | 1,28 | 540.285 |
| 120,00% | 10,02% | 91.876 | 1,23 | 564.843 |
| 125,00% | 9,70% | 79.040 | 1,19 | 589.402 |

# Opis projektu

## Cele projektu

### Powiązanie projektu z PO Infrastruktura i Środowisko - Priorytet VIII

Koncepcja finansowania budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zakłada dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Poniżej przedstawiono główne elementy tego programu i priorytetu VIII, pod kątem oceny możliwości i uwarunkowań ubiegania się o to dofinansowanie.

Głównym celem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Główny cel Programu realizować będzie dwa poniższe cele horyzontalne:

Budowa i modernizacja infrastruktury i mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Ważny dla niniejszej pracy pierwszy cel horyzontalny wspierany będzie poprzez realizację dużych inwestycji, mających kluczowe znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju. Mają one wpływać korzystnie na środowisko bezpośrednio i pośrednio. Wśród tych ostatnich wymieniane są działania i projekty związane między innymi z transportem przyjaznym środowisku – transportem kolejowym, morskim, intermodalnym, poprawą stanu śródlądowych dróg wodnych, itp.

W Programie zakłada się realizację inwestycji wynikających z celów Strategii Rozwoju Transportu 2007 ÷ 2013 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 ÷ 2013, m.in. poprzez następujące cele:

Rozwój gałęzi transportu stanowiących alternatywę dla transportu drogowego, w tym także poprzez rozbudowę infrastruktury portów morskich, inwestycji w transport intermodalny,

Poprawę stanu połączeń międzyregionalnych między innymi poprzez rozwój korytarzy morsko-rzecznych stanowiących uzupełnienie inwestycji realizowanych w ramach sieci TEN-T.

Projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną może być dofinansowany z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oś priorytetowej VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Głównym celem tej osi priorytetowej jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T. Jednym z pięciu celów szczegółowych osi priorytetowej VIII jest rozbudowa krajowego systemu transportu morskiego i rzecznego.

W ramach osi priorytetowej VIII wsparcie mogą uzyskać projekty związane między innymi z budową i modernizacją morskich i rzecznych kanałów żeglugowych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury dróg wodnych śródlądowych, znajdujących się poza siecią TEN-T (w tym także na przygotowanie dokumentacji technicznej).

W szczególności wsparciem w ramach transportu morskiego objęte będą, oprócz czterech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście), wchodzących w skład sieci TEN-T, cztery porty znajdujące się poza tą siecią (Police, Elbląg, Darłowo, Kołobrzeg). Wspierane projekty będą obejmowały budowę i modernizację infrastruktury, zakup niezbędnego sprzętu oraz taboru dla potrzeb związanych z modernizowaną infrastrukturą. Ma to między innymi pozwolić na zwiększenie udziału transportu morskiego w obsłudze międzynarodowej wymiany handlowej, szczególnie w obszarze Morza Bałtyckiego.

Wskaźnikiem produktu dla osi priorytetowej VIII, odpowiadającym projektowi, jest długość zmodernizowanych dróg wodnych liczona w km. Wskaźnikiem rezultatu natomiast jest wzrost zdolności przeładunkowej portów liczony w %.

Możliwość dofinansowania projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” została we właściwym czasie dostrzeżona przez Władze Samorządowe Elbląga oraz Urząd Morski w Gdyni. Projekt został zgłoszony do listy indykatywnej Programu, jednak później z nieznanych powodów został z niej wykreślony. Nie zamyka to jednak możliwości aplikacji o dofinansowanie projektu w normalnym trybie konkursowym.

### Produkty

Głównym produktem projektu będzie Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Składowymi elementami produktu (rysunki 2 ÷ 4) stanowiącymi łącznie jedną zintegrowaną całość będą [C6, C11] będą:

Śluza o długości 200 m, szerokości 25 m i głębokości 5 m zamykana z obu stron wrotami,

Zasadnicza część kanału na długości około 1.100 m, szerokości 60 m (100 m lokalnie na długości 200 m) oraz głębokości 5 m wraz z obudową brzegów i umocnieniami skarp nadwodnych,

Falochrony osłaniające akwen portowy i wejście do kanału od strony morza,

Naturalny wygaszacz falowania w porcie od strony morza,

Nowy tor podejściowy do Kanału Żeglugowego od strony morza o głębokości 5,5 m i szerokości 60 m oraz nowy tor podejściowy od strony Zalewu Wiślanego na odcinku od kanału do pławy ELB10 o szerokości 60 m i głębokości 4 m w pierwszym etapie realizacji (głębokości toru uzgodniono z Urzędem Morskim w Gdyni),

Nabrzeża postojowe na kanale i w porcie od strony morza,

Dalbowe stanowisko wyczekiwania od strony Zalewu Wiślanego,

Dwa niskie mosty zwodzone z drogami dojazdowymi,

Infrastruktura techniczna (drogi serwisowe, mechanizmy otwierania i zamykania wrót śluzy i mostów zwodzonych) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Kanału Żeglugowego.

Podstawowe elementy charakteryzujące produkt projektu przedstawiono na rysunkach 2 ÷ 4.

Rysunek 2 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję w miejscowości Skowronki [C6, C11]

Rysunek 3 Przekroje mostu zwodzonego [C11]

Rysunek 4 Przekroje budowli hydrotechnicznych [C6]

### Rezultaty

Do podstawowych rezultatów, które zostaną osiągnięte w wyniku projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należy zaliczyć:

Uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z morzem w granicach Polski,

Dostępność Portu Morskiego Elbląg dla statków morskich wszystkich bander o zanurzeniu do 4,0 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m pod warunkiem, że w ramach odrębnego projektu „Przebudowa wejścia do Portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego” (nieudostępnionego autorom Studium Wykonalności) przyjęto identyczne parametry statku wchodzącego do portu Elbląg,

Osiągnięcie przez Port Morski Elbląg przeładunków, co najmniej 3,5 mln ton rocznie, to jest o 3 mln ton więcej, niż bez budowy kanału,

Skrócenie drogi morskiej w relacji Elbląg – Trójmiasto o 52 mM (94 km), Elbląg – porty Europy Zachodniej o 33 mM (61 km) i Elbląg – porty wschodniego Bałtyku o 8 mM (15 km),

Dostępność Zalewu Wiślanego i przystani nad nim leżących dla jachtów od strony morza,

Dostępność morza dla jachtów bazujących w przystaniach Zalewu i żeglujących po Zalewie – zwiększająca atrakcyjność żeglarstwa nad Zalewem,

Możliwość wypłynięcia na morze statkiem turystycznym z Zalewu Wiślanego uatrakcyjniająca pobyt turystyczny nad Zalewem,

Możliwość przemieszczania się turystów drogą morską: miejscowości Mierzei Wiślanej – Trójmiasto i miejscowości na południowym brzegu Zalewu – Trójmiasto – odciążające transport drogowy,

Dostępność atrakcji krajoznawczych w rejonie Zalewu Wiślanego (Elbląg, Frombork) dla statków turystycznych żeglugi przybrzeżnej od strony morza,

Skrócenie czasu rejsów turystycznych z Trójmiasta do Elbląga, Fromborka i Krynicy Morskiej w porównaniu z Martwą Wisłą i Szkarpawą o około 5 godzin (przy zastosowaniu wodolotów).

Tak zaprojektowany i zbudowany Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną stanie się istotnym ogniwem międzynarodowej drogi wodnej, łączącej Morze Bałtyckie z Portem Morskim w Elblągu oraz z pozostałymi portami nad Zalewem Wiślanym.

Kanał ten, obok Cieśniny Pilawskiej będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę wodną E 60 z drogami wodnymi śródlądowymi E 70 [B5, C8, D1, D13, D17] (rys. 5 i rys. 6).

Rysunek 5 Lokalizacja kanału na tle europejskich dróg wodnych [C8]

Rysunek 6 Europejskie drogi wodne E60 i E70 w Polsce [C8]

### Oddziaływania

Do podstawowych oddziaływań, które powstaną dzięki budowie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należy zaliczyć:

Przejęcie części ładunków przez transport morski, co wpłynie na obniżenie emisji spalin, odciążenie dróg i kolei, zmniejszenie liczby wypadków,

Uzyskanie oszczędności na kosztach transportu rzędu 25 mln zł rocznie w 2020 r. i 33,5 mln zł rocznie od 2025 r.,

Wzrost efektywności transportu w relacji Elbląg – Kaliningrad przez zastosowanie większych jednostek (statki o nośności 3.000 DWT, zamiast barek o nośności 1.000 DWT),

Zwiększenie liczby rejsów statkami na Zalewie Wiślanym o 445 rocznie w 2020 r. i o 568 rocznie w 2032 r.,

Zwiększenie liczby turystów – uczestników rejsów statkami o 39 tys. rocznie w 2020 r. i o 58 tys. rocznie w 2032 r.,

Zwiększenie liczby turystów-żeglarzy korzystających z Zalewu Wiślanego o ok. 13,7 tys. osób rocznie w 2032 r.,

Zwiększenie ruchu turystycznego żeglarzy na Zalewie Wiślanym i w miejscowościach nad nim położonych o około 280 tys. osobodni rocznie w 2032 r.,

Odciążenie transportu drogowego przez rejsy turystów statkami w relacji Mierzeja Wiślana – Trójmiasto oraz Frombork – Trójmiasto o około 5.100 samochodów rocznie w 2032 r.,

Wzrost zysków netto lokalnych firm o blisko 7,5 mln zł w 2032 r.,

Wzrost dochodów netto pracujących w regionie o 47,3 mln zł w 2032 r.,

Wzrost dochodów gmin z PIT i CIT o 2,7 mln zł w 2032 r.,

Wzrost dochodów powiatów z PIT i CIT o 0,87 mln zł w 2032 r.,

Wzrost dochodów województw z PIT i CIT o 0,3 mln w 2032 r.,

Wzrost dochodów budżetu państwa z PIT, CIT, VAT i akcyzy łącznie o 31,1 mln zł w 2032 r.,

Wzrost dochodów gmin z podatku od nieruchomości o 0,78 mln zł w 2032 r.,

Uzyskanie oszczędności gmin na zasiłkach z pomocy społecznej w wysokości 0,23 mln zł w 2032 r.,

Uzyskanie oszczędności budżetu państwa na świadczeniach dla bezrobotnych i innych zasiłkach w wysokości 2,2 mln zł w 2032 r.,

Wzrost wpływów na ubezpieczenie społeczne o 25,5 mln zł w 2032 r.,

Zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie o około 120 w 2032 r.,

Zmniejszenie stopy bezrobocia.

Do pozytywnych oddziaływań niewymiernych z tytułu funkcjonowania Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należy zaliczyć:

Wzrost jakości życia mieszkańców regionu,

Rosnące utożsamianie się mieszkańców z regionem,

Poprawa wizerunku regionu.

## Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu

### Opis lokalizacji

Projekt zlokalizowany jest na obszarze województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Poszczególne jego elementy zlokalizowane są następująco [C9]:

Kanał Żeglugowy ma przecinać Mierzeję Wiślaną 3 km od jej nasady w województwie pomorskim w powiecie Nowy Dwór Gdański, Gmina Sztutowo na niezabudowanym, zalesionym terenie w miejscowości Skowronki. Oś kanału przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia nr 46 na plażę, według kilometrażu linii brzegowej 27,1 km od granicy z Rosją,

Śluza zlokalizowana jest w południowej części kanału, dwa mosty niskie nad kanałem – w rejonie wrót śluzy, drogi dojazdowe (główna i alternatywna) do mostów łączą się z drogą 501,

Nowy tor podejściowy od strony morza i falochrony zlokalizowane są na Zatoce Gdańskiej,

Nowy tor podejściowy od strony Zalewu położony jest na odcinku od kanału do pławy ELB10.

Lokalizację kanału przedstawiono na rysunku 7:

Rysunek 7 Lokalizacja kanału [C9]

### Planowany obszar oddziaływania projektu

Planowany Kanał Żeglugowy będzie przebiegał przez Mierzeję Wiślaną na obszarze o szerokości około 150 m i długości około 1.100 m na terenie niezabudowanym i o stosunkowo małej wartości ekologicznej, zarówno z punktu widzenia przyrodniczego objętego Programem NATURA 2000, jak też turystyczno-rekreacyjnego. W otoczeniu kanału nie przewiduje się zabudowy, lecz pozostawienie przylegających terenów Parku Krajobrazowego w dotychczasowym naturalnym stanie.

Projekt będzie oddziaływać w wielu aspektach (przyrodniczym, technicznym, funkcjonalno-przestrzennym, społeczno-ekonomicznym). Obszar oddziaływania projektu w ujęciu systemowym stanowi jego otoczenie.

Obszar oddziaływania projektu w aspekcie przyrodniczym obejmuje ekosystemy Mierzei Wiślanej, Zalew Wiślany i fragment Zatoki Gdańskiej – w takich zasięgach, w jakich oddziaływania te wystąpią, co dokładniej jest opisane w rozdz. 8. W stosunku do powierzchni Parku Krajobrazowego i obszarów przyrodniczych NATURA 2000, bezpośredni obszar oddziaływania Kanału Żeglugowego stanowi około 0,8% całej polskiej części Mierzei Wiślanej.

Na obszary oddziaływania w aspekcie technicznym składa się kilka systemów technicznych o różnych sposobach oddziaływania projektu na nie. Są to:

System transportu wodnego Zalewu Wiślanego (tory wodne, porty i przystanie) i Morza Bałtyckiego,

System transportu lądowego (droga wzdłuż mierzei do Krynicy Morskiej, podsystemy: drogowy i kolejowy łączące port z jego zapleczem),

System elektroenergetyczny (linia elektroenergetyczna wzdłuż mierzei do Krynicy Morskiej),

System telekomunikacyjny (przewody wzdłuż mierzei do Krynicy Morskiej).

Oddziaływanie projektu na system transportu wodnego ma charakter inwestycji komplementarnej, integrującej podsystem Zalewu i połączone z nim podsystemy transportu śródlądowego, z podsystemem transportu morskiego.

Oddziaływanie projektu na systemy lądowe (transportowy, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny) ma charakter ingerencji wymagającej przebudowy tych systemów w rejonie kanału tak, by zachowana była ciągłość systemów. Możliwe rozwiązania transportowe są przedmiotem wariantowania (rozdział 7). Wariant wybrany polega na budowie dwóch mostów zwodzonych, z których jeden będzie zawsze opuszczony (przejezdny). Linia elektroenergetyczna i przewody telekomunikacyjne mogą być podniesione na wysokość umożliwiającą przepływanie statków, co nie jest wariantem dobrym, m. in. ze względów krajobrazowych. Rozwiązaniem właściwym są przewody prowadzone, jako kable pod dnem kanału.

Oddziaływanie projektu w aspekcie funkcjonalno-przestrzennym polega na rozcięciu układu Mierzei Wiślanej, w którym można wyróżnić:

System osadniczy (powiązania niewielkiej części gminy Sztutowo położonej na wschód od kanału z resztą gminy i ośrodkiem gminnym, powiązanie Krynicy Morskiej z ośrodkiem powiatowym i całym krajem),

System turystyczny (dojazd do miejsc turystycznych na wschód od zalewu, w tym do Krynicy Morskiej, wycieczki z tychże miejsc do miejsc na zachód od kanału, spacery wzdłuż plaży, spacery po lesie, przejażdżki rowerowe).

Wszystkie wyżej wymienione powiązania zapewnia rozwiązanie transportowe z dwoma mostami zwodzonymi będące elementem projektu.

Na całość obszaru oddziaływań składa się kilka podobszarów różniących się rodzajem i skalą oddziaływań. Należą do niego:

Port Elbląg, – dla którego najsilniejsze będzie oddziaływanie projektu i jego rezultatów w postaci znacznie zwiększonych przeładunków, a także miasto Elbląg, dla którego znaczące będzie aktywizujące oddziaływanie rosnących przeładunków portu (obsługa portu i rosnącego ze wzrostem przeładunków transportu lądowego), a także, jako czynnik rozwoju przemysłu korzystającego z bliskości portu, co, poprzez popyt na usługi towarzyszące oraz wzrost zatrudnienia i siły nabywczej ludności, oddziaływać będzie aktywizująco na wiele działów gospodarki,

Gminy Nadzalewowe posiadające porty i przystanie, a więc wszystkie z wyjątkiem Gminy Wiejskiej Nowy Dwór Gdański (miasto Krynica Morska, Gminy miejsko-wiejskie: Frombork i Tolkmicko, Gminy wiejskie: Braniewo, Sztutowo i Elbląg). Zaliczono tu również miasto Braniewo (jako stolicę Nadzalewowej Gminy wiejskiej Braniewo, miasto położone nad rzeką Pasłęką 7 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego, gdzie funkcjonuje port w Nowej Pasłęce) oraz Gminę Stegna (ze względu na bliskość projektowanego kanału i przynależność do Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Oddziaływania dotyczyć będą wpływu kanału na uatrakcyjnienie pobytów turystycznych nad zalewem i napływu dodatkowych turystów, co powodować będzie rozwój usług turystycznych,

Nadzalewowe powiaty ziemskie Elbląg i Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim i Nowy Dwór Gdański w województwie pomorskim, – ponieważ (niektóre oddziaływania przenoszą się poza Gminy Nadzalewowe). Dotyczyć to będzie dojazdów do nowych miejsc pracy w Elblągu (spowodowanych rozwojem portu i przemysłu oraz rozwoju wywołanego prze nie, a opisanego wyżej ożywienia gospodarczego), a także dojazdów do pracy w usługach turystycznych i paraturystycznych oraz innych działalnościach (np. budownictwo, naprawy) wywołanych rozwojem turystyki w innych gminach. Szersze, aktywizujące oddziaływanie Gmin Nadzalewowych polegać też będzie na tworzeniu przez nie popytu na następujące rodzaje produktów i usług, dostarczanych przez inne gminy powiatu, w tym miasta powiatowe:

zaopatrzenie w produkty żywnościowe,

zaopatrzenie w inne produkty za pośrednictwem hurtowni zlokalizowanych głównie w Elblągu, a w pewnym zakresie w Braniewie i Nowym Dworze Gdańskim,

usługi remontowo-budowlane, konserwacji i napraw,

obsługa biznesu (bankowa, ubezpieczeniowa, doradztwo gospodarcze, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy, projektowania architektonicznego i inżynierskiego itp.),

usługi komercyjne dla ludności, na które wzrośnie popyt z powodu wzrostu siły nabywczej gmin nadzalewowych, świadczone głównie w miastach powiatowych (handel w dużych sklepach i wyspecjalizowany, kultura i rozrywka, komercyjne usługi zdrowotne, kosmetyczne, edukacyjne itd.).

Poza powiatem elbląskim (dojazdy do pracy) powyższe oddziaływania nie będą jednak duże ze względu na krótki sezon turystyczny dla form turystyki korzystającej z kanału. Dodatkowe argumenty za operowaniem powiatami wynikają natomiast z prowadzenia na ich szczeblu polityki na rynku pracy, z bogatszej informacji statystycznej i z faktu, iż w dużym stopniu można je utożsamić z tzw. obszarami (systemami) dziennymi (pojęciami funkcjonującymi w niektórych teoriach rozwoju regionalnego). Miasta – stolice tych powiatów uznane zostały za węzłowe ośrodki miejskie obszaru funkcjonalnego Zalewu Wiślanego w „Strategii Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych do roku 2015”.

W pewnym stopniu do obszaru oddziaływania należeć będzie Trójmiasto i inne miasta nad Zatoką Gdańską mające porty i przystanie (Hel, Jastarnia, Puck), ze względu na transport drogą morską w relacji Elbląg – porty lub stocznie w Gdańsku i Gdyni (np. ładunki ponadgabarytowe), a także rejsy statków pasażerskich oraz jachtów płynących z (lub do) tych portów i przystani przez projektowany kanał. Niewielkie oddziaływania polegające na zmniejszeniu obciążenia dróg dotyczyć też będą, obok wymienionego już powiatu Nowy Dwór Gdański, także powiatu gdańskiego.

Najdalszy zasięg oddziaływania stanowią przedpole i zaplecze Portu Elbląg, oraz miejsca lokalizacji firm obsługujących transport wykorzystujący kanał oraz Polska, jako całość w zakresie, w jakim oddziaływania stanowią korzyści budżetu państwa – dochody lub oszczędności.

Przedpole Portu Elbląg stanowią porty Litwy, Łotwy i Estonii, małe porty niemieckie i skandynawskie (duńskie, szwedzkie, fińskie) oraz Hamburg, Rotterdam i porty Trójmiasta, w pewnym stopniu również Kaliningrad i Bałtijsk, do których przewozy ładunków przez kanał mogą być alternatywne wobec przewozów przez sam Zalew.

Zaplecze Portu Elbląg stanowią w przybliżeniu województwa: warmińsko-mazurskie, częściowo: pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie oraz część Białorusi i Ukrainy.

Do obszaru oddziaływania projektu należy też zaliczyć potencjalny obszar popytu na usługi turystyczne, a więc część kraju o lepszym dostępie do Zatoki Gdańskiej niż do Zalewu Szczecińskiego, a także część Niemiec i Skandynawii, w pewnym stopniu też Rosji (Obwód Kaliningradzki, rejon Petersburga), Litwy, Łotwy i Estonii.

### Otoczenie społeczno-gospodarcze w układzie terytorialnym

Za otoczenie społeczno-gospodarcze uznano obszar oddziaływania projektu składający się w układzie terytorialnym z wyżej zdefiniowanych podobszarów, które można pogrupować następująco:

Otoczenie bliskie:

Miasto Elbląg,

Gminy Nadzalewowe (wraz z Miastem Elbląg).

Otoczenie pośrednie:

Nadzalewowe Powiaty Ziemskie, wraz z powiatem grodzkim Elbląg tworzące obszar określany dalej, jako Region Zalewu Wiślanego.

Otoczenie dalekie:

Przedpole Portu Elbląg,

Zaplecze Portu Elbląg, w tym takie jego elementy jak: województwo warmińsko-mazurskie, województwo pomorskie, w tym Trójmiasto i miasta z przystaniami nad Zatoką Gdańską (Jastarnia, Puck, Hel), inne województwa tworzące zaplecze Portu (charakteryzowane dalej, jako zbiór) oraz część Białorusi i Ukrainy (niecharakteryzowane ze względu na niepełne rozpoznanie, jaka część tych państw stanowić może zaplecze portu Elbląg),

Potencjalny obszar popytu na usługi turystyczne, których rozwój wiązać się będzie z budową kanału.

W pewnych aspektach uzasadnione jest wyróżnianie, jako jednego z zakresów otoczenia podregionu elbląskiego, jako jednostki statystycznej poziomu NTS3 – ze względu na dostępną charakterystykę statystyczną tego poziomu, bogatszą niż dla poziomów niższych.

Otoczenie bliskie obejmuje powierzchnię 1151 km2 a zamieszkuje go 173 tys. ludności, z czego 127 tys. w Elblągu.

Otoczenie pośrednie (miasto Elbląg i 3 powiaty ziemskie) zaludnione jest przez 262 tys. mieszkańców, w której to liczbie Elbląg stanowi 48%, a wszystkie rozpatrywane Gminy Nadzalewowe (łącznie z Elblągiem) – 61 %.

Otoczenie dalekie scharakteryzowane jest w podrozdziale 5.2. Tam też zawarta jest dokładniejsza charakterystyka pozostałych elementów otoczenia społeczno-gospodarczego.

### Powiązania z systemami transportowymi

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, obok Cieśniny Pilawskiej, będzie ważnym ogniwem międzynarodowych dróg wodnych, łączącym przybrzeżną morską drogę wodną E 60 ze śródlądową drogą wodną E 70, z Portem Morskim Elbląg i portami Zalewu Wiślanego [C8]. Na powiązania transportowe Portu Elbląg z zapleczem składają się:

Powiązania drogowe, wśród których największe znaczenie mają drogi układu międzynarodowego:

Droga nr 7 (E77) relacji Gdańsk – Elbląg – Ostróda – Warszawa (dalej: Radom – Kraków – Chyżne – Bratysława, jednak na południe kraju poza województwo mazowieckie w przyszłości dogodniejsze będzie powiązanie wykorzystujące autostradę A1.

Istotne natomiast są powiązania:

Z Warszawy drogą nr 17 (projektowana droga ekspresowa S17) z województwem lubelskim i dalej z Ukrainą (droga 12 lub 17 projektowana droga ekspresowa S12 i S17),

Z Warszawy drogą E30 w kierunku wschodnim: Siedlce – Białoruś, w przyszłości autostradą A2,

Z Ostródy drogą nr 16 z Olsztynem, Augustowem i Litwą oraz poprzez inne drogi z innymi częściami województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,

Droga nr 22 relacji Elbląg – Malbork – Gorzów Wielkopolski – do zachodniej granicy państwa, przy czym dla powiązań Elbląga z zapleczem największe znaczenie ma powiązanie z drogą nr 1 w Czarlinie koło Tczewa i z budowaną autostradą A1 w Swarożynie (powiązanie z województwem kujawsko-pomorskim),

Mniejsze znaczenie, jako powiązania z zapleczem Portu mieć będą drogi:

Nr 504: Elbląg – Frombork – Braniewo – przejście graniczne w Gronowie (dalej droga A194 Mamonowo – Kaliningrad),

Nr 503 (nadzalewowa) Elbląg – Suchacz – Kadyny – Tolkmicko.

Droga Nr 7 przewidywana jest w przyszłości, jako droga ekspresowa, podobnie jak droga Nr 22 do granicy i Kaliningradu.

Powiązania kolejowe, które tworzą:

Linia Malbork – Elbląg – Bogaczewo – Braniewo – Kaliningrad, w kierunku Malborka dwutorowa, zelektryfikowana, (w kierunku granicy jednotorowa, od Bogaczewa niezelektryfikowana), z międzynarodowym przejściem granicznym kolejowym w Braniewie.

Z linii tej dostępne są:

W węźle Malbork linia magistralna E65 relacji Gdynia – Iława – Warszawa – Zebrzydowice – dwutorowa zelektryfikowana,

Linia relacji Bogaczewo – Morąg – Olsztyn – jednotorowa zelektryfikowana.

Powiązania wodne, które tworzą aktualnie [C8]:

Droga morska łącząca Port w Elblągu i Porty Nadzalewowe torem wodnym na Zalewie Wiślanym z Kaliningradem i Bałtijskiem, a przez Cieśninę Pilawską z innymi portami bałtyckimi (ograniczone do bander polskich i rosyjskich, z wykluczeniem bander krajów trzecich),

Droga śródlądowa Nogat – Wisła – połączona przez Kanał Bydgoski – Noteć – Wartę – Odrę z systemem dróg wodnych Europy Zachodniej (Kanał Havela – Ren) wiążąca ten system, jako droga wodna E70 z drogami wodnymi w Europie Wschodniej poprzez Zalew Wiślany i Pregołę,

Drogi wodne śródlądowe łączące Elbląg i Zalew Wiślany przez Szkarpawę – Wisłę – Martwą Wisłę z Gdańskiem,

Szlak wodny turystyczny łączący Zalew Wiślany z wodami Jezior Mazurskich przez rzekę Elbląg – tor wodny przez Jezioro Drużno – Kanał Elbląski – do Ostródy lub Iławy.

Powyższe drogi wodne będą zarazem stanowić wodne trasy turystyczne.

Regularna, głównie sezonowa żegluga pasażerska statkami odbywa się w relacjach: Elbląg – Krynica Morska (2 r/dz), Krynica Morska – Frombork (4 r/dz), rejsy po Zalewie Wiślanym z Krynicy Morskiej (6-8 r/dz) i Kątów Rybackich (4-6 r/dz). Rejsy turystyczne odbywają się również w portach w Piaskach i w Tolkmicku. Podstawowym typem statków, które obsługują ruch pasażerski na Zalewie Wiślanym są jednostki (L = 30 – 36 m, B = 5,3 do 6,5 m i T = 1,1m) zabierające od 60 – 270 pasażerów.

Odległości pomiędzy portami Zalewu Wiślanego prezentuje tabela poniżej:

Tabela 14 Odległości pomiędzy portami Zalewu Wiślanego

| Port odniesienia | Port docelowy | Odległość w milach morskich |
| --- | --- | --- |
| Kąty Rybackie | Ujście Szkarpawy do Zalewu | 5,2 |
|  | Ujście Wisły Królewieckiej do Zalewu | 2,2 |
|  | Elbląg | 18,5 |
|  | Tolkmicko | 12,7 |
|  | Krynica Morska | 13,8 |
| Krynica Morska | Tolkmicko | 4,2 |
| Krynica Morska | Elbląg | 15,3 |
| Krynica Morska | Frombork | 5,4 |

Źródło: wydawnictwa nautyczne BHMW w Gdyni

Ponadto, jako typowe przyszłe wodne powiązania turystyczne wykorzystujące kanał należy wskazać trasy rejsów żeglarskich z portów Zatoki Gdańskiej na Zalew, jak też trasy statkami w podobnych relacjach oraz krótsze wypłynięcia zarówno jachtów, jak i statków z portów Zalewu w morze.

# Opis stanu istniejącego

Przedmiotem projektu jest Kanał Żeglugowy wraz z torami, śluzami i innymi urządzeniami technicznymi stanowiący połączenie portu elbląskiego (i przy okazji innych portów Zalewu Wiślanego) z morzem. Układ funkcjonalno-techniczny obecnego połączenia jest następujący: Port Morski Elbląg nie ma połączenia z morzem na terytorium Polski ani innego państwa Unii Europejskiej. Połączenie to jest tylko poprzez Zalew Wiślany, którego część jest na terytorium rosyjskim. Na terytorium rosyjskim jest też położona Cieśnina Pilawska łącząca Zalew Wiślany z morzem. Władze rosyjskie traktują swoją część zalewu, jako wody terytorialne. Dostęp do portów Zalewu Wiślanego z Morza Bałtyckiego przez Cieśninę Pilawską ograniczony jest tylko do polskich i rosyjskich statków handlowych [20]. Władze rosyjskie żądają uzyskania wizy rosyjskiej dla statków bander trzecich i nie zawsze wizę wydają. Okresowo, co pewien czas żegluga bywa zamykana dla obcych (w tym i polskich) bander. Połączenie przez Cieśninę Pilawską ma poza tym parametry techniczne niedostosowane do wielkości statków, jakie może obsługiwać port elbląski. Głębokość toru wodnego po stronie rosyjskiej pozwala na użytkowanie go przez jednostki pływające o zanurzeniach ograniczonych do 1,8 m Władze rosyjskie nie są zainteresowane pogłębianiem tego toru. Tor po stronie polskiej również wymagałby pogłębienia. Całość toru wymagałaby systematycznych prac utrzymujących żądaną głębokość. Natomiast na terytorium Polski port w Elblągu i porty Zalewu Wiślanego łączy z Zatoką Gdańską i Morzem Bałtyckim sieć dróg wodnych poprzez Szkarpawę, z których tylko 11,5 km spełnia wymagania dróg wodnych kategorii E. Dokładniejsze parametry techniczne i uwarunkowania przystosowania dla wymaganych parametrów tej opisane są w analizie opcji w rozdz. 7, jako opcja 2.

## Struktura organizacyjna projektu

### Inwestor (Urząd Morski)

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Art. 42, ust. 2, pkt. 20 ustawy), prowadzenie spraw budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich należy do organów administracji morskiej. Naczelnym organem administracji morskiej jest Minister Infrastruktury, a terenowymi organami - dyrektorzy urzędów morskich, którzy wykonują swoje kompetencje przy pomocy urzędów morskich.

Lokalizacja Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną znajduje się w obrębie terytorialnego zakresu działania Urzędu Morskiego w Gdyni. Na tej podstawie przyjmuje się, że inwestorem projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie właściwy:

Urząd Morski w Gdyni

81-386 Gdynia

ul. Chrzanowskiego 10

tel. (058) 620 69 11

fax. (058) 620 67 43

www.umgdy.gov.pl

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

Urząd Morski w Gdyni podlega Ministrowi Infrastruktury i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz.U. Nr 98, poz. 438 z późn. zm.),

Zarządzenia nr 29 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 15 z późn. zm.), wraz z załącznikiem określającym Statut organizacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni,

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni wprowadzonego zarządzeniem Nr 23 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 października 2005 r.

Zgodnie ze Statutem Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 29 MTiGM z dnia 22 czerwca 1995 r., Urząd Morski w Gdyni stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego, jako terenowego organu administracji morskiej, działający zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami oraz pod jego nadzorem i kierownictwem.

Szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmuje m.in. następujące, ważne z punktu widzenia celów niniejszego Studium, sprawy:

Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi statków morskich i życia na morzu,

Wyznaczanie dróg morskich, red i kotwicowisk oraz badanie ich żeglowności,

Oznakowanie nawigacyjne na drogach morskich, redach, kotwicowiskach, w morskich portach i przystaniach, z wyłączeniem oznakowań przekazanych innym podmiotom,

Nadzór nad utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego na obszarze morskich portów i przystani, torów wodnych, red i kotwicowisk,

Nadzór nad technicznym stanem torów wodnych oraz sprawy pogłębiania i utrzymania w stanie żeglowności torów wodnych, red i kotwicowisk oraz morskich portów i przystani z wyłączeniem portów lub ich części przekazanych innym jednostkom,

Nadzór nad ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji,

Nadzór nad organizacją i wykonywaniem pilotażu, holownictwa i cumowania w portach morskich,

Sprawy budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym oraz wydawanie zezwoleń i określanie warunków wykorzystywania pasa technicznego do innych celów,

Uzgadnianie pozwoleń wodno-prawnych dotyczących morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, pasa technicznego oraz morskich portów i przystani, jak również decyzji dotyczących budownictwa oraz planów zagospodarowania przestrzennego w pasie ochronnym,

Zatwierdzanie planów i projektów związanych z zagospodarowaniem pasa technicznego, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

Sprawy zagospodarowania przestrzennego morskich portów i przystani,

Ogólne kierownictwo i koordynacja akcji przeciwlodowych i przeciwsztormowych oraz udział w akcjach przeciwpowodziowych,

Zarząd i utrzymywanie morskich portów i przystani, bądź ich części, nieprzekazanym we władanie innym podmiotom,

Wydawanie zezwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morskich wodach wewnętrznych oraz ustanawianie stref bezpieczeństwa.

Strukturę organizacyjną Urzędu Morskiego w Gdyni tworzą:

Pion Ogólny podlegający Dyrektorowi Urzędu

Piony Inspekcji Morskiej, Techniczny, Oznakowania Nawigacyjnego i Delegatura w Elblągu – podlegające Zastępcom Dyrektora.

Schemat organizacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawia poniższy rysunek:

Rysunek 8 Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni

Źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni

Ważne zadania do spełnienia w projekcie budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie miał w szczególności Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Należy do niego między innymi prowadzenie takich spraw jak:

Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów zakresie inwestycji i remontów,

Udział w procedurach zamówień publicznych, zawieranie umów na dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonawstwo inwestycji i remontów obiektów hydrotechnicznych i ogólnych,

Bieżąca kontrola i nadzór inwestorski robót budowlanych i hydrotechnicznych,

Prowadzenie spraw związanych z wykonawstwem robót pogłębiarskich na torach wodnych, redach i kotwicowiskach, nadzór inwestorski, odbiory i rozliczenie robót,

Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, ich składanie, prowadzenie rozliczeń otrzymanych środków i sprawozdań zgodnie z wymaganiami unijnymi.

Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni oraz wewnętrzne struktury pionów określa Regulamin Organizacyjny.

### Konsorcjum

W celu przygotowania i realizacji projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zostało w dniu 21 maja 2007 r. w Gdyni zawiązane Konsorcjum w składzie:

Urząd Morski w Gdyni,

Wojewoda Pomorski,

Wojewoda Warmińsko – Mazurski,

Województwo Warmińsko – Mazurskie,

Gmina Miasta Elbląg,

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.,

Gmina Sztutowo,

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych.

Liderem Konsorcjum jest Urząd Morski w Gdyni. Strony Konsorcjum wyraziły wolę współpracy oraz deklarację wspierania wszelkich działań na rzecz przedsięwzięcia oraz tworzenia lobbingu, zgodnie z obowiązującym prawem, na rzecz projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na forum gmin, powiatów, województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Komisji Europejskiej.

Zgodnie z umową konsorcjum projekt ma zostać zrealizowany w 2 etapach:

Etap I obejmie przygotowanie dokumentów zgodnych z procedurami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz z obowiązującymi wymogami prawa,

Etap II obejmie realizację projektu.

Poszczególne strony Konsorcjum zobowiązały się do następujących ważniejszych zadań:

Urząd Morski w Gdyni:

Przygotowanie wszystkich badań, analiz i dokumentów i uzyskanie wymaganych decyzji,

Przygotowanie Studium Wykonalności z analizami finansowo-ekonomicznymi,

Przygotowanie Raportu oddziaływania na środowisko z badaniami m.in. dla Programu Natura 2000,

Przygotowanie dokumentacji technicznej,

Przygotowanie innych dokumentów według procedur Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

Przeprowadzenie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym prawem,

Zapewnienie nadzoru nad realizacją projektu,

Realizacja projektu, prowadzenie procesu inwestycyjnego, rozliczeń finansowych, sporządzanie raportów i sprawozdań,

Oddanie inwestycji do użytkowania (dokumenty, pozwolenia) oraz zamknięcie procesu inwestycji od strony formalno-prawnej,

Sporządzenie sprawozdania końcowego projektu oraz rozliczenie finansowe.

Wojewoda Pomorski:

Podjęcie działań w celu zapewnienia bezpłatnej dostępności terenu do realizacji inwestycji i eksploatacji inwestycji.

Gmina Sztutowo:

Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych celem wprowadzenia właściwych zapisów dotyczących inwestycji do planu miejscowego.

Gmina Miasto Elbląg wspólnie z Komunalnym Związkiem Gmin Nadzalewowych oraz Zarządem Morskiego Portu w Elblągu Sp. z o.o.

Realizacja celów projektu,

Zapewnienie trwałości projektu przez okres minimum 5 lat (zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” nie dłużej jak do 2020 r.), w tym ponoszenie kosztów utrzymania nowopowstałej infrastruktury kanału w pełnej sprawności, oraz kosztów odtworzeniowych i naprawczych.

Za prawidłowe utrzymanie i wykorzystanie powstałej infrastruktury, uzyskanie założonych efektów poprzez działania komplementarne, odpowiadać będą:

Zarząd Morskiego Portu w Elblągu Sp. z o.o., który zapewni obsługę infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz będzie ponosić koszty tej obsługi w zakresie:

Utrzymania sprawności Kanału Żeglugowego,

Utrzymania sprawności śluz,

Utrzymania dróg dojazdowych równoległych do kanału.

Urząd Morski w Gdyni, który zapewni prawidłowe utrzymanie, ponoszenie kosztów w zakresie:

Utrzymania sprawności falochronów od strony morza i od strony Zalewu Wiślanego,

Oznakowania nawigacyjnego toru wodnego Kanału Żeglugowego,

Utrzymania torów podejściowych od strony morza i od strony Zalewu Wiślanego.

Wojewoda Pomorski, który zapewni prawidłowe utrzymanie i ponoszenie kosztów w zakresie:

Utrzymania placówki celno-granicznej związanej z obsługą ruchu międzynarodowego.

Strony umowy konsorcjalnej utworzą Radę Konsorcjum. Sposób jej powołania, skład oraz regulamin funkcjonowania określi Lider Konsorcjum w porozumieniu z pozostałymi Stronami umowy, w aneksie do umowy konsorcjum, który zostanie podpisany po realizacji I etapu prac nad projektem.

Postanowiono, ze żadna ze stron Konsorcjum nie może jednostronnie wypowiedzieć umowy, ani dokonać cesji obowiązków wynikających z umowy bez zgody pozostałych stron. Zakończenie umowy zostanie ogłoszone przez Lidera Konsorcjum po wykonaniu wszystkich zobowiązań Konsorcjum lub, gdy się okaże, że niemożliwa będzie realizacja projektu.

W trakcie konsultacji wstępnej wersji niniejszego Studium Wykonalności, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie GBI-6010-2(1)/08/2096 z dnia 9 stycznia 2008 r., wyraziło opinię, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów należy do obowiązków organów administracji morskiej i nie może być zlecone innym jednostkom.

Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczać będzie konieczność realizacji przez Urząd Morski w Gdyni również zadań przewidzianych aktualnie w umowie Konsorcjum dla Zarządu Morskiego Portu w Elblągu Sp. z o.o.

### Beneficjenci

W koncepcji finansowania budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zakłada się dofinansowanie inwestycji z funduszy UE, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013, z Osi priorytetowej VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Dla Osi priorytetowej VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe przewidziano miedzy innymi następujące typy beneficjentów: porty morskie, w tym Elbląg, miasta portowe (jednostki samorządu terytorialnego) w tym Elbląg, urzędy morskie, w tym Urząd Morski w Gdyni.

Na Indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, przy projekcie budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, jako beneficjenta wymienia się Konsorcjum.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając założenie, że inwestorem oraz zarządzającym infrastrukturą umożliwiającą dostęp do portów i przystani, która powstanie w wyniku realizacji projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie Urząd Morski w Gdyni, należy przyjąć, że będzie on również beneficjentem dofinansowania rozpatrywanego projektu.

### Podział zadań w okresie inwestycji i eksploatacji

Podział zadań w procesie inwestycyjnym mającym na celu budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną wynika w szczególności z następujących założeń:

Inwestycja będzie inwestycją celu publicznego, z lokalizacją ujętą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

Lokalizacja nastąpi na gruntach należących do Skarbu Państwa,

Inwestycja dotyczyć będzie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich, zlokalizowanej poza obszarem należącym do Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o.o.,

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z osi priorytetowej VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Proces inwestycyjny

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając ustalenia umowy Konsorcjum, przewiduje się udział następujących podmiotów w procesie inwestycyjnym:

Władze samorządowe Gminy Sztutowo, tj. Zarząd, który będzie odpowiedzialny za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąty Rybackie, obejmującego osadę Skowronki, gdzie ma być zlokalizowany omawiany Kanał Żeglugowy, jako inwestycja celu publicznego, oraz Rada Gminy, która uchwali ten plan,

Urząd Morski w Gdyni będzie inwestorem - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz beneficjentem w rozumieniu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Wojewoda Pomorski, który udostępni grunty pod inwestycję celu publicznego, jaką będzie stanowił Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Morski w Gdyni będzie odpowiedzialny w szczególności za następujące sprawy:

Zapewnienie wykonania wszystkich prac mających na celu przygotowanie realizacji procesu budowy, a w szczególności:

opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, uwzględniającego wymagania dotyczące obszarów Programu Natura 2000,

opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi ocenami, pozwoleniami, i decyzjami, z decyzją o pozwoleniu na budowę włącznie,

opracowanie wniosku i wystąpienie o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

opracowanie projektów wykonawczych poszczególnych obiektów wchodzących w skład inwestycji,

przeprowadzenie przetargów na wykonawstwo dokumentacji oraz wykonawstwo inwestycji zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych,

Nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót budowlanych objętych projektem,

Promocję projektu według zasad obowiązujących dla projektów finansowanych z funduszy europejskich,

Zapewnienie realizacji robót budowlanych przez wyłonionych w trybie zamówień publicznych wykonawców zgodnie z zawartymi umowami i dokumentacją,

Odbiory wykonanych robót, prowadzenie rozliczeń finansowych, opracowywanie niezbędnych raportów i sprawozdań z realizacji inwestycji oraz wykorzystania środków, według obowiązujących zasad i procedur,

Oddanie inwestycji do użytkowania (dokumenty, pozwolenia) oraz zamknięcie procesu inwestycji od strony formalno-prawnej,

Sporządzenie sprawozdania końcowego projektu oraz rozliczenie finansowe.

W procesie inwestycyjnym będą brały udział również inne podmioty, szczególnie w zakresie uzyskiwania zgód, decyzji i pozwoleń. Będą one omówione w p. 7.4 Analiza prawna wykonalności inwestycji.

Eksploatacja inwestycji

W umowie Konsorcjum przyjęto, że obsługa infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, oraz ponoszenie kosztów tej obsługi w zakresie:

Utrzymania sprawności Kanału Żeglugowego,

Utrzymania sprawności śluz,

Utrzymania dróg dojazdowych równoległych do kanału,

należeć będzie do Zarządu Morskiego Portu w Elblągu Sp. z o.o.

Jednakże ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) stanowi, że utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów należy do obowiązków organów administracji morskiej. Takie też stanowisko, w trakcie wstępnych konsultacji niniejszego Studium Wykonalności, zajęło Ministerstwo Infrastruktury, stwierdzając, że zadanie to nie może być zlecone innym jednostkom (pismo GBI-6010-2(1)/08/2096 z dnia 9 stycznia 2008 r.).

W tej sytuacji przyjmuje się, że całość zadań w zakresie eksploatacji Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, spoczywać będzie na Urzędzie Morskim w Gdyni. Urząd ten ponosić będzie również koszty tej eksploatacji.

## Otoczenie społeczno-gospodarcze projektu

### Ludność, sieć osadnicza, procesy demograficzne

Otoczenie bliskie

Zaliczono do niego Gminy Nadzalewowe wraz z miastem Braniewo i Elblągiem.

Elbląg liczył w końcu 2006 r. około 127 tys. ludności, a pozostałe uwzględniane Gminy Nadzalewowe wraz z Braniewem – 56 tys. Łącznie obszar ten zamieszkiwało około 183 tys. ludności, z czego 70% w Elblągu.

Powierzchnie i ludność Gmin Nadzalewowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15 Powierzchnia i ludność Gmin Nadzalewowych (stan na dzień 31.12.2006 r.)

| Województwo | Powiat | Gmina | Powierzchnia km2 | Ludność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Warmińsko -mazurskie | m. Elbląg | Miasto Elbląg | 80 | 127 655 | 127 275 | 126 985 |
|  | Elbląski | Gmina Elbląg | 192 | 2 766 | 2 762 | 6 463 |
|  |  | Gmina miejsko-wiejska Tolkmicko | 208 | 6 501 | 6 482 | 6 697 |
|  |  | w tym miasto |  | 2 766 | 2 762 | 2 725 |
|  | Braniewo | Miasto Braniewo | 12 | 18 068 | 17 925 | 17 792 |
|  |  | Gmina Braniewo | 307 | 6 428 | 6 411 | 6 368 |
|  |  | Gmina miejsko-wiejska Frombork | 124 | 3 793 | 3 787 | 3 754 |
|  |  | w tym miasto |  | 2 528 | 2 525 | 2 474 |
| Pomorskie | Nowodworski | Miasto Krynica Morska | 116 | 1 321 | 1 364 | 1 390 |
|  |  | Gmina Sztutowo | 112 | 3 551 | 3 538 | 3 538 |
|  |  | Gmina Stegna | 170 | 9 531 | 9 544 | 9 517 |
| Razem poza Elblągiem |  | 1241 | 51959 | 51813 | 55519 |
| Ogółem |  |  | 1321 | 179614 | 179088 | 182504 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (www.stat.gov.pl)

Otoczenie pośrednie

Otoczenie pośrednie (miasto Elbląg i 3 powiaty ziemskie) zaludnione jest przez 262 tys. mieszkańców, w której to liczbie Elbląg stanowi 48%, a wszystkie rozpatrywane gminy nadzalewowe – 61 %, przy czym w powiatach ziemskich ich udział waha się od prawie 14% do 23 %.

Ludność powiatów Nadzalewowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16 Ludność powiatów nadzalewowych

| Powiat | 1995 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym Gminy Nadzalewowe |
|  |  | osoby | % |
| Braniewski | 45 804 | 44 166 | 43 894 | 43 531 | 10122 | 23,3 |
| Elbląski | 57 628 | 56 458 | 56 491 | 56 466 | 13160 | 23,3 |
| Nowodworski | 36 230 | 35 602 | 35 549 | 35 487 | 4928 | 13,9 |
| Miasto Elbląg | 128 605 | 127 655 | 127 275 | 126 985 | 126 985 | 100.0 |
| Ogółem | 268 267 | 263 881 | 263 209 | 262 469 | 160 123 | 61,0 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys) w oparciu o dane Banku Danych Regionalnych GUS

Sieć osadnicza

Dominującym ogniwem sieci osadniczej jest Elbląg (127 tys. mieszkańców). Braniewo liczy niecałe 18 tys. mieszkańców, a w pozostałych Gminach Nadzalewowych są jedynie małe miasta: Tolkmicko (2,7 tys. mieszkańców), Frombork (3,8 tys. mieszkańców) oraz stanowiąca Gminę Miejską Krynica Morska (1,4 tys. mieszkańców). Stolicami dwóch Gmin są duże wsie: Sztutowo i Stegna.

Struktura wieku

Gminy Nadzalewowe wykazują typową prawidłowość: młodszą strukturę wieku wykazują Gminy Wiejskie, najstarszą – miasto Elbląg.

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (2006 r.)

| Jednostka terytorialna |  | W wieku |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przedprodukcyjnym | Produkcyjnym | poprodukcyjnym |
|  | [%] | [%] | [%] |
| Woj. warmińsko-mazurskie | 21,9 | 64,5 | 13,6 |
| Woj. Pomorskie | 21,3 | 64,5 | 14,2 |
| Podregion 35 - elbląski | 22,4 | 64,1 | 13,5 |
| Braniewo – miasto | 22,1 | 66,0 | 12,0 |
| Braniewo – gmina wiejska | 27,2 | 61,5 | 11,3 |
| Frombork | 21,9 | 64,8 | 13,3 |
| Frombork - miasto | 21,3 | 65,6 | 13,2 |
| Frombork - obszar wiejski | 23,1 | 63,2 | 13,7 |
| Elbląg – gmina wiejska | 24,7 | 64,5 | 10,8 |
| Tolkmicko | 21,8 | 64,0 | 14,1 |
| Tolkmicko – miasto | 21,1 | 63,5 | 15,4 |
| Tolkmicko – obszar wiejski | 22,4 | 64,4 | 13,2 |
| Elbląg miasto | 19,1 | 66,6 | 14,3 |
| Krynica Morska | 19,6 | 67,1 | 13,4 |
| Sztutowo | 21,3 | 65,9 | 12,7 |
| Stegna | 21,3 | 65,3 | 13,4 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Wskaźniki obciążenia demograficznego ilustruje poniższa tabela:

Tabela 18 Wskaźniki obciążenia demograficznego (2006 r.)

| Jednostka terytorialna | Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym |
| --- | --- | --- | --- |
| Woj. warmińsko-mazurskie | 55,0 | 62,1 | 21,1 |
| Woj. Pomorskie | 55,0 | 66,7 | 22,0 |
| Podregion 35 – elbląski | 56,0 | 60,2 | 21,1 |
| Braniewo miasto | 51,6 | 54,2 | 18,1 |
| Braniewo gmina wiejska | 62,6 | 41,3 | 18,3 |
| Frombork | 54,4 | 60,9 | 20,6 |
| Elbląg gmina wiejska | 55,1 | 43,9 | 16,8 |
| Tolkmicko | 56,2 | 64,8 | 22,1 |
| Elbląg miasto | 50,1 | 75,0 | 21,5 |
| Krynica Morska | 49,1 | 68,4 | 20,0 |
| Sztutowo | 51,7 | 59,7 | 19,3 |
| Stegna | 53,3 | 62,9 | 20,6 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Procesy demograficzne

Liczba ludności obszaru maleje, czego przyczyną jest niski i malejący przyrost naturalny (w miastach: Elblągu i Tolkmicku od kilku lat ujemny) w powiązaniu z ujemnym saldem migracji, systematycznie rosnącym. Przekroczyło ono 500 rocznie dla obszaru, jako całości, natomiast nawet w mieście Elblągu też jest ujemne i przekracza 300 rocznie.

Również wszystkie 4 powiaty (łącznie z miastem Elbląg) tworzące otoczenie pośrednie wykazują tendencje spadku zaludnienia.

Ruch naturalny ludności w latach 2000÷2006 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 19 Ruch naturalny w latach 2000÷2006

| Jednostka terytorialna | W liczbach bezwzględnych | Na 1000 ludności średniorocznie |
| --- | --- | --- |
|  | urodzenia | zgony | przyrost naturalny | urodzenia | zgony | przyrost naturalny |
| Elbląg – miasto | 7992 | 8059 | -67 | 8,9 | 9,0 | -0,1 |
| Braniewo – miasto | 1251 | 1044 | 207 | 9,8 | 8,2 | 1,6 |
| Braniewo – gmina wiejska | 560 | 396 | 164 | 12,6 | 8,9 | 3,7 |
| Frombork | 237 | 229 | 8 | 8,8 | 8,5 | 0,3 |
| Frombork - miasto | 139 | 144 | -5 | 7,7 | 8,0 | -0,3 |
| Frombork - obszar wiejski | 98 | 85 | 13 | 10,8 | 9,4 | 1,4 |
| Elbląg | 530 | 378 | 152 | 11,4 | 8,1 | 3,3 |
| Tolkmicko | 510 | 551 | -41 | 11,1 | 12,0 | -0,9 |
| Tolkmicko - miasto | 195 | 292 | -97 | 10,2 | 15,2 | -5,0 |
| Tolkmicko - obszar wiejski | 315 | 259 | 56 | 11,7 | 9,6 | 2,1 |
| Krynica Morska | 95 | 60 | 35 | 10,3 | 6,5 | 3,8 |
| Sztutowo | 239 | 252 | -13 | 9,6 | 10,1 | -0,5 |
| Stegna | 683 | 667 | 16 | 10,3 | 10,0 | 0,2 |
| Razem poza Elblągiem | 2854 | 2533 | 321 | 7,3 | 6,5 | 0,8 |
| Miasta razem | 429 | 496 | -67 | 9,1 | 9,0 | 0,1 |
| Wieś razem | 2425 | 2037 | 388 | 11,1 | 9,3 | 1,8 |
| Ogółem | 11180 | 10904 | 276 | 8,7 | 8,5 | 0,2 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS i obliczenia własne (Jacek Sołtys)

W tabeli widać ogólną prawidłowość wyższego wskaźnika przyrostu naturalnego na wsi, a niższego w miastach, przy czym na analizowanym obszarze przyrost naturalny jest nadal ujemny tylko w Elblągu i Tolkmicku oraz Gminie Sztutowo.

Migracje stałe w latach 2000÷2006 przedstawia poniższa tabela

Tabela 20 Migracje stałe w latach 2000÷2006

| Wyszczególnienie | W liczbach bezwzględnych | Na 1000 ludności średniorocznie |
| --- | --- | --- |
|  | Napływ | Odpływ | Saldo | Napływ | Odpływ | Saldo |
| Powiat m. Elbląg | 5771 | 7235 | -1464 | 6,5 | 8,1 | -1,6 |
| Braniewo - miasto | 1 386 | 2 076 | -690 | 10,9 | 16,3 | -5,4 |
| Braniewo – gmina wiejska | 487 | 597 | -110 | 10,9 | 13,4 | -2,5 |
| Frombork | 315 | 432 | -117 | 11,7 | 16,0 | -4,3 |
| Frombork - miasto | 198 | 271 | -73 | 11,0 | 15,1 | -4,1 |
| Frombork - obszar wiejski | 117 | 161 | -44 | 12,9 | 17,8 | -4,9 |
| Elbląg | 797 | 1415 | -618 | 17,1 | 30,3 | -13,3 |
| Tolkmicko | 797 | 625 | 172 | 17,3 | 13,6 | 3,7 |
| Tolkmicko - miasto | 317 | 226 | 91 | 16,5 | 11,8 | 4,7 |
| Tolkmicko - obszar wiejski | 480 | 399 | 81 | 17,9 | 14,8 | 3,0 |
| Krynica Morska | 265 | 157 | 108 | 28,7 | 17,0 | 11,7 |
| Sztutowo | 295 | 310 | -15 | 11,8 | 12,4 | -0,6 |
| Stegna | 932 | 737 | 195 | 14,0 | 11,1 | 2,9 |
| Razem poza Elblągiem | 6 386 | 7 406 | -1 020 | 16,3 | 18,9 | -2,6 |
| OGÓŁEM | 12 157 | 14 641 | -2 484 | 9,5 | 11,4 | -1,9 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS i obliczenia własne (Jacek Sołtys)

Saldo migracji analizowanego obszaru jest ujemne, jako całości, ale dotyczy to też niemal wszystkich Gmin z wyjątkiem Tolkmicka, Gminy Stegna i Krynicy Morskiej, która ma najwyższy wskaźnik względny napływu na 1000 ludności. Kolejne miejsca pod względem tego wskaźnika zajmują Gminy podmiejskie sąsiadujące z Elblągiem (Elbląg, Tolkmicko). Jednak tylko niewielka część emigracji z Elbląga kieruje się do nich. Odpływ z Elbląga wielokrotnie przewyższa napływ do gmin podmiejskich i świadczy o niewysokiej atrakcyjności tego miasta.

### Gospodarka

Ogólny poziom

O ogólnym poziomie rozwoju i dystansie do innych obszarów świadczą w pewnym stopniu wskaźniki dla całego statystycznego podregionu elbląskiego NTS3 (obejmuje on poza tu rozpatrywanymi jeszcze 4 powiaty, z których najlepiej rozwinięte – iławski i ostródzki – przyczyniają się do takiej, a nie jeszcze niższej pozycji podregionu). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca stanowi tu 71,5 % średniej krajowej, co stawia podregion na 9. miejscu od końca na 45 podregionów w kraju [1].

Znacznie niżej od średniej krajowej kształtują się wynagrodzenia. W całym podregionie elbląskim są one niższe niż średnio dla województwa. Na poziomie średniej wojewódzkiej są wynagrodzenia w Elblągu, a wyraźnie niższe w pozostałych powiatach.

Stan ten ilustruje poniższa tabela:

Tabela 21 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

| Jednostka terytorialna | Przeciętne miesięczne wynagrodzenia |
| --- | --- |
|  | Ogółem | W relacji do średniej krajowej (Polska=100) |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | [zł] | [zł] | [zł] | [%] | [%] | [%] |
| Powiat nowodworski | 1950 | 1995 | 2072 | 81 | 80 | 79 |
| Powiat braniewski | 1901 | 1940 | 2099 | 79 | 77 | 80 |
| Powiat elbląski | 1785 | 1847 | 1950 | 74 | 74 | 74 |
| Powiat m. Elbląg | 2144 | 2136 | 2218 | 89 | 85 | 84 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

O poziomie rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza przedsiębiorczości, świadczy do pewnego stopnia liczba podmiotów gospodarczych, co ilustruje poniższa tabela:

Tabela 22 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności

| Jednostka terytorialna | Sektor własności |
| --- | --- |
|  | ogółem | publiczny | prywatny |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. | jed.gosp. |
| Braniewo - miasto | 1603 | 1584 | 1 577 | 202 | 205 | 205 | 1401 | 1379 | 1372 |
| Braniewo – gmina wiejska | 213 | 248 | 265 | 7 | 8 | 8 | 206 | 240 | 257 |
| Frombork | 283 | 287 | 288 | 18 | 17 | 17 | 265 | 270 | 271 |
| Frombork - miasto | 246 | 251 | 250 | 18 | 17 | 17 | 228 | 234 | 233 |
| Frombork - obszar wiejski | 37 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 38 |
| Elbląg | 425 | 431 | 451 | 16 | 13 | 15 | 409 | 418 | 436 |
| Tolkmicko | 423 | 440 | 436 | 61 | 62 | 62 | 362 | 378 | 374 |
| Tolkmicko - miasto | 243 | 249 | 243 | 54 | 55 | 55 | 189 | 194 | 188 |
| Tolkmicko - obszar wiejski | 180 | 191 | 193 | 7 | 7 | 7 | 173 | 184 | 186 |
| Razem gminy w woj. warmińsko-mazurskim poza Elblągiem | 2 947 | 2 990 | 3 017 | 304 | 305 | 307 | 2 643 | 2 685 | 2 710 |
| Krynica Morska | 409 | 432 | 448 | 8 | 8 | 8 | 401 | 424 | 440 |
| Stegna | 821 | 883 | 935 | 21 | 21 | 21 | 800 | 862 | 914 |
| Sztutowo | 346 | 374 | 393 | 10 | 9 | 9 | 336 | 365 | 384 |
| Razem gminy w woj. pomorskim | 1576 | 1689 | 1776 | 39 | 38 | 38 | 1537 | 1651 | 1738 |
| Razem gminy poza Elblągiem | 5 229 | 5 406 | 3 940 | 422 | 422 | 424 | 4 807 | 4 984 | 5 093 |
| Powiat m. Elbląg | 12 094 | 12 097 | 12 012 | 1 192 | 1 206 | 1 205 | 10 902 | 10 891 | 10 807 |
| Ogółem | 17 323 | 17 503 | 15 952 | 1 614 | 1 628 | 1 629 | 15 709 | 15 875 | 15 900 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w latach 2004÷2006 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 23 Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w latach 20042006

| Jednostka terytorialna | W liczbach bezwzględnych | Dynamika w % (2004 r. – 100) |
| --- | --- | --- |
|  | Sektor własności | Sektor własności |
|  | ogółem | publiczny | prywatny | ogółem | publiczny | prywatny |
| Średnio gminy w woj. warmińsko-mazurskim poza Elblągiem | 70 | 3 | 67 | 102,4 | 101,0 | 102,5 |
| Średnio 3 gminy w woj. Pomorskim | 200 | -1 | 173 | 112,7 | 97,4 | 113,1 |
| Średnio gminy poza Elblągiem. | 270 | 2 | 201 | 106,0 | 100,6 | 106,4 |
| Powiat m. Elbląg | -82 | 13 | 268 | 99,3 | 101,1 | 99,1 |
| Średnio | 188 | 15 | -95 | 101,1 | 101,0 | 101,1 |

Źródło: Obliczenia własne (Jacek Sołtys) na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS

Liczba podmiotów gospodarki narodowej (czyli podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji 
i organizacji zarejestrowanych w rejestrze REGON) w Gminach Nadzalewowych ogółem jest dość ustabilizowana: w latach 2004 – 2006 przyrost wyniósł 188 podmiotów, co daje dynamikę wzrostu 101,1%. Najwyższą dynamikę wykazywał przyrost liczby podmiotów prywatnych poza Elblągiem w 3 gminach w woj. pomorskim (113,1%, w liczbach bezwzględnych 173). W woj. warmińsko-mazurskim poza Elblągiem dynamika przyrostu firm prywatnych wyniosła 102,5 % (w liczbach bezwzględnych 67 firm). Natomiast w Elblągu ubyło w tych 3 latach 95 podmiotów prywatnych. Zważywszy, że nie wszystkie podmioty zaprzestające działalności gospodarczej dokonują wyrejestrowania z REGON-u, rzeczywiste liczby podmiotów, jak też ich przyrosty, należy uważać za nieco niższe. Mimo iż sama liczba podmiotów nie świadczy jeszcze o kondycji gospodarczej jednostki terytorialnej, spadek liczby podmiotów prywatnych w Elblągu z dużym prawdopodobieństwem świadczy o stagnacji gospodarczej. Ubyło też 6 firm prywatnych w Braniewie.

Rynek pracy

Elbląg jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, drugim, co do wielkości w województwie. Po utracie statusu miasta wojewódzkiego i restrukturyzacji przemysłu zwiększył się jednak jego dystans do Olsztyna. Ilustracją niedostatku rozwoju gospodarczego jest stopa bezrobocia – prawie 3-krotnie wyższa, niż w Olsztynie.

Dużym wciąż problemem jest bezrobocie w całym regionie Zalewu Wiślanego: w poszczególnych jego powiatach stopa bezrobocia 2 ÷ 3 -krotnie wyższa niż średnia krajowa.

Bezrobocie w powiatach i gminach Zalewu Wiślanego przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 24 Bezrobocie w powiatach regionu Zalewu Wiślanego

| Jednostka terytorialna | 31. XII. 2004 | 31. XII. 2005 | 31. XII. 2006 | 30. VI. 2007 r. | 30. X. 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat braniewski | 40,5 | 39,1 | 36,7 | 32,6 | 32,4 |
| Powiat elbląski | 35,8 | 33,3 | 29,3 | 23,8 | 23,3 |
| Elbląg miasto | 24,5 | 21,2 | 17,9 | 14,9 | 13,7 |
| Powiat iławski | 24,6 | 23,6 | 20,1 | 16,4 | 14,3 |
| Olsztyn miasto | 10,8 | 9,2 | 6,8 | 5,0 | 4,7 |
| Województwo Warmińsko- Mazurskie | 29,2 | 27,2 | 23,6 | 19,5 | 18,8 |
| Powiat nowodworski | 42,4 | 37,0 | 33,0 | 28,7 | 26,2* |
| Woj. Pomorskie | 21,4 | 19,2 | 15,3 | 12,7 |  |
| POLSKA | 19,0 | 17,6 | 14,8 | 12,3 | 11,3 |

Źródło: Dane GUS i Powiatowych Urzędów Pracy

Tabela 25 Bezrobocie w gminach regionu Zalewu Wiślanego

| Jednostka terytorialna | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elbląg miasto | 11 841 | 10 187 | 8 298 |
| Elbląg gmina wiejska | 795 | 734 | 622 |
| Braniewo miasto | 2 296 | 2 219 | 2 067 |
| Braniewo gmina wiejska | 1 071 | 1 098 | 941 |
| Frombork | 489 | 490 | 458 |
| Tolkmicko | 940 | 832 | 721 |
| Krynica Morska | 197 | 170 | 182 |
| Stegna | 1 615 | 1 324 | 1 161 |
| Sztutowo | 621 | 543 | 439 |
| Razem poza Elblągiem | 19 865 | 17 597 | 14 889 |
| Ogółem | 31 706 | 27 784 | 23 187 |

Źródło: Bank danych regionalnych GUS

Struktura gospodarki – funkcje gospodarcze

W Elblągu dominującymi funkcjami egzogenicznymi są usługi (funkcje centralne na rzecz otoczenia – powiatu i całego podregionu funkcjonalnego, a z wyspecjalizowanych – transport i turystyka) oraz przemysł. Pozostały obszar jest wielofunkcyjny z udziałem rolnictwa, drobnego przemysłu, turystyki i rybołówstwa.

Nie są dostatecznie wykorzystane walory położenia Elbląga w węźle transportowym drogowo-kolejowo-wodnym (morsko-rzecznym) ani bogate walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Zalew Wiślany sąsiaduje z różnymi jednostkami fizycznogeograficznymi, z których bardzo duży potencjał ma Wysoczyzna Elbląska i Mierzeja Wiślana, ale tylko ta ostatnia ma dobrze rozwiniętą bazę turystyczną i cieszy się dużym napływem turystów nad morze. Natomiast walory Zalewu wykorzystywane są w niewielkim stopniu, co ilustrują tabele zamieszczone w punkcie omawiającym turystykę.

Funkcje centralne Elbląga

Jako drugie pod względem wielkości miasto w województwie i byłe miasto wojewódzkie Elbląg ma dobrze rozwinięte usługi – tzw. funkcje centralne – w zakresie, których obsługuje nie tylko ludność 
i instytucje w mieście i swoim powiecie ziemskim, ale także szerszy obszar – północno-zachodnia część województwa, dla którego pełni funkcję ośrodka podregionalnego, jednego z trzech w województwie [18] i zarazem wspomagającego ośrodek regionalny w zakresie niektórych usług. Do usług o znaczeniu ponadregionalnym należą instytucje kultury (w tym Teatr Dramatyczny) oraz szkoły wyższe: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych REGENT COLLEGE, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (pierwsza samodzielna elbląska uczelnia państwowa) oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Do istotnych usług obsługujących otoczenie należą też szkoły średnie i policealne, placówki bankowe i inne instytucje obsługi biznesu, 3 szpitale (w tym Wojewódzki Szpital Zespolony) i specjalistyczne poradnie lekarskie.

Przemysł

O stopniu rozwinięcia przemysłu w poszczególnych gminach analizowanego obszaru świadczą dane w tabelach dotyczące liczby podmiotów działających w przemyśle oraz wielkość zatrudnienia w części podmiotów gospodarczych (nie są to informacje doskonałe, gdyż, jak już stwierdzono, sama liczba podmiotów to tylko jeden z mierników rozwoju, zaś liczba pracujących dotyczy tyko podmiotów zatrudniających, co najmniej 9 pracowników). Z tabel tych wynika dominująca rola Elbląga (66% liczby podmiotów i 80% pracujących), a wśród gmin pozostałych – rosnąca rola przemysłu w gminie Tolkmicko. W latach 2004 – 2006 nastąpił przyrost liczby podmiotów w obszarze o 70 (30 w Elblągu, 40 w pozostałych gminach).

W Elblągu dobrze rozwinięty jest przemysł odzieżowy, drzewno-papierniczy (w tym produkcja mebli), skórzano-obuwniczy, przetwórstwa spożywczego i energetyczny. Do znaczących obiektów przemysłowych, zarazem istotnych dla problematyki Studium ze względu na tworzony popyt na transport, należy Zakład Metalurgiczny spółki Alstom Power. Wykonuje on m. in. wielkogabarytowe odlewy o masie kilkudziesięciu ton, dla których najlepszym środkiem transportu jest transport wodny. Środek ten jest też dogodny dla transportu wyrobów szeregu innych obiektów przemysłowych, m. in. dla kilku wytwórni łodzi i jachtów.

Ilość podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w poszczególnych sekcjach PKD ilustrują poniższe tabele:

Tabela 26 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcjach PKD D i E (przemysł)

| Jednostka terytorialna | 2004 | 2005 | 2006 | Przyrost 2004 – 2006 | Dynamika (2004 r. – 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elbląg miasto | 1 156 | 1 179 | 1 186 | 30 | 103 |
| Braniewo miasto | 110 | 107 | 105 | -5 | 95 |
| Braniewo gmina wiejska | 23 | 26 | 26 | 3 | 113 |
| Frombork | 27 | 27 | 27 | 0 | 100 |
| Frombork miasto | 24 | 25 | 25 | 1 | 104 |
| Frombork obszar wiejski | 3 | 2 | 2 | -1 | 67 |
| Elbląg gmina wiejska | 94 | 93 | 99 | 5 | 105 |
| Tolkmicko | 47 | 53 | 59 | 12 | 126 |
| Tolkmicko miasto | 19 | 26 | 28 | 9 | 147 |
| Tolkmicko obszar wiejski | 28 | 27 | 31 | 3 | 111 |
| Razem gminy w woj. warmińsko-mazurskim poza Elblągiem | 375 | 386 | 402 | 27 | 107 |
| Krynica Morska | 16 | 14 | 13 | -3 | 81 |
| Stegna | 127 | 135 | 142 | 15 | 111,8 |
| Sztutowo | 44 | 40 | 45 | 1 | 102 |
| Razem w woj. pomorskim | 187 | 189 | 200 | 13 | 107,0 |
| Razem poza Elblągiem | 562 | 575 | 602 | 40 | 107,1 |
| OGÓŁEM | 1 718 | 1 754 | 1 788 | 70 | 104,1 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Tabela 27 Pracujący w sektorze II (sekcje PKD C, D, E, F – przemysł i budownictwo)a)

| Jednostka terytorialna | 2003 | 2006 | Przyrost w liczbach bezwzględnych | Dynamika (2003 r. – 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elbląg miasto | 10 676 | 11 032 | 356 | 103,3 |
| Braniewo - miasto | 575 | 717 | 1292 | 124,7 |
| Braniewo | 96 | 84 | 180 | 87,5 |
| Frombork - obszar wiejski | 75 | 110 | 185 | 146,7 |
| Elbląg | 853 | 1 580 | 2433 | 185,2 |
| Tolkmicko | 171 | 218 | 389 | 127,5 |
| Razem gminy w woj. warmińsko-mazurskim poza Elblągiem | 1 770 | 2 709 | 4 479 | 672 |
| Krynica Morska | 40 | 27 | 67 | 67,5 |
| Stegna | 19 | 38 | 19 | 200,0 |
| Sztutowo | 82 | 34 | 116 | 41,5 |
| Razem w woj. pomorskim | 141 | 99 | -42 | 70,2 |
| Razem gminy poza Elblągiem | 1 911 | 2 808 | 897 | 146,9 |
| OGÓŁEM | 12 587 | 13 840 | 1253 | 110,0 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

a) w podmiotach gospodarczych powyżej 9 pracujących

Transport w tym wodny morski i śródlądowy

Analizowany obszar, a w nim zwłaszcza Elbląg, jest węzłem transportowym łączącym transport lądowy drogowy i kolejowy z transportem wodnym, na styku śródlądowych i morskich dróg wodnych. Włączają się one w europejski system dróg wodnych zwłaszcza poprzez trasę E-70, przy czym główną lukę w tych powiązaniach stanowi brak bezpośredniego połączenia z morzem na terytorium Polski i zarazem Unii Europejskiej. Powiązania transportowe zostały wymienione w punkcie 4.2.4.

Elementem systemu transportu wodnego są porty i przystanie. Status portów morskich posiadają: Elbląg, Tolkmicko, Frombork i Nowa Pasłęka, a przystani morskiej – Kamienica Elbląska [20]. Ważne są też porty i przystanie w Krynicy Morskiej i Kątach Rybackich. Mniejsze przystanie są w Suchaczu, Piaskach, Nadbrzeżu. Porty na zalewie oprócz funkcji turystycznej pełnią funkcje transportu towarowego i obsługi rybołówstwa łodziowego. Nad zalewem jest jeszcze kilkanaście przystani i miejsc przydatnych na przystanie. Między innymi takimi przystaniami są: Kupta, Kadyny, Pęklewo, Suchacz II, Jagodna, Nabrzeże (czynna przystań żeglarska) itp. [14]. W Kadynach trwa odbudowa przystani dla celów turystycznych.

Port Morski Elbląg zajmuje powierzchnię 470 ha. Długość nabrzeży portowych wynosi 2,5 km (w tym 0,3 km pasażerskich). W ostatnich latach zbudowano terminal towarowy i pasażerski, który może obsługiwać promy pasażersko-samochodowe, towarowe oraz barki i statki do 3 tys. ton nośności. Port posiada 5 basenów portowych i 5 przystani jachtowych, wyposażony jest w bocznicę kolejową, suwnicę o udźwigu 150 ton, elewator zbożowy o pojemności 14 tys. m3, obrotnicę dla statków o długości 120 m. Jest też stocznia remontowa [3].

Ograniczenia wprowadzone przez stronę rosyjską spowodowały bardzo duży spadek przeładunków, zilustrowany w tabeli. Utrzymujący się nadal brak możliwości swobodnej żeglugi przez granicę polsko-rosyjską na Zalewie Wiślanym oraz brak alternatywnego połączenia z Bałtykiem, powodują niewykorzystanie potencjału portowego w Elblągu [14].

Ilość i asortyment towarów przeładowywanych w Porcie Elbląg przedstawia poniższa tabela:

Tabela 28 Przeładunki Portu Elbląg

| Rodzaj ładunku | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 641,3 | 148,3 | 40,9 | 36,4 | 37,9 | 46,1 | 142,7 | 78,3 | 126,8 |
| Piasek formierski |  | 57,3 | 37,5 | 19,8 | 19,1 | 20,1 | 15,5 | 18,8 | 16,9 |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Żwir budowlany | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piasek budowlany | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luki okrętowe, konstrukcje stalowe, drobnica | 0,6 | 3 |  |  | 6 | 6,9 | 10,8 |  | 6,6 |
| Węgiel | 619,6 | 88 |  | 12,3 | 12,8 | 18,1 | 116,4 | 50,8 | 103,3 |
| Inne |  |  | 3,4 | 4,3 |  | 1 |  | 8,7 |  |
| Liczba osób | 31,5 | 28,7 | 37,2 | 33,9 | 32,1 | 33,7 | 35,7 | 45,1 | 55,0 |

Źródło: http://port.elblag.pl

Pozostałe porty i przystanie Zalewu, jako istotne dla turystyki, zostały ogólnie scharakteryzowane dalej poprzez stwarzaną przez nie bazę żeglarską i ruch pasażerski, przy omawianiu turystyki, jako jednej z funkcji gospodarczych obszaru.

Rybołówstwo

Rybołówstwo na Zalewie Wiślanym funkcjonuje w oparciu o sieć małych, skromnie wyposażonych portów rybackich. Brak jest bazy przetwórstwa. Brak też planowego zarybiania [20]. Ta gałąź gospodarki historycznie związana jest z Zalewem Wiślanym. W polskiej jego części rybołówstwo uprawiało przed dziewięciu laty 250 rybaków dysponujących 220 łodziami. Do ograniczenia rybołówstwa przyczyniły się rekompensaty wypłacane, jako odszkodowanie przez Unię Europejską, w wyniku, czego wielu rybaków w latach 2004 ÷ 2005 zlikwidowało łodzie. Obecnie wydanych jest 67 licencji, a liczba rybaków wynosi około 140. Jeszcze 4 lata temu łowiono średnio 2.200 ton ryb rocznie, w tym 500 ÷ 600 ton ryb cennych gospodarczo. Po likwidacji części kutrów znacznie spadła ilość odławianych ryb, zwłaszcza węgorza i sandacza. Znikły niemal zupełnie: karp, certa, krąp, łosoś i szczupak. Problemem jest nadmiernie rozwinięta kolonia kormorana (rezerwat) i zbyt niskie zarybienie gatunkami bardzo na tym akwenie wskazanymi (węgorz, szczupak itp.). Dlatego dla przyszłości rybołówstwa w tym regionie za ważne uznaje się otwarcie Zalewu Wiślanego poprzez Kanał Żeglugowy w Skowronkach, aby rybacy mogli wypływać na morze, a także restytucje ichtiocenozy Zalewu [14].

Turystyka

Na południowym brzegu Zalewu występuje głównie turystyka krajoznawcza (wycieczkowa). Głównymi celami ruchu turystycznego są miasta: Frombork (zespół katedralny z muzeum Mikołaja Kopernika) i Elbląg (zabytki), a także rejsy po pochylniach Kanału Elbląskiego, Kadyny ze stadniną koni i dawną rezydencją letnią cesarza Wilhelma II. Walory krajoznawcze dopełniane są przez krajobrazowe: urozmaicony krajobraz Wysoczyzny Elbląskiej, kontrastująca z nią tafla Zalewu Wiślanego. Za niedostateczne natomiast należy uznać wykorzystywanie akwenu Zalewu Wiślanego, w tym zwłaszcza do uprawiania sportów i rekreacji wodnej, szczególnie żeglarstwa. Wynika to m. in. z braku odpowiadającego współczesnym potrzebom zaplecza lądowego do przyjmowania i obsługi jednostek pływających (portów, przystani, zaplecza technicznego, bazy wypoczynkowej itp.) [20]. O pojemności istniejącej bazy świadczy poniższa tabela (przy czym nie są to informacje kompletne, gdyż tylko niektórzy gestorzy bazy noclegowej objęci są sprawozdawczością GUS).

Tabela 29 Turystyczne miejsca noclegowe

| Jednostka terytorialna | Miejsca noclegowe ogółem w lipcu | Miejsca noclegowe całoroczne w lipcu | Udział całorocznych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | [miejsce] | [miejsce] | [miejsce] | [miejsce] | [miejsce] | [miejsce] | [%] | [%] | [%] |
| Braniewo miasto | – | – | 200 | – | – | 170 | – | – | 85 |
| Frombork | 422 | 499 | 309 | 222 | 159 | 209 | 53 | 32 | 68 |
| Elbląg | 95 | 115 | 115 | 95 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 |
| Tolkmicko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Elbląg miasto | 1 052 | 1 106 | 1 040 | 708 | 779 | 790 | 67 | 70 | 76 |
| Krynica Morska | 4 302 | 4 274 | 4 268 | 497 | 655 | 451 | 12 | 15 | 11 |
| Stegna | 4 072 | 3 569 | 3 874 | 643 | 485 | 615 | 15,8 | 13,6 | 15,9 |
| Sztutowo | 1 821 | 1 534 | 1 588 | 208 | 274 | 274 | 11 | 18 | 17 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Ilość korzystających z noclegów i ilość udzielonych noclegów ilustrują poniższe tabele:

Tabela 30 Korzystający z noclegów

| Jednostka terytorialna | Korzystający z noclegów ogółem I-XII | Korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] |
| Braniewo - miasto | – | – | 5 529 | – | – | 1 324 |
| Frombork | 8 947 | 8 678 | 7 511 | 4 030 | 3 946 | 2 790 |
| Elbląg | 4 987 | 4 029 | 3 952 | 377 | 277 | 142 |
| Tolkmicko | 4 282 | 4 255 | 3 902 | 2 060 | 2 150 | 1 672 |
| Powiat m. Elbląg | 39 814 | 41 329 | 39 815 | 15 683 | 15 488 | 13 478 |
| Krynica Morsk | 28 444 | 32 074 | 31 085 | 475 | 595 | 922 |
| Stegna | 33 908 | 31 375 | 33 648 | 1 219 | 1 111 | 1 159 |
| Sztutowo | 10 172 | 8 219 | 9 871 | 499 | 373 | 653 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Tabela 31 Udzielone noclegi

| Jednostka terytorialna | Udzielone noclegi ogółem I-XII | Udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | [nocleg] | [nocleg] | [nocleg] | [nocleg] | [nocleg] | [nocleg] |
| Braniewo - miasto | – | – | 14 033 | – |  | 2 214 |
| Frombork | 13 837 | 14 792 | 18 616 | 5 901 | 5 714 | 4 811 |
| Elbląg | 6 490 | 6 395 | 5 554 | 491 | 335 | 144 |
| Tolkmicko | 9 640 | 8 791 | 9 038 | 4 874 | 5 088 | 4 549 |
| Powiat m. Elbląg | 73 137 | 80 768 | 75 238 | 31 714 | 31 516 | 25 982 |
| Krynica Morska | 195 321 | 238 798 | 215 480 | 2 158 | 2 247 | 4 548 |
| Stegna | 207 720 | 180 766 | 216 877 | 3 363 | 4 004 | 4 011 |
| Sztutowo | 63 821 | 55 440 | 55 888 | 1 931 | 1 307 | 4 300 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Mimo niepełnych informacji, z powyższych zestawień wyraźnie widać dominację gmin nadmorskich, z czego wynika, że turystyka w Gminach Nadzalewowych to głównie pobyty nadmorskie w Krynicy Morskiej i Gminie Sztutowo.

Pojemność bazy żeglarskiej Zalewu Wiślanego, ilość zarejestrowanych jachtów oraz szacowany ich ruch przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 32 Pojemność bazy żeglarskiej Zalewu Wiślanego

| Lp. | Lokalizacja | Liczba jachtów, łodzi i statków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nowa Pasłęka | 30 |
| 2. | HOW „Bryza” w Elblągu | 50 |
| 3. | „Jachtklub Elbląg” w Elblągu | 40 |
| 4. | Port żeglarski we Fromborku | 20 |
| 5. | Port jachtowy w Krynicy Morskiej | 70 |
| 6. | Port żeglugi turystycznej w Kątach Rybackich | 25 |
| 7. | Nabrzeże zachodnie portu w Tolkmicku | 10 |
| 8. | Suchacz – przystań | 25 |
| 9. | Piaski – przystań | 12 |
| 10. | Nabrzeże – przystań | - |
| 11. | Jagodna – przystań | - |
| 12. | Kamienica Elbląska | - |
| 13. | Kupta - przystań | - |
| 14. | Kadyny – przystań | - |
| 15. | Kąty Rybackie – przystań | 15 |
| 16. | Port w Elblągu (terminal pasażerski) | 6 |
| RAZEM | 303 |

Źródło: Biuro Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz obliczenia własne (P. Kuropatwiński)

Tabela 33 Jachty morskie zarejestrowane w portach Zalewu Wiślanego

| Nazwa portu | Liczba jachtów ogółem (PZŻ 2007) | Liczba jachtów wg PRS 2004/2005 |
| --- | --- | --- |
| Elbląg | 55 | 1 |
| Krynica Morska | 9 |  |
| Frombork | 3 |  |
| Tolkmicko | 1 |  |
| Piaski | 1 |  |
| Suchacz | 1 |  |
| Razem | 70 | 1 |

Źródło: Rejestr jachtów morskich znajdujących się w nadzorze PZŻ 2007 oraz Rejestr jachtów morskich 2004/2005 PRS Gdańsk

Tabela 34 Szacowany ruch jednostek w latach 2006 – 2007 w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego

| Lp. | Lokalizacja | 2006 | 2007 | zmiana w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elbląg – „Wodnik” | 80 | 82 | 1,6 |
| 2. | Elbląg „Bryza” | 450 | 650 | 44% |
| 3. | Suchacz – przystań | 96 | 102 | 6,25 |
| 4. | Piaski – przystań rybacka | 120 | 100 | -16,7% |
| 5. | Krynica Morska – port jachtowy | 400 | 360 | - 10% |
| 6. | Kąty Rybackie – przystań rybacka | 250 | 210 | -16% |
| 7. | Frombork | 320 | 450 | +40% |
| 8. | Nowa Pasłęka | 450 | 1000 | +122% |
| 9. | Tolkmicko | 250 | 300 | 20% |
| RAZEM | 2416 | 3254 | 34% |

Źródło: BRDW UMWP.

Na wykorzystanie turystyczne Zalewu Wiślanego składają się też przewozy pasażerskie po nim. Zaczęły one dość dynamicznie rosnąć, począwszy od 1990 r., osiągając wielkość 112 tys. przewiezionych pasażerów w 1995 r. i ponad 170 tys. – w 2002 r. Uruchomiono międzynarodową żeglugę pasażerską przez porty w Elblągu, Krynicy Morskiej i Fromborka do Kaliningradu. Ponadto Żegluga Gdańska uruchomiała rejsy wolnocłowe z Elbląga i Fromborka do Swietłego oraz rejsy wodolotem na trasie Elbląg – Krynica Morska – Frombork – Kaliningrad. Rejsy te cieszyły się popularnością, średnio każdego roku przeważono 7-10 tys. pasażerów. Niestety, rejsy międzynarodowe wstrzymano i do tej pory nie wznowiono z powodu stanowiska strony rosyjskiej argumentującej nieuregulowanymi kwestami dotyczącymi zasad korzystania z Zalewu Wiślanego. Nastąpił wyraźny spadek w przewozach pasażerskich na zalewie. W 2006r. obsłużono jedynie 137 tys. pasażerów, z czego 58% obsłużył port w Krynicy Morskiej, 36% – Frombork, 4,3% – Elbląg i 1,6% – – Kąty Rybackie. Obecnie na Zalewie Wiślanym regularna, głównie sezonowa żegluga pasażerska odbywa się na następujących liniach: Elbląg – Krynica Morska (2 rejsy/dzień), Krynica Morska – Frombork (4 rejsy /dzień), rejsy po Zalewie Wiślanym z Krynicy Morskiej (6÷8 rejsów /dzień) i Kątów Rybackich (4÷6 rejsów /dzień). Rejsy turystyczne poza już wymienionymi odbywają się również z portów w Piaskach i Tolkmicku. Podstawowym typem statków obsługujących ruch pasażerski na Zalewie Wiślanym są jednostki zabierające od 60÷270 pasażerów o L = 30 – 36 m, B = 5,3 do 6,5 m i T = 1,1m.

Przewozy pasażerskie w latach 2001÷2006 ilustruje poniższa tabela:

Tabela 35 Przewozy pasażerskie w portach Zalewu Wiślanego (liczba pasażerów)

| Port | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elbląg | 6,9 | 9,7 | 9,5 | 25,3 | 10,0 | 5,9 |
| Frombork | 81,1 | 99,0 | 108,6 | 72,2 | 46,1 | 49,3 |
| Krynica Morska | 63,0 | 66,6 | 56,0 | 67,1 | 73,9 | 79,9 |
| Kąty Rybackie | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,8 | 2,3 | 2,2 |
| Suma | 152,3 | 177,3 | 176,8 | 165,4 | 132,3 | 137,3 |

Źródło: Kapitanat Portu w Elblągu, Żegluga Ostródzko-Elbląska

Ponadto Zalew Wiślany, w tym jego porty, odwiedzają sporadycznie statki pasażerskie odbywające rejsy drogami śródlądowymi, głównie Nogatem i Szkarpawą (np. rejsy statkiem-hotelem, najpierw MS „Frederic Chopin”, następnie MS „Polonaise”, głównie dla turystów zachodnich, średnio 8÷9 rejsów w sezonie, jednorazowo 90 osób).

### Charakterystyka zaplecza portu Elbląg

Sześć województw zaplecza portu Elbląg zamieszkuje 37% ludności kraju. Wytwarza się w nich 41% PKB. Ze względu na przewidywany duży udział ładunków masowych, w tym produktów rolnych, w charakterystyce zaplecz uwzględniono ich potencjał rolny. Mają one 47% udział w powierzchni użytków rolnych kraju, 46% w krajowym skupie zbóż i 45% udział w krajowym skupie ziemniaków. Uwzględniając ze względu na lepszą dostępność z większej części woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego do portów Trójmiasta i uwzględniając tylko 25 % potencjałów tych województw, jako współtworzących zaplecze portu Elbląg, powyższe udziały w wielkościach krajowych wyniosą odpowiednio: 29% ludności, 33% PKB, 39% powierzchni użytków rolnych 31% skupu zbóż i 25 % skupu ziemniaków. Rola i przeładunki w porcie Elbląg nie będą oczywiście proporcjonalne do potencjału jego zaplecza, będzie się bowiem specjalizował w zaspokajaniu popytu niszowego ze względu na dominującą rolę portów w Gdańsku i Gdyni. Przytoczone dane wskazują natomiast, że przy tak dużym potencjale zaplecza, powiększonym o część Białorusi i Ukrainy, nawet ładunki niszowe mogą w sumie osiągnąć znaczącą skalę.

Charakterystykę potencjału zaplecza Portu Elbląg ilustrują poniższe tabele:

Tabela 36 Charakterystyka potencjału społeczno-ekonomicznego zaplecza Portu Elbląg

| Województwo | Ludność 206 r. | PKB 2005 r. |
| --- | --- | --- |
|  | w tys. | Udział (kraj = 100) | w mln. zł. | Udział (kraj = 100) |
| Kujawsko-pomorskie | 2 066 | 5,4 | 46 469 | 4,7 |
| Lubelskie | 2 173 | 5,7 | 38 388 | 3,9 |
| Mazowieckie | 5 172 | 13,6 | 210 219 | 21,4 |
| Podlaskie | 1 196 | 3,1 | 22 909 | 2,3 |
| Pomorskie | 2 204 | 5,8 | 55 602 | 5,7 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 427 | 3,7 | 28 153 | 2,9 |
| RAZEM | 14 237 | 37,3 | 401740 | 40,9 |
| POLSKA | 38 125 | 100,0 | 983 302 | 100,0 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys) w oparciu o dane Banku Danych Regionalnych GUS

Tabela 37 Charakterystyka potencjału rolnego zaplecza Portu Elbląg

| Województwo | Wg całych województw | Wg części województw ciążących do portu w Elblągu |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia użytków rolnych | Skup produktów | % | Skup produktów |
|  |  | zboża podstawowe | Ziemniaki |  | zboża podstawowe | ziemniaki |
|  | Tys. ha | Tys. t | Tys. t |  | Tys. t | Tys. t |
| Kujawsko-pomorskie | 1157 | 722 | 120 | 25 | 180 | 30 |
| Lubelskie | 1710 | 575 | 24 | 100 | 575 | 24 |
| Mazowieckie | 2375 | 349 | 69 | 100 | 349 | 69 |
| Podlaskie | 1203 | 102 | 106 | 100 | 102 | 106 |
| Pomorskie | 908,5 | 684 | 171 | 25 | 171 | 43 |
| Warmińsko-mazurskie | 1294 | 898 | 14 | 100 | 898 | 14 |
| Razem | 5242 | 3330 | 504 | x | 2276 | 286 |
| Udział % w kraju | 47 | 46 | 45 | x | 31 | 25 |
| Polska | 18208 | 7247 | 1129 | x | 7247 | 1129 |

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane Banku Danych Regionalnych GUS

## Powiązanie projektu z aktualną strategią rozwoju portów morskich

Projekt wpisuje się w cel główny Strategii Rozwoju Portów Morskich (przyjętej przez Radę Ministrów w listopadzie 2007 r.), którym jest poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej. Strategia dotyczy największych polskich portów, ale wymienia Port w Elblągu wśród czterech ważniejszych portów regionalnych. Podaje też prognozy, według których wymiana handlowa pomiędzy krajami rejonu Morza Bałtyckiego wzrośnie o 54 %, a przeładunki w relacjach międzynarodowych w polskich portach morskich – o 26 %. Prognozy te są istotne dla rozpatrywania szans rozwoju Portu w Elblągu, wskazują bowiem na rosnący popyt na przewozy w rejonie Morza Bałtyckiego. Wśród działań strategicznych wymienione jest wspomaganie przygotowania programu rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, w tym połączeń typu „autostrady morskie”, charakteryzujących się krótkim pobytem statku w porcie i ograniczoną do minimum procedurą administracyjną.

W obecnym stanie przy ograniczonych możliwościach połączenia portów Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim, (żegluga na torach wodnych o głębokościach H ( 2,0m) plany strategii rozwoju portów morskich nad Zalewem Wiślanym są ograniczone.

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie zbudowany, jako droga wodna łącząca porty Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim, z możliwością utrzymywania nowego toru wodnego na Zalewie Wiślanym w pierwszym etapie realizacji o głębokości 4,0 m (docelowo o głębokości 5,0 m) i głębokości w Kanale Żeglugowym 5,0 m.

Strategia Rozwoju, zarówno Portu Morskiego w Elblągu, jak też pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym, będzie dostosowana do nowych, znacznie korzystniejszych możliwości żeglugowych na Zalewie Wiślanym z bezpośrednim, nieskrępowanym wyjściem najkrótszą drogą wodną na Bałtyk.

Rozwinie się ponadto proporcjonalnie do potrzeb gospodarka morska obejmująca:

Modernizację i rozbudowę Portów Nadzalewowych,

Budowę tzw. marin w ramach istniejących portów,

Budowę i remonty jednostek pływających (jachty, katamarany, turystyczne statki pasażerskie).

Powstanie możliwość rozbudowy i istotnej aktywizacji Portu Morskiego w Elblągu podlegającego, w ramach sieci TEN-T Urzędowi Morskiemu w Gdyni.

## Komplementarność z innymi działaniami lub projektami

### W ramach PO Infrastruktura i Środowisko

W koncepcji finansowania budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zakłada się dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Dokument ten przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Głównym celem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Główny cel programu realizuje dwa cele horyzontalne:

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Pierwszy cel horyzontalny wspierany będzie poprzez realizację dużych inwestycji, mających kluczowe znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju. Mają one wpływać korzystnie na środowisko bezpośrednio i pośrednio. Wśród tych ostatnich wymieniane są działania i projekty między innymi związane z transportem przyjaznym środowisku – transportem kolejowym, morskim, intermodalnym, poprawą stanu śródlądowych dróg wodnych, itp.

Program zakłada realizację inwestycji wynikających z celów Strategii Rozwoju Transportu 2007-2013 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, między innymi poprzez dwa cele:

Rozwój gałęzi transportu stanowiących alternatywę dla transportu drogowego, w tym także poprzez rozbudowę infrastruktury portów morskich, inwestycji w transport intermodalny,

Poprawę stanu połączeń międzyregionalnych m.in. poprzez rozwój korytarzy morsko-rzecznych stanowiących uzupełnienie inwestycji realizowanych w ramach sieci TEN-T.

Projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną może być dofinansowany z osi priorytetowej VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Głównym celem tej osi priorytetowej jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T. Wśród pięciu celów szczegółowych osi priorytetowej VIII występuje Rozbudowa krajowego systemu transportu morskiego i rzecznego.

W ramach osi priorytetowej VIII wsparcie mogą uzyskać projekty związane między innymi z budową i modernizacją morskich i rzecznych kanałów Żeglugowych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury dróg wodnych śródlądowych, znajdujących się poza siecią TEN-T (w tym także na przygotowanie dokumentacji technicznej).

W szczególności wsparciem w ramach transportu morskiego objęte będą, oprócz czterech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, do których zaliczane są Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście, wchodzące w skład sieci TEN-T, również cztery porty znajdujące się poza tą siecią. Są to Police, Elbląg, Darłowo i Kołobrzeg. Wspierane projekty będą obejmowały budowę i modernizację infrastruktury, zakup niezbędnego sprzętu oraz taboru dla potrzeb związanych z modernizowaną infrastrukturą. Ma to między innymi pozwolić na zwiększenie udziału transportu morskiego w obsłudze międzynarodowej wymiany handlowej, szczególnie w obszarze Morza Bałtyckiego.

Wskaźnikiem produktu dla osi priorytetowej VIII, odpowiadającym projektowi, jest długość dróg wodnych zmodernizowanych (liczona w km).

Wskaźnikiem rezultatu jest wzrost zdolności przeładunkowej portów (podawany w %).

Możliwość dofinansowania projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” została we właściwym czasie dostrzeżona przez Władze Samorządowe Elbląga oraz Urząd Morski w Gdyni. Projekt został do listy indykatywnej Programu, jednak później został z niej wykreślony. Nie zamyka to jednak możliwości aplikacji o dofinansowanie projektu w normalnym trybie konkursowym.

W odniesieniu do Portu Elbląg, w poprzednim okresie został zrealizowany projekt „Rozwój Portu Morskiego w Elblągu”, w ramach Programu PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Inwestycja ta objęła:

Rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej poprzez budowę utwardzonych powierzchni składowych, otwartych i zadaszonych (372 m2) oraz budowę nowych nawierzchni utwardzonych (196 m2),

Rozbudowę i modernizację infrastruktury basenu jachtowego „Bryza”: budowę i modernizację nabrzeża o łącznej długości 295 m, budowę pływającego pomostu cumowniczego na 36 miejsc cumowniczych, modernizację slipu i pogłębienie basenu,

Rozwój i modernizację infrastruktury technicznej, łącznie z infrastrukturą transportową (drogi dojazdowe do terminalu o długości 200 m, sieci ściekowo-kanalizacyjne, system odwodnienia deszczowego, wodociągi i oświetlenie.

Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2004 r. do listopada 2005 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 4.867.637,79 EUR. Dofinansowanie w ramach Programu Phare wyniosło 3.249.891,77 EUR.

Kontynuacją tego projektu są kolejne plany-projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, kompatybilne z projektem budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Są to następujące projekty:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta).

Projekt został wpisany na indykatywną listę projektów w Priorytet 7.2 Rozwój transportu morskiego. Projekt polega na demontażu dwóch stałych kładek dla pieszych; budowie nowych zwodzonych; przystosowaniu nabrzeża portowego od strony Bulwaru Zygmunta Augusta o długości około 215 m, usytuowanego między kładkami do cumowania statków o zanurzeniu 2,5 m. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008÷2010 r. Szacunkowe koszty projektu wynoszą 22 mln PLN.

Przebudowa wejścia do Portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego, przez Urząd Morski w Gdyni. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2009÷2013 r. Szacunkowe koszty projektu wynoszą 66,48 mln PLN.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, w obszarze Morza Bałtyckiego, będą realizowane następujące projekty związane z rozwojem potencjału infrastruktury portowej i transportowej:

Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008÷2011. Szacunkowe koszty projektu wynoszą 314,43 mln PLN.

Modernizacja Kanału Portowego w Porcie Gdynia.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008÷2009. Szacunkowe koszty projektu wynoszą 93,79 mln PLN.

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa).

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego przez PKP PLK/Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2011÷2013 Szacunkowe koszty projektu wynoszą 287,48 mln PLN.

Projekt poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk – Budowa Trasy Sucharskiego.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego przez Miasto Gdańsk. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2009÷2014. Szacunkowe koszty projektu wynoszą1.257,73 mln PLN.

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa falochronu wschodniego oraz przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego przez Urząd Morski w Gdyni. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2010÷2014. Szacunkowe koszty projektu wynoszą 133,32 mln PLN.

Rozbudowa infrastruktury portowej dla obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 7.2 Rozwój transportu morskiego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008÷2011. Szacunkowe koszty projektu wynoszą 76,18 mln PLN.

### W ramach programów krajowych

Połączenie Elbląga lub Zalewu Wiślanego z morzem wpisane jest w następujących dokumentach:

Program Wieloletni na lata 2008÷2013 pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2007 r.),

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalona dnia 31 sierpnia 2005 r. przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która zakłada doprowadzenie do pełnego otwarcia akwenu Zalewu dla żeglugi morskiej oraz wspólne rozwijanie zaplecza lądowego (portowego) do powiązań wodnych obu brzegów Zalewu. W celu strategicznym - Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur - jako działanie podano racjonalne wykorzystanie walorów Zalewu Wiślanego i otaczających go obszarów do rozwoju turystyki przy jednoczesnej ochronie jego ekosystemu wodnego,

Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007÷2020 (projekt w fazie debaty publicznej) w rozdz. 7 - Strategia rozwoju transportu wodnego śródlądowego i turystyki żeglarskiej - zakłada potrzebę budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w celu zapewnienia dostępności dla statków morskich Zalewu Wiślanego i Portu w Elblągu, co ma przyczynić się do zwiększenia ruchu jachtowego i dalszej aktywizacji żeglarskiej turystyki krajowej, jak i zagranicznej na Zalewie Wiślanym. Program rozwoju transportu będący częścią strategii wymienia budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną i rozbudowę Portu w Krynicy Morskiej.

Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych zakłada budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną łączącego drogi wodne Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim, modernizację i przystosowanie szlaku wodnego od Wisły z Gdańska, przez Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Zalew Wiślany, rzekę Elbląg do Ostródy i Iławy dla potrzeb aktywizacji turystyki i jachtingu, morskiej drogi transportowej z Elbląga i portów Zalewu Wiślanego, aktywizacji transportowych dróg wodnych,

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeżnego nad Zalewem Wiślanym (temat studialny opracowany przez Warmińsko-Mazurskie Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Filię w Elblągu). W opracowaniu tym akcentuje się znaczenie budowy Kanału Żeglugowego, jako czynnik, który wywoła mocne impulsy rozwojowe niezbędne do przełamywania barier rozwoju regionu,

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Sztutowo, na terenie której projektowany jest kanał (Strategia przyjęta została uchwałą Rady Gminy Sztutowo w dniu 25 czerwca 2002 r.) zakłada podjęcie działań w kierunku umiejętnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i istniejącej bazy turystycznej. Jako jeden z celów, który umożliwi rozwój żeglugi śródlądowej i morskiej wymienia się budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Połączenie Elbląga lub Zalewu Wiślanego z morzem przez budowę Kanału Żeglugowego wpisane jest w następujących dokumentach:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który został uchwalony w dniu 12 lutego 2002 r. przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazuje zależność wykorzystania Zalewu Wiślanego od rozwiązania problemu powiązania z Zatoką Gdańską. Plan ten zakłada alternatywne rozwiązania: budowę toru wodnego od ujścia rzeki Elbląg do ujścia Szkarpawy, dalej Szkarpawą do Wisły lub budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na terenie województwa pomorskiego,

Prognoza i Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu opracowana w 1997 r. w ramach Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Portu. W prognozie uwzględniono dwa warianty: - pesymistyczny oparty na założeniu ograniczonej łączności Zalewu z Morzem Bałtyckim, zbliżonej do obecnej,

- optymistyczny oparty na założeniu uzyskania stałej i niezawodnej drogi łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim. Prognozowano przeładunki w 2015 r. rzędu 950÷1300 tys. ton, przy czym rezerwy infrastruktury technicznej oceniano na 2 mln ton, z czego 1 mln ton przy nabrzeżach dostępnych dla statków morskich. Obecnie port ocenia popyt na przeładunki w 2025 r., na co najmniej 3,2 mln ton i zakłada budowę nowego terminalu około 2015 r. Warunkiem nie tylko rozbudowy, ale i wykorzystania aktualnego potencjału, jest jednak otwarcie swobodnego wyjścia na morze, co umożliwić ma Kanał Żeglugowy wraz z pogłębionym torem wodnym będące przedmiotem projektu.

Projekt budowy Kanału Żeglugowego jest komplementarny z następującymi dokumentami poprzez zbieżność rezultatów i oddziaływań projektu z celami, priorytetami i działaniami zapisanymi w tych dokumentach:

Strategia Rozwoju Kraju 2007÷2015 (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.) w priorytecie 2 zakłada poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej poprzez przedsięwzięcia zmierzające między innymi do odnowy floty i do podniesienia udziału wodnego transportu śródlądowego, a w zakresie infrastruktury społecznej do wspierania między innymi działań na rzecz infrastruktury turystycznej,

Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 – 2013 (projekt z lipca 2005 r.) budowa Kanału Żeglugowego mieści się w czterech celach obejmujących:

rozwój gałęzi transportu poprzez rozbudowę infrastruktury portów morskich,

poprawę stanów połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój korytarzy morsko-rzecznych,

rozbudowę krajowego systemu transportu morskiego i rzecznego,

rozwój transportu morskiego, jako przyjaznego środowisku i jego ochronie.

a dotyczy m.in. śródlądowego transportu wodnego.

W celu 1: „Nowoczesna sieć transportowa” zakłada się wspieranie rozwoju śródlądowych dróg wodnych, a w celu 2: Nowoczesny rynek transportowy zakłada się między innymi wzrost udziału śródlądowego transportu wodnego w ogólnym przewozie ładunków mierzonym w tonach z obecnych 0,6% do 1% w 2013 r. oraz ożywienie przewozów pasażerskich i ruchu turystycznego na wybranych szlakach wodnych. W załącznikach wymieniono miedzy innymi elementy sieci TINA położone w województwie pomorskim, wskazane do objęcia projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE i budżetu państwa (odcinek Bydgoszcz ÷ Gdańsk i północne odgałęzienia drogi wodnej śródlądowej wschód – zachód wraz z portem rzecznym w Malborku),

Strategia Gospodarki Wodnej (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r.) zakłada w celu 1 między innymi utrzymanie i modernizację istniejących dróg wodnych, zwłaszcza o charakterze turystycznym. Działania inwestycyjne to miedzy innymi modernizacja i rozwój śródlądowych dróg wodnych (w tym do celów żeglugi turystycznej), w tym łączącej Odrę z Wisłą i Szkarpawą, renowacja i rewitalizacja Kanału Elbląskiego, przygotowanie szlaku wodnego Wisły od Krakowa do ujścia dla celów turystycznej żeglugi pasażerskiej,

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 (przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego 18 lipca 2005 r.) w priorytecie 1. „Konkurencyjność”: zakłada cel strategiczny 3: Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, podnoszenie jakości usług turystycznych, poszerzanie partnerstwa i współpracy w turystyce oraz rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej. W priorytecie III. „Dostępność” jest cel strategiczny 1. „Efektywny i bezpieczny system transportowy poprzez rozwój transportu multimodalnego, w tym wspieranie skoordynowanego rozwoju centrów dystrybucyjno-logistycznych o znaczeniu ponadregionalnym, a także wspieranie żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej oraz modernizacji małych portów”. W Strategii zapisano też ponadregionalne przedsięwzięcia rozwojowe poprzez efektywną współpracę m.in. w zakresie:

wspierania rozwoju konkurencyjnej żeglugi bliskiego zasięgu oraz małych portów (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),

tworzenia warunków dla rozwoju nowoczesnego sektora przemysłów morskich, jako istotnego czynnika rozwoju polskich regionów nadmorskich obejmującego m.in. sektor usług transportowo – logistycznych i turystykę morską (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),

wspierania tworzenia sieciowych ponadregionalnych produktów turystycznych w Polsce Północnej w oparciu o między innymi nadmorskie położenie, w postaci sieci marin i połączeń wodnych śródlądowych (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie).

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim (przyjęta przez Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 9 października 2001 r.) w celu głównym zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce zawiera zadanie dotyczące zagospodarowania turystycznego (lub poprawę jego jakości) głównych obszarów uprawiania turystyki aktywnej, w tym zagospodarowanie turystyczne szlaku żeglarskiego Jeziorak – Kanał Elbląski – Zalew Wiślany itp.,

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim (uchwalona przez Sejmik województwa. pomorskiego 17 maja 2004 r.) w priorytecie 2: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz poprawa dostępności transportowej dla turystyki” zakłada poprawę organizacji ruchu kolejowego, wodnego i drogowego (cel 2.3), rozwój funkcji turystycznych małych portów i przystani, w tym marin – zadanie: wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem funkcji turystycznych małych portów i przystani (cel 2.6) oraz rozwój infrastruktury wodnego transportu śródlądowego – zadanie: wspieranie rozwoju infrastruktury wodnego transportu śródlądowego (cel 2.7),

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 30 września 2002 r.) zakłada, jako główne kierunki przekształceń w zakresie obsługi turystyki morskiej: rozbudowę zaplecza umożliwiającego masowy rozwój tej turystyki, kompleksowe zagospodarowanie dla potrzeb uprawiania żeglarstwa morskiego i sportów morskich, poszerzenie funkcji turystycznych małych portów, rozwój marin, przybrzeżnej żeglugi pasażerskiej oraz innych form turystyki morskiej. Turystykę wodną uznano za element integrujący obszary rekreacyjne województwa. W rozdziale 4 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w punkcie 4.2.3. mówi się o turystyce wodnej, zagospodarowaniu turystycznym szlaków wodnych, stworzeniu przystani, odtworzeniu historycznych szlaków żeglugowych. W rozdziale 5. „Infrastruktura transportowa” - cele i kierunki do głównych celów rozwoju infrastruktury transportowej województwa założono modernizację międzynarodowych dróg wodnych śródlądowych. Wskazano problemy wymagające wspólnego rozwiązania z województwami sąsiednimi, w tym: modernizację śródlądowej drogi wodnej Bydgoszcz – Malbork – Gdańsk – Elbląg - droga morska Elbląg – Morze Bałtyckie oraz rozwój turystyki, zwłaszcza w ekoregionach, m.in. Zalewu Wiślanego i w strefie nadmorskiej.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego dla celu strategicznego, jakim jest podnoszenie konkurencyjności, innowacyjności i atrakcyjności regionu wymienia działania dotyczące zwiększenia dostępności dla celów gospodarczych i turystycznych istniejących szlaków wodnych i toru wodnego przez Zalew Wiślany. Dla elbląskiej strefy polityki przestrzennej, jako kierunki polityki przestrzennej związane z turystyką plan zakłada wyposażenie w wysokiej jakości urządzenia infrastruktury technicznej i podwyższenie standardu obiektów. Wskazana jest rozbudowa nowej bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego oraz w ciągu szlaków turystycznych drogowych i wodnych. Wykorzystanie walorów Zalewu Wiślanego dla wygenerowania rozwoju gospodarczego wymaga unowocześnienia i rozbudowy portów dla żeglugi pasażerskiej i towarowej w Elblągu, Tolkmicku i Fromborku; zmodernizowania portów i przystani rybackich; rozbudowy portów jachtowych (marin) o wysokim standardzie w Elblągu, Fromborku, Nabrzeżu (Gmina Tolkmicko). Dla najważniejszych w województwie dróg śródlądowych (Nogat, Kanał Jagielloński, Kanał Elbląski) z odgałęzieniami niezbędna jest modernizacja i zagospodarowanie obiektami turystycznymi oraz urządzeniami do gospodarczego wykorzystania tych dróg. Przewiduje się utworzenie śródlądowej drogi wodnej na rzece Pasłęce od Braniewa do jej ujścia dla potrzeb ruchu turystycznego wraz z odbudową przystani wodnej w miejscu historycznego portu.

Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007÷2020 (projekt w fazie debaty publicznej) zakłada rozwój funkcji turystycznych małych portów, między innymi Zalewu Wiślanego, uaktywnienie przybrzeżnej i bałtyckiej turystyki żeglarskiej, budowę portów jachtowych (marin),

Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych zakłada pogłębienie do wymaganych parametrów torów wodnych: przez Zalew Wiślany do Bałtijska i Kaliningradu oraz do polskich portów, przystani i marin nad Zalewem, utworzenie lokalnych wodnych przejść granicznych w Krynicy Morskiej i Nowej Pasłęce, przystosowanie 2÷3 portów nad Zalewem Wiślanym dla potrzeb ruchu towarowego i pasażerskiego przygranicznego i stref wolnocłowych z portami Federacji Rosyjskiej, a także: przystosowanie portów, stanic i przystani żeglarskich na Zalewie Wiślanym dla zróżnicowanych wymagań turystów krajowych i zagranicznych, budowę nowych portów (marin) i przystani, uruchomienie przeprawy promowej Tolkmicko – Krynica Morska oraz rozwój i tworzenie dla potrzeb turystyki małej infrastruktury przy portach i przystaniach (parkingi strzeżone, pola namiotowe, zaopatrzenie w gaz i paliwo, odbiór ścieków, itp.).

Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E70 - Koncepcja programowo – przestrzenna wraz z prognozą wpływu na środowisko projektu z 2007 r.,

Strategia Rozwoju Elbląga 2001÷2015 (uchwalona przez Radę Miejską Elbląga w marcu 2001 r.) stawia wśród celów podniesienie konkurencyjności miasta i zakłada wykorzystanie położenia Elbląga w węźle drogowo-kolejowo-wodnym oraz morsko-rzecznym, dbałość o sprawność techniczną, w tym pogłębianie toru wodnego do granicy państwowej i w kierunku Gdańska, a także rozwój turystyki przy współpracy z gminami nad Zalewem Wiślanym. Zakłada się wykorzystanie rezerw terenowych i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru portu, pozyskiwanie kapitałów i uruchamianie nowych działalności, w tym rozbudowę portu, jego wyposażanie techniczne i przygotowanie rezerw terenowych portu dla funkcji przemysłowych,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Tolkmicko, której cele szczegółowe obejmują miedzy innymi wykorzystanie nadzalewowego położenia Gminy, rozwój agroturystyki i turystyki, a wśród zadań wymienia się odbudowę portów nad Zalewem Wiślanym, wspieranie rozwoju usług turystycznych i agroturystycznych, tworzenie plaż i kąpielisk, budowę przyczółka do przeprawy promowej, utworzenie przejścia granicznego w porcie w Tolkmicku, tworzenie systemu zachęt dla inwestorów, organizację atrakcyjnych imprez - w tym wykreowanie charakterystycznej imprezy turystycznej.

Przewidywane oddziaływania projektu związane z rozwojem turystyki wykazują też spójność z szeregiem dokumentów świadczących o rozwijaniu tego kierunku. Są to następujące dokumenty:

Koncepcja programowo – lokalizacyjna Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej z propozycją rozwiązań technicznych – 2000r,

Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna budowy i urządzenia przystani nad Zalewem Wiślanym i Kaliningradzkim dla turystyki wodnej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska – 2001,

Program funkcjonalny - użytkowy żeglarskiej bazy turystycznej Jachtklubu „Elbląg” – 2003,

Koncepcja funkcjonalno - użytkowa budowy Portu Żeglugi Turystycznej w Kątach Rybackich wraz z elementami przedwstępnego Studium Wykonalności – 2006,

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna nowego zagospodarowania Portu Jachtowego Krynica Morska – planowane zakończenie 2008 r.

### W ramach programów unijnych

Biała Księga UE – „Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.” (White Paper European Transport Policy for 2010) jest opublikowanym w 2001 roku zbiorem zaleceń Komisji Europejskiej, zawierającym proponowane przez nią priorytety i działania w dziedzinie transportu do 2010 roku. Dokument ten nie jest elementem wspólnej polityki transportowej, bowiem Komisji nie przysługują uprawnienia w tym zakresie. Jest to zbiór wskazówek dla państw członkowskich oraz plan działań legislacyjnych samej Komisji. Priorytet „Przesunięcie równowagi pomiędzy rodzajami transportu” związany jest z potrzebą zmniejszenia nierówności w rynkowej konkurencji między gałęziami transportu, powstającej wskutek różnego obciążenia poszczególnych gałęzi, tworzonymi przez nie kosztami infrastruktury i kosztami zewnętrznymi (kosztami zatłoczenia, wypadków, zanieczyszczenia powietrza i hałasu). Proponowane przez Komisję działania w tym obszarze to między innymi budowa połączeń pomiędzy transportem morskim, wodnym śródlądowym i kolejowym. żeglugę śródlądową uznano za proekologiczną gałąź transportu, wymagającą szczególnej troski i wsparcia;

## Ocena oddziaływania projektu pod kątem zgodności z prawem polskim i UE

### Opis obowiązujących uregulowań prawnych polskich

Projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest szczególnie złożonym przedsięwzięciem inwestycyjnym o licznych uwarunkowaniach prawnych – krajowych i unijnych. Zakres tych uwarunkowań wynika z faktu, że projekt dotyczy:

Inwestycji celu publicznego i jej lokalizacji,

Infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich,

Inwestycji mogącej znacznie wpłynąć na środowisko,

Obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – ogólnych i oraz wykonawczych dotyczących budowli hydrotechnicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich,

Spraw gospodarki wodnej,

Problemów podatkowych.

Poniżej przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne w przekroju powyższych rozważanych aspektów.

Inwestycje celu publicznego i ich lokalizacja

Szczególnym rodzajem inwestycji korzystających z preferencji w pozyskiwaniu gruntów są inwestycje celu publicznego. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) wymienia 16 możliwych celów publicznych. Istotnym, z punktu widzenia niniejszego Studium, celem publicznym jest cel pierwszy. Jest to wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego (lub ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji) następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.). Inwestycje celu publicznego lokalizuje się:

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej planem miejscowym), a w przypadku jego braku

W drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z ustawą decyzje w sprawach o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim podejmują Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta w porozumieniu z Marszałkiem województwa, o znaczeniu powiatowym i gminnym - Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta, na terenach zamkniętych – Wojewoda.

W odniesieniu do obszarów pasa technicznego i ochronnego oraz morskich portów i przystani decyzje w sprawach o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Dyrektorem właściwego urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - z Wojewodą, a w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego – z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Lokalizacja inwestycji na terenach leśnych wymaga zmiany przeznaczenia gruntów. Sprawy te regulują:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.).

W szczególności ustawa o lasach stanowi, że w razie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych na cele nieleśne lub nierolnicze, w związku z potrzebami innej jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, przekazanie tych gruntów następuje nieodpłatnie w drodze przeniesienia zarządu.

Według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczanie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga zgody Ministra Środowiska lub upoważnionej przez niego osoby. Przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto ustawa stanowi, że wyłączenie z produkcji gruntów leśnych może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Osoba, która uzyskała takie zezwolenie jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz, w przypadku gruntów leśnych jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.

Infrastruktura zapewniająca dostęp do portów i przystani morskich

Problemy prawne obszarów morskich, administracji morskiej, portów i przystani morskich oraz infrastruktury zapewniającej do nich dostęp regulują:

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn. zm.).

Ważniejsze postanowienia ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, mające związek z problematyka niniejszego Studium, są następujące:

Sprawy budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich należą do organów administracji morskiej – Ministra Infrastruktury, jako organu naczelnego oraz dyrektorów urzędów morskich, jako organów terenowych,

Minister Infrastruktury może przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając między innymi rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,

Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a jeżeli nie ma takiego - Minister Infrastruktury, po zaopiniowaniu przez Ministrów Gospodarki i Środowiska.

Ważniejsze postanowienia ustawy o portach i przystaniach morskich są następujące:

Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu,

W portach i przystaniach morskich niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej budowa, modernizacja i utrzymanie tej infrastruktury są finansowane ze środków budżetu państwa.

Wpływ inwestycji na środowisko

Podstawowymi aktami prawnymi z tej dziedziny są:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92. poz. 880, z późn. zm.).

Ważniejsze postanowienia Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, istotne z punktu widzenia celów niniejszego Studium, są następujące:

Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (zwanej dalej decyzją środowiskową) – przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. Decyzję tę dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich wydaje wojewoda, natomiast na obszarach lądowych wójt gminy, na której terenie realizowana będzie inwestycja, w tym przypadku gminy Sztutowo.

Dla wyżej wymienionych przedsięwzięć dla niektórych musi być, a dla niektórych może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Rozstrzyga o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), dotyczy to w szczególności przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem przedsięwzięcie to zaliczyć należy do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko ze względu na żeglugę statków o nośności nie niższej niż 1.350 ton (punkt ten w przepisach dotyczy dróg wodnych śródlądowych) oraz ze względu na możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Również z przepisów § 2.2 pkt. 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), dla przedsięwzięć, zmieniających linię wybrzeża morskiego oraz przepisów pkt. 79 dla wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mających na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, wynika obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Jeżeli przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko wnioskodawca, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jest obowiązany do zwrócenia się z zapytaniem do organu o określenie zakresu raportu o oddziaływanie inwestycji na środowisko,

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania i stosunków wodnych wymagany zakres kompensaty przyrodniczej określa decyzja środowiskowa.

Ważniejsze postanowienia Ustawy o Ochronie Przyrody istotne z punktu widzenia celów niniejszego Studium, są następujące:

Cele ochrony przyrody są realizowane miedzy innymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej,

Formami ochrony przyrody są między innymi parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,

Utworzenie, likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia Wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin. Statut parku krajobrazowego nadaje Wojewoda,

W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone między innymi zakazy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (nie dotyczy to budowy urządzeń wodnych), budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii zbiorników wodnych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego (nie dotyczy to inwestycji celu publicznego),

Sieć NATURA 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszary NATURA 2000 wyznacza Minister Środowiska i ustanawia dla nich plany ochrony na okres 20 lat. Lista specjalnej ochrony ptaków jest przekazywana do Komisji Europejskiej. Specjalne obszary ochrony siedlisk uzgadniane są z Komisją Europejską,

Projekty planów oraz planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000 wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Na podstawie tej oceny, jeżeli brak jest negatywnego wpływu przedsięwzięcia na siedliska i gatunki w obszarze NATURA 2000, Wojewoda, a dla obszarów morskich - Dyrektor Urzędu Morskiego, zezwala na realizację planu lub przedsięwzięcia. Zezwolenie takie wydawane jest również, gdy: przemawiają za tym wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi społeczne i gospodarcze, brak jest rozwiązań alternatywnych oraz zapewniona jest kompensacja przyrodnicza. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, zezwolenie to zastępowane jest decyzją środowiskową w rozumieniu ustawy - Prawo Ochrony Środowiska,

Prowadzenie robót obejmujących miedzy innymi odwodnienia budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniające stosunki wodne – na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, następuje na podstawie decyzji Wojewody, który ustala warunki prowadzenia robót. Decyzję tę wydaje się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Do wyżej wymienionych. ustaw wydano szereg przepisów wykonawczych, z których do najistotniejszych z punktu widzenia niniejszego Studium należą:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000 (Dz.U. Nr 94. poz. 795),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764).

Wymagania prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych

Projektowanie, budowa i eksploatacja inwestycji, w rozumieniu prawa budowlanego, musi być zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Do ważniejszych postanowień ustawy Prawo budowlane, z punktu widzenia celów niniejszego Studium należą:

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; pozwolenie to dotyczy całego zamierzenia budowlanego; może jednak też dotyczyć wybranych obiektów mogących funkcjonować samodzielnie,

Do wniosku o pozwolenie na budowę załącza się między innymi projekt budowlany ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie Ministra Infrastruktury dotyczące wznoszenia składników infrastruktury morskiej, uzgodnienia dotyczące prowadzenia robót w obszarze pasa technicznego oraz morskich wód wewnętrznych, uzgodnienia dotyczące przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych i sieci uzbrojenia terenu, oraz specjalistyczną opinię wydaną przez wyznaczoną przez Ministra Infrastruktury osobę lub instytucję,

Organem pierwszej instancji w sprawie obiektów i robót budowlanych na terenach pasa technicznego, morskich wód wewnętrznych oraz innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego wydającym pozwolenie na budowę jest Wojewoda,

Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestor musi ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego,

Do użytkowania niektórych obiektów związanych z transportem morskim, hydrotechnicznych oraz drogowych i mostowych można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, w pozostałych wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Do ustawy Prawo budowlane wydano szereg przepisów wykonawczych, z których do najistotniejszych dla niniejszego Studium należą:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.. Nr 202, poz. 2072),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101, poz. 645),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Kontekst gospodarki wodnej

Ogół spraw związanych z gospodarką wodną reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Najważniejsze postanowienia ustawy, z punktu widzenia niniejszego Studium, przedstawiają się jak niżej:

Morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi zatoki Gdańskiej stanowią własność Skarbu Państwa. Prawa właścicielskie stosunku do tych wód wykonuje Minister Infrastruktury,

Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z transportem wodnym oddaje się w użytkowanie za opłata roczną zwalnia się z opłaty rocznej grunty pokryte wodami oddane w użytkowanie jednostkom organizacyjnym zarządzającym wodami w imieniu Skarbu Państwa,

Na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych, wznoszenie obiektów budowlanych, itp. wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się operat wodnoprawny oraz decyzję lokalizacji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy,

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, pozwolenie wodnoprawne wydaje Wojewoda.

Organami właściwymi w sprawach gospodarki wodnej są Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewoda, organy jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium dotyczy drogi wodnej, pod którą będzie potrzebny grunt, tak pod drogę jak i pod wykonywanie robót związanych z budową tej drogi. Tak więc inwestycja obejmująca budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Związek z infrastrukturą transportu lądowego

Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną związana jest z drogami publicznymi, a konkretnie z droga wojewódzką biegnącą przez Mierzeję. Sprawy te reguluje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). Najważniejsze postanowienia ww. ustaw są następujące:

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, zarządcami tych dróg są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu, Wójt,

Do zarządcy drogi należy m.in.: pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

Za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele w ciągach dróg publicznych mogą być pobierane opłaty, o ile długość mostu lub tunelu przekracza 400 m,

W Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U Nr 267, poz. 2005 r.) w art. 3, ust. 1 stwierdza się, że finansowanie dróg wojewódzkich należy do samorządu województwa.

Ponadto, w odniesieniu do realizacji prac w ramach procesu inwestycyjnego, obowiązywać będzie Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

Wyżej wymienione ważniejsze przepisy uzupełnia jeszcze szereg przepisów o mniejszym znaczeniu, w tym wykonawczych, które jednakże nie mogą być pominięte w trakcie prac szczegółowych nad projektem.

### Opis obowiązujących uregulowań prawnych unijnych

Obowiązujące uregulowania unijne, wiążące się z problematyką budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, odnoszą się głównie do spraw ochrony środowiska. Wspólnotowe prawo z tej dziedziny dotyczy szerokiego spektrum zagadnień, wymagającego uwzględnienia problemów z zakresu:

Ocen oddziaływania na środowisko,

Udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych dotyczących środowiska,

Ochrony przyrody,

Ochrony wód i gospodarki wodnej,

Gospodarki odpadami,

Ochrony powierzchnio ziemi,

Zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

W odniesieniu do poszczególnych wyżej wymienionych problemów w prawie unijnym obowiązują następujące ważniejsze akty prawne:

W odniesieniu do ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko obowiązuje:

Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, znowelizowana dyrektywą 97/11/WE.

Dyrektywa ta odnosi się do oceny skutków powodowanych w środowisku przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Dla takich przedsięwzięć Dyrektywa wprowadza obowiązek dokonywania ocen tych skutków, zanim zostanie udzielone zezwolenie na ich przeprowadzenie. Ocena ta ma określić bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia na: ludzi, faunę i florę, glebę, wody, powietrze, wzajemne oddziaływanie tych elementów oraz dobra materialne i dziedzictwo kultury. Do przedsięwzięć objętych tą oceną obowiązuje również wymóg zapewnienia odpowiednich konsultacji społecznych. Załączniki do Dyrektywy określają kategorie przedsięwzięć, dla których musi być dokonana ocena oddziaływania na środowisko oraz te, dla których może być ustalony taki wymóg.

W odniesieniu do udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych dotyczących środowiska obowiązują:

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzenia niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.

Dyrektywa 2003/35/WE ma na celu zapewnienie, że społeczeństwo otrzyma wczesne i skuteczne możliwości uczestnictwa w przygotowywaniu planów i programów dotyczących między innymi odpadów, substancji niebezpiecznych, opakowań oraz ochrony powietrza.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. (tzw. Konwencja z Aarchus).

W konwencji z Aarchus określa się wymagania odnośnie dostępu do informacji oraz udziału społeczeństwa, jakie muszą być spełnione przy podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z ochroną środowiska.

W dziedzinie ochrony przyrody należy wymienić następujące ważniejsze unijne akty prawne:

Dyrektywa Rady 29/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków,

Głównym celem tej dyrektywy jest utrzymanie populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym, kulturowym, ekonomicznym i rekreacyjnym (łowieckim). W dyrektywie między innymi nakazuje się ochronę siedlisk ptaków, ogranicza introdukcję gatunków obcych, ustala zasady i ograniczenia dotyczące gospodarczego i rekreacyjnego wykorzystania ptaków, postuluje wprowadzenie koniecznych zapisów w prawie krajowym, nakazuje kontrolę realizacji ochrony i jej skutków, a w razie wykazanej przez tę kontrolę niskiej skuteczności działań ochronnych - modyfikowanie stosowanych metod. Zgodnie z dyrektywą ochrona siedlisk ptaków ma obejmować ze względu na obszar - lądy i morza; ze względu na przedmiot - lęgowiska, pierzowiska, zimowiska i miejsca postoju ptaków; ze względu na priorytet - obowiązkową ochronę siedlisk na obszarach specjalnej ochrony (OSO) oraz w miarę możliwości - ochronę pozostałych siedlisk ptaków; ze względu na rodzaj działań - tworzenie obszarów chronionych prawem, utrzymywanie siedlisk, odtwarzanie biotopów zniszczonych i tworzenie ich w nowych miejscach. Załączniki do dyrektywy określają gatunki objęte ochroną i zakres tej ochrony.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

Głównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie różnorodności przyrodniczej, poprzez zachowanie siedlisk naturalnych oraz gatunków dzikiej flory i fauny w stanie sprzyjającym ochronie, z możliwością działań odtwarzających taki stan, przy uwzględnieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz specyfiki regionalnej i lokalnej. Głównym narzędziem ochrony siedliska jest sieć NATURA 2000. Dyrektywa zapewnia, w ramach sieci NATURA 2000, również ochronę siedlisk ptaków, nakazaną przez Dyrektywę Ptasią. Dyrektywa wprowadza główne zasady: ścisłej ochrony wybranych gatunków roślin, ochrony częściowej, dozwolonych metod pozyskiwania organizmów z gatunków objętych ochroną częściową, stosowania odstępstw (derogacji) od ochrony gatunkowej i kontroli ich wykorzystania. Załączniki do dyrektywy określają między innymi typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt, wymagających tworzenia specjalnych obszarów ochrony (SOO), gatunki roślin i zwierząt, które wymagają ścisłej ochrony oraz te, które można pozyskiwać.

Decyzja Komisji 2004/798/WE z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

Wyżej wymieniony wykaz odnosi się do obszarów NATURA 2000 i zawiera m.in. pozycję „Kod TZW: PLH 280007 - Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”.

Dyrektywy dotyczące jakości wód oraz gospodarki wodnej obejmują następujące ważniejsze akty prawne:

Dyrektywa Ramowa Unii Europejskiej w sprawie Polityki Wodnej, nr 2000/60/EC.

Dyrektywa ta zobowiązuje wszystkich korzystających do racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i, jako cel strategiczny, uznaje osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód. Ramy ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz morskich wód przybrzeżnych i terytorialnych, według Dyrektywy obejmują między innymi zapobieganie degradacji, ochronie i polepszeniu stanu ekosystemów, progresywną redukcję zrzutów, emisji i substancji szkodliwych, eliminację zrzutów substancji niebezpiecznych, przyczynianie się do zmniejszenia skutków powodzi. Dyrektywa wprowadza obowiązkowy monitoring stanów wody w akwenach oraz ciekach.

Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich,

Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1976 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach,

Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb,

Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Celem tej Dyrektywy jest ograniczenie ryzyka i skutków powodzi na terytorium UE. W Dyrektywie przewiduje się obowiązek transgranicznego negocjowania kwestii zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zwiększenie jawności informacji i zaangażowania obywateli. Państwa członkowskie mają obowiązek wskazania dorzeczy i obszarów wybrzeża zagrożonych powodzią oraz opracowania map ryzyka powodziowego i planów zarządzania tym ryzykiem. Dyrektywa dotyczy wszystkich rodzajów powodzi, na terenach miejskich i na obszarach wybrzeża. Wdrożenie dyrektywy obejmie trzy etapy:

- Etap 1 - do 2011 r. obejmuje wstępną ocenę ryzyka powodziowego w poszczególnych dorzeczach i obszarach wybrzeża,

- Etap 2 - do 2013 obejmie przygotowanie map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego,

- Etap 3 - do 2015 r. obejmie opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

W dziedzinie gospodarki odpadami należy wymienić głównie:

Dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów znowelizowanej dyrektywą 91/156/EWG.

Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do zapobiegania lub ograniczania produkcji odpadów oraz ich szkodliwości, poprzez rozwój czystych technologii, rozwój produktów oraz rozwój technik unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach do odzysku. Odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów musi odbywać się w szczególności bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt, a także terenów wiejskich i miejsc o szczególnym znaczeniu. W załącznikach do dyrektywy określono kategorie odpadów, których ona dotyczy oraz operacje unieszkodliwiania.

W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi należy wymienić poniższe akty prawne:

Dyrektywę nr 91/676/EEC, zwaną potocznie Dyrektywą Azotanową. Celem tej Dyrektywy jest ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami, pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio ze źródeł rolniczych,

Dyrektywę Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.

Wyżej wymienione Dyrektywy mają mniejsze znaczenie z punktu widzenia problemów niniejszego Studium.

W dziedzinie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli obowiązuje:

Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.

Dyrektywa ta reguluje całościowe podejście do ochrony środowiska i ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wszystkich jego składników przez instalacje emitujące te zanieczyszczenia. Dyrektywa odnosi się do określonych w załączniku kategorii instalacji i określa zasady wydawania tzw. pozwoleń zintegrowanych z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik.

Z prawa międzynarodowego najważniejszymi konwencjami odnoszącymi się do analizowanego projektu są:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznych z 1991 r. (tzw. Konwencja Espoo).

Konwencja ta obejmuje zobowiązanie stron do podejmowania wszelkich środków mających na celu zapobieganie, redukcję i kontrolowanie znaczącego szkodliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, które może wynikać z planowanej działalności. Narzędziem tych działań jest ustanowienie procedur ocen oddziaływania na środowisko, uwzględniających opinie publiczne, dla przedsięwzięć określonych w Załączniku I do Konwencji oraz przygotowanie dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko według Załącznika II. Konwencja ustala również zasady: powiadamiania stron o wyżej wymienionej działalności, dostarczanie stronom tych ocen i ich konsultowanie, podejmowanie decyzji końcowych i dokonywanie analiz porealizacyjnych.

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.

Konwencja ta ma na celu zapewnienie ekologicznej odnowy Morza Bałtyckiego, umożliwiającej samoregenerację środowiska morskiego i zachowanie jego równowagi ekologicznej, poprzez zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczeń, w drodze stosowania Najlepszych Praktyk Ekologicznych i Najlepszych Dostępnych Technologii. Strony zobowiązują się do powiadamiania, konsultacji i wzajemnej współpracy w przypadkach, gdy prawo międzynarodowe wymaga oceny oddziaływania działalności na środowisko o zasięgu transgranicznym. Konwencja zakazuje miedzy innymi zatapiania urobku z pogłębienia dna bez zezwolenia właściwego organu krajowego. Konwencja powołała Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM). Komisja stworzyła m.in. system Bałtyckich Obszarów Chronionych (Baltic Sea Protected Areas – HELCOM BSPA).

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. (tzw. Konwencja z Aarchus).

### Ocena zgodności projektu z uregulowaniami prawnymi krajowymi i unijnymi

Projektowany Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną obejmie budowę następujących ważniejszych obiektów: śluzy, kanału zasadniczego, falochronów, torów podejściowych do kanału z obu stron, nabrzeży postojowych i stanowisk wyczekiwania, dwóch niskich mostów zwodzonych z drogami dojazdowymi oraz infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania kanału. Infrastruktura ta zapewnić ma dostęp do portów Zalewu Wiślanego i będzie ogniwem łączącym dwie europejskie drogi wodne: śródlądową drogę wodną E 70 i przybrzeżną morską drogę wodną E 60.

Poszczególne obiekty infrastruktury, które powstaną w wyniku realizacji projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zlokalizowane mają być w rejonie osady Skowronki, wieś Kąty Rybackie, w Gminie Sztutowo oraz na obszarze Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Lokalizacja inwestycji znajdzie się w obrębie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana oraz ustanowionego w jego ramach obszaru Natura 2000, a także w obrębie bałtyckiego obszaru chronionego HELCOM - BSPA, którym stał się obszar Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana wraz wodami morskimi i zalewowymi otaczającymi Mierzeję.

Aspekty prawne przygotowania i realizacji Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną są następstwem różnorodnych regulacji prawa międzynarodowego, prawa unijnego, prawa krajowego oraz uregulowań lokalnych. W omawianych dokumentach odwołano się tylko do części tych regulacji.

Przegląd wymagań prawa polskiego oraz prawa unijnego i międzynarodowego, w stosunku do podstawowych założeń projektu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, prowadzi do następujących stwierdzeń i wniosków:

Przyjęto, że Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie budowany, jako inwestycja celu publicznego. Jest to zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ponieważ mieści się w celu „wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji”,

Przyjęto, że lokalizacja kanału, jako inwestycji celu publicznego, nastąpi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie z osadą Skowronki, co jest zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Władze samorządowe Gminy Sztutowo podjęły już wcześniej działania mające na celu opracowanie i uchwalenie takiego planu,

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wyżej wymienionego planu miejscowego będzie musiała być sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko, uwzględniająca projektowany Kanał Żeglugowy. Projekt planu miejscowego będzie musiał być uzgodniony z Wojewodą Pomorskim oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, a także, wraz z prognozą o oddziaływaniu na środowisko wyłożony do publicznego wglądu. Tryb ten będzie zgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywą unijną dotyczącą udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska,

Założono, że inwestorem i późniejszym zarządzającym infrastrukturą, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie Urząd Morski w Gdyni. Jest to zgodne z ustawą o obszarach Morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej oraz rozporządzeniami dotyczącymi terytorialnego działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

Projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należy zakwalifikować, jako przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko. Będzie ono wymagało sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Wynika to z charakteru inwestycji i jej lokalizacji (droga wodna, zmiana linii wybrzeża morskiego, obszar Natura 2000, itp.),

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą Prawo budowlane, realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć jest dopuszczalna jedynie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) – to znaczy przejścia procedury tzw. „screeningu” – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakłada się, że Urząd Morski w Gdyni wystąpi o taką decyzję do Wójta Gminy Sztutowo, dla części inwestycji realizowanej na obszarach lądowych oraz Wojewody Pomorskiego dla części inwestycji realizowanej na obszarach morskich wraz z zapytaniem o zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

Zakłada się, że raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisk zostanie opracowany zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przepisami wykonawczymi i zakresem podanym przez właściwe organy. W szczególności niezbędne jest, aby raport ten zawierał między innymi uzasadnienie nadrzędnego interesu publicznego, któremu służyć ma projekt, brak możliwości alternatywnego rozwiązania, wybór najkorzystniejszego wariantu, ocenę wpływu na poszczególne elementy środowiska, w tym ewentualnego oddziaływania transgranicznego (o ile wystąpi) oraz niezbędną kompensacją przyrodniczą odnoszącą się do obszarów Natura 2000; ewentualna konieczność konsultacji projektu z Komisją Europejską, jako inwestycji realizowanej na siedliskach priorytetowych, wyniknie z ww. raportu,

Zakłada się, że wniosek o pozwolenie na budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wraz z projektem budowlanym, zostanie opracowany zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi, dotyczącymi m.in. projektowania budowli hydrotechnicznych, dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Przyjmuje się, że wniosek będzie posiadał wszystkie wymagane załączniki, opinie i uzgodnienia, w tym zgodę Ministra Infrastruktury na realizację inwestycji w obszarze morskich wód wewnętrznych oraz pozwolenie wodnoprawne na realizację budowli hydrotechnicznych. Załącznikiem do wniosku będą prawomocne decyzje środowiskowe wydane przez Wójta Gminy Sztutowo dla obszarów lądowych i Wojewody Pomorskiego dla obszarów morskich. Tak przygotowana dokumentacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwi wydanie pozwolenia na budowę przez Wojewodę Pomorskiego,

Zakłada się, że projekty wykonawcze poszczególnych obiektów wchodzących w skład Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a następnie budowa, odbiory i przekazywanie do użytkowania będą odbywały się w zgodzie z właściwymi przepisami, w tym z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, pod stosownym nadzorem upoważnionych organów (nadzoru budowlanego, ochrony środowiska,).

Zgodność projektu z prawem polskim, zwłaszcza w sprawach ochrony środowiska (dotyczy to m.in. obszarów NATURA 2000 oraz Morskich Obszarów Chronionych HELCOM – BSPA), oznacza jednocześnie zgodność z prawem unijnym, ponieważ są one całkowicie spójne.” jest zbędna i nie do końca zgodna ze stanem prawnym, bo właśnie toczy się przeciwko Polsce postępowanie w sprawie niewłaściwego wdrożenia do prawa krajowego dyrektyw UE:, w tym m.in. dot. postępowania w sprawie OOŚ, przez co w trybie pilnym trwają prace nad nową ustawą o OOŚ.

Tak realizowany projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie zgodny z obowiązującym prawem polskim i unijnym, zarówno w fazie przygotowawczej, poprzez projektowanie oraz budowę, odbiory i przekazywanie do użytkowania.

# Analiza popytu

## Definicja obszaru objętego projektem w aspekcie rezultatów projektu

Na obszar objęty projektem w aspekcie rezultatów projektu składają się:

Port Elbląg, dla którego rezultatem będzie wzrost przeładunków do 3,5 mln t – o 2 mln t więcej, niż bez projektowanego kanału,

Zalew Wiślany i Gminy Nadzalewowe posiadające porty i przystanie, a więc wszystkie z wyjątkiem Gminy Wiejskiej Nowy Dwór Gdański (miasto Krynica Morska, Gminy Miejsko-wiejskie: Frombork i Tolkmicko, Gminy Wiejskie: Braniewo, Sztutowo i Elbląg), a ponadto miasto Braniewo (jako stolica Gminy Wiejskiej Braniewo i ze względu na rzekę łączącą z portem w Nowej Pasłęce) i Gmina Stegna (ze względu na członkostwo w Komunalnym Związku Gmin Nadzalewowych). Rezultaty dotyczyć tu będą możliwości wypływania z Zalewu na morze jachtami i statkami oraz napływu przez kanał jachtami i statkami dodatkowych turystów.

Zestawienie obszaru objętego projektem przedstawia poniższa tabela:

Tabela 38 Gminy obszaru objętego projektem

| Gmina | Powierzchnia | Ludność |
| --- | --- | --- |
| Miasto Elbląg | 80 | 126 985 |
| Gmina Elbląg | 192 | 6 463 |
| Gmina miejsko-wiejska Tolkmicko | 208 | 6 697 |
| w tym miasto | x | 2 725 |
| Gmina miejsko-wiejska Frombork | 124 | 3 754 |
| w tym miasto | x | 2 474 |
| Gmina Braniewo | 307 | 6 368 |
| Miasto Krynica Morska (1) | 116 | 1 390 |
| Gmina Stegna | 170 | 9 517 |
| Gmina Sztutowo (2) | 112 | 3 538 |
| Razem poza Elblągiem |  | 28 210 |
| Ogółem | 1139 | 155 195 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Z rezultatami projektu w pewnym stopniu związane są też porty przedpola Portu Elbląg a także jego zaplecze opisane w p. 4.2.2. i 4.2.3.

## Bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na rezultaty projektu

Aktualnie żegluga transportowa i turystyczna Portu Morskiego w Elblągu oraz pozostałych polskich portów nad Zalewem Wiślanym z Morzem Bałtyckim może odbywać się przez:

Cieśninę Pilawską na terytorium Rosji obok Portu Wojennego w Bałtijsku,

Śródlądowe drogi wodne: Szkarpawę i Wisłę.

Obie drogi wodne mają obecnie małe głębokości, co ogranicza możliwości eksploatacyjne polskich portów nad Zalewem Wiślanym. Władze rosyjskie swoją część Zalewu Wiślanego zaliczają do wód terytorialnych i ustalają warunki znacznie ograniczające przepływ przez nie. Obecnie warunki korzystania z tej drogi są następujące:

Przepływ jednostek polskich o zanurzeniu 1,8 m i konieczność otrzymywania każdorazowo zezwoleń,

Przepływ jednostek bander krajów trzecich po uzyskaniu wiz, które nie zawsze można otrzymać.

Powyższe uwarunkowania oznaczają, że kraje Unii Europejskiej nie mają dostępu transportem morskim do Portu Morskiego Elbląg położonego na terytorium Unii, co stanowi o bieżącym zapotrzebowaniu na rezultaty projektu, jako jeden z najważniejszych motywów.

Dostęp do Portu Elbląg z wykorzystaniem dróg wodnych Szkarpawy i Martwej Wisły również jest ograniczony ze względu na:

Zbyt małe (1,6 ÷ 2,5 m) głębokości w stosunku do wymaganej na szlaku E głębokości 3,5 m,

Niskie mosty stałe i brak mostów zwodzonych.

Morski Port w Elblągu ma baseny i nabrzeża o głębokości 4 – 4,5 m, zaś pozostałe porty nad Zalewem Wiślanym (Frombork, Tolkmicko, Kąty Rybackie i Krynica Morska) – o głębokości 2,5 do 3,0 m. W planach perspektywicznego rozwoju tych portów przewiduje się zwiększenie głębokości nabrzeży do 3,0 ÷ 3,5 m [6]. Zbudowanie Kanału Żeglugowego o głębokości 5 m przez Mierzeję Wiślaną, jako swobodnej i bezkonfliktowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim oraz torów wodnych o głębokości 4 do 5 m pozwoli na lepsze możliwości eksploatacyjne portów nad Zalewem Wiślanym oraz umożliwi ich rozwój zgodnie z zakładanymi planami perspektywicznymi.

Budowa kanału ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Portu w Elblągu, gdyż umożliwi swobodny dostęp do morza statków wszelkich bander o nośności 3 – 4 tys. ton. Warunkuje to budowę nowego terminala, którą port zamierza podjąć ok. 2015 r., o zdolności przeładunkowej ca najmniej dwukrotnie większej od obecnego terminalu.

Efekty w sektorze transportu:

Port prognozuje przeładunki w 2025 r. na 3,2 mln. ton [4], z czego na relacje wykorzystujące projektowany kanał może przypaść 2,2–2,7 mln ton (zależnie od uwarunkowań rynkowych, w tym kosztów transportu różnymi środkami w poszczególnych relacjach przewozowych). Od 2027 r. przewiduje się przeładunki rzędu 3,5 mln ton, z czego 2,5–3 mln ton przewożonych przez kanał. co stanowi 71÷86% ogółu przeładunków. Do obliczeń przyjęto, że 71÷80% udział w niżej wymienionych wielkościach prognozowanych dla całego portu [4] stanowi efekt budowy kanału (efekty o charakterze oszczędności na kosztach transportu i czasie załóg pływających podane są w podrozdziale 6.4).

Przyrosty dochodów Zarządu Portu według jego prognoz wynosić mają na początku po 110÷180 tys. zł rocznie, by w 2025 r. osiągnąć 3,5 mln. zł rocznie. Jako efekt budowy kanału uznano proporcjonalnie do związanych z nim przeładunków 3 mln. zł., od 2027 r. (ze względu na późniejszy w stosunku do uprzednich przewidywań czas oddanie kanału).

Z prognozowanego przez Port przyrostu zatrudnienia stałego 40 osób i sezonowego 10 osób dla przeładunków 3,2 mln ton, budowie kanału przypisuje się 33 miejsca pracy w przeliczeniu na całoroczne od 2027 r.

Stopę zysku założono na poziomie 5% od 2019 r., w poprzednich latach stopniowo rosnącą, w latach 2015÷2016 bez zysku z uwagi na inwestycję. Daje to zysk stopniowo rosnący do wielkości 150.000 zł od 2027 r.

Wzrost przeładunków w porcie spowoduje wzrost zatrudnienia w jednostkach towarzyszących – firmach obsługi portu i transportu związanego z portem (usługi okołoportowe: spedycyjne, logistyczne itp.). Port szacuje ten wzrost na 150 osób zatrudnienia stałego i 50 osób przy przeładunkach – sezonowego w r. 2025. Budowie kanału można przypisać proporcjonalnie przyrost 124 miejsc pracy od 2027 r. Uwzględniając przyrost zatrudnienia w związku z obsługą zwiększonego transportu lądowego (stacje paliw, usługi hotelarsko-gastronomiczne, wzrost zatrudnienia na kolei itp.), całkowity przyrost zatrudnienia w jednostkach towarzyszących od 2027 r. oszacowano na 124 miejsca pracy w przeliczeniu na średnioroczne. Stanowi to w przybliżeniu 4-krotność zatrudnienia w porcie. W oparciu o tą relację, proporcjonalnie do zatrudnienia w porcie, oszacowano zatrudnienie w firmach obsługi portu i transportu we wcześniejszych latach.

Roczny przychód ze sprzedaży firm w tych sektorach spowodowany budową kanału oszacowano na podstawie liczby zatrudnionych przy założeniach: udział płac w przychodzie 20%, średnia płaca miesięczna 2.200 zł. Zysk netto założono na poziomie 5%.

W rachunku ciągnionym przeprowadzonym przez symulację komputerową doliczono przyrost zatrudnienia w firmach regionalnych dostarczających produkty i usługi analizowanym firmom obsługi portu i transportu, zakładając, że 23% wartości tych produktów i usług (15 % w relacji do przychodów) przypada na firmy zagraniczne, 39% (25% w relacji do przychodów, a w kolejnych krokach obliczeń 20%) – na firmy krajowe zewnętrzne i 38% (24% przychodów) – na firmy zlokalizowane w regionie. Sumaryczny udział przychodów firm krajowych poza regionem dostarczających produkty i usługi firmom obsługi portu i transportu obliczono w ten sposób na 31,2%. Zakładając udział wynagrodzenia w tych firmach w ich przychodach średnio na 20%, udział tegoż wynagrodzenia w relacji do sumy przychodów portu i firm obsługi transportu obliczono na 6,2%, a w firmach regionalnych – na 4,8%.

Efekty budowy Kanału Żeglugowego przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 39 Efekty budowy kanału dla Portu Elbląg oraz firm obsługi portu i transportu

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2 036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeładunki towarów przewożonych przez kanał | [tys. t] | 300 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 2 200 | 2 500 | 2 500 |
| Przyrost miejsc pracy | [osoby] | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 29 | 33 | 33 |
| Przyrost przychodów ze sprzedaży | [mln zł] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 2,20 | 3,00 | 3,00 |
| Zysk netto, jako efekt kanału | [mln zł] | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| Przyrost dochodów brutto pracowników | [mln zł] | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,76 | 0,86 | 0,86 |
| Firmy obsługi portu, transportu związanego z portem i firmy obsługujące je: |
| Przyrost miejsc pracy | [osoby] | 10 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 117 | 157 | 157 |
| Przyrost przychodów ze sprzedaży | [mln zł] | 1,06 | 1,58 | 2,11 | 2,64 | 3,17 | 3,70 | 10,56 | 13,73 | 13,73 |
| Stopa zysku | % | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Suma zysków firm w regionie | [mln zł] | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,42 | 0,55 | 0,55 |
| Suma zysków różnych firm krajowych poza regionem | [mln zł] | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,53 | 0,69 | 0,69 |
| Przyrost dochodów brutto pracowników regionie | [mln zł] | 0,27 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,90 | 3,03 | 4,06 | 4,06 |
| Przyrost dochodów brutto pracowników poza regionem | [mln zł] | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,79 | 1,04 | 1,04 |
| VAT od działalności portu i obsługo transportu | [mln zł] | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 1,49 | 1,96 | 1,96 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

Efekty w sektorze przemysłu, wpływ na produkcję przemysłową

Rozwój portów od dawna był czynnikiem lokalizacji przemysłu. Przemysł zwany portowym jest specyficzną odmianą przemysłu o orientacji surowcowej (port, jako miejsce napływu surowców do produkcji przemysłowej, ewentualnie orientacji rynkowej (lokalizacja w porcie ze względu na rynek zbytu w jago otoczeniu) [2]. Mimo tendencji zmian czynników lokalizacji współczesnego przemysłu szereg firm elbląskich wykazuje zainteresowanie budową kanału oraz deklaruje rozbudowę i wzrost zatrudnienia (z listów intencyjnych podjęcia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz rozmów przeprowadzanych z przedsiębiorcami w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Elbląg wynika wzrost zatrudnienia w 10 firmach łącznie o prawie 1.000 osób). Z przewidywanej struktury przeładunków wynika zwłaszcza możliwość lokalizacji, a także rozbudowy istniejącego przemysłu: spożywczego, materiałów budowlanych, a także konstrukcji i innych wyrobów ponadgabarytowych, których transport drogą wodną jest znacznie dogodniejszy niż drogowy lub kolejowy (a nieraz jedynie możliwy). Przyrost zatrudnienia w przemyśle, który uznać można za skutek budowy kanału (czyli które bez kanału nie powstałyby) oszacowano na 800 osób, osiągany w 2030 r., przy założeniu dynamiki wzrostu 1,33 (sporadycznie 1,25), począwszy od przyrostu 15 miejsc pracy w pierwszym roku funkcjonowania. Pozostałe wielkości zawarte w tabeli 40 obliczono według następujących informacji i założeń:

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przemyśle w województwie warmińsko-mazurskim wynoszące w końcu 2006 r. 1971 zł zwiększono wskaźnikiem 9%, jak średni wzrost wynagrodzeń do października 2007 r. [7]. Udział wynagrodzenia w przychodach ze sprzedaży w przemyśle przyjęto jako 12% – jak w województwie w końcu 2005 r. [13].

Większość kosztów ponoszonych przez firmy przemysłowe stanowi zakup produktów i usług od innych firm: zagranicznych, krajowych spoza regionu i z regionu. Udział w przychodzie zysków tych grup firm i dochodów ich pracowników oszacowano w rachunku ciągnionym analogicznie, jak dla transportu, przyjmując jednak w pierwszym kroku większy średni udział importu i firm zagranicznych (44%, a 35% w relacji do przychodów), gdyż założono, że import surowców sprowadzanych drogą morską przez projektowany kanał dla części przemysłu będzie jednym z głównych czynników ich lokalizacji w Elblągu. W kolejnych krokach udział firm zagranicznych w wartości usług i towarów założono na 20%, firm krajowych zewnętrznych – 38% (30% przychodu), firm zlokalizowanych w regionie – 19 (15% przychodu).

Tabela 40 Efekty budowy kanału dla rozwoju przemysłu w Elblągu oraz firm kooperujących
i obsługujących

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nowe m-ca pracy w przemyśle w Elblągu | [osoby] | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 208 | 800 | 800 |
| Nowe m-ca pracy w Elblągu i regionie w firmach kooperujących, zaopatrzenia i obsługi | [osoby] | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 58 | 222 | 222 |
| Przychód | [mln zł] | 3,23 | 4,30 | 5,38 | 6,45 | 8,60 | 10,75 | 44,74 | 172,00 | 172,00 |
| Stopa zysków | [%] | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Suma zysków firm zlokalizowanych w regionie | [mln zł] | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 2,62 | 10,06 | 10,06 |
| Suma zysków różnych krajowych firm poza regionem | [mln zł] | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,28 | 0,44 | 1,83 | 7,05 | 7,05 |
| Dochody brutto pracowników przemysłu w Elblągu | [mln zł] | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,77 | 1,03 | 1,29 | 5,37 | 20,64 | 20,64 |
| Dochody netto pracowników przemysłu w Elblągu | [mln zł] | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,76 | 0,96 | 3,98 | 15,29 | 15,29 |
| Dochody brutto innych pracowników w regionie | [mln zł] | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 1,39 | 5,33 | 5,33 |
| Dochody netto innych pracowników w regionie | [mln zł] | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 1,03 | 3,95 | 3,95 |
| Dochody brutto pracowników krajowych poza regionem | [mln zł] | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,77 | 0,97 | 4,03 | 15,48 | 15,48 |
| VAT od wszystkich wyżej rozpatrywanych firm | [mln zł] | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 3,94 | 15,14 | 15,14 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

Wpływ na rozwój turystyki

Rozwój turystyki wywołany przez budowę kanału, czyli ten zakres, dla którego kanał jest niezbędny, to:

Rejsy statkami pasażerskimi różnego rodzaju (w tym promy i wodoloty) w relacjach m. in. Trójmiasto – porty Zalewu Wiślanego, których prognozę w streszczeniu zawiera p. 6.5. [17].

Żeglarstwo – rejsy na zalew od strony morza przez projektowany kanał i pływania po Zalewie Wiślanym połączone z wyjściem przez kanał w morze, których prognozę w streszczeniu zawiera p. 6.6. [12].

Prognoza rejsów statkami zakłada stopniowy wzrost ich liczby, w żegludze regularnej zalewowej od 1 rejsu dziennie w 2014 r. do 4 dziennie od 2030 r., a w żegludze bałtyckiej, jako 1 rejs wodolotu (150 miejsc) dziennie do 2019 r. (w tymże roku dodatkowe rejsy w weekendy) i po 2 rejsy dziennie – od 2021 r. Liczba dni rejsowych na Zalewie Wiślanym – 90, na Zatoce Gdańskiej – 80 (osiągane stopniowo, począwszy od 60 dni). Z prognoz wynika, że do miejscowości nad Zalewem przybywać będzie na czas, co najmniej kilku godzin w rejsach regularnych z Trójmiasta coraz więcej turystów w ciągu sezonu, od 2021 r. 24 tys. oraz w rejsach nieregularnych – 5 tys. Średnio wydawać będą: w rejsach regularnych po 90 zł, w rejsach nieregularnych po 110 zł, co daje około 2.700.000 zł w sezonie.

Z prognoz ruchu żeglarskiego [10] wynika, że na Zalew od strony Zatoki Gdańskiej będzie wpływać w ciągu sezonu od 270 jachtów w 2015 r. do 1350 w 2034 r., co przy średnio 3-osobowej załodze i 3 dniach pobytu na Zalewie i w miejscowościach nad nim daje 12 tys. osobodni w 2032 r., w tym 8 tys. osobodni turystów polskich i 4 tys. – zagranicznych. Spośród prognozowanej liczby osobodni turystów-żeglarzy spędzających nad zalewem dłuższe pobyty budowie kanału przypisano przyrost liczby o 48 tys. osobodni turystów polskich i 24 tys. – zagranicznych.

Dane na temat wielkości wydatków turystów-żeglarzy ustalono na podstawie:

Statystyk z opracowań niemieckich firm zajmujących się badaniem tendencji występujących w turystyce wodnej Niemiec (średnie wydatki żeglarzy w Meklemburgii Vorpommern w r. 2007 kształtowały się w przeliczeniu na osobodzień w wysokości ok. 25€, czyli ok. 90 zł). [19],

Danych firmy Eurotest badającej zachowań turystów krajowych i zagranicznych w Gdańsku w roku 2007 (ok. 100 zł dziennie wydatki turysty polskiego, 200 zł – zagranicznego). [10].

Uwzględniono różnicę siły nabywczej w Niemczech i Polsce. Założono, że wydatki żeglarzy w miejscowościach nad Zalewem Wiślanym kształtować się będą na niższym poziomie niż wydatki turystów w Gdańsku, zwłaszcza, że żeglarze mają mniej od przeciętnego turysty okazji wydawania pieniędzy (część nocuje na jachtach, część czasu spędzają na wodzie). Założono, że turysta zagraniczny będzie wydawał w związku z uprawianiem turystyki żeglarskiej 80 złotych dziennie, a turysta polski 50 złotych dziennie do r. 2020, po czym liczby te będą rosły do odpowiednio 130 i 80 zł. Przy tych założeniach przyrost wydatków turystów-żeglarzy, jako skutek budowy kanału szacuje się na 8 mln. zł w 2033 r., co przedstawiono we wcześniejszych latach jak i w poniższych tabelach:

Tabela 41 Efekty budowy kanału dla rozwoju turystyki – ruch turystyczny i wydatki turystów

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki dzienne - żeglarz polski | [zł] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 68 | 80 |
| Wydatki dzienne - żeglarz zagraniczny | [zł] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 | 112 | 130 |
| Żeglarze krajowi | tys. osobodni | 23,1 | 26,0 | 29,2 | 31,4 | 33,7 | 36,5 | 44,9 | 56,4 | 56,7 |
| Żeglarze zagraniczni | tys. osobodni | 11,2 | 12,5 | 14,3 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 22,5 | 28,2 | 28,4 |
| Wydatki żeglarzy w sezonie | [mln zł] | 0,36 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 4,6 | 7,0 | 8,2 |
| Turyści rejsów bałtyckich regularnych | tys. osób | 6,8 | 15,6 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 41,6 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Turyści rejsów bałtyckich nieregularnych | tys. osób | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Wydatki turystów ze statków | [mln zł] | 0,35 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Wydatki turystów ogółem | [mln zł] | 0,71 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 7,0 | 9,4 | 10,6 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

Łącznie turyści-żeglarze i turyści przybywający statkami w wyniku budowy kanału wydadzą 8.700.000 zł. Kwota ta pomniejszona o VAT (przyjęto średnio 15%, zakładając zachowanie niektórych stawek na poziomie obniżonym) stanowić będzie część przychodów firm turystycznych i paraturystycznych regionu. Dalszy rozkład tej kwoty dokonano w rachunku ciągnionym, rozkładając koszty firm na dochody pracowników, opłaty na fundusz ubezpieczeń oraz zakup produktów i usług od innych firm (także od rolników), stanowiący przychód tychże, rozkładany dalej w sposób analogiczny przy założeniu, że część firm to firmy regionu, a część – zewnętrzne. W wyniku otrzymano udziały w poszczególnych składników w relacji do wydatków turystów jak w zamieszczonych tabelach. Wśród firm turystycznych regionu dominować będą zakłady osób fizycznych, stąd – niski udział zysków firm (będących bazą dla CIT; ich równowartość zawarta jest w dochodach osób fizycznych).

Tabela 42 Efekty rozwoju turystyki powodowanego budową kanału

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wydatki turystów | mln zł | 0,71 | 1,27 | 1,59 | 2,16 | 2,84 | 3,93 | 6,99 | 9,40 | 10,63 |
| VAT | mln zł | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,43 | 0,59 | 1,05 | 1,41 | 1,59 |
| Przychody firm obsługujących turystykę | mln zł | 0,61 | 1,08 | 1,36 | 1,84 | 2,42 | 3,34 | 5,94 | 7,99 | 9,04 |
| Dochody pracujących w obsłudze turystyki | mln zł | 0,12 | 0,22 | 0,27 | 0,37 | 0,48 | 0,67 | 1,19 | 1,60 | 1,81 |
| Dochody pracujących w regionie w obsłudze i zaopatrzeniu firm turystycznych | mln zł | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,59 | 0,80 | 0,90 |
| Dochody pracujących jw. w kraju poza regionem | mln zł | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,48 | 0,54 |
| Suma zysków regionalnych firm obsługujących turystykę i firm sprzedających im usługi i towary | mln zł | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| Suma zysków firm jw. krajowych poza regionem | mln zł | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,24 | 0,32 | 0,36 |
| Stałe miejsca pracy w turystyce i żegludze pasażerskiej | osoby | 7 | 13 | 16 | 22 | 29 | 41 | 72 | 97 | 110 |

Źródło: Opracowanie własne

Efekty w sektorze finansów i handlu oraz wpływ na lokalną działalność gospodarczą

Spowodowany budową kanału rozwój wyżej omówionych sekcji gospodarczych tzw. napędowych pociągnie rozwój kolejnych działalności. Część z nich stanowi produkcja kooperacyjna i zaopatrzenie w towary (w tym energię, surowce) i usługi (w tym remontowo-budowlane i naprawcze, finansowe, ubezpieczeniowe, doradcze) na rzecz portu i innych gałęzi transportu, przemysłu i turystyki. Działalności te i związane z nimi efekty zostały uwzględnione w rachunku ciągnionym, jako odpowiednia relacja do przychodów w działalnościach napędowych.

Wzrost dochodów osób pracujących w ww. działalnościach spowoduje wzrost popytu na różnego rodzaju usługi – tzw. działalności endogeniczne (obsługa mieszkańców w zakresie handlu i innych usług, w tym tzw. bytowych, kultury i innych form rekreacji, również usług remontowo-budowlanych). Wzrosną obroty w handlu i innych usługach komercyjnych, a wzmożony popyt spowoduje rozbudowę obiektów handlowych w różnych, zależnych od popytu formach, a więc zarówno w obiektach wielkopowierzchniowych, jak i w małych sklepach, w obiektach prowadzonych przez zewnętrzne firmy i sieci, jak i jako lokalna przedsiębiorczość. Wzrośnie też popyt na usługi remontowo-budowlane, konserwacji i napraw, na usługi gastronomiczne, kultury i rozrywki, komercyjne usługi zdrowotne, kosmetyczne, edukacyjne itd. Rozwój tych usług, stanowiących efekt aktywizujący budowy kanału, w dużej mierze oznaczać będzie rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Pod względem ilościowym założono, że 30% przyrostu dochodów netto ludności regionu stanowić będą wydatki poza regionem, inwestycje finansowe i oszczędności, natomiast 70% t przyrostu dochodów tworzyć będzie popyt konsumpcyjny i zostanie wydatkowane na zakup usług i towarów konsumpcyjnych w regionie. Kwotę tą szacuje się na prawie 27 mln zł. od roku 2033. Pomniejszona o VAT, stanowić będzie przychody firm usługowych działających w regionie (w tym handlowych i budowlanych). Koszty pozapłacowe tych firm – to zakup usług i towarów potrzebnych w działalności, co przekłada się na przychody kolejnych grup firm w regionie i poza nim. W rachunku ciągnionym oszacowano zyski firm w regionie, dochody pracowników regionu oraz zyski firm zewnętrznych i dochody ich pracowników wpływające na dochody budżetu państwa. Liczbę miejsc pracy w działalnościach endogenicznych oszacowano w nawiązaniu do przychodów firm na około 90 osób w 2025 r. i 234 osoby od 2033 r. W większości powstaną one w Elblągu. Wymienione działalności, zarówno egzo-, jak i endogeniczne, będą miały wpływ na sektor finansów, wymagając obsługi bieżącej, a także zasilając depozyty i tworząc popyt na kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne. Działalność banków została uwzględniona, jako składnik usług endogenicznych, a wcześniej – obsługi napędowych działalności gospodarczych.

Efekty budowy Kanału Żeglugowego w sektorze endogenicznym przedstawia poniższa tabela:

Tabela 43 Efekty w sektorze endogenicznym

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 3017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki konsumpcyjne w regionie (przyrost, jako skutek budowy kanału) | [mln zł] | 1,19 | 1,94 | 2,63 | 3,38 | 3,90 | 4,50 | 10,73 | 26,27 | 26,50 |
| Stopa zysków | [%] | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5 | 5 | 5,00 |
| Przychody firm sektora endogenicznego | [mln zł] | 0,71 | 1,15 | 1,56 | 2,01 | 2,32 | 2,68 | 6,38 | 15,63 | 15,77 |
| Suma zysków firm lokalnych | [mln zł] | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,57 | 1,41 | 1,42 |
| Suma zysków różnych firm krajowych | [mln zł] | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,22 | 0,55 | 0,55 |
| Dochody pracowników firm regionalnych | [mln zł] | 0,26 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 2,36 | 5,78 | 5,83 |
| Dochody pracowników firm krajowych poza regionem | [mln zł] | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,51 | 1,25 | 1,26 |
| VAT | [mln zł] | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,61 | 1,50 | 1,51 |
| Miejsca pracy w regionie | [osoba] | 10 | 17 | 23 | 29 | 34 | 39 | 94 | 229 | 232 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

Efekty na rynku pracy:

W wymienionych uprzednio działalnościach tzw. egzogenicznych (przemysł, transport tranzytowy, gospodarka turystyczna) powstaną nowe miejsca pracy w liczbie podanej przy ich omawianiu, do 2032 r. w przeliczeniu na średnioroczne łącznie prawie 1300, z czego około 1150 w Elblągu. Ze względu na dojazdy do pracy pozytywne efekty będą i w innych gminach, zwłaszcza w powiecie elbląskim, głównie, jako zmniejszenie bezrobocie i w pewnym stopniu powstrzymanie emigracji z regionu. Założono, że o około 80% z liczby nowych miejsc pracy zmniejszać się będzie liczba bezrobotnych w regionie. Pozostałe 20 % przyrostu nowych miejsc pracy to mieszkańcy regionu wkraczający w wiek produkcyjny oraz przybywający do regionu na pobyt stały.

Efekty budowy Kanału Żeglugowego na rynku pracy ilustruje poniższa tabela:

Tabela 44 Efekty na rynku pracy

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrost miejsc pracy przeliczony na średnioroczny: - w regionie | [osoba] | 54 | 80 | 103 | 130 | 162 | 199 | 252 | 1544 | 1559 |
| - w kraju poza regionem | [osoba] | 20 | 31 | 39 | 49 | 62 | 78 | 96 | 620 | 623 |
| Ubytek liczby bezrobotnych w kraju | [osoba] | 59 | 89 | 114 | 143 | 179 | 222 | 279 | 1732 | 1745 |
| Ubytek liczby bezrobotnych pobierających zasiłki | [osoba] | 15 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 84 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

Efekty na rynku nieruchomości – wpływ na użytkowanie gruntów

Wyżej opisany rozwój wpłynie na zmiany w użytkowaniu gruntów i rynek nieruchomości. Część przyrosty działalności odbywać się będzie przez intensyfikację wykorzystania istniejących zasobów. W największym stopniu dotyczy to portu, którego obecny potencjał pozwala na przeładunki 1 mln. t. W pewnym stopniu dotyczy też innych działalności. Przyrost nowych terenów i budynków na działalność gospodarczą pozaturystyczną określono przy założeniach, że 75 % przyrostu nowych miejsc pracy wymagać będzie nowych powierzchni w skali 30 m2 powierzchni użytkowej budynku i 100 m2 powierzchni użytkowej terenu na 1 pracującego. Przyrost nowych terenów i budynków na działalność turystyczną określono w zaleci od ruchu turystycznego w sposób następujący:

Dla turystów korzystających z noclegów 15 m2 powierzchni użytkowej budynku i 100 m2 powierzchni użytkowej terenu na 1 turystę,

Dla turystów niekorzystających z noclegów 1 m2 powierzchni użytkowej budynku i 3 m2 powierzchni użytkowej terenu na 1 turystę.

Założono, że 1/3 turystów-żeglarzy przebywających nad Zalewem Wiślanym nocuje na jachtach, a 2/3 w obiektach turystycznych. Rozwój portu oraz pobudzony tym rozwój przemysłu i usług związanych z portem (w tym obruga turystyki wodnej) spowoduje wzrost wartości nieruchomości w rejonie portu i w pewnym otoczeniu tego rejonu. W oparciu o analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [11] i powierzchni terenów o przeznaczeniu przemysłowym i przemysłowo-usługowym oszacowano sumaryczna powierzchnie, jakiej może dotyczyć wzrost wartości nieruchomości, na co najmniej 100 ha, zakładając, że dotyczyć on będzie nie tylko wolnych terenów inwestycyjnych, ale również terenów już zagospodarowanych. Ze względu na duże zróżnicowanie wartości nieruchomości w Elblągu w zależności od położenia, przeznaczenia i stopnie uzbrojenia oraz brak bazy odniesienia porównywalnej do rozbudowy portu wzrost wartości nieruchomości może być szacowany tylko bardzo orientacyjnie. Założono ostrożnie, że będzie to wzrost przez 6 kolejnych lat o 1.000 zł/m2 rocznie, sumarycznie o 6.000 zł za 1 m2, łącznie zatem dla całej powierzchni o 6 mln zł.

Przyrost powierzchni budynków i terenów związanych z budowa Kanału Żeglugowego ilustruje poniższa tabela:

Tabela 45 Przyrost powierzchni budynków i terenów z prowadzoną działalnością gospodarczą i dochodów gmin z podatku od nieruchomości

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turyści nocujący w obiektach | [osoba] | 67 | 94 | 131 | 183 | 256 | 358 | 749 | 940 | 945 |
| Pozostali turyści | [osoba] | 130 | 122 | 152 | 415 | 530 | 730 | 1037 | 1132 | 1135 |
| Przyrost miejsc pracy w regionie poza turystyką | [osoba] | 23 | 38 | 53 | 69 | 84 | 106 | 505 | 1441 | 1443 |
| Przyrost powierzchni budynków na działalność turystyczną | [tys. m2] | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 3,8 | 8,9 | 11,0 | 11,1 |
| Przyrost powierzchni terenu na działalność turystyczną | tys. m2 | 4,2 | 5,9 | 8,2 | 11,5 | 16,1 | 22,6 | 50,3 | 62,6 | 62,9 |
| Przyrost powierzchni budynków na pozostałą działalność | tys. m8 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 8,8 | 25,2 | 25,3 |
| Przyrost powierzchni terenu na pozostałą działalność | tys. m9 | 2,3 | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 6,7 | 8,1 | 26,5 | 75,7 | 75,8 |
| Podatek od nieruchomości turystycznych. | mln.zł | 0,014 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,21 | 0,21 |
| Podatek od nieruchomości pozostałych | mln.zł | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,17 | 0,34 | 0,58 |
| Razem podatek od nieruchomości | mln.zł | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,34 | 0,55 | 0,79 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

Efekty w sektorze finansów publicznych

Skutki pośrednie budowy kanału, prowadzące do ożywienia gospodarczego, będą przekładać się też na efekty w sektorze finansów publicznych, jako dochody bądź oszczędności budżetów jednostek samorządowych i budżetu państwa. Będą to:

Dochody gmin z podatku od nieruchomości,

Dochody gmin z PIT i CIT,

Dochody powiatów z PIT i CIT,

Dochody województw z PIT i CIT,

Dochody budżetu państwa z PIT i CIT,

Dochody budżetu państwa z VAT,

Oszczędności gmin na zasiłkach z pomocy społecznej z powodu zmniejszenia bezrobocia

i ubóstwa,

Oszczędności budżetu państwa na:

Zasiłkach dla bezrobotnych z powodu zmniejszenia bezrobocia,

Składkach na ubezpieczenie zdrowotne płacone za bezrobotnych,

Zasiłkach z pomocy społecznej z powodu zmniejszenia bezrobocia i ubóstwa.

Dochody gmin, powiatów i województw z PIT i CIT obliczono w oparciu o aktualne udziały w tych podatkach wynoszące jak w tabeli:

Tabela 46 Udziały % samorządów w podatkach

|  | Gmina | Powiat | Województwo |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT | 39,34 | 10,25 | 1,6 |
| CIT | 6,71 | 1,7 | 15,9 |

Źródło: Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13. 11. 2003 r. Dz. U. 203 poz. 1966, zmiany: Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104, Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635.

Dochody budżetu państwa z PIT i CIT stanowią pozostałą część wpływów z tych podatków, po odjęciu podatków należnych samorządom regionu (i analogicznie innym samorządom w przypadku pobudzonej przez działalności regionu działalności firm zewnętrznych w kraju).

Dochody budżetu państwa z VAT szacowano na podstawie modeli rozkładu przychodów i kosztów firm w rachunku ciągnionym, w których udział ten w relacji do przychodów wyniósł średnio: 8,8% w firmach przemysłowych, 11,7% – w transportowych i obsługi transportu, 9,6% – w pozostałych (głównie sektor endogeniczny).

Dochody gmin z podatku od nieruchomości określano w nawiązaniu do tych szacunków przyrostu nowych terenów i budynków na działalność turystyczną i inną, przyjmując dla nieruchomości pod działalność turystyczna położonych głównie poza Elblągiem stawki jak w Gminie Tolkmicko za 1 m2: budynku – 15,47 zł, terenu – 0,64 zł, a dla pozostałych nieruchomości – stawki obowiązujące obecnie w Elblągu za 1 m2, budynku – 17,70 zł, terenu – 0,64 zł. Założono, że 70% turystów-żeglarzy przebywających nad Zalewem Wiślanym i nocujących w obiektach turystycznych korzysta z pomieszczeń, od których płacony jest podatek od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą, a pozostali nocują na campingach, polach biwakowych i w kwaterach agroturystycznych do 5 pokoi prowadzonych przez rolników.

Efekty budowy Kanału Żeglugowego w sektorze finansów publicznych ilustruje poniższa tabela:

Tabela 47 Efekty w sektorze finansów publicznych

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody budżetów gmin z PIT i CIT | [mln zł] | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,38 | 0,97 | 0,98 |
| Dochody budżetów powiatów z PIT i CIT | [mln zł] | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
| Dochody budżetów województw z PIT i CIT | [mln zł] | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,40 | 0,41 |
| Dochody budżetu państwa z PIT, CIT i VAT | [mln zł] | 0,83 | 1,31 | 1,73 | 2,23 | 2,83 | 3,59 | 9,83 | 26,31 | 26,53 |
| Wpływy na ubezpieczenie społeczne | [mln zł] | 0,97 | 1,56 | 2,09 | 2,67 | 3,14 | 3,71 | 9,20 | 23,63 | 23,80 |
| Dochody gmin z podatku od nieruchomości | [mln zł] | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,33 | 0,53 | 0,78 |
| Oszczędności gmin na zasiłkach z pomocy społecznej | [mln zł] | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,31 | 0,83 | 0,84 |
| Oszczędności BP na świadczeniach dla i za bezrobotnych i innych zasiłkach | [mln zł] | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,70 | 1,92 | 1,28 |

Źródło: Opracowanie własne

Oszczędności budżetu państwa na zasiłkach dla bezrobotnych szacowano, zakładając, że z połowy przyrostu miejsc pracy w danym roku korzystają osoby pobierające zasiłek.

Oszczędności budżetu państwa na składkach na ubezpieczenie zdrowotne płacone za bezrobotnych dotyczą całości spadku liczby bezrobotnych w danym roku szacowaną, jako 80% przyrostu miejsc pracy.

Oszczędności na zasiłkach z pomocy społecznej szacowano, przyjmując, że zmniejszenie bezrobocia o każde 10 osób eliminuje po 2 zasiłki w kwocie średnio 200 zł miesięcznie wypłacane z budżetów gmin i takiej samej wysokości z budżetu państwa.

Sieci transportowe

Rosnące przeładunki w porcie powodować będą rosnące obciążenie sieci transportowych drogowych, kolejowych i wodnych łączących port z jego zapleczem. Największy wzrost ruchu nastąpi na drodze w kierunku Warszawy prowadzącej także na odcinku do Ostródy większość ruchu kierującego się na północno-wschodni i wschodni obszar kraju. Droga ta będzie drogą ekspresowa i wzrost przewozów będzie miesić się w jej przepustowości. Obciążenie nastąpi też na kierunku drogowym przez Malbork do autostrady A1 oraz w znikomym stopniu na innych kierunkach łączących z bliskimi odbiorcami regionie. Łączne obciążenie ruchem samochodowym (we wszystkich kierunkach) wyniosłoby 150 samochodów na dobę przy 50% udziale transportu samochodowego w obsłudze ładunków transportem lądowym, a 240 samochodów – przy 80% udziale. 50% udział kolei przekładałby się na średnio 3 pociągi w ciągi doby łącznie w obu kierunkach.

Pewna część ładunków przewożonych przez kanał transportowana będzie do lub z portu drogą wodną, głównie E70.

## Określenie wielkości przewidywanego importu i eksportu regionu

Masa obecnego oraz przewidywanego importu i eksportu regionu stanowionego przez całe zaplecze Portu Elbląg wielokrotnie przewyższa popyt na usługi tegoż portu i wykorzystanie kanału. Według Strategii rozwoju portów morskich [15] wymiana handlowa pomiędzy krajami rejonu Morza Bałtyckiego wzrośnie o 54 %, a przeładunki w relacjach międzynarodowych w polskich portach morskich – o 26 %. Strategia ta nie dotyczy portów regionalnych, ale zawarte w niej prognozy są istotne i dla Portu w Elblągu, gdyż świadczą ogólnie o rosnącym popycie na przeładunki w portach. Wymiana handlowa pomiędzy krajami rejonu Morza Bałtyckiego ma wzrosnąć z 327 mln ton w 2003 r. do 503 mln ton w 2020 r., natomiast z krajami spoza basenu Morza Bałtyckiego z 1.133 mln ton w 2003 r. do 1.585 mln ton w 2020 r. Prognoza przeładunków w relacjach międzynarodowych w polskich portach morskich sporządzona na podstawie prognoz eksportu i importu Polski przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki [15] zakłada wzrost przeładunków w polskich portach z 59,1 mln. ton w 2006 r. do poziomu 74,5 mln. ton w roku 2015. Przewidywane na 3,5 mln. ton przeładunki w Porcie Elbląg stanowią zatem niewielki ułamek importu i eksportu jego zaplecza, jak też ogółu ładunków przeładowywanych w polskich portach, a uzyskanie tej wielkości warunkowane jest nie tyle popytem na przewozy drogą morską, czy tym bardziej skalą importu i eksporty do i z regionu (bo one są wielokrotnie wyższe), lecz kształtowaniem się taryf przewozowych i przeładunkowych w portach oraz umiejętnością i sprawnością w pozyskiwaniu ładunków, zwłaszcza tzw. niszowych, których przeładunek Porcie Elbląg uznaje za główną domenę swej działalności

Wśród ładunków importowanych, na które popyt rośnie i będzie rósł nadal w związku z boomem budowlanym powodowanym koniunkturą gospodarczą, programem budowy i modernizacji dróg oraz wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej, są surowce i materiały budowlane (kruszywa, cement, cegła). O ile niektóre z nich będzie mógł dostarczyć przemysł krajowy po rozbudowie mocy produkcyjnych, dla niektórych może to być trudne bądź nieopłacalne, np. ze względu na limity emisji CO2 albo ograniczenia środowiskowe eksploatacji kruszyw. Dla tego typu ładunków (kruszywa cement) w niektórych relacjach możliwy jest transport morski (morsko-lądowy), a wielkość partii towarów niejednokrotnie uzasadnia wykorzystywanie małych portów.

W badaniach ankietowych przeprowadzonych przez Urząd Miejski w Elblągu w październiku 2007 r. 7 firm działających w Elblągu zgłosiło zapotrzebowanie na usługi transportowe drogą wodną w latach 2008÷2011 średniorocznie w ilości 312 kontenerów i 142 tys. ton, w czym 130 tys. ton stanowią ładunki masowe. Jest to jednak jedynie ułamek popytu na usługi portowe i przewozowe drogą wodną, ponieważ potencjalne zaplecze portu daleko wykracza poza Elbląg. O aktualnym popycie na przeładunki w Porcie Elbląg świadczą pytania i zgłaszane zapotrzebowania w liczbie kilkunastu w miesiącu dotyczące przeładunku i przewozu drogą morską partii towarów w ilościach kilkanaście ÷ kilkadziesiąt ton, sporadycznie większe (nawet 1 mln ton). Aktualny zgłaszany popyt osiągnął 1,5 mln. ton, przekroczył więc wielkości przewidywane w prognozie sporządzonej w 1997 r. dla strategii rozwoju portu [8] (wzrost przeładunków do r. 2015 do wielości rzędu 950 ÷ 1.300 tys. ton).

## Określenie wielkości i rodzaju ruchu towarowego

Ruch towarowy prowadzony przez kanał wynikać będzie z działalności przeładunkowej Portu w Elblągu, z którym będzie połączony stale pogłębianym torem wodnym. Przewozy z innych portów zalewu ze względu na ich głębokości i głębokości Zalewu stanowić będą niewielki udział w ruchu przez kanał, w granicach błędu szacunków, dlatego wielkości, rodzaje i kierunki ruchu utożsamiono z ruchem generowanym przez Port w Elblągu i z prognozami jego przeładunków.

Aktualnie Port Elbląg prognozuje na 2025 r. przeładunki, co najmniej w ilości 3,2 mln ton [4], w tym:

0,8 mln ton – porty rosyjskie (Kaliningrad, Bałtijsk) – część ładunków przez Zalew Wiślany (szacunkowo 0,3 mln ton), część – alternatywnie przez projektowany kanał (w zależności od kształtowania się w przyszłości relacji cen; przez kanał droga będzie dłuższa o 16 km, ale udostępniona dla większych i szybszych jednostek; założono przewóz 0,5 mln ton),

0,2 mln ton – porty śródlądowe (głównie wykorzystanie drogi międzynarodowej E-70).

Wynika z tego, że 2,2 mln ton stanowiłyby pozostałe (poza portami rosyjskimi) kierunki wykorzystujące projektowany kanał porty nadbałtyckie Europy Wschodniej (Litwy, Łotwy, Estonii), Skandynawii, małe porty Niemiec (jako docelowe) oraz Hamburg i sporadycznie Rotterdam – jako porty przeładunkowe kontenerów przewożonych na dalsze odległości liniami transoceanicznymi, a także Gdańsk i Gdynia, zwłaszcza dla przewozu ładunków ponadgabarytowych. Założono dalszy wzrost ilości przeładunków, do 3,5 mln ton od 2027 r., z czego przez projektowany kanał – 2,5÷3 mln. ton, zależnie od uwarunkowań rynkowych.

Port Elbląg nastawia się na usługi niszowe, czyli obsługę partii ładunków zbyt małych dla dużych portów Trójmiasta i dużych statków, także na konkurowanie z dużymi portami niższymi opłatami portowymi, niższymi kosztami przeładunku i składowania. Nie bez znaczenia jest krótsza droga lądowa z kierunku Warszawy, Białegostoku i Olsztyna w porównaniu z drogą do Gdańska lub Gdyni (przewóz tańszy o około 13 zł na tonie) oraz unikanie zatłoczonych odcinków dróg i węzłów w Trójmieście.

W podziale na elementy zaplecza przewiduje się następujące rodzaje towarów [4]:

Województwo warmińsko-mazurskie – wszystkie grupy towarowe,

Województwo pomorskie – wszystkie grupy towarowe poza płynnymi,

Województwo. mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, część Ukrainy i Białorusi – kontenery, masowe, drobnica.

Strukturę przeładunków przyjmowaną do dalszych obliczeń przyjęto jak w tabeli 6.11, kierując się m. in. opłacalnością transportu wykorzystującego port w porównaniu z innymi środkami transportu [9].

Rodzaje przeładunków Portu Elbląg ilustruje poniższa tabela:

Tabela 48 Rodzaje przeładunków Portu Elbląg według kierunku przewozów (tys. t)

| Kierunek Rodzaj ładunku | Kraj w transporcie rzecznym | Przez Zalew | Przez projektowany kanał | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Porty rosyjskie (Bałtijsk, Kaliningrad) | Kierunek zachodni (Porty Niemiec, Danii) | Kierunek pn-wschodni (Porty Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii) | Razem |  |
| Masowe | 150 | 250* | 500* | 400 | 1500 | 2400* | 2800 |
| Kontenery |  |  |  | 500** |  | 500 | 500 |
| Drobnica, ponadgabarytowe | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 100 | 200 |
| Ogółem | 200 | 300* | 500* | 950 | 1550 | 3000 | 3500 |

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane Zarządu Portu Elbląg […]

* zależnie od przyszłej relacji kosztów transportu

** w tym Białoruś – Hamburg

Przewidywana struktura rodzajów i kierunków transportu uwzględnia koszty transportu, które dla niewielkich odległości w obrębie Bałtyku wskazują na opłacalność (wyraźna przewaga) transportu morskiego i intermodalnego morsko-lądowego głównie dla ładunków masowych.

Analiza kosztów przewozu ładunków w różnych relacjach między miastami Polski, a portami nadbałtyckimi i Hamburgiem [9] wykazała, że w przewozach ładunków w kontenerach (20’ i 40’) najniższymi kosztami całkowitymi charakteryzuje się transport samochodowy. Wyjątki to: eksport do Helsinek (z samego Elbląga, bez dowozu – 15 zł/tonę taniej), import z Hamburga (tylko do Elbląga, bez transportu dalej – 5 zł/tonę taniej) i relacje Hamburg – Białoruś (16,27 – 21,75 zł/tonę taniej, w zależności od wielkości kontenera). Koszty odległościowe (zmienne) przewozu drogą morską są niższe, niż drogą lądową, ale na wysoki koszt całego procesu transportowego wpływają wysokie koszty załadunku i wyładunku kontenerów w portach i wysokość opłat portowych. Opłacalność przewozów morskich rośnie wraz ze wzrostem odległości przewozu, a te w rejonie Morza Bałtyckiego są niewielkie. Transport samochodowy jest obecnie stosunkowo tani, ponieważ nie wprowadzono jeszcze mechanizmów pokrywania wszystkich kosztów zewnętrznych powodowanych przez tę działalność. Taryfy wykazują pewną zmienność w ciągu roku i zróżnicowanie w zależności od kierunku, uwzględniające popyt.

W większości przypadków oszczędności dotyczą przewozu samochodem z przeładunkiem w Elblągu i trasą przez projektowany kanał w porównaniu do kosztu przewozu z przeładunkiem w Gdyni (na statek tej samej wielkości ze względu na partie towarów zbyt małe dla większych statków). I tak – typowe oszczędności na kosztach transportu wyniosą:

20,78 – 25,49 zł/tonę w relacjach z portami Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, dla kierunku warszawskiego i obszaru północno-wschodniej Polski, dla którego ze względu na krótszy dowóz do portu koszt dowozu jest o około 13 zł niższy. Dotyczy to większości obszaru zaplecza portu Elbląg. Przyjęto w obliczeniach, jako średnią ważoną oszczędność 24 zł /tonę dla 2/3 masy ładunków masowych w relacjach z wyżej wymienionymi portami, czyli od 2026 r. dla 1 mln. ton rocznie;

8,00 do 11,60 zł /tonę dla pozostałego obszaru zaplecza – tylko różnica na przeładunku i opłatach portowych; przyjęto do obliczeń 11 zł, jako średnią ważoną dla 1/3 masy ładunków masowych w relacjach z wyżej wymienionymi portami;

16,27 – 21,75 zł (kontenery) i 20 zł masowe w relacjach Hamburg – Białoruś; przyjęto w obliczeniach oszczędności średnio 20 zł /tonę (kontenery i masowe – ze względu na podobne oszczędności); przyjęto, że oszczędności dotyczyć będą wielkości rosnącej do 600 tys. ton w 2026 r. oraz że polowa tych oszczędności przypadnie firmom polskim i liczona będzie do efektów ekonomicznych, a połowa (nieuwzględniana w analizach) – firmom zagranicznym;

1,70 – 15,84 zł /t w relacjach do Hamburga (ładunki masowe przy porównaniu z transportem wyłącznie samochodowym) zależnie od relacji krajowej oraz kierunku (import – eksport; w niektórych relacjach tańszy jest transport samochodem); przyjęto oszczędności średnio 12 zł /tonę generalnie na kierunku zachodnim – porty Niemiec i Skandynawii – ładunki masowe oraz kontenerowe w relacjach, dla których ze względu na zmienność taryf (a także politykę UE w kierunku pełniejszego uwzględniania kosztów zewnętrznych transportu samochodowego) będą pojawiać się tego rzędu oszczędnościach dla transportu morsko-lądowego (przy braku takiego założenia nie byłoby transportu kontenerów do i z Polski przez Port Elbląg); dotyczy to wielkości zakładanej, jako rosnąca do 300 tys. ton w 2026 r.

Część ładunków będzie ładunkami ponadgabarytowymi, dla których ze względu na zróżnicowane, często nietypowe parametry liczenie oszczędności jest trudne, a transport wodny można uznać za bezalternatywny. Dokonano szacunkowego porównania z transportem takich ładunków w warunkach opcji 1, czyli barkami przez Szkarpawę i Martwą Wisłę do portu gdańskiego i tam przeładunek na statek. Ze względu na wysokie koszty przeładunku różnica w kosztach będzie istotna i wyszacowano ją, jako 67 zł /tonę. Założono, że dotyczyć to będzie wielkości rosnącej od 15 tys. ton w 2015 r. do 100 tys. ton od 2024 r.

Przy powyższych założeniach, począwszy od 2026 r. coroczne oszczędności na kosztach transportu wynosiłyby około 39 mln zł, a oszczędności w wybranych wcześniejszych latach ilustruje poniższa tabela:

Tabela 49 Oszczędności na kosztach transportu w 2026 r. i latach następnych (założenia)

| Rodzaj ładunku i relacja | Masa ładunków | Oszczędności jednostkowe | Oszczędności ogółem w 2026 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tys. ton | zł/tonę | mln zł |
| Masowe z kierunku warszawskiego i pn-wschodniej Polski (krótszy dowóz do Elbląga niż Trójmiasta) | 1000 | 24 | 24,00 |
| Masowe z pozostałych kierunków | 500 | 11 | 5,50 |
| Białoruś (Mińsk) – Hamburg | 300 | 20 | 6,00 |
| Inne | 300 | 12 | 3,60 |
| Ponadgabarytowe | 100 | 67 | 6,73 |
| Razem | 2200 | x | 39,10 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys) w oparciu o: [9]

Oszczędności dotyczyć też będą czasu personelu pływającego. Obliczono je w porównaniu z opcją 2, gdyż w opcji 1 porównywalne przewozy morskie w ogóle nie wystąpią (szerzej porównania opcji dokonane są w rozdziale 7). Założono do obliczeń statki o nośności 3,5 tys. ton, ich średni ładunek 2,5 tys. ton i 6-osobową załogę, prędkość 15 węzłów, czas śluzowania w kanale 15 minut. Stawkę godzinowa przyjęto w wysokości 36,05 zł (dla 2008 r., według „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” [5]). Przy tych założeniach od 2026 r. oszczędności wynosić będą rocznie 40 tys. godzin i 1,5 mln zł., we wcześniejszych latach jak w poniższej tabeli:

Tabela 50 Oszczędność czasu personelu pływającego

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba statków | [sztuka] | 120 | 162 | 242 | 323 | 404 | 485 | 885 | 1000 | 960 |
| Oszczędność czasu personelu pływającego (w porównaniu z opcją 2) | [godz.] | 5040 | 6787 | 10181 | 13574 | 16968 | 20362 | 37162 | 40320 | 40320 |
|  | [mln zł] | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 1,33 | 1,51 | 1,51 |

Źródło: Opracowanie własne (J. Sołtys)

## Określenie wielkości i rodzaju ruchu turystycznego

Ruch pasażerski wykorzystujący kanał to przede wszystkim ruch turystyczny. Prognozę jego rozwoju na Zalewie Wiślanym [17] oparto na pojemności komunikacyjnej, wyrażoną zdolnością przewozową jednostkami pasażerskimi oraz istniejącą i planowaną infrastrukturą portową umożliwiającą obsługę ruchu w portach Zalewu Wiślanego. Turystyka wodna stanowi jedną z najatrakcyjniejszych form rekreacji. Szansę jej rozwoju widzą samorządy lokalne nad Zalewem Wiślanym. Decydujący wpływ ma też atrakcyjność turystyczna tego obszaru w postaci walorów naturalnych środowiska i dziedzictwa kulturowego. Istotne dla dalszego rozwoju przewozów pasażerskich na Zalewie Wiślanym będzie uzyskanie suwerennego połączenia tego akwenu z Morzem Bałtyckim. Prognozę wielkości przewozów pasażerskich na Zalewie Wiślanym do roku 2032 dokonano w dwóch wariantach: I – z Kanałem Żeglugowym i II – bez Kanału Żeglugowego. Różnica między nimi stanowi efekt budowy kanału. Dla żeglugi na Zalewie Wiślanym przyjęto 90 dni sezonu, w których odbywać się będzie regularna i nieregularna żegluga pasażerska, kursować będzie prom samochodowy i tramwaj wodny, natomiast dla żeglugi bałtyckiej 80 dni sezonu.

Na Zalewie Wiślanym przewiduje się 5 rejsów dziennie regularną żeglugą pasażerską przy średniej liczbie pasażerów 80 osób (rejsy po Zalewie, żegluga wolnocłowa, np. Elbląg – Krynica Morska – Frombork – Bałtijsk/Kaliningrad). Odpowiednio: dla nieregularnej żeglugi pasażerskiej 12-16 rejsów miesięcznie przy średniej 80 osób na pokładzie (rejsy Trójmiasto – Zalew Wiślany, Międzynarodowa Droga Wodna E 70, w tym Niemcy – Litwa, Pętla Żuławska); dla promu samochodowego 5 rejsów dziennie przy średniej 100 pasażerów; dla tramwajów wodnych 9 rejsów dziennie przy średniej 180 osób, obsługujące linię Elbląg – Krynica Morska, Frombork – Krynica Morska. Docelowo z oferty przewozów pasażerskich na Zalewie Wiślanym może skorzystać około 250 tys. osób.

Natomiast żegluga pasażerska przez Kanał Żeglugowy łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską kształtować będzie się następująco:

Dla regularnej żeglugi pasażerskiej zalewowej przewiduje się od 2020 r. 4 rejsy dziennie (z portów zalewowych), w których średnio przewożonych będzie po 80 osób,

Odpowiednio dla regularnej żeglugi pasażerskiej bałtyckiej od 2021 r. 2 rejsy dziennie wodolotem na trasie Trójmiasto – Krynica Morska – Frombork przy średniej 150 osób na rejs, do 2020 r. po 1 rejsie dziennie.

Nieregularna żegluga pasażerska zalewowa i bałtycka oscylować będzie przy 38–50 rejsach w ciągu sezonu, przewożąc średnio 80 pasażerów w zasięgu zalewowym (m.in. statkami wycieczkowymi rzecznymi) i 100 pasażerów w zasięgu bałtyckim.

Żegluga nieregularna, zarówno ta o zasięgu bałtyckim, jak i zalewowym, umożliwi pływanie z takich kierunków, jak: kraje bałtyckie (Łotwa, Litwa), Obwód Kaliningradzki Federacji Rosji, Szwecja, Dania, Niemcy, porty południowego Bałtyku, ale również z Trójmiasta, Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Sumując, liczba rejsów pasażerskich korzystających z przejścia przez Kanał Żeglugowy wyniesie 568 rocznie, zaś wielkość przewozów – 58 tys. pasażerów.

Prognozy dla obu wariantów (bez kanału i z kanałem) zawiera tabela, a ich różnicę stanowi ruch przez kanał, czyli efekt jego budowy.

Tabela 51 Prognoza przewozów pasażerskich na Zalewie Wiślanym do roku 2032.

| Wyszczególnienie | rok | Wariant bez kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną | Wariant z kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba rejsów rocznie | Wielkość przewozów | Liczba rejsów rocznie | Wielkość przewozów |
| Statki pasażerskie – zasięg zalewowy | 2020 | 360 | 18 000 | 600 | 37 200 |
|  | 2032 | 450 | 36 000 | 770 | 61 600 |
| Statki pasażerskie – zasięg zalewowy (żegluga nieregularna) | 2020 | 30 | 2 400 | 50 | 4 000 |
|  | 2032 | 42 | 3 360 | 80 | 6 760 |
| Statki pasażerskie – zasięg bałtycki | 2020 | - | - | 80 | 12 000 |
|  | 2032 | - | - | 160 | 24 000 |
| Statki pasażerskie – zasięg bałtycki (żegluga nieregularna) | 2020 | - | - | 25 | 2 500 |
|  | 2032 | - | - | 50 | 5 000 |
| Prom samochodowy Tolkmicko – Krynica Morska | 2020 | 360 | 36 000 | 360 | 36 000 |
|  | 2032 | 450 | 45 000 | 450 | 45 000 |
| Tramwaje wodne | 2020 | 720 | 115 200 | 720 | 115 200 |
|  | 2032 | 900 | 162 000 | 900 | 162 000 |
| Ogółem | 2020 | 1 470 | 171 600 | 1 835 | 206 900 |
|  | 2032 | 1 842 | 246 360 | 2 410 | 304 360 |

Źródło: opracowanie własne (R. Wasil)

Tabela 52 Prognoza przewozów pasażerskich przez Kanał Żeglugowy do roku 2036.

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejsy zalewowe regularne | [rejsy] | 60 | 80 | 140 | 160 | 220 | 240 | 340 | 360 | 360 |
| w tym realizowane przez firmę lokalną | [rejsy] | 60 | 80 | 80 | 80 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Rejsy zalewowe nieregularne | [rejsy] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 38 | 38 |
| w tym realizowane przez firmę lokalną | [rejsy] | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Rejsy bałtyckie regularne | [rejsy] | 52 | 120 | 120 | 160 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rejsy bałtyckie nieregularne | [rejsy] | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Rejsy razem | [rejsy] | 228 | 377 | 444 | 531 | 718 | 945 | 1114 | 1146 | 1146 |
| Średnio pasażerów w rejsie zalewowym | [osoby] | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Przewozy w rejsach zalewowych regularnych | [osoby] | 4800 | 6400 | 9800 | 12800 | 15400 | 19200 | 27200 | 28800 | 28800 |
| w tym obsługiwanych przez firmę lokalną | [osoby] | 4800 | 6400 | 5600 | 6400 | 9800 | 12800 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Przewozy w rejsach zalewowych nieregularnych | [osoby] | 800 | 960 | 980 | 1280 | 1260 | 1600 | 2560 | 3040 | 3040 |
| Średnio pasażerów w rejsie bałtyckim regularnym | [osoby] | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Przewozy w rejsach bałtyckich regularnych | [osoby] | 6760 | 15600 | 18000 | 24000 | 30000 | 41600 | 48000 | 48000 | 48000 |
| Przewozy w rejsach bałtyckich nieregularnych | [osoby] | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |

Źródło: opracowanie własne (J. Sołtys) w oparciu o [17]

Rejsy statkami stanowić będą alternatywę do przejazdów samochodami z Mierzei Wiślanej i innych miejscowości nad Zalewem do Trójmiasta. Zmniejszyć one mogą przejazdy o 5.100 samochodów rocznie (licząc 15.300 osób – średnio 3 osoby w samochodzie), w relacjach:

Mierzeja Wiślana (Krynica Morska) – Gdańsk (80 km) i odwrotnie – spadek o 4.200 samochodów rocznie,

Frombork – Gdańsk (około 100 km) i odwrotnie – spadek o 900 samochodów rocznie.

Poza tym wprowadzenie wodolotów da oszczędności czasu turystów – niewielkie przy porównaniu czasu rejsu wodolotem z jazdą samochodem i znacznie większe przy porównaniu wodolotu ze statkiem. Uwzględniono 2 wodoloty przewożące średnio po 160 osób, czyli razem 320 osób dziennie w każdą stronę (rocznie po 24000 osób w każdą stronę; do 2020 r. 1 wodolot – rocznie po 12.000 osób w każda stronę), jako alternatywa dla podróży:

Statkiem do Fromborka – dla około 100 osób dziennie (8.000 rocznie) – krócej o 5 godzin,

Samochodem do Krynicy Morskiej i Fromborka – dla pozostałych 220 osób dziennie (16.000 rocznie), przy czym założono, że ¾ z nich (rocznie 12.000) udawać się będzie do Fromborka, a ¼ (4.000 rocznie)– tylko do Krynicy Morskiej (ich miejsce zajmą pasażerowie, o których mowa poniżej),

Statkiem na odcinku Krynica Morska – Frombork (dla 4.000 osób w miejsce pasażerów odbywających rejs tylko na trasie Gdańsk – Krynica Morska).

Przy tych założeniach roczne oszczędności czasu turystów będą kształtować się do 2020 r. w wysokości około 46 tys. godzin, a od 2021 r. – 92,3 tys. godzin. Czas ten przeliczono na wartość pieniężną według „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” [5], przyjmując 18,02 zł /godz., jak dla pasażerów na 2008 r. Daje to oszczędność 0,83 mln. zł rocznie do 2020 r. i 1,66 mln. zł rocznie od 2021 r.

## Określenie wielkości i rodzaju żeglugi rekreacyjnej

Przy ustalaniu liczby jachtów, które będą korzystały z projektowanego kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz efektów ekonomicznych turystyki żeglarskiej wykorzystano następujące źródła i metody szacunków:

1. Dane na temat liczby jachtów wykorzystywanych obecnie w Polsce na wodach śródlądowych i morskich, oparto na:

Rejestrach jachtów żaglowych i motorowych prowadzonych przez Polski Związek Żeglarski i Polski Rejestr Statków,

Szacunkach Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego dotyczących liczby jachtów eksploatowanych na wodach śródlądowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem akwenu Wielkich Jezior Mazurskich.

2. Dane na temat liczebności załóg jachtów obcych odwiedzających porty polskie zostały ustalone na podstawie wywiadu telefonicznego z operatorami marin w portach polskiego wybrzeża (Trzebież, Świnoujście, Kołobrzeg, Łeba, Hel, Jastarnia, Gdynia i Gdańsk).

Liczba dni spędzanych w portach została ustalona na podstawie podobnych źródeł, a także na podstawie badań firmy Eurotest realizującej badania dotyczące zachowań turystów odwiedzających Gdańsk w sezonie 2007 roku.

Szacując liczbę jachtów wpływających na Zalew Wiślany od strony Zatoki Gdańskiej przez projektowany kanał, jako pływania weekendowe i rejsowe założono, że liczba tych zawinięć będzie wynikać z 4-krotnego do 2020 r. i 5-krotnego wzrostu liczby jachtów morskich i zatokowych w stosunku do obecnego poziomu około 1000 jachtów stacjonujących w portach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (aktualne programy zakładają ponad 3-krotną rozbudowę bazy w krótszym niż sporządzana prognoza okresie). Kolejne założenia to: struktura pływań analogiczna, jak dla jachtów w analizowanych przystaniach i równomierne rozłożenie pływań wiążących się z zawinięciem do innych portów (wejście na zalew traktowane, jako odpowiednik 6 portu – celu rejsu po Zatoce). Do Zalewu Wiślanego kierować się będzie 27%/6 = 4,5% polskich jachtów pływających po wodach Zatoki Gdańskiej, co daje liczbę 900 jachtów polskich w 2032 r.. Do tego dodano 50% tej liczby (czyli 450) jako jachty zagraniczne – przyjmując, że liczba ta będzie podobna do obecnej struktury zawinięć jachtów polskich i obcych do Mariny Gdańsk. Ogółem daje to 1.350 jachtów wpływających rocznie na Zalew od strony Zatoki Gdańskiej. Zakłada się średnio 3-osobowę załogę i średnio 3-dniowy pobyt na Zalewie z zawijaniem do portów nad nim, co daje 12 tys. osobodni pobytu: w tym 8 tys. turystów polskich i 4 tys. – zagranicznych [10].

Przy szacowaniu skali ruchu jachtów związanych z turystyką pobytową nad Zalewem – przypływających na Zalew z polskich wód śródlądowych (lub przywożonych albo stacjonujących na stałe na Zalewie) założono, że ich liczba będzie pozostawała w zależności od projektowanej pojemności miejsc postojowych w portach Zalewu Wiślanego, która obecnie wynosi 300 miejsc, a przewiduje się, że w okresie najbliższych 7 lat wzrośnie do 750 miejsc, a w dalszych latach do 1.000, z czego 45 zajmować będą żeglarze przybywający na Zalew przez kanał. Przyjmując, że liczba jachtów pływających po Zalewie osiągnie poziom nasycenia przystani położonych nad jego brzegami, a przeciętna liczebność załóg wyniesie 3 osoby, w ciągu 60 dni sezonu dałoby to liczbę (1000-45) x 3 x 60 = 171900 osobodni pobytu turystów korzystających z walorów żeglarskich Zalewu. Szacując, że dodatkowo połowa miejsc na jachtach będzie eksploatowana przez osoby nocujące na brzegu, da to prawie 260.000 osobodni. Jednak tylko część z tej liczby można przypisać budowie kanału. Podstawą szacunku może być pojemność bazy, z której osiągalne jest wypłynięcie przez kanał w morze i powrót w ciągu 1 dnia (dłuższe wypłynięcia stanowią inny typ pływań – weekendowe lub rejsowe i uwzględniane są w ramach tych typów). Warunek ten w największym stopniu spełnia przystań w Kątach Rybackich, w mniejszym – w Krynicy Morskiej (i na granicy możliwości – w Tolkmicku, co ilustruje poniższa tabela:

Tabela 53 Pojemność i projektowana pojemność bazy żeglarskiej Zalewu Wiślanego

| Lp | Lokalizacja | Stan istniejący (jachty, łodzie, statki) | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jachty i łodzie motorowe do 7 m długości | Jachty i łodzie motorowe pow. 7 m długości | % wzrostu |
| 1. | Nowa Pasłęka | 30 | 45 | 30 | 150% |
| 2. | HOW „Bryza” w Elblągu | 50 | - | - | - |
| 3. | „Jachtklub Elbląg” w Elblągu | 40 | - | - | - |
| 4. | Port żeglarski we Fromborku | 20 | 110 | 110 | 1100% |
| 5. | Port jachtowy w Krynicy Morskiej | 70 | 34 | 66 | 142% |
| 6. | Port żeglugi turystycznej w Kątach Rybackich | 25 | 42 | 42 | 236% |
| 7. | Nabrzeże zachodnie portu w Tolkmicku | 10 | 15 | 15 | 300% |
| 8. | Suchacz – przystań | 25 | 30 | 10 | 60% |
| 9. | Piaski – przystań | 12 | 6 | 4 | - |
| 10. | Nabrzeże – przystań | - | 40 | 5 | - |
| 11. | Jagodna – przystań | - | 20 | - | - |
| 12. | Kamienica Elbląska | - | 40 | - | - |
| 13. | Kupta - przystań | - | 20 | - | - |
| 14. | Kadyny – przystań | - | 45 | 5 | - |
| 15. | Kąty Rybackie – przystań | 15 | 10 | - | - |
| 16. | Port w Elblągu (terminal pasażerski) | 6 | - | - | - |
| RAZEM | 303 | 457 | 287 | 150% |

Źródło: Koncepcja programowo – przestrzenna projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E 70” oraz obliczenia własne.

Odległości pomiędzy wybranymi portami Zalewu wiślanego, a projektowanym Kanałem Żeglugowym ilustruje poniższa tabela:

Tabela 54 Odległości między wybranymi portami Zalewu Wiślanego a projektowanym kanałem w Skowronkach

| Nazwa portu/przystani | odległość w Mm | Czas żeglugi z prędkością rekreacyjną | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kąty Rybackie | 3 Mm | 1 – 1,5 h |  |
| Krynica Morska | 8 Mm | 2- 4 h |  |
| Elbląg | 16 Mm | 4- 8h | w tym ok. 6 Mm wzdłuż rzeki Elbląg |
| Tolkmicko | 8 Mm | 2-4 h |  |
| Frombork | 14 Mm | 3,5-7 h |  |
| Nowa Pasłęka | 20 Mm | 5 - 10 h |  |
| Piaski | 16 Mm | 4- 8 h |  |

Źródło: obliczenia własne (P. Kuropatwiński) na podstawie doświadczenia i mapy „Zalew Wiślany i okolice” (skala 1: 75 000) wyd. Eko-Kapio Gdańsk 2003.

Założono, że przyrost bazy ponad stan projektowany uwidoczniony w tabeli nastąpi głównie w Kątach Rybackich i w Krynicy Morskiej i miejscowości te będą dysponować bazą około 450 miejsc. Założono, że dla około 80% żeglarzy przybywających do Kątów istotnym motywem będzie możliwość wypłynięcia przez kanał na morze. Dla Krynicy Morskiej udział takich motywacji założono na 40 % (średnio dla bazy w obu tych miejscowościach na około 60%). Dla pozostałych żeglarzy pływanie rekreacyjne po Zalewie i zdobywanie doświadczenia w pływaniu na akwenie tego typu stanowić będzie dostateczne wyzwanie i główny cel pobytu, a sprzęt ich nie będzie pozwalał na wyjście na morze. Założono podobnie jak dla pływań rejsowych, że 2/3 udziału w liczbie turystów i osobodni stanowić będą turyści polscy, 1/3 – zagraniczni. Prognozy przy tych założeniach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 55 Prognoza rozwoju żeglarstwa

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsc w bazach Zatoki Gdańskiej | [jachty] | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4500 | 4850 | 5000 |
| m-c w bazach: Zalewu ogółem | [jachty] | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 800 | 925 | 1000 |
| w tym "w zasięgu" kanału | [jachty] | 200 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 350 | 450 | 450 |
| Żeglarze rejsowi przybywający na Zalew przez kanał – ogółem | [osobodni] | 1823 | 2888 | 4536 | 5832 | 6804 | 7776 | 10935 | 11786 | 12150 |
| - krajowi | [osobodni] | 1458 | 2222 | 3240 | 3888 | 4536 | 5184 | 7290 | 7857 | 8100 |
| - zagraniczni | [osobodni] | 365 | 667 | 1296 | 1944 | 2268 | 2592 | 3645 | 3929 | 4050 |
| Żeglarze pobytowi motywowani do przybycia istnieniem kanału - ogółem | [osobodni] | 32400 | 35640 | 38880 | 41310 | 43740 | 46980 | 56700 | 72900 | 72900 |
| - krajowi | [osobodni] | 21600 | 23760 | 25920 | 27540 | 29160 | 31320 | 37800 | 48600 | 48600 |
| - zagraniczni | [osobodni] | 10800 | 11880 | 12960 | 13770 | 14580 | 15660 | 18900 | 24300 | 24300 |
| Razem | [osobodni] | 34223 | 38528 | 43416 | 47142 | 50544 | 54756 | 67392 | 84564 | 85050 |

Źródło: Opracowanie własne (P. Kuropatwiński, J. Sołtys)

## Uściślenie celów i rezultatów projektu

Celem projektu jest uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z morzem w granicach Polski.

Kanał Żeglugowy wraz z torem wodnym będzie stanowić międzynarodową drogę wodną łączącą Morze Bałtyckie z Portem Morskim w Elblągu oraz z pozostałymi portami nad Zalewem Wiślanym. Obok Cieśniny Pilawskiej, kanał będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę E 60 z drogami wodnymi śródlądowymi, w tym drogą E 70. Rezultatami projektu będą:

Uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z morzem w granicach Polski,

Dostępność Portu Morskiego Elbląg dla statków morskich wszystkich bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m,

Uwarunkowane jest to realizacją zadania:

„Przebudowa wejścia do Portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego”, gdzie przyjęto identyczne parametry,

Osiągnięcie przez Port Morski Elbląg przeładunków, co najmniej 3,2 mln ton rocznie, to jest o 2,0 mln ton więcej, niż bez budowy kanału,

Skrócenie drogi morskiej w relacji Elbląg – Trójmiasto o 52 mM (94 km), Elbląg – porty Europy Zachodniej o 33 mM (61 km) i Elbląg – porty wschodniego Bałtyku o 8 mM (15 km),

Dostępność Zalewu Wiślanego i przystani nad nim położonych dla jachtów od strony morza,

Dostępność morza dla jachtów bazujących w przystaniach Zalewu i żeglujących po Zalewie – zwiększająca atrakcyjność żeglarstwa nad Zalewem,

Możliwość wypłynięcia na morze statkiem turystycznym z Zalewu Wiślanego uatrakcyjniająca pobyt turystyczny nad Zalewem,

Możliwość przemieszczania się turystów drogą morską w relacjach: miejscowości Mierzei Wiślanej – Trójmiasto i miejscowości na południowym brzegu Zalewu – Trójmiasto – odciążające transport drogowy,

Dostępność atrakcji krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego o randze europejskiej w rejonie Zalewu Wiślanego (dotyczy to miast: Elbląg, Frombork, Kadyny, Tolkmicko) dla statków turystycznych żeglugi przybrzeżnej od strony morza,

Skrócenie czasu rejsów turystycznych z Trójmiasta do Elbląga, Fromborka i Krynicy Morskiej w porównaniu z Martwą Wisłą i Szkarpawą o około 5 godzin (przy zastosowaniu wodolotów).

# Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia

## Analiza potrzeb inwestycyjnych

### Analiza specyficzna dla sektora transportu

Kanał Żeglugowy zbudowany przez Mierzeję Wiślaną w rejonie miejscowości Skowronki (rys. 1), będzie stanowić międzynarodową drogę wodną, łączącą Morze Bałtyckie z Portem Morskim w Elblągu oraz z pozostałymi portami nad Zalewem Wiślanym. Kanał ten, obok Cieśniny Pilawskiej, będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę wodną E 60 ze śródlądową drogą wodną E 70. Wynika z tego, że Kanał Żeglugowy będzie inwestycją mieszczącą się w Programie Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007÷2013, a konkretnie w czterech celach obejmujących:

Rozwój gałęzi transportu poprzez rozbudowę infrastruktury portów morskich,

Poprawę stanów połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój korytarzy morsko-rzecznych,

Rozbudowę krajowego systemu transportu morskiego i rzecznego,

Rozwój transportu morskiego, jako przyjaznego środowisku i jego ochronie.

### Bieżące i przyszłe potrzeby wnioskodawcy

Morski Port w Elblągu ma baseny i nabrzeża o głębokości do 4,0 m. Pozostałe porty nad Zalewem Wiślanym mają baseny i nabrzeża głębokości 2,5 m do 3,0 m. Strona rosyjska przez swoją część Zalewu Wiślanego i przez Cieśninę Pilawską przepuszcza polskie jednostki pływające o zanurzeniu do 1,8 m, zaś statki bander krajów trzecich przepływają w minimalnym, ograniczonym zakresie. Władze Rosji traktują tę część Zalewu Wiślanego, jako swoje wody terytorialne. Aby przez nie przepłynąć należy otrzymać wizy rosyjskie, które najczęściej nie są wydawane. W świetle powyższych faktów polskie porty nad Zalewem Wiślanym są w niekorzystnej sytuacji i ponoszą z tego tytułu straty gospodarcze i ekonomiczne.

Dlatego też Urząd Morski w Gdyni, jako reprezentant Wnioskodawcy i jednostka administracji państwowej zamierza pomyślnie i szybko zrealizować bieżące i przyszłe potrzeby w ramach własnych zadań statutowych. Obejmują one między innymi stworzenie, poprzez wybudowanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w rejonie miejscowości Skowronki, warunków techniczno-eksploatacyjnych umożliwiających realizację w ramach Osi Priorytetowej VIII „Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe” następującego celu: „Rozbudowa Krajowego Systemu Transportu Morskiego i Rzecznego”.

Jest to istotna potrzeba wnioskodawcy, tym bardziej, że w skład sieci TEN-T, z portów podlegających Urzędowi Morskiego w Gdyni wchodzi oprócz Gdańska i Gdyni, jako dwóch z czterech morskich portów polskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, także znajdujący się poza tą siecią Morski Port w Elblągu.

### Bieżące i przyszłe potrzeby regionu

Zbudowanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Skowronki stworzy swobodną i bezpośrednią drogę wodną łączącą Morski Port w Elblągu oraz pozostałe porty nad Zalewem Wiślanym z Zatoką Gdańską. Dzięki temu powstaną sprzyjające warunki i możliwości aktywizacji szeregu działań społeczno – gospodarczych na obszarach lądowo – wodnych Miast i Gmin Nadzalewowych. Bieżące i przyszłe potrzeby regionu obejmującego Miasta i Gminy Nadzalewowe omówiono wcześniej w punkcie 4.2.3.

## Analiza opcji

### Metodyka analizy

Analizy opcji przeprowadzono na podstawie opracowań własnych wymienionych w punkcie 7.2.1.

Porównano pięć rozwiązań z wykorzystaniem następujących grup kryteriów:

Technologicznych i lokalizacyjnych,

Ekologicznych,

Finansowych,

Ekonomicznych,

W przeprowadzonych analizach uwzględniono kryteria wykluczające i kryteria wartościujące.

Na podstawie kryteriów wykluczających wyeliminowano z dalszych analiz odcinki Mierzei obejmujące:

Obszary rezerwatów przyrody i ich otuliny (np. leśny rezerwat Buki Mierzei Wiślanej i dwa rezerwaty ornitologiczne Kąty Rybackie i Mewia Łacha),

Obszary zabudowane,

Parki leśne i uzdrowiskowe,

Obszary terenu wrażliwe na degradację (np. forma krajobrazowa Wielbłądzi Garb).

Na podstawie kryteriów wartościujących określono elementy niekorzystnie i korzystnie wpływające na lokalizację Kanału Żeglugowego oraz na techniczne i technologiczne rozwiązania budowli hydrotechnicznych i mostowo-drogowych, traktowanych, jako składowe produkty projektu dające łącznie główny produkt projektu, jakim jest Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.

W analizie opcji trzeciej - zbudowanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w polskiej części Mierzei oraz pogłębienie istniejących torów wodnych na Zalewie Wiślanym do 4,0 m wykorzystano siedem [C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11] szczegółowych i obszernych opracowań własnych obejmujących:

Analizę czterech lokalizacji Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną z uwzględnieniem rozwoju śródlądowych dróg wodnych E 70 i przybrzeżnej morskiej drogi wodnej E 60 oraz wpływu falowania, prądów morskich i ruchu rumowiska, warunków geotechnicznych, zalodzenia, zagrożeń powodziowych, zakresu robót pogłębiarskich, oddziaływania na środowisko i obszary chronione NATURA 2000, inwentaryzacji przyrody i oceny jej wartości oraz stanu prawnego terenów przewidzianych pod budowę kanału [C5, C9, C10],

Koncepcję techniczną i kosztową Kanału Żeglugowego wraz z niezbędnymi budowlami hydrotechnicznymi [C6],

Koncepcję docelowego połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonach czterech lokalizacji Kanału Żeglugowego z uwzględnieniem każdorazowo trzech wariantowych połączeń drogowych (dwa niskie mosty zwodzone, most wysoki lub tunel) oraz rozwiązań połączeń drogowych w okresie przejściowym (w czasie budowy) [C8 i C11],

Koncepcję techniczną proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych i rekultywację otoczenia kanału żeglugowego oraz torów podejściowych i ich wpływu na obszary chronione NATURA 2000 [C10],

Cyfrowy model Mierzei Wiślanej wraz z oprogramowaniem [C4],

Przewodnik Turystyki Wodnej „Pętla Żuław” [D15].

Analizę opcji przeprowadzono przy zastosowaniu następujących założeń:

Czasokres analizy – 30 lat, w tym okres realizacji projektu,

Stopa dyskontowa wykorzystana w analizie 8,0%,

Koszty i przychody określono w cenach bieżących,

Wartość nakładów inwestycyjnych podano brutto z podatkiem VAT, ale bez rezerwy inwestycyjnej,

Koszty i przychody ekonomiczne obliczono według zasad określonych w rozdziałach dotyczących analiz finansowej i ekonomicznej,

Przyjęto jednolite założenie niedochodowości projektu ze sprzedaży usług dla wszystkich rozpatrywanych opcji.

### Analiza rozwiązań technologicznych, technicznych i lokalizacyjnych

W analizie rozwiązań technologicznych rozpatrzono trzy następujące opcje:

OPCJA PIERWSZA

Pozostawienie dotychczasowych połączeń wodnych polskich portów nad Zalewem Wiślanym z Morzem Bałtyckim za pomocą istniejących śródlądowych dróg wodnych w Delcie Wisły oraz toru wodnego przez rosyjską część Zalewu Wiślanego i Cieśninę Pilawską dla jednostek pływających o zanurzeniach ograniczonych do 1,8 m traktując tę opcję, jako tzw. stan zerowy.

Opcja ta generuje ograniczenie i stagnację gospodarczych efektów ekonomicznych poprzez niewykorzystanie istniejącego potencjału techniczno – gospodarczego Morskiego Portu w Elblągu i pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym.

Generuje także brak perspektyw rozwojowych tego atrakcyjnego krajobrazowo i turystycznie regionu na trudny do określenia okres czasu. Okres ten uzależniony jest głównie od trudnych do przewidzenia decyzji rządowych władz rosyjskich dotyczących możliwości i dostępności szeroko rozumianej i swobodnej żeglugi transportowej, turystycznej i sportowej przez statki bandery polskiej i krajów trzecich. Sytuacja taka istotnie ogranicza i uniemożliwia opracowywanie oraz realizację realnych bieżących i długoterminowych (np. na kilka lat) prognoz rozwoju regionu.

OPCJA DRUGA

Udrożnienie istniejącej obecnie sieci śródlądowych dróg wodnych łączących Zalew Wiślany oraz Morski Port w Elblągu z Zatoką Gdańską i Morzem Bałtyckim poprzez modernizację zapewniającą osiągnięcie parametrów technicznych istniejącej sieci śródlądowych dróg wodnych odpowiadających wymiarom statku miarodajnego podanym przez Zarząd Portu Morskiego w Elblągu (L=100m, B=20m, H=4m).

Realizacja tej opcji dałaby możliwość wykorzystania aktualnego potencjału techniczno-gospodarczego i turystyczno-sportowego oraz dalszego rozwoju Portu Morskiego w Elblągu i pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym. Opcja ta mieści się tematycznie w zakresie Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i w zakresie Strategii Rozwoju Transportu 2007÷2013.

Schemat aktualnie istniejącej sieci śródlądowych dróg wodnych w analizowanym rejonie (określanej, jako tzw. Pętla Żuław) przedstawiono na rysunku Nr 9.

Obecnie istnieje następująca sieć dróg wodnych łączących Port w Elblągu i porty Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską i Morzem Bałtyckim:

Port w Elblągu (8 km) – Kanał Jagielloński (5,8 km) – Nogat (11 km; klasa IV) – Szkarpawa (25,4 km; klasa II) – Wisła (4,6 km; klasa III) – Martwa Wisła (11,5 km; klasa Vb) – Zatoka Gdańska,

Rysunek 9 Schemat dróg wodnych Pętli Żuław [D15]

Łączna długość wymienionych śródlądowych dróg wodnych wynosi 66,3 km.

Zakres tej modernizacji wymaga:

Poszerzenia rzek i kanałów ze zmianą promieni łuków i obudową brzegów,

Budowy 4 i przebudowy 2 mostów zwodzonych,

Przebudowy 2 śluz - Gdańska Głowa i Przegalina,

Zwiększenia światła przepływu pod trzema liniami energetycznymi WN.

Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych klasy od I do V przedstawia poniższa tabela:

Tabela 56 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych klasy I do V

Realizacja tej opcji wymaga bardzo długiego czasu (szacunkowo 8÷10 lat) i wysokich nakładów finansowych oszacowanych na około 500 mln zł. Wysokie też będą koszty eksploatacyjne kilkudziesięciokilometrowego odcinka wodnej drogi śródlądowej (szacuje się je rocznie na około 7÷8 mln zł) nieporównywalnych z efektami ekonomicznymi, które przyniesie.

Długa na kilkadziesiąt kilometrów trasa żeglugowa i bardzo długi czas płynięcia z Portu Elbląg lub z innych portów Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej, w porównaniu z odległością i czasem przepływu Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną (opcja trzecia) nie przyniesie spodziewanych efektów ekonomicznych.

Oznacza to, że opcja druga nie ma szans praktycznego zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

OPCJA TRZECIA

Zbudowanie Kanału Żeglugowego o głębokości 5,0 m przez Mierzeję Wiślaną w polskiej części Mierzei oraz pogłębienie istniejących torów wodnych na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg (do Portu Elbląg) umożliwiających docelowo dostępność do Portu Morskiego Elbląg statków o zanurzeniu do 4 m, szerokości do 20 m i długości do 100 m podanych, jako miarodajne przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg.

Daje to możliwość nie tylko pełnego wykorzystania aktualnego potencjału techniczno-gospodarczego, lecz także pełną realizację opracowanych perspektywicznych prognoz rozwoju Portu w Elblągu i pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym.

Opcja trzecia wpisuje się w ideę i zakres Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz w dwa cele horyzontalne tego programu:

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

a także w ideę i zakres Strategii Rozwoju Transportu 2007÷2013 oraz w dwa cele obejmujące:

Rozwój gałęzi transportu poprzez rozbudowę infrastruktury portów morskich,

Poprawę stanu połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój korytarzy morsko-rzecznych.

Należy dodać i wyraźnie podkreślić, że w przeciwieństwie do opcji drugiej, opcja trzecia jest możliwa do pełnego i praktycznego zrealizowania w latach 2007÷2013. Zakres prac budowlanych, realny czas ich wykonania oraz nakłady finansowe na zrealizowanie opcji trzeciej są znacznie mniejsze niż w przypadku opcji drugiej.

W tej sytuacji do dalszych szczegółowych analiz przyjęto opcję trzecią. Szczegóły tych analiz przedstawiono w kolejnych punktach Studium Wykonalności.

### Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne i technologiczne

Szczegółowej analizie poddano cztery rozwiązania lokalizacyjne i techniczne opcji nr 3.

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Morskiego w Gdyni, jako Wnioskodawcy przedsięwzięcia i Inwestora, rozpatrzono:

Pod względem lokalizacyjnym cztery rejony lokalizacji kanału opisane wcześniej w punkcie 3.4 i przedstawione graficznie na rysunku Nr 1,

Pod względem technicznym trzy rozwiązania połączeń drogowych (nad lub pod kanałem dwa niskie mosty zwodzone, most wysoki lub tunel) dla każdej z czterech lokalizacji Kanału Żeglugowego.

Wybrane plany sytuacyjne lokalizacji Kanału Żeglugowego w trzech miejscowościach:

Nowy Świat w Gminie Sztutowo,

Przebrno w Gminie Krynica Morska,

Piaski w Gminie Krynica Morska,

jako alternatywy lokalizacyjne dla Kanału Żeglugowego wcześniej rekomendowanego do realizacji w rejonie miejscowości Skowronki (rysunek Nr 2) przedstawiono na rysunkach Nr 10, 12 i 14.

Wybrane rozwiązania techniczne połączeń drogowych:

Most wysoki,

Tunel,

Jeden most zwodzony.

Rysunek 10 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Nowy Świat z mostem wysokim i drogami dojazdowymi [C6, C11]

Rysunek 11 Przekrój poprzeczny i widok mostu wysokiego nad Kanałem Żeglugowym

Rysunek 12 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Przebrno z tunelem i drogami dojazdowymi [C6, C11]

Rysunek 13 Przekrój poprzeczny i widok tunelu pod Kanałem Żeglugowym

przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Przebrno [C11]

Rysunek 14 Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Piaski z jednym niskim mostem zwodzonym i drogami dojazdowymi [C6, C9]

Rysunek 15 Przekrój podłużny i poprzeczny niskiego mostu zwodzonego nad Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Piaski [C11]

### Analiza oddziaływania poszczególnych rozwiązań na środowisko

Przy rozpatrywaniu wpływu Kanału Żeglugowego na środowisko, uwzględniono następujące kryteria:

Oddziaływanie planowanego kanału na istniejącą przyrodę Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, wraz z wyceną wartości jej drzewostanu,

Oddziaływanie przewidywanej infrastruktury planowanej inwestycji oraz jej wpływ na obszary chronione objęte programem NATURA 2000,

Oddziaływanie wpływu Kanału Żeglugowego na ewentualne zwiększenie zasolenia wody w Zalewie Wiślanym oraz ewentualne pogorszenie stanu chemiczno – biologicznego wody w Zalewie i wpływu na życie i rozwój flory i fauny w Zalewie Wiślanym,

Oddziaływanie falochronów osłaniających wejście do Kanału Żeglugowego od strony morza na abrazję i akumulację przybrzeżnych osadów dennych,

Wpływ planowanego kanału żeglugowego na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach nizinno – depresyjnych i nadzalewowych w okolicach Wyspy Nowakowskiej, rzeki Elbląg i Jeziora Drużno.

Analizę oddziaływania na środowisko, według wymienionych kryteriów przeprowadzono dla czterech wariantów lokalizacji kanału (Skowronki, Nowy Świat, Przebrno, Piaski). Z przeprowadzonej oceny wynika, że optymalna lokalizacja Kanału Żeglugowego jest w rejonie miejscowości Skowronki w Gminie Sztutowo [C5].

Wariant I to rejon Skowronki

Planowany obszar pod budowę Kanału Żeglugowego wraz z przyległą infrastrukturą techniczną nie przekracza w tym miejscu (Skowronki) 16,5 ha, 1.100 m długości i 150 m szerokości, czyli 0,37% powierzchni Parku Krajobrazowego i 0,04% obszarów chronionych NATURA 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

Obejmowałby następujące formy przyrody i krajobrazu:

Plaże i wydmy po odmorskiej stronie Mierzei Wiślanej o powierzchni około 0,9 ha, maksymalna wysokość plaży 2,5 m, wydmy 7,0 m, uboga roślinność wydmy białej i szarej,

Odmorska wydma z nieckami międzywydmowymi, rzeźba wydmy mało urozmaicona, brak wyraźnych niecek. Porośnięta jest lasem sosnowym, około 60-letnim, pochodzącym z nasadzeń stanowiącym funkcję osłonową przed wiatrami od morza. Znajdują się tu nieliczne samosiejki drzew liściastych. Powierzchnia około 2 ha, maksymalna wysokość 12 m.,

Pagórki wydmowe z licznymi nieckami międzywydmowymi, oś planowanego przekopu zlokalizowana jest w szerokim siodle głównego wału wydmowego, występują tu liczne niecki międzywydmowe. W całej strefie wydmowej występuje bór, z wyraźną przewagą sosny, z nielicznym drzewostanem o wartości gospodarczej i wieku powyżej 60-ciu lat, w części odzalewowej, gdzie występują żyźniejsze gleby występuje bór mieszany sosnowo-bukowy, można tu zidentyfikować drzewostan bukowy w różnym wieku z nielicznymi drzewami w wieku powyżej 60-ciu lat oraz brzozy w różnym wieku, przeważnie samosiejki. Bór mieszany zajmuje w osi budowy niewielką powierzchnię około 2 ha. Pozostały areał tej strefy około 11 ha to drzewostan sosnowy,

Równina mierzejowa, teren niezadrzewiony, stanowiący podmokłe łąki i szuwary, porośnięte przede wszystkim trzciną, w tym miejscu lokalizacji pas szuwarów trzcinowych jest bardzo wąski w porównaniu z innymi miejscami Zalewu, około 30 m, wartość tego pasa trzcinowisk jest obniżona ze względu na ewentualne warunki do gniazdowania ptaków, ze względu na częste wiosenne niekontrolowane wypalania oraz bliskie sąsiedztwo drogi krajowej, na której zwłaszcza w sezonie letnim ponadnormatywny hałas oraz zanieczyszczenie powietrza nie są czynnikiem sprzyjającym dla bytowania ptaków.

Wpływ falochronów osłaniających kanał na procesy akumulacyjne (po zachodniej stronie falochronu) i procesy abrazyjne (po wschodniej stronie falochronu) będzie niewielki. Jego zasięg wyniesie około 1,5 ÷ 2,0 km.

W pozostałych wariantach lokalizacyjnych:

Wariant II to rejon Nowego Świata, powierzchnia około 19,5 ha, 1300 m x 150 m, obejmowałby:

Plaże i wydmy po stronie podmorskiej, obejmujące powierzchnię 0,75 ha, z ubogą przyrodą,

Wydma przednia odmorska z nieckami międzywydmowymi. Występuje tu urozmaicona rzeźba terenu, niewielkie niecki porośnięte są młodym lasem sosnowym z nielicznymi brzozami, czoło wydmy porośnięte jest pojedynczymi sosnami. Maksymalna wysokość to 10 m. Strefa ta obejmuje areał około 3,75 ha,

Pagórki wydmowe z wałem wydmowym i nieckami międzywydmowymi, od strony morza szerokie półkoliste wcięcia kształtu wydmowego. Na głównym wale wydmowym występuje ubogi bór sosnowy, na stokach w kierunku Zalewu, na pagórkach dominuje bór mieszany: brzoza, dąb oraz młode buki. Rosną także nieliczne starsze osobniki buków. Powierzchnia strefy to około 7,5 ha z maksymalnym wzniesieniem 20 m,

Równina mierzejowa z niskimi pagórkami i płytkimi nieckami – występują tu lekkie wzniesienia wydmowe oraz płytkie niecki międzywydmowe. Porasta tu las mieszany, stosunkowo młody obejmujący sosny, brzozy, nieliczne dęby. Jest to porost stosunkowo ubogi z punktu widzenia fitosocjologicznego. Powierzchnia tej strefy to 7,5 ha przy maksymalnym wzniesieniu 5 m.

Ogółem areał wariantu II to 19,5 ha.

Wariant III – Przebrno, Krynica Morska obejmuje:

Plaże i wydmy po podmorskiej stronie Mierzei Wiślanej, powierzchnia 0,6 ha,

Wydma przednia odmorska z nieckami międzywydmowymi, porośnięta lasem sosnowym z porostami sosny powyżej 60-letnimi (stary drzewostan). Na wale okazałe pojedyncze sosny, samosiewy brzozy i nieliczne krzewy. Po lewej stronie osi planu kanału wycięty las sosnowy i nowe porosty. Strefa ogólnie słabo zalesiona. Wysokość 7 ÷ 9 m, areał około 3 ha,

Pagórki wydmowe z wałami wydmowymi i nieckami międzywydmowymi – wysokość do 20 m, na stoku północnym głównego wału wydmowego występują ubogie lasy sosnowe, na stoku południowym lasy mieszane z przewagą sosny, domieszką buków, dębów i brzozy. Po lewej stronie osi kanału występuje młody las sosnowy. Powierzchnia strefy około 10,5 ha,

Równina mierzejowa i poldery – rozległa równina charakterystyczna dla Mierzei wraz z polderami oraz wałem przeciwpowodziowym o wysokości 2 m. Jest to teren pokryty lasami mieszanymi, obejmującymi stare i bogate zbiorowiska leśne (brzozy, olsy). Na zachód od osi planowanego kanału, około 1,5 km znajduje się rezerwat przyrody pod nazwą „Buki Mierzei Wiślanej”. Na obszarze polderowym znajdują się żyzne gleby, stanowiące grunty orne i użytki zielone. Jest to obszar o wysokich walorach przyrodniczych kulturowych. W miejscowym planie przewidziano tu funkcje turystyczno-rekreacyjne. Po wschodniej stronie osi, zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla Krynicy Morskiej. Areał około 12 ha.

Łącznie areał w tym wariancie objąłby około 26 ha, największą szerokość strefy przekopu 1.740 m.

Wariant IV lokalizacyjny w Piaskach, ze względu na sąsiedztwo granicy z Rosją i tym samym możliwość transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia – wpływ oddziaływania falochronów osłaniających wejście do kanału od strony morza, na brzegi Mierzei Wiślanej, wynoszący od. 1,5 do 2 km, może wpływać na rosyjską część Mierzei, wymagałoby to uzgodnienia z Rosją. Występuje w tym miejscu najwyższe wyniesienie wału wydmowego (około 30 m). Kanał Żeglugowy zbudowany w tym miejscu, będzie wymagał zbudowania najdłuższego toru wodnego (przez całą polską część Zalewu Wiślanego) z pogłębieniem toru do głębokości 4 m, co w znaczny sposób może naruszać siedliska ptaków gniazdujących po południowej stronie Zalewu, tym samym w aspekcie spełnienia wymogu warunków obszarów NATURA 2000 byłby trudny do zrealizowania. W wariancie tym kanał miałby tylko około 750 m długości, czyli przyjmując stałą szerokość 150 m, zająłby obszar 11,2 ha.

Przyjęty do realizacji wariant lokalizacyjny w miejscowości Skowronki spełnia optymalne warunki ze względu na ukształtowanie terenu (najniższe wyniesienie wydmy), zajmuje najmniejszy areał pod eksploatację i zdaniem zespołu opracowującego Studium Wykonalności będzie miał minimalny wpływ na tereny chronione i obszary NATURA 2000.

W opracowaniu wariantowania posłużono się obserwacjami własnymi, literaturą oraz wykorzystano materiały z opracowania „Wybór lokalizacji budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną” wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni przez zespół Konsorcjum (Gdynia, październik 2007) po dokonaniu korekty powierzchni przewidzianej pod realizację poszczególnych wariantów lokalizacyjnych.

### Ekonomiczne i finansowe porównanie rozważanych alternatyw technologicznych

W analizie opcji porównano pięć rozwiązań technologicznych. Zestawienie podstawowych danych dotyczących poszczególnych rozwiązań zawarto w poniższej tabeli:

Tabela 57 Zestawienie podstawowych danych opcji

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opcja 2 | Opcja 3/1 | Opcja 3/2 | Opcja 3/3 | Opcja 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Całkowity czas na przygotowanie inwestycji | [a] | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Całkowity czas realizacji inwestycji | [a] | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Powierzchnia gruntu zajętego przez kanał | [ha] | 26,0 | 16,5 | 19,5 | 26,0 | 11,2 |
| 4 | Powierzchnia gruntów do wykupu | [ha] | 26,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Powierzchnia usuwanych drzewostanów | [ha] | 2,0 | 15,0 | 17,9 | 26,0 | 11,2 |
| 6 | Powierzchnia ingerencji w obszary Natura 2000 | [ha] | 2,5 | 16,5 | 19,5 | 26,0 | 11,2 |
| 7 | Długość kanału | [km] | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |
| 8 | Długość toru wodnego - Zatoka Gdańska | [km] | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Długość toru wodnego - Zalew Wiślany | [km] | 0,0 | 27,3 | 25,3 | 25,1 | 41,8 |
| 10 | Długość szlaku żeglugowego | [km] | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Przebudowa mostów | [szt.] | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Przebudowa istniejących śluz | [szt.] | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Modernizacja torów wodnych (rzeki i kanały) | [km] | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Objętość urobku do usunięcia - kanał | [mln m3] | 0,00 | 1,26 | 1,74 | 1,96 | 0,79 |
| 15 | Objętość urobku do usunięcia - tory wodne | [mln m3] | 0,00 | 2,89 | 2,64 | 2,63 | 4,89 |
| 16 | Objętość urobku do usunięcia - rzeki i kanały | [mln m3] | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Oddziaływanie trans graniczne | [bezw.] | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |

Źródło: Opracowania własne

Oznaczenia

| Opcja 2 | Kanał Jagielloński, Szkarpawa |
| --- | --- |
| Opcja 3/1 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Skowronki |
| Opcja 3/2 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Nowy Świat |
| Opcja 3/3 | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Przebrno |
| Opcja ¾ | Kanał przez Mierzeję – lokalizacja Piaski |

Zestawienie nakładów inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji zawarto w poniższej tabeli:

Tabela 58 Koszty inwestycyjne dla zidentyfikowanych opcji

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opcja 2 | Opcja 3/1 | Opcja 3/2 | Opcja 3/3 | Opcja 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektowanie i nadzory | [mln zł] | 52,6 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,1 |
| 2 | Wykup gruntów | [mln zł] | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Koszt wycinki drzew | [mln.zł] | 0,8 | 6,3 | 7,3 | 9,0 | 4,6 |
| 4 | Koszt kompensaty przyrodniczej - parki krajobrazowe | [mln.zł] | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 |
| 5 | Odszkodowania i opłaty okresowe | [mln.zł] | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,4 |
| 6 | Koszt budowy kanału i mostów zwodzonych | [mln.zł] | 0,0 | 193,6 | 208,5 | 273,4 | 122,8 |
| 7 | Koszt budowy i modernizacji torów wodnych | [mln.zł] | 0,0 | 58,0 | 53,0 | 52,8 | 94,0 |
| 8 | Przebudowa mostów na kanale Jagiellońskim | [mln.zł] | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Przebudowa istniejących śluz | [mln.zł] | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Modernizacja torów wodnych (rzeki i kanały) | [mln.zł] | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Pozostałe koszty (linie energetyczne itp.) | [mln.zł] | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Koszty netto | [mln.zł] | 617,2 | 296,3 | 308,0 | 375,7 | 257,9 |
| 13 | Podatek VAT | [mln.zł] | 133,2 | 60,9 | 64,7 | 78,9 | 54,8 |
| 14 | Koszty brutto | [mln.zł] | 750,4 | 357,2 | 372,7 | 454,6 | 312,7 |
| 15 | Przeładunki towarów – roczne | [mln.t/a] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 16 | Koszt jednostkowy na jednostkę przeładunku | [zł/t] | 289 | 137 | 143 | 175 | 120 |

Źródło: Opracowania własne

Porównanie kosztów utrzymania i eksploatacji dla rozpatrywanych opcji zawiera poniższa tabela:

Tabela 59 Koszty utrzymania i eksploatacji

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opcja 2 | Opcja 3/1 | Opcja 3/2 | Opcja 3/3 | Opcja 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt utrzymania kanału i przeprawy drogowej | [mln.zł] | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Koszt utrzymania torów podejściowych | [mln.zł] | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,1 |
| 3 | Koszt utrzymania rzek i kanałów (opcja 2) | [mln.zł] | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Razem koszt eksploatacji i utrzymania | [mln.zł] | 7,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,7 |

Źródło: Opracowania własne

Podstawowe, zdyskontowane korzyści ekonomiczne zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 60 Zdyskontowane korzyści ekonomiczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opcja 2 | Opcja 3/1 | Opcja 3/2 | Opcja 3/3 | Opcja 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z oszczędności na kosztach transportu towarów | [mln.zł] | 111,3 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 153,8 |
| 2 | Z oszczędności czasu pasażerów | [mln.zł] | 3,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 5,6 |
| 3 | Z oszczędności czasu personelu pływającego | [mln.zł] | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,2 |
| 4 | Budżetowe z podatków | [mln.zł] | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| 5 | Wzrost przychodów osób fizycznych | [mln.zł] | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 6 | Wzrost wartości gruntów i nieruchomości | [mln.zł] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 7 | Pozostałe korzyści | [mln.zł] | 98,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 8 | Korekty podatkowe | [mln.zł] | 115,4 | 50,6 | 56,1 | 68,4 | 47,5 |
| 9 | Razem | [mln.zł] | 496,7 | 534,1 | 539,6 | 551,9 | 479,3 |

Źródło: Opracowania własne

Podstawowe wyniki analizy ekonomicznej przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej:

Tabela 61 Zestawienie podstawowych wyników analizy ekonomicznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opcja 2 | Opcja 3/1 | Opcja 3/2 | Opcja 3/3 | Opcja 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszty inwestycyjne | [mln.zł | 750,4 | 357,2 | 372,7 | 454,6 | 312,7 |
| 2 | Koszty eksploatacyjne – zdyskontowane | [mln.zł | 43,9 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 38,5 |
| 3 | Korzyści ekonomiczne - zdyskontowane | [mln.zł | 496,7 | 534,1 | 539,6 | 551,9 | 479,3 |
| 4 | Saldo: korzyści ekonomiczne – koszty | [mln.zł | (297,6) | 147,9 | 137,8 | 68,2 | 128,1 |

Źródło: Opracowania własne

W wyniku porównania poszczególnych opcji do szczegółowej analizy wybrano wariant 3/1 – Kanał Żeglugowy przez Mierzeję zlokalizowany w miejscowości Skowronki.

### Wskazanie wybranej technologii, techniki i lokalizacji

Dla każdego z opracowanych i branych pod uwagę dziesięciu alternatywnych rozwiązań budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (cztery różne lokalizacje, trzy różne rozwiązania techniczno-technologiczne połączeń drogowych nad kanałem lub pod kanałem) przeprowadzono wszechstronne analizy i porównania, uwzględniając wszystkie najistotniejsze i niezbędne aspekty proekologiczne związane z oddziaływaniem Kanału Żeglugowego na środowisko naturalne Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego. Wykorzystano kryteria wartościujące określając elementy niekorzystnie i korzystnie wpływające na lokalizację Kanału Żeglugowego i na jego rozwiązania techniczno-technologiczne opisane wcześniej w punkcie 3.4.

Na tej podstawie zarekomendowano:

Lokalizację Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Skowronki w Gminie Sztutowo,

Rozwiązanie techniczno-technologiczne połączenia drogowego nad kanałem za pomocą dwóch niskich mostów zwodzonych z drogami dojazdowymi (główną i alternatywną) zlokalizowanych w rejonie wrót śluzy komorowej.

Propozycja ta została zaakceptowana i przyjęta przez Urząd Morski w Gdyni na naradzie w dniu 24 listopada 2007 r. z udziałem przedstawicieli urzędów i instytucji zainteresowanych budową Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz z udziałem realizatorów niniejszego Studium Wykonalności.

## Wskazanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia

### Uzasadnienie wyboru lokalizacji i zakresu projektu

Ze względu na specyfikę i różnorodność inwestycji budowlanej obejmującej zarówno budowle lądowe jak również budowle hydrotechniczne morskie i śródlądowe, zlokalizowane na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana oraz na obszarze objętym programem NATURA 2000 przeprowadzono szczególnie wnikliwe i wszechstronne badania i analizy w celu wyboru rozwiązania optymalnego.

Na podstawie analizy:

Siedmiu szczegółowych opracowań własnych [C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11] obejmujących tematycznie wszystkie zagadnienia wskazane przez Urząd Morski w Gdyni (załącznik Nr 1 do umowy – Zakres rzeczowy), a wyszczególnionych w punktach 2.2.1. i 7.2.1.,

Opracowań dostarczonych przez Urząd Morski w Gdyni [C1, C2, C3],

Wyników kilkunastu konsultacji społecznych w formie narad i spotkań oraz zgłaszanych w ich trakcie uwag, odbytych w latach 2006÷2007,

zgromadzono obszerny materiał niezbędny do dokonania wyboru optymalnej lokalizacji Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i optymalnego rozwiązania techniczno-technologicznego poszczególnych obiektów budowlanych.

Po uwzględnieniu kryteriów wykluczających, w ramach kryteriów wartościujących określono elementy niekorzystnie i korzystnie wpływające na lokalizację i rozwiązanie techniczne Kanału Żeglugowego. Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru.

Przyjęto koncepcję budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną uniemożliwiającą samoczynne wpływanie do Zalewu Wiślanego wody morskiej z Zatoki Gdańskiej. W tym celu:

Przewidziano budowę Kanału Żeglugowego ze śluzą uniemożliwiającą swobodny przepływ wody między Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym,

Wpływające i wypływające statki przemieszczające się przez Kanał Żeglugowy będą śluzowane za pomocą automatycznego sterowania otwieraniem i zamykaniem śluzy,

Koncepcję budowy kanału ze śluzą i automatycznym sterowaniem (otwieraniem i zamykaniem wrót) uniemożliwiającym napływ wody morskiej do Zalewu Wiślanego.

Odprowadzenie nadmiaru wody z Zalewu Wiślanego przez Kanał Żeglugowy do morza, będzie wpływać dodatnio, chroniąc tereny nizinno – depresyjne na obszarach nadzalewowych przed powodzią (tzw. kanał ulgi).

Mając na uwadze fakt, że budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną została zakwalifikowana, jako inwestycja priorytetowa dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który umieścił ją w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, należy przyjąć, że zgodnie z Art. 34 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2004 r. inwestycja może być przewidziana do realizacji.

Wykonane badania i analizy wykazały, że zbudowanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, nie naruszy w istotny sposób środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Przedsięwzięcie to nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze NATURA 2000 na Mierzei Wiślanej i w Zalewie Wiślanym.

W latach 2006÷2007 odbyło się kilkanaście narad i spotkań o charakterze konsultacji społecznych dotyczących potrzeby zbudowania Kanału Żeglugowego w polskiej części Mierzei Wiślanej. Do ważniejszych spotkań i narad o charakterze konsultacji społecznych należą:

Narada w 2006 r. na statku płynącym z Elbląga do Kątów Rybackich (około 100 uczestników) poświęcona potrzebie zbudowania Kanału Żeglugowego w polskiej części Mierzei Wiślanej,

Dwa spotkania w 2007 r. w ramach konsultacji społecznych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, zorganizowane przez Prezydenta Elbląga, w celu podjęcia konkretnych działań związanych z uruchomieniem prac dotyczących budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Uczestnikami spotkania (około 40 osób) byli przedstawiciele samorządów terytorialnych Miast i Gmin Nadzalewowych, biznesmeni oraz przedstawiciele władz administracji samorządowej,

Narada w grudniu 2007 r. w ramach konsultacji społecznych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, zorganizowana przez Prezydenta Elbląga z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych Miast i Gmin Nadzalewowych, oraz przedstawicieli władz administracji samorządowej z realizatorami Studium Wykonalności dotyczącego opłacalności i celowości budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Na naradach tych i spotkaniach realizacja Kanału Żeglugowego w Skowronkach w Gminie Sztutowo uzyskała pełne poparcie.

W 2005 r. opracowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie W projekcie tym przewidziano budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Skowronki. W świetle decyzji rządowych, włączenia budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, sprawa włączenia tej inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego osadę Skowronki, powraca, jako aktualna i pilna. Pozostałe trzy lokalizacje pod budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpatrywane w ramach Studium Wykonalności, nie są umieszczone w wojewódzkim oraz gminnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Należy zwrócić uwagę, że podczas budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, jak też pogłębienia toru wodnego na Zalewie Wiślanym, istotne będzie właściwe zagospodarowanie urobku.

Urobek czerpalny będzie pochodzić z:

Przekopu Mierzei Wiślanej,

Nowego toru wodnego od strony morza i pogłębienia akwenu portowego,

Nowego toru wodnego na Zalewie Wiślanym i z pogłębienia istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg.

Należy zaznaczyć, że urobek ten nie wykazuje obecności zanieczyszczeń (organicznych i nieorganicznych) szkodliwych dla środowiska (ich zawartość jest znacznie mniejsza od wartości progowych), a więc nie stanowi on tzw. odpadu w myśl ustawy o odpadach.

W zdecydowanej części są to grunty niespoiste (piaski drobne i średnie) z domieszkami gruntów organicznych występujących tylko w rejonie toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

W tej sytuacji urobek z przekopu Mierzei Wiślanej i toru wodnego od strony morza będzie wykorzystany na odmorskiej stronie Mierzei Wiślanej w celu zasilenia odcinków po obu stronach falochronów osłonowych podpierając je i powiększając zasięg plaży oraz tworząc naturalny wygaszacz falowania. Szczegóły zawarte są w opracowaniu [C6].

Urobek z torów wodnych na Zalewie Wiślanym może być zagospodarowany w następujący sposób:

Wybudowanie wyspy rekreacyjnej lub wyspy stanowiącej ostoję ptactwa wodnego na Zalewie Wiślanym [C10] w miejscu wskazanym przez lokalną społeczność i władze samorządowe Gmin Nadzalewowych, w uzgodnieniu z ekologami i ornitologami,

Składowanie na polach refulacyjnych w miejscach wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wbudowanie w istniejące obwałowania przeciwpowodziowe (wał czołowy od strony Zalewu), obwałowania odnóg deltowych uchodzących do Zalewu (łącznie około kilkuset kilometrów), w celu ich wzmocnienia zgodnie z sugestią zawartą w pracy [D1],

Transport barkami i sprzedaż w celu wykorzystania do celów budowlanych np. do budowy dróg,

Ewentualne „wyklapowanie” urobku w Zatoce Gdańskiej w miejscach wskazanych przez Urząd Morski w Gdyni.

Wybór ostatecznego sposobu zagospodarowania urobku (lub kilku z wymienionych sposobów) powinien być szczegółowo rozwiązany w ramach realizacji projektu budowlanego.

### Wskaźniki produktu z kosztami inwestycyjnymi

Wybrany wariant realizacji projektu charakteryzują produkty, których wartość w cenach stałych i bez narzutów przedstawiona została w poniższej tabeli:

Tabela 62 Zestawienie wartości produktów projektu w cenach stałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony | [mln zł] | 239,0 |
| 2 | Mosty, drogi | [mln zł] | 50,7 |
| 3 | Tory podejściowe od morza | [mln zł] | 3,3 |
| 4 | Tory podejściowe od Zalewu, pogłębienie torów istniejących | [mln zł] | 83,5 |
| 5 | Razem | [mln zł] | 376,6 |

Źródło: Opracowania własne

Po uwzględnieniu wszystkich kosztów inwestycyjnych i uwzględnieniu zmienności cen wartość produktów projektu wyniesie 491,2 mln zł. Zestawienie całkowitej wartości produktów projektu przedstawia poniższa tabela:

Tabela 63 Zestawienie całkowitej wartości produktów projektu

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony | [mln zł] | 311,8 |
| 2 | Mosty, drogi | [mln zł] | 66,2 |
| 3 | Tory podejściowe od morza | [mln zł] | 4,3 |
| 4 | Tory podejściowe od Zalewu, pogłębienie torów istniejących | [mln zł] | 108,9 |
| 5 | Razem | [mln zł] | 491,2 |

Źródło: Opracowania własne

### Wskaźniki produktu z kosztami eksploatacyjnymi

Po wybudowaniu Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w rejonie miejscowości Skowronki, w trakcie eksploatacji kanału generowane będą tzw. koszty eksploatacyjne. Składają się na nie dwie następujące grupy kosztów:

Koszty występujące corocznie,

Koszty występujące okresowo (np., co kilka lat).

Do kosztów eksploatacyjnych występujących corocznie zaliczono:

Koszty utrzymania ekip obsługujących śluzę komorową i dwa mosty zwodzone, port od strony morza i stanowiska dalbowe.

Koszty mediów (energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków) związane z funkcjonowaniem mechanizmów otwierania i zamykania wrót śluzy i dwóch mostów zwodzonych, oświetlenia całości kanału, portu, itp.,

Koszty materiałów,

Koszty corocznych przeglądów technicznych (szczególnie śluzy i mostów zwodzonych).

Do kosztów eksploatacyjnych występujących co kilka lat zaliczono:

Koszty pogłębiania torów podejściowych (praktycznie, co 3 ÷ 4 lata),

Koszty remontów kapitalnych śluzy i mostów zwodzonych (praktycznie, co około 20 lat).

W poniższych tabelach zestawiono orientacyjne koszty eksploatacyjne całego Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną łącznie z torami podejściowymi na Zalewie Wiślanym od wylotu Kanału Żeglugowego do Portu Morskiego w Elblągu. Koszty te oszacowano na podstawie informacji o aktualnie realnych kosztach utrzymania śluz, mostów zwodzonych i torów podejściowych w rejonie Delty Wisły, Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego.

W kosztach utrzymania ekipy pracowników obsługujących przewidziano konieczność całorocznego zatrudnienia 3 pracowników, a w okresie nasilonego (od maja do września) ruchu turystycznego 5 pracowników.

Szacunkowe okresowe i coroczne koszty eksploatacyjne przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 64 Szacunkowe, coroczne koszty eksploatacyjne

| L.p. | Rodzaj kosztów | Wartość (mln zł) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymanie ekipy pracowników obsługujących śluzę komorową, dwa mosty zwodzone, port i kanał | 0,30 |
| 2. | Energia, woda, gaz, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków | 0,03 |
| 3. | Materiały | 0,01 |
| 4. | Bieżące przeglądy techniczne i konserwacja | 0,01 |
|  | Razem | 0,35 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 65 Szacunkowe, okresowe koszty eksploatacyjne

| L.p. | Rodzaj kosztów | Wartość (mln zł) | Okres (lata) | Wartość roczna (mln zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pogłębianie nowych torów podejściowych od strony morza i Zalewu Wiślanego na odcinku od kanału żeglugowego do stawy Gdańsk (około 5,2 km) | 5,0 | 5 | 1,0 |
| 2. | Pogłębianie istniejących torów podejściowych na Zalewie na odcinku od stawy Gdańsk do portu morskiego w Elblągu (około 28,0 km) | 9,8 | 5 | 1,96 |
| 3. | Remonty kapitalne śluzy i mostów zwodzonych | 3,0 | 20 | 0,15 |
| Razem | 3,11 |

Źródło: Opracowania własne

Z przedstawionych danych wynika, że łączny, uśredniony, roczny koszt utrzymania i eksploatacji Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną łącznie z kosztami utrzymania nowych i istniejących torów podejściowych (w cenach stałych z IV kwartału 2007 roku) wyniesie około 3,5 mln rocznie.

### Określenie zakresu i kosztów inwestycji odtworzeniowych

Dla rozpatrywanego okresu eksploatacji założono dwukrotną wymianę szybko zużywających się elementów takich jak:

Mechanizmy napędowe zamykania i otwierania wrót śluzy.

Mechanizmy obrotowe i napędowe otwierania i zamykania dwóch mostów zwodzonych.

System monitoringu i sterowania śluzy i mostów zwodzonych.

System automatycznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Inwestycje odtworzeniowe zaplanowano w latach 2024 i 2034 w wysokości 10,0 mln zł (w cenach stałych z IV kwartału 2007 roku).

## Analiza prawna wykonalności inwestycji

### Zestawienie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz prawem ochrony środowiska i innymi przepisami szczególnymi, wśród najważniejszych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji obejmującej budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należy wymienić (w kolejności ich opracowywania i pozyskiwania):

Na etapie ustalania lokalizacji inwestycji:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, Gmina Sztutowo z naniesioną lokalizacją inwestycji w Skowronkach.

Na etapie od podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji, opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, opiniami i uzgodnieniami - do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie:

Koncepcja projektowa inwestycji – elementy programu funkcjonalno – przestrzennego – do przetargu na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

Raport o wpływie inwestycji na środowisko,

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (tzw. decyzja środowiskowa, którą w przypadku Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną wydaje Wojewoda),

Pozwolenie wodnoprawne (wydaje Wojewoda),

Warunki prowadzenia robót ziemnych, zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych (wydaje Wojewoda),

Decyzja właścicielska w sprawie udostępnienia terenu pod budowę kanału (wydaje Wojewoda),

Projekt budowlany dla całej inwestycji, wraz ze wszystkimi załącznikami, według wymagań stosownego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w tym, odpowiednio do potrzeb:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno – budowlany,

Oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektów do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

Wyniki badań geologiczno inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Inwestorskie założenia realizacji inwestycji,

Pozwolenie na budowę (wydaje Wojewoda),

Wartość kosztorysowa inwestycji,

Harmonogram przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji,

Montaż finansowy z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

Wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Na etapie opracowania dokumentacji projektów wykonawczych dla poszczególnych 
kontraktów – obiektów w układzie: a) Kanał + śluza; b) Most + drogi; c) Tor podejściowy od strony morza i od strony Zalewu:

Zatwierdzony projekt budowlany wraz z załącznikami, w tym ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami i opiniami,

Zbiór specyfikacji technicznych w układzie kontraktów – obiektów – do przetargu na opracowanie projektów wykonawczych oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

Programy funkcjonalno – przestrzenne inwestycji w układzie kontraktów – obiektów.

Na etapie realizacji inwestycji w ramach poszczególnych kontraktów – obiektów w układzie: a) Kanał + śluza; b) Most + drogi; c) Tor podejściowy od strony morza i od strony Zalewu:

Zatwierdzone projekty wykonawcze poszczególnych obiektów,

Zatwierdzone przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne i programy funkcjonalno – przestrzenne – do przetargów na wykonawstwo poszczególnych kontraktów – obiektów,

Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane, w tym:

Pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

Projekty wykonawcze obiektów,

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Dziennik budowy i ewentualnie dziennik montażu,

Protokóły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne,

Protokółu badań i sprawdzeń,

Wymagane atesty materiałów i wyrobów,

Książka obmiarów,

Projekt organizacji robót i montażu,

Plan zapewnienia jakości,

Harmonogram realizacji robót,

Protokóły z narad.

Raporty z przebiegu realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Dokumentacja powykonawcza według ustawy Prawo budowlane w tym:

Projekt budowlany i projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót,

Geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów na mapę zasadniczą,

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (wydaje Wojewoda),

Rozliczenie inwestycji i raport końcowy z realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Nie wyklucza się konieczności opracowania lub pozyskania innych dokumentów lub decyzji, których potrzeba może powstać przy szczegółowym planowaniu przedsięwzięcia, uwzględniając jego specyfikę i wielorakie oddziaływania.

### Zestawienie procedur niezbędnych do realizacji projektu

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska i innymi przepisami szczególnymi, a także ustawą o zamówieniach publicznych, do najważniejszych procedur do realizacji w ramach budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należą (w kolejności ich realizacji):

Na etapie ustalania lokalizacji inwestycji

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, Gmina Sztutowo z naniesioną lokalizacją inwestycji w Skowronkach.

Na etapie od podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie:

Przeprowadzenie przetargu na realizację funkcji Inżyniera Projektu zgodnie z wymaganiami programów unijnych,

Przeprowadzenie przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla całej inwestycji wraz z kompletem załączników, opinii, decyzji i uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

Zawarcie umowy z jednostką wyłonioną w wyżej wymienionym. przetargu na wykonanie prac objętych przetargiem,

Nadzór nad realizacją prac objętych umową, z uwzględnieniem szczególnej kontroli uzyskiwania istotnych decyzji związanych z inwestycją, w tym o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie zgody na realizację inwestycji (tzw. decyzja środowiskowa) – od Wojewody,

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - od Wojewody,

Uzyskanie warunków prowadzenia robót ziemnych - zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych - od Wojewody,

Udostępnienie terenu pod budowę kanału i uregulowania prawnego lokalizacji kanału na obszarze NATURA 2000 oraz Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana – od Wojewody i Dyrekcji Parku,

Wyłączenia gruntów lokalizacji kanału z produkcji leśnej i zmiana przeznaczenia (zgodnie z planem miejscowym) – od Gminy Sztutowo,

Uzyskania oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektów do sieci technicznych i dróg lądowych – od właściwych jednostek,

Uzyskanie pozwolenia na budowę - od Wojewody,

Odbiór i rozliczenie prac objętych umową,

Aplikacja o dofinansowanie projektu z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Na etapie opracowania dokumentacji projektów wykonawczych dla poszczególnych kontraktów – obiektów:

Przeprowadzenie przetargów na opracowanie dokumentacji projektów wykonawczych oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, zawarcie umów z wykonawcami na wykonanie prac objętych przetargami w układzie obiektów, nadzór nad realizacją, odbiory wykonanej dokumentacji i rozliczenia,

Na etapie realizacji inwestycji w ramach poszczególnych kontraktów – obiektów:

Przeprowadzenie przetargów na wykonawstwo obiektów w układzie: a) Kanał + śluza; b) Most + drogi; c) Tory podejściowe od strony morza i od strony Zalewu,

Zawarcie umów z wykonawcami na wykonanie prac objętych przetargami w układzie obiektów, nadzór nad realizacją, odbiory wykonanych robót i rozliczenia,

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,

Rozliczenie inwestycji i sporządzenie raportu końcowego z realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Nie wyklucza się konieczności realizacji innych procedur, których potrzeba może powstać przy szczegółowym planowaniu przedsięwzięcia, uwzględniając jego specyfikę i wielorakie oddziaływania inwestycji.

### Uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu

Przewiduje się, że uzyskanie najważniejszych, spośród wymienionych w p. 7.4.1, dokumentów związanych z realizacją projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, które decydować będą o realizacji przedsięwzięcia, odbędzie się w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:

Tabela 66 Zestawienie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu

| Lp. | Dokument | Podstawa prawna | Organ wydający | Sposób uzyskania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, Gmina Sztutowo (obejmujący osadę Skowronki) | Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717, z późn. zm.), art. 16 - 34 | Rada Gminy Sztutowo | Opracowanie projektu planu. Uzgodnienia w właściwymi organami, w tym z Wojewodą (z udziałem Urzędu Morskiego w Gdyni) |
| 2. | Uchwała Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie lokalizacji inwestycji | Ustawa jw., art. 22 | Rada Gminy Sztutowo | Na podstawie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
| 3 | Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich | Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), art. 23 | Minister Infrastruktury, po zaopiniowaniu m.in. przez ministrów gospodarki i środowiska | Sporządzenie i złożenie wniosku określającego przedsięwzięcie wymagające pozwolenia oraz jego skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko |
| 4. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.)., art. 46 | Wojewoda, Wójt Gminy Sztutowo | Sporządzenie wniosku o ustalenie zakresu raportu o wpływie inwestycji na środowisko. Opracowanie raportu o wpływie inwestycji na środowisko. Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. |
| 5. | Decyzja zwalniająca z zakazu lokalizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 40 |  |  |
| 6. | Pozwolenie wodno-prawne | Ustawa jw., art. 122 - 141 | Marszałek Województwa | Opracowanie operatu wodnoprawnego. Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z operatem, jako załącznikiem. |
| 7. | Warunki prowadzenia robót ziemnych – zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92. poz. 880, z późn. zm.), art. 118 | Wojewoda | Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót |
| 8. | Oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbiory ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektów do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych | Przepisy szczególne oraz wymagania poszczególnych jednostek | Właściwe jednostki | Opracowanie i złożenie wniosków o ustalenia warunków przyłączeń wg wymagań poszczególnych instytucji. Dokonanie stosownych uzgodnień z ww. instytucjami poszczególnych części projektu. |
| 9. | Pozwolenie na budowę | Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), art.33 | Wojewoda | Sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i złożenie go wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym z projektem budowlanym i raportem o wpływie inwestycji na środowisko. |
| 10. | Pozwolenie na użytkowanie | Ustawa jw., art. 55 - 57 | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego | Zawiadomienie właściwych organów o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów. Uzyskanie zezwolenia na użytkowanie. |

Źródło: Opracowania własne

Zakłada się, że podmiotem odpowiedzialnym za uzyskanie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów – decyzji będzie jednostka wykonująca projekt budowlany.

### Realizacja procedur niezbędnych do realizacji projektu

Do najważniejszych procedur do realizacji w ramach projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, przedstawionych w tabeli poniżej należą (w kolejności ich realizacji):

Tabela 67 Procedury realizacji projektu

| Lp. | Procedura | Podstawa prawna | Realizujący | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, Gmina Sztutowo z naniesioną lokalizacją inwestycji w Skowronkach | Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717, z późn. zm.), art. 16 - 34 | Gmina Sztutowo | Procedura – wg ustawy. |
| 2. | Wywłaszczenie gruntów stanowiących własność prywatną w obrębie lokalizacji inwestycji | Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741, z późn. zm.), art. 112 – 126 | Gmina Sztutowo | Procedura – wg ustawy. |
| 3. | Przetarg na opracowanie projektu budowlanego dla całej inwestycji wraz z kompletem załączników, opinii, decyzji i uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) | Urząd Morski w Gdyni - jednostka realizująca projekt | Przetarg nieograniczony |
| 4. | Aplikacja o dofinansowanie projektu z funduszy UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | PO Infrastruktura i Środowisko. | Urząd Morski w Gdyni - jednostka realizująca projekt | Wg obowiązujących wytycznych. |
| 5. | Przetarg na realizację funkcji Inżyniera Projektu zgodnie z wymaganiami programów unijnych | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) | Urząd Morski w Gdyni - jednostka realizująca projekt. | Przetarg nieograniczony |
| 6. | Przetargi na opracowanie dokumentacji projektów wykonawczych oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w układzie: a) Kanał + śluza; b) Most; c) Tory podejściowe - od strony morza i od strony Zalewu | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) | Urząd Morski w Gdyni - jednostka realizująca projekt | Przetargi nieograniczone |
| 7. | Przetargi na wykonawstwo obiektów w układzie: a) Kanał + śluza; b) Most + drogi; c) Tory podejściowe - od strony morza i od strony Zalewu | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) | Urząd Morski w Gdyni - jednostka realizująca projekt | Przetargi nieograniczone. |
| 8. | Rozliczenie inwestycji i sporządzenie raportu końcowego z realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | PO Infrastruktura i Środowisko. | Urząd Morski w Gdyni - jednostka realizująca projekt Inżynier projektu | Wg obowiązujących wytycznych. |

Źródło: Opracowania własne

# Analiza oddziaływania na środowisko

## Opis wpływu projektu na środowisko

Kanał Żeglugowy łączący Bałtyk z Zalewem Wiślanym, będzie morską drogą wodną, podlegającą jurysdykcji Urzędu Morskiego w Gdyni, może zostać zaliczony do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko (w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), ze względu na żeglugę statków o nośności nie niższej niż 1.350 ton (punkt ten w przepisach dotyczy dróg wodnych śródlądowych) oraz ze względu na możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Również z przepisów § 2.2 pkt. 64 dla przedsięwzięć, zmieniających linię wybrzeża morskiego oraz przepisów pkt. 79 dla wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mających na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, wynika obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Ze względu na wykonywanie inwestycji na obszarach lądowych i morskich istnieje obowiązek uzyskania dwóch decyzji środowiskowych. Dla obszarów lądowych właściwym organem wydającym tę decyzję będzie Wójt Gminy Sztutowo. Natomiast dla części inwestycji realizowanej na obszarach morskich będzie Wojewoda, po uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jeżeli okaże się, że na obszarze NATURA 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie może być udzielone, jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego - w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz brak jest rozwiązań alternatywnych. W takim przypadku dla obszarów lądowych, właściwy miejscowo Wojewoda, a na obszarach morskich, Dyrektor właściwego Urzędu Morskiego, może zezwolić na realizację przedsięwzięcia, które może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów NATURA 2000. Zezwolenie to może być wydane wyłącznie w celu:

Ochrony zdrowia i życia ludzi,

Zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,

Uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego,

Wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę, po sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko, wystąpienie o opinię do Komisji Europejskiej.

Będzie również rozważona możliwość transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przedstawia poniższa tabela:

Tabela 68 Szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

| I. | Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: | charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, | 16,5 ha, co stanowi 0,37% powierzchni parku krajobrazowego |
| 2 | Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań, | Powiązanie z pogłębianiem toru wodnego do portu w Elblągu. |
| 3 | Wykorzystania zasobów naturalnych, | brak |
| 4 | Emisji i występowania uciążliwości, | brak, lokalnie o niewielkim zasięgu i trwałości |
| 5 | Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: | Ryzyko wynika z charakteru użytkowników, statków o nośności powyżej 1350 ton |
| II | Usytuowanie przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia środowiska- zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: |  |
| 1 | Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, | Niewielki zakres w obrębie inwestycji, znaczenie lokalne |
| 2 | Obszary wybrzeży, | Naruszenie linii brzegowej lokalne, pogłębianie torów dojścia do Kanału |
| 3 | Obszary leśne, | Zmiana użytkowania 15 ha lasu |
| 4 | Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. | Inwestycja stanowi 0,04% powierzchni obszaru natura 2000, i w swoim zasięgu nie narusza szczególnie ważnych siedlisk oraz miejsc bytowania ptaków, ssaków i innych zwierząt szczególnie chronionych |
| III | Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań: |  |
| 1 | Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać, | Zasięg oddziaływania jest ograniczony do terenu zajmowanego przez inwestycję, nie dotyczy ludności |
| 2 | Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrody, | W wybranym wariancie Skowronki – brak |
| 3 | Prawdopodobieństwa oddziaływania, | O lokalnym zasięgu, prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jednostek pływających |
| 4 | Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, | Uciążliwość wynikająca z mostu zwodzonego na szosie oraz jednostek pływających |
| 5 | Czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. | Brak trwałych uciążliwych dla środowiska oddziaływań |

Źródło: Opracowania własne

Szczegółowe uwarunkowania związane z koniecznością sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wynikają z przepisów Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573.

W ramach niniejszego Studium Wykonalności skoncentrowano się głównie na następujących problemach, obejmujących wpływ oddziaływania Kanału Żeglugowego na środowisko przyrodnicze:

Oddziaływanie kanału na brzegi morskie Zatoki Gdańskiej i brzegi Zalewu Wiślanego,

Wpływ oddziaływania kanału na środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego i na Rezerwaty Przyrody ustanowione na Mierzei Wiślanej,

Oddziaływanie kanału na obszary lądowo – wodne obejmujące siedliska przyrodnicze l siedliska ptaków zgodnie z programem NATURA 2000,

Oddziaływanie kanału na pogorszenie stanu chemicznego i biologicznego wód Zalewu Wiślanego oraz wpływ na pogorszenie warunków życia i rozwoju flory i fauny w Zalewie Wiślanym,

Oddziaływanie kanału na pogorszenie lub poprawę warunków dotyczących zagrożeń powodziowych terenów nizinno – depresyjnych w okolicy Wyspy Nowakowskiej, rzeki Elbląg i Jeziora Drużno (Kanał Żeglugowy będzie stanowić tzw. kanał ulgi podczas zagrożeń powodziowych),

Zanieczyszczenie atmosfery, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne,

Zmiana warunków mikroklimatycznych,

Przekształcenia powierzchni ziemi oraz jej fizycznych i chemicznych właściwości,

Degradacja krajobrazu, fragmentacja przestrzeni, przerwanie połączeń przyrodniczych, w tym bariery na trasach migracji zwierząt.

Najistotniejsze wyniki analiz oddziaływania Kanału Żeglugowego na środowisko

Oddziaływanie po odmorskiej stronie Mierzei Wiślanej [C5,D1,D2,D3,D5,D6,D14]

Po odmorskiej stronie Mierzei Wiślanej, na skutek zjawisk hydrometrologicznych i morskich zjawisk hydrodynamicznych, występuje niewielkie przemieszczanie osadów dennych (ruch rumowiska) w strefie brzegowej. Wypadkowy ruch rumowiska, z przewagą z zachodu na wschód, szacuje się w ujęciu ilościowym na około 40 tys. m3/rocznie. W stosunku do wielkości około 350 tys. m3/rocznie na środkowym wybrzeżu (rejon Łeby, Władysławowa i Półwyspu Helskiego) jest to ruch niewielki. Oddziaływania hydrodynamiczne w strefie brzegowej Mierzei Wiślanej są również niewielkie.

Projektowane falochrony osłaniające wejście do Kanału Żeglugowego wysunięte w morze, naruszą tylko w nieznacznym stopniu naturalne warunki hydrodynamiczne w strefie brzegowej i tylko w otoczeniu tych falochronów. Proces akumulacji osadów dennych nastąpi po zachodniej stronie falochronów. Po wschodniej stronie falochronów może wystąpić proces abrazji (rozmywania brzegów), przy czym jego intensywność będzie niewielka, a zasięg tego procesu przewiduje się na około 1,5 do 2,0 km, co nie będzie miało istotnego wpływu na zmiany linii brzegowej po odmorskiej stronie Mierzei Wiślanej w stosunku do stanu istniejącego. Podczas budowy kanału, będzie można wykorzystać piasek czerpany z Kanału Żeglugowego do zarefulowania części strefy brzegowej szczególnie po wschodniej stronie falochronów, co znacznie wzmocni i ochroni strefę brzegową na tym odcinku Mierzei Wiślanej. Należy dodać, że w trakcie eksploatacji Kanału Żeglugowego może nastąpić konieczność okresowego (np., co 6 ÷ 7 lat) pogłębiania dojściowego toru wodnego do kanału od strony morza.

Planowana inwestycja w całości znajdzie się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana i zajmować będzie w przyjętym w Studium wariancie lokalizacji (Skowronki) obszar 16,5 ha gruntów, co stanowić będzie w fazie eksploatacji 0,37% powierzchni Parku.

W swoim Rozporządzeniu z dnia 15 maja 2006 r. Wojewoda wyznaczył szczegółowe cele ochronne Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Są to:

Zachowanie zróżnicowania geomorfologicznego, charakterystycznych cech rzeźby i zróżnicowania siedliskowego Mierzei Wiślanej,

Ochrona naturalnego charakteru brzegów i plaż oraz zachowanie naturalnego charakteru procesów brzegowych,

Utrzymanie warunków mikroklimatycznych umożliwiających lecznictwo uzdrowiskowe i wypoczynek nadmorski,

Ochrona siedlisk ważnych dla zachowania bogactwa fauny, w szczególności ważnych miejsc lęgowych ptaków a także rejonów ich odpoczynku i żerowania w okresie wędrówki i zimowania,

Ochrona reprezentatywnych obiektów kultury materialnej,

Zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu Mierzei Wiślanej; leśnego charakteru mierzei, naturalnych plaż nadmorskich, zróżnicowania pasa wydm nadmorskich oraz niskich wybrzeży nad zalewowych.

Sama budowa kanału tylko w niewielkim stopniu naruszy charakterystyczne cechy rzeźby terenu, co nie będzie miało wpływu na pozostały obszar Parku. Lokalizacja inwestycji w miejscowości Skowronki jest korzystna ze względu na niewielkie wyniesienia wydm - maksymalnie do 14 m n.p.m. Kanał powstanie praktycznie w dawnym naturalnym połączeniu Zalewu z morzem. Należy nadmienić, że naturalne połączenia z morzem, kanały w delcie rzek uchodzących do morza są naturalnymi elementami środowiska Przykładem jest ujście Wisły Śmiałej, która sama znalazła sobie drogę do morza (przykład przekopu Wisły). Są to naturalne procesy zachodzące w deltach rzek uchodzących do morza. Jeżeli zabraknie ingerencji człowieka, natura sama znajdzie konieczne rozwiązanie, bądź przez zalanie terenów nizinnych lub znalezienie naturalnego przesmyku do morza. Wydmy i Mierzeja, w tym rejonie są zjawiskiem wtórnym, powstałe na skutek działalności prądów rzecznych i morskich, czyli jest to efekt energetyczno-materialnego oddziaływania morza i rzek. Do najistotniejszych procesów można zaliczyć [G2]:

Współzależność poziomu morza i wód gruntowych,

Infiltrację wód morskich do wód podziemnych i w konsekwencji wzrost zawartości w nich chlorków,

Rozwój morfologiczny strefy brzegowej,

Kształtowanie się selektywnych siedlisk i na nich odrębnych florystycznie i fitocenotycznie zbiorowisk roślinnych.

Nie będzie więc to przedsięwzięcie ingerujące w trwałe elementy krajobrazu, a jedynie w młode twory geomorfologiczne, florystyczne i fitocenotyczne, których proces tworzenia przebiega nadal.

Inwentaryzując przyrodę na całym interesującym nas odcinku Mierzei Wiślanej, można stwierdzić, ze układ głównych siedlisk jest pasowy, co jest zgodne z ewolucją tworzenia Mierzei. Od strony morza, po pasie plaży, różnej szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, występuje pas wydm czołowych, porośniętych ubogą roślinnością. Są to wydmy białe (kod 2110,2120), których nazwa pochodzi od białego piasku naniesionego na kształtujące się wydmy. Wydmy te porasta miejscami uboga roślinność, przeważnie: piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa, kostrzewa piaskowa, można znaleźć stanowiska mikołajka nadmorskiego oraz również chronionej lnicy wonnej.

Za pasem wydm czołowych białych występują wydmy szare (kod 2130). Wydmy szare, posiadają już odłożoną na wierzchu ektopróchnicę, z której wytwarza się uboga warstwa glebowa, bielicowa. Wydmy te porasta roślinność uboga lub nasadzona przez człowieka celem wzmocnienia i ochrony. Spotkać tu można: turzycę piaskową, szczotliczkę siwą, jastrzębiec baldaszkowy.

W miejscu, gdzie na wydmach i zagłębieniach międzywydmowych wytworzyła się gleba zaczyna się pas sosnowego lasu nadmorskiego, nasadzonego przez człowieka. Rola tego lasu jest jednoznaczna. Pełni on rolę ochronną przed działaniem czynników atmosferycznych. Są to lasy wodochronne i glebochronne. Lasy te w zasadzie stanowią monolit sosny. Na niższych piętrach tego pasa spotkać można śmiałka pogiętego, paprotkę zwyczajną, gajnika lśniącego, brodowca zielonego, rokitnika, bażynę czarną. W podłożu występują siedliska mchów, widłaków, porostów i wielu roślin naczyniowych. Dokładniej opisano to w przypadku charakterystyki terenów chronionych w dalszych częściach opracowania. W środkowej części Mierzei wydmy ukształtowały się do wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów – najwyższa z nich to Wielbłądzi Garb o wysokości 49,5 m n.p.m. Pasy te poprzecinane są w różnych kierunkach zagłębieniami i głębokimi niekiedy wąwozami. Porastają je bory sosnowe i mieszane (kod 2180), sosna z bukiem, brzozą i olszą (91EO), Można spotkać też dęby szypułkowe w zależności od podłoża, jakie się tu wykształciło. W zagłębieniach i nieckach występują siedliska bagienno-błotne (kod 2190) z charakterystyczną roślinnością. Zatorfione obniżenia międzywydmowe zajmują siedliska dąbrów lub olsów, ciągi wilgotnych obniżeń międzywydmowych zajmują siedliska brzezin bagiennych, a lokalnie torfowisk przejściowych i wysokich (kod 7120 i 7140). W strukturze wiekowej dominuje drzewostan w przedziale 50÷60 i 80÷90 lat. Wszystkie lasy na Mierzei Wiślanej zaliczane są do lasów ochronnych - kategoria lasów glebochronnych.

Strefę między Mierzeją w części przyzalewowej stanowią zbiorowiska wodne i szuwarowe z przewagą trzciny przy linii brzegowej. W głąb Mierzei ciągnie się pas łąk podmokłych. Pasy te mają różną szerokość od kilkunastu do kilkuset metrów. W rejonie miejscowości Skowronki od strony Kątów Rybackich od strony Zalewu pas brzegu o szerokości do około 30 m porośnięty jest trzciną. Jest to miejsce, gdzie potencjalnie znajdować by się mogły gniazda i siedliska ptaków. Jednakże, jak wynika z raportów Straży Pożarnej, coroczne niekontrolowane wypalanie trzcinowisk w tym miejscu, uniemożliwia rozmnażanie się ptaków w okresie wiosennym. Dodatkowym, niekorzystnym dla obecności gniazd ptaków jest bezpośrednie sąsiedztwo szosy, na której w sezonie letnim panuje wzmożony ruch samochodowy. W kierunku Krynicy Morskiej pas przybrzeżny od strony Zalewu powiększa się, osiągając największą szerokość na wysokości Przebrna, gdzie znajdują się liczne miejsca postojowe ptaków przelatujących.

Inwestycja, ze względu na swój naturalny dla tego rejonu charakter, nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki mikroklimatyczne panujące w rejonie. Niewielkie zmiany mogą mieć charakter lokalny z uwagi na zmianę ukształtowania powierzchni i szaty roślinnej w samym korycie kanału. Ze względu jednakże na niewielką powierzchnię zajętą pod tę inwestycję, zakres zmian będzie niezauważalny w skali globalnej.

Niewątpliwie nastąpi lokalna ingerencja w istniejący krajobraz i ukształtowanie powierzchni, szatę roślinną. Może nastąpić również przerwanie korytarza migracyjnego lokalnie przemieszczających się zwierząt. Należy tu nadmienić, że na Mierzei, ze względu miedzy innymi na jej nieciągły charakter (Cieśnina Pilawska) brak jest naturalnych, lądowych korytarzy ekologicznych o większym zasięgu. W tym przypadku należy mieć na uwadze, aby w projekcie uwzględnić możliwość migracji ssaków lądowych.

Również pozostałe niekorzystne efekty realizacji inwestycji zostaną zminimalizowane poprzez znaczne ograniczenia obszaru budowli, odpowiednie rekonstrukcje brzegów i skarp z wykorzystaniem naturalnej roślinności. Lokalnie mogą wystąpić zaburzenia stosunków wodnych na obrzeżach kanału. Nie doprowadzi to jednak do degradacji terenu i zmiany stosunków wilgotnościowych na większym obszarze.

Inwestycja ta nie będzie inwestycją powodująca emisję punktową i ciągłą. Nie spowoduje więc pogorszenia tła imisyjnego oraz standardów jakości środowiska określonych dla tego rejonu.

Ze względu na charakter użytkowników, zwłaszcza większe tonażowo statki, może spowodować czasowe emisje spalin i emisje hałasu do środowiska, jednakże i w tym zakresie nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych standardów.

Kanał łączący wody Zalewu z morzem nie spowoduje pogorszenia chemizmu wód Zatoki, ani Zalewu, ponieważ nie będzie ciekiem wodnym, niosącym zanieczyszczenia z terenu, przez który przepływa, a jedynie łącznikiem między wodami Zalewu i morza. Nastąpi, więc jedynie wymieszanie wód o znaczeniu lokalnym. Biorąc pod uwagę, że wody Zalewu pod względem chemicznym spełniają normy w większości I klasy, więc nie może tu być mowy o zmianie chemizmu wód Zatoki Gdańskiej. Regulacja wody w kanale przy pomocy śluzy, zapobiegnie przepływowi (w przypadku sztormów) wód z Zatoki do Zalewu, co występuje w przypadku Cieśniny Pilawskiej o 400 m przekroju, a umożliwi odpływ naturalny wód z Zalewu do morza.

Nie mają uzasadnienia obawy o wzrost zasolenia wód Zalewu, jaki pojawia się w związku z przedmiotową inwestycją. Po pierwsze zasolenie wód Bałtyku, ze względu na jego praktycznie zamknięty akwen, waha się w granicach 2÷12 promila, natomiast wody Zatoki Gdańskiej okresowo mają zasolenie rzędu nawet 0,78 promila, wody Zatoki Fińskiej okresowo osiągają zerowe zasolenie, średnie zasolenie wód Zalewu to 3 promile, (wahania 1,0÷4,5 promila). Przy ograniczeniu poprzez regulację śluzy, wlewu (cofki) z Zatoki, nie ma prawdopodobieństwa wzrostu zasolenia. Podstawowym źródłem zasolenia wód Zalewu są sztormowe fale od strony Cieśniny Pilawskiej.

Reasumując planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na chemizm wód Zalewu oraz wzrost zasolenia tych wód, a tym samym na florę i faunę Zalewu. Wprost przeciwnie spowodowanie ruchu wody w tym miejscu spowoduje wzrost natlenienia wód oraz umożliwi samooczyszczanie. Inwestycja nie naruszy w tym zakresie obecnego ekosystemu Zatoki i Zalewu.

Zagrożeniem dla wód Zalewu są przede wszystkim zanieczyszczenia napływające rzekami wpadającymi do niego. Ponadnormatywne, okresowe zanieczyszczenie związkami fosforu i azotu powoduje niekontrolowany przyrost masy organicznej, przede wszystkim sinic, co jest widoczne w ciągu ostatnich sezonów letnich, co wykazał miedzy innymi monitoring satelitarny. Procesy zachodzące przy powstawaniu i rozkładzie masy organicznej są procesami wpływającymi na zasoby tlenu, co pośrednio przyczynia się do obniżenia zarybienia Zalewu. Ten proces ulega poprawie poprzez realizację kolejnych inwestycji oczyszczalni ścieków i kanalizacji gmin leżących w dorzeczach rzek wpadających do Zalewu.

Przedsięwzięcie to ze względu na ograniczony, lokalny zakres oddziaływania na środowisko, zwłaszcza chronione elementy przyrody, nie narusza ekosystemu i nie będzie miało transgranicznego oddziaływania na elementy przyrody po stronie rosyjskiej, zarówno Zalewu, jak i Mierzei. Nie będzie również oddziaływało transgranicznie na poszczególne elementy środowiska, takie jak powietrze, wody powierzchniowe, głębinowe, gleby i ponadnormatywny hałas. Nawet przyjmując, że potencjalnie, ze uwagi na ruch przepływających kanałem statków, istnieje możliwość wystąpienia awarii, to jednakże ze względu na tonaż statków i charakter przewożonych ładunków, skutki takiej awarii można ograniczyć do zasięgu lokalnego, nie powodując tym samym zagrożenia transgranicznego. Założenie prowadzenia ciągłego monitoringu jednostek przepływających kanałem, wyklucza praktycznie niekontrolowany wyciek lub awarię.

Inwestycja nie spowoduje pogorszenia tła fal elektromagnetycznych ze względu na brak źródeł takiego promieniowania.

Inwestycja ze względu na duże odległości od obiektów kultury materialnej oraz braku w tym rejonie śladów dawnego osadnictwa, nie naruszy tym samym treści punktu o ochronie zabytków kultury materialnej.

Oddziaływanie na zagrożenia powodziowe terenów nizinno-depresyjnych

Projektowany Kanał Żeglugowy spełniający dodatkowo rolę tzw. kanału ulgi będzie bardzo pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne, ponieważ umożliwi istotną poprawę warunków dotyczących zagrożeń powodziowych terenów nizinno-depresyjnych, szczególnie w rejonach Wyspy Nowakowskiej, rzeki Elbląg i Jeziora Drużno. W wyniku ekstremalnych warunków hydro-meteorologicznych (np. gwałtowne przemieszczanie się frontów atmosferycznych i silnych wiatrów powodujących sztormy na Bałtyku) znaczne masy wody napływające przez cieśninę Pilawską mogą być spędzane w Zalewie Wiślanym na zachód w kierunku Wyspy Nowakowskiej. Może to spowodować spiętrzenie wód Zalewu dochodzące w skrajnym przypadku do około 1,55 m (1,62 m w roku 1983). Poziom spiętrzenia wód Zalewu Wiślanego był wtedy zaledwie o 8 cm niższy od korony wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny depresyjne.

Wybudowanie Kanału Żeglugowego umożliwi, po otworzeniu wrót z obu stron śluzy, obniżenie poziomu spiętrzenia w granicach od 15 do 25 cm w rejonie wałów przeciwpowodziowych osłaniających tereny depresyjne. Nawet tak niewielkie pozornie obniżenie zwierciadła poziomu wody stanowi istotną korzyść, ponieważ:

Zmniejsza obciążenia hydrodynamiczne w obwałowaniach,

Poprawia stateczność obwałowań,

Eliminuje możliwość gwałtownego przerwania obwałowań.

Kanał Żeglugowy nie zagrozi terenom nizinno-depresyjnym również w sytuacji odwrotnej, kiedy nastąpi spiętrzenie wód morskich powyżej wód w Zalewie Wiślanym. Zamknięcie w tym okresie wrót śluzy uniemożliwi napływ wody morskiej do Zalewu Wiślanego.

Przedstawione fakty świadczą o tym, że w obu przypadkach istnienie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie korzystnie wpływało na poprawę zagrożeń przeciwpowodziowych terenów nizinnych wokół Zalewu Wiślanego.

### Warunki klimatyczne

Klimat pasa przybrzeżnego Morza Bałtyckiego jest łagodny, stosunkowo ciepły z temperaturami skrajnymi w lipcu średnio +17,5ºC, a w styczniu średnio -1,5°C. Temperatura średnioroczna wynosi około +8,3ºC. Roczna suma opadów dochodzi do 500 mm.

Latem przeważają wiatry zachodnie, północne i północno-zachodnie, a na jesieni wzrasta udział wiatrów południowych. Średnia prędkość wiatru w styczniu dochodzi do 7 m/s, a w lipcu do 5 m/s. W okresie jesiennych sztormów przekracza 20 m/s.

### Charakterystyka obszaru i wód Zalewu Wiślanego

Zalew Wiślany.

Zalew Wiślany, pojęciu geograficznym jest rozległym akwenem morskich wód wewnętrznych, mogącym stanowić atrakcyjny obszar dla uprawiania sportów wodnych, wypoczynku i turystyki. Jest drugim, co do wielkości zbiornikiem wodnym typu lagunowego w rejonie południowego Bałtyku.

Zalew Wiślany został utworzony przez odcięcie go od Bałtyku, powstałą około 5 tysięcy lat temu, Mierzeją Wiślaną. W pierwszym okresie Zalew łączył się z rozległymi rozlewiskami i bagnami wewnątrz Delty Wisły i miał przynajmniej okresową łączność z Bałtykiem. Po zamknięciu się Mierzei w ciągły pas lądu, wypełnieniu Delty Wisły osadami i stopniowym sztucznym osuszeniu jej (od XV w.) przybrał obecną postać. Od przekopania w 1497 r. kanału przez Mierzeję Wiślaną w okolicy Pilawy (obecnie Bałtijsk) ma stały kontakt z Bałtykiem. W latach 60. XX w. Cieśnina Bałtijska została powiększona do szerokości 400 m i głębokości 12 m, co spowodowało zwiększenie wymiany wód z Bałtykiem (wzrost zasolenia, nasilenie wahań poziomu wody w Zalewie). Polska część Zalewu Wiślanego ma średnią głębokość 2,3 m (maksymalną 4,6 m), ale na skutek sztormowych wiatrów poziom wody może zmienić się nawet o 150 cm w ciągu doby.

Zalew zajmuje powierzchnię 838 km2, długość jego wynosi 91 km, a szerokość od 6,8 km do 13 km. Maksymalna głębokość Zalewu to 5,1 m po stronie rosyjskiej, gdzie pogłębiano tory wodne dla łodzi podwodnych, a średnia 2,6 m. Należy podkreślić, że głębokość Zalewu nie uległa istotnemu zmniejszeniu w ciągu ostatnich 50 lat. W granicach Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się 328 km2 powierzchni Zalewu o długości 36 km i szerokości od 6,8 do 11 km. Dno Zalewu pokryte jest głównie namułem i piaskiem, nanoszonym przez wpadające do niego rzeki. Namuły, w których zachodzą ciągłe procesy przekształcania masy organicznej, były materiałem glebotwórczym, mady rzeczne, dla osuszonych Żuław Wiślanych.

Większą część brzegów Zalewu Wiślanego porasta pas trzcinowisk o szerokości do kilkuset metrów, a miejscami szuwary złożone z pałki wąskolistnej albo oczeretu jeziornego. Płytkie zatoki w zachodniej części Zalewu mają bogatą roślinność zanurzoną i pływającą – łąki ramienicowo-rdestnicowe i rozległe płaty grążela żółtego oraz grzybienia białego. Na obszarze otwartych wód tego akwenu prawie nie ma roślinności naczyniowej.

Na terenie Zalewu Wiślanego odnotowano występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz najmniej 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Zwierząt. Zalew Wiślany jest największą w Polsce ostoją kormorana, który lęgnie się w wielkiej kolonii w lesie opodal Kątów Rybackich. Gniazdujące tu kormorany stanowią około połowę krajowej populacji tego gatunku. Licznie lęgną się tu też mewy śmieszki. Ostoja jest również żerowiskiem dla przylatującej tu stadami czapli siwej. W czasie migracji na tafli Zalewu można zobaczyć wiele gatunków kaczek i gęsi tj.: bernikla kanadyjska, gęś zbożowa, gęgawa, gągoł, nurogęś, ogorzałka, świstun i rożeniec. Z uwagi na domieszkę wody słonej, w Zalewie Wiślanym, oprócz ryb słodkowodnych żyją także niektóre ryby morskie. Występuje ich tu około 30 gatunków. Ważniejsze z nich to: węgorz, śledź, troć, leszcz, okoń, płoć, sandacz, boleń. W wodach Zalewu zadomowiły się gatunki zwierząt wodnych pochodzące z obcych regionów geograficznych (w tym także północnoamerykańskie), np.: krabik amerykański, rak pręgowany i kilka gatunków kiełży oraz niedawno przybyła babka bycza – ryba pochodząca z Morza Czarnego i Kaspijskiego.

Badania przeprowadzone przez WIOŚ w 1999 roku wykazały, że temperatura wody w Zalewie zmienia się od 7,8°C w listopadzie do 23,3ºC w lipcu. Średnia temperatura wynosiła 15,3ºC i była wyższa niż w roku 1998 o 1,6ºC.

Zasolenie wód Zalewu ulega sezonowym zmianom i waha się od 0,7‰ do 4,4 ‰, stężenie chlorków zawiera się przeważnie w przedziale 567 mg Cl/dm³ do 5.485 mg Cl/dm³ (dane WIOŚ). Zasolenie wód Zalewu ulega zarówno zmianom sezonowym(rośnie od kwietnia do listopada), jak i przestrzennym (najniższe wartości występują w zachodniej części Zalewu). W okresie wiosennym decydujący wpływ wywierają słodkie wody rzeczne, natomiast jesienią przeważa wpływ zasolonych wód morskich, szczególnie w okresie sztormów.

Odczyn wód Zalewu jest zasadowy, wartości pH zmieniają się od 8,0 do 9,4. Wody cechuje naturalna niska przeźroczystość, jest to związane z niewielką głębokością zbiornika, przy której na skutek falowania następuje poderwanie osadów dennych.

Warunki tlenowe są na ogół dobre, sprzyjają mineralizacji i nie stanowią zagrożenia dla rozwoju organizmów. Stężenie tlenu waha się w granicach 7,4 mg O2/dcm³ do 12,8 mg O2/dcm³, a nasycenie wód tlenem wynosi od 81% do 141%. W rejonach dużego zagęszczenia planktonu roślinnego( w czasie intensywnych zakwitów)może występować krótkotrwały stan przesycenia wód tlenem.

Zawartość substancji organicznych waha się w znacznym przedziale. Zawartość tą wyznaczają wskaźniki: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 wahało się od 0,5 do 22,0 mgO2/dcm³, przy średniorocznym 3,8 mg O2/dcm³, chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianowi(ChZT-Mn) wahało się w granicach 9,1 ÷ 25,9 mgO2/dcm³ oraz metodą chromianową ChZT-Cr – 31,9 - 132,4 mg O2/dcm³

Można stwierdzić, że 65% wartości BZT5 było w I klasie czystości, 24% w drugiej klasie czystości, a tylko 1% w III klasie czystości.

Dla ChZT -Mn 98% wartości było w II klasie czystości. Dla ChZT-Cr 98% wartości było w I klasie czystości.

Zawartość związków organicznych utrzymuje się od wielu lat na zbliżonym poziomie.

Mierzone wartości stężeń związków azotu(amonowego, azotanowego, azotanowego, całkowitego) i fosforu (fosforanów, fosforu całkowitego i krzemionki rozpuszczonej)w wodach powierzchniowych Zalewu Wiślanego utrzymywały się na poziomie:

Tabela 69 Wartości stężeń związków azotu i fosforu w wodach Zalewu Wiślanego

| Rodzaj związku | Stężenie mg/dcm³ |
| --- | --- |
| Azot amonowy NH4 | 0,05 - 0,25 mg N/dcm³ |
| Azot azotynowy NO2 | 0,001- 0,022 mg N/dcm³ |
| Azot azotanowy NO3 | 0,00 – 0,97 mg N/dcm³ |
| Fosforany PO4 | 0,003 – 1,18 mg PO4/dcm³ |
| Fosfor całkowity | 0,05 – 0,64 mg PO4/dcm |
| Krzemionka rozpuszczona | 5,73 – 15,53 mg SiO4/dcm³ |

Źródło: raporty WIOŚ

Wszystkie badane parametry związków azotu i fosforu odpowiadały I klasie czystości wód śródlądowych.

Sezonowe zawartości soli biogennych miały typowy przebieg. Najwyższe stężenia azotu azotanowego wystąpiły w lipcu, najniższe w czerwcu. Całkowite wyczerpanie zapasów azotu azotanowego odnotowano w maju i listopadzie.

Odnotowuje się spadek stężeń azotu azotanowego, którego zawartość kształtowała się na poziome zawartości w latach 1998÷1999. Najwyższe stężenia fosforu całkowitego występują we wrześniu, najniższe w kwietniu.

Stan sanitarny wód Zalewu badany na podstawie miana bakterii coli typu kałowego w 89% odpowiada czystości I klasy wód śródlądowych. Pozostałe 11% wód było w II klasie czystości.

Wniosek z raportów WIOŚ: w latach 1993 ÷ 1999: nastąpiła zdecydowana poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego pod względem sanitarnym.

W opisywanym rejonie znajdują się mechaniczno- biologiczne, zbiorcze oczyszczalnie ścieków w Tolkmicku, Fromborku, Krynicy Morskiej, Piaskach. Większa część Mierzei jest skanalizowana. Tak więc o stanie wód Zalewu decydują głównie zanieczyszczenia wpływające do niego od strony południowej tj. do Zalewu Wiślanego uchodzą następujące rzeki: Pasłęka, Elbląg, Nogat, Bauda, Szkarpowa, Wisła Królewiecka, Narusa, Stradanka, Grabianka, Dąbrówka, Kamionka, Olszanka, Suchacz. Obecnie prowadzony proces kanalizacji gmin i budowy nowoczesnych oczyszczalni doprowadza do systematycznej poprawy jakości wód pod względem chemicznym, biologicznym i sanitarnym. Również racjonalna gospodarka nawozami i środkami chemicznymi w rolnictwie przyczynia się do poprawy chemizmu wód.

Badania wód Zalewu Wiślanego prowadzone są systematycznie; od szeregu lat wykonuje je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie – delegatura w Elblągu, dane dla Zalewu i Mierzei Wiślanej publikuje WIOŚ w Gdańsku.

Z badań tych wynika, że do Zalewu wpływa rocznie około 3860 ton BZT5, 37800 ton ChZT, 2400 ton azotu całkowitego i 305 ton fosforu całkowitego. Największe ładunki zanieczyszczeń wnoszone są do Zalewu Wiślanego przez rzekę Pasłękę - 43% BZT5, 29% ChZT, 33% azotu, 36% fosforu, następnie rzekę Elbląg – odpowiednio: 21%, 25%, 32%, 26%, rzekę Nogat:16%, 25%, 13%, 19%. Następne w kolejności to Bauda, Szkarpawa, Cieplicówka, Wisła Królewiecka i pozostałe.

Wody gruntowe nizinnej części Mierzei, szczególnie w rejonie lądu, są silnie mineralizowane. Głębsze wody podziemne są zasolone w całym rejonie Mierzei Wiślanej. Występują tu wody poziomu kredowego i czwartorzędowego. Jakość wód objętych monitoringiem utrzymuje się na poziomie od Ia-II klasy. Jedynie w Piaskach występują wody III klasy z tendencją obniżania jakości.

Średnia wielkość biomasy fauny dennej w Zalewie jest oceniana na od 10 do 100 g/m² surowego ciężaru, bez skorupiaków i muszli.

Stopień zawartości materii organicznej wskazuje na żyzność i produktywność biologiczną zbiornika wodnego. Rozpuszczona materię organiczną w zbiorniku wodnym stanowią produkty hydrolizy białek, węglowodanów i tłuszczów.[G15]

### Powietrze

W całym analizowanym rejonie Mierzei Wiślanej brak jest przemysłu i przetwórstwa od dziesiątków lat. Nie występują tu źródła emisji wysokiej, zanieczyszczenie powietrza pochodzi głównie od lokalnych kotłowni, ze spalin samochodowych oraz emisji wysokiej, pochodzącej z sąsiednich rejonów.

Wg pomiarów parametrów, takich jak tlenki azotu i siarki, wartość ich mieści się w 20% dopuszczalnej normy. Dla przykładu stężenie średnioroczne dwutlenku azotu dla Sztutowa w latach 2001 ÷ 2002 wynosiło 13 i 7 µg/m³, przy dopuszczalnej normie 40 µg/m³. Mierzony przez WIOŚ opad pyłu zawieszonego jest znacznie poniżej normy i wynosił w rejonie Kątów Rybackich 29,8 µg/m3.

### Charakterystyka Mierzei Wiślanej

Z punktu widzenia geologicznego Mierzeja Wiślana jest bardzo młodym tworem pod względem geomorfologicznym i krajobrazowym, a powstałym na skutek działalności morza oraz człowieka. Ludziom chodziło o obronę przed powodziami, zbudowanie dogodnych dróg wodnych i wydarcie wodzie maksimum powierzchni nadającej się pod uprawy. Cały teren Żuław to formy sztuczne mające na celu odepchnięcie groźnego ujścia Wisły od Gdańska, poprzez wykonanie przekopu i odcięcie śluzami Wisły, otoczenie wałami przeciwpowodziowymi Żuław, zbudowanie systemu kanałów i rowów melioracyjnych, zbudowanie śluz na Nogacie, wykonanie kanału koło Piławy już w 1497 roku, to wszystko to dzieło ludzi. Żuławy, powstałe poprzez utworzenie polderów i ich osuszenie, to najbardziej wartościowy pod względem rolniczym rejon tego typu w Europie. To jest pozytywny przykład antropogenicznego działania w środowisko naturalne. Nie wpłynęło to na pogorszenie stanu siedlisk, przeciwnie przy ujściu Wisły Śmiałej do morza, utworzył się naturalny, największy w tym rejonie rezerwat ptasi (Ptasi Raj), gdzie gniazduje i bytuje kilkaset gatunków ptaków, a przy ujściu przekopu Wisły duży rezerwat Mewia Łacha (największe kolonie lęgowe mew).

Planowano również osuszenie Zalewu Wiślanego i tak, jak Żuławy przeznaczenie pod uprawy rolne, w tym przypadku z konieczności wynikało odprowadzenie wody z rzek do morza, sztucznymi kanałami.

Były inne projekty np. ze strony rosyjskiej, przedzielenie Zalewu tamą, lecz na całe szczęście skończyło się na planach, realizacja tego pomysłu zmusiłaby Polskę do natychmiastowego wykonania przekopu. I w tym miejscu należałoby dodać, że planowany przekop to nie tylko atrakcja turystyczna, lecz także konieczność odprowadzenia spływających rzekami wód do Bałtyku, to ingerencja w naturę prowadząca do przywrócenia naturalnego stanu przyrody i krajobrazu w tym rejonie. Mierzeja Wiślana stanowi w chwili obecnej naturalną przegrodę oddzielającą odpływ wód z Zalewu do Zatoki.

### Przyroda Mierzei Wiślanej

Inwentaryzując przyrodę na całym interesującym nas odcinku Mierzei Wiślanej, można stwierdzić, ze układ głównych siedlisk jest pasowy, co jest zgodne z ewolucją tworzenia Mierzei. Od strony morza, po pasie plaży, różnej szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, występuje pas wydm czołowych, porośniętych ubogą roślinnością. Są tu wydmy białe (kod 2110, 2120), których nazwa pochodzi od białego piasku naniesionego na kształtujące się wydmy. Wydmy te porasta miejscami uboga roślinność, przeważnie: piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa, kostrzewa piaskowa, można znaleźć stanowiska mikołajka nadmorskiego oraz również chronionej lnicy wonnej.

Za pasem wydm czołowych, białych występują wydmy szare (kod 2130). Wydmy szare, posiadają już odłożoną na wierzchu ektopróchnicę, z której wytwarza się uboga warstwa glebowa, bielicowa. Wydmy te porasta roślinność uboga lub nasadzona przez człowieka celem wzmocnienia i ochrony. Spotkać tu można: turzycę piaskową, szczotliczkę siwą, jastrzębiec baldaszkowy, wiciokrzew.

W miejscu gdzie na wydmach i zagłębieniach międzywydmowych wytworzyła się gleba zaczyna się pas sosnowego lasu nadmorskiego, nasadzonego przez człowieka. Rola tego lasu jest jednoznaczna, pełni on rolę ochronną przed działaniem czynników atmosferycznych, są to lasy wodochronne i glebochronne. Lasy te w zasadzie stanowią monolit sosny. Na niższych piętrach tego pasa spotkać można: śmiałka pogiętego, paprotkę zwyczajną, gajnika lśniącego, brodowca zielonego, rokitnika, bażynę czarną. W podłożu występują siedliska mchów, widłaków, porostów i wielu roślin naczyniowych. Dokładniej opisano to w przypadku charakterystyki terenów chronionych w dalszych częściach opracowania. W środkowej części mierzei, wydmy ukształtowały się do wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów – najwyższa Wielbłądzi Garb ma wysokość 49,5 m n.p.m. Pasy te poprzecinane są w różnych kierunkach zagłębieniami i głębokimi niekiedy wąwozami. Pas ten porastają bory sosnowe i mieszane (kod 2180), sosna z bukiem, brzozą i olszą (91EO), można spotkać też dęby szypułkowe w zależności od podłoża, jakie się tu wykształciło. W zagłębieniach i nieckach występują siedliska bagienno-błotne (kod 2190) z charakterystyczną roślinnością. Zatorfione obniżenia międzywydmowe zajmują siedliska dąbrów lub olsów, ciągi wilgotnych obniżeń międzywydmowych zajmują siedliska brzezin bagiennych a lokalnie torfowisk przejściowych i wysokich (kod 7120 i 7140). W strukturze wiekowej dominuje drzewostan w przedziale 50–60 i 80–90 lat. Wszystkie lasy na Mierzei Wiślanej zaliczane są do lasów ochronnych, do kategorii lasów glebochronnych.

Strefę między Mierzeją a Zalewem, stanowią zbiorowiska wodne i szuwarowe z przewagą trzciny przy linii brzegowej, w głąb mierzei pas łąk podmokłych, a nawet grunty orne. Pasy te mają różną szerokość od kilkunastu do kilkuset metrów.

Na terenie Mierzei, na obszarze 4.410 ha wyznaczono obszar Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej z wieloma funkcjami ochronnymi. Ze względu na unikalne i cenne siedliska wyznaczono tu także obszar ochrony ekologicznej Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana. Dokładny opis przyrody, gatunków występujących i chronionych zarówno roślin i zwierząt, siedlisk chronionych przedstawiono w dalszych punktach dotyczących obszarów chronionych.

### Uwarunkowania przestrzenne i dobra kultury

Tylko na terenie Gminy Sztutowo, obejmującej wieś Kąty Rybackie i osadę Skowronki został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie został jeszcze zatwierdzony.

Planowane trasy przebiegu kanału przebiegają przez tereny leśne obecnie niezainwestowane. Kanał według projektu przecina drogę wojewódzką nr 501 oraz dwa szlaki turystyczne będące dawniejszą drogą “wojskową”.

Specyfiką terytorium wschodniej części Mierzei Wiślanej jest osadnictwo stałe i okresowe ludności kultury rzucewskiej z przełomu trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. Z młodszej epoki kamiennej znajdujemy ślady pobytu człowieka na Mierzei Wiślanej w postaci znalezisk archeologicznych m.in. ceramiki neolitycznej.

W okresie wczesnośredniowiecznym tereny te należały do książąt wschodnio pomorskich, ale już w 1248 roku Książę Świętopełk przekazał ten obszar Krzyżakom. W latach 1309÷1466 cały region był pod panowaniem krzyżackim. W rejonie Sztutowa Krzyżacy założyli między innymi stadninę koni i zbudowali dwór Stutthof. Od niego pochodzi nazwa miejscowości.

Pomimo zniszczeń i rabunków wojennych już w 1640 roku powstaje pierwsza szkoła z mieszkaniem dla nauczyciela.

W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Sztutowo ponownie przechodzi w ręce potomków krzyżackich. W 1864 roku Sztutowo zyskuje pierwszego lekarza. Jest nim dr Fredrich Dentier.

W 1945 r. Sztutowo ponownie jest w Polsce.

W związku z genezą powstawania Mierzei tj. ukształtowaniem się jej w ostatnich 200 latach zabudowania na tym terenie są stosunkowo późne. Najbliżej analizowanego przebiegu kanału, objętymi ochroną konserwatorską są w:

Sztutowie - most zwodzony na Wiśle Królewieckiej z 1934 r., budynek szkoły z XIX wieku, kilka innych budynków z przełomu XIX i XX wieku.

Stegnie - kościół parafialny pod wezwaniem najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany w latach 1681÷1683, kościół z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji szachulcowej znajduje się w centrum miejscowości. Na wieży znajduje się chorągiewka wietrzna z wypisaną datą 1682. We wnętrzu znajdują się m.in. zabytkowe organy.

W Stegnie znajduje się kilka budynków z przełomu XIX i XX wieku.

W Krynicy Morskiej znajduje się kilka willi i pensjonatów z początku XX wieku oraz dwa domy z XIX w.

Analiza materiału dotyczącego dóbr kultury wskazuje, że nie istnieje przeszkoda z planowaną budową kanału. W rejonie planowanej budowy nie występują obiekty zabytkowe, ani też zabytki archeologiczne.

## Wpływ przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 oraz na Park Krajobrazowy

Obszar NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 jest wyznaczona na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

Według ustawy o Ochronie Przyrody sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

Obszary specjalnej ochrony ptaków, zwane po angielsku Specjal Protection Areas - SPA zostały zidentyfikowane na podstawie kryteriów określonych w Dyrektywie Rady 79/409/EWG tzw. „Ptasiej”

Specjalne obszary ochrony siedlisk, z angielskiego Specjal Areas of Conservation SAC zidentyfikowano na podstawie kryteriów określonych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG tzw. „Siedliskowej”.

Według tych dokumentów, każde państwo członkowskie UE określa zasięg obszarów na swoim terenie, ustalając dla nich takie metody zarządzenia, które zagwarantują spełnienie celu dyrektyw.

Zgodnie z dyrektywami Ptasią i Siedliskową Polska została zobowiązana do wyznaczenia terenów pod Europejską Sieć Ekologiczną NATURA 2000. Celem dla Polski jest ochrona 76 typów siedlisk przyrodniczych, 267 gatunków ptaków, 46 gatunków roślin i 88 gatunków zwierząt innych niż ptaki. Sieć ta jest w trakcie tworzenia. Na omawianym terenie zaproponowano utworzenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk o nr PLH 28007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 280010 Zalew Wiślany. Propozycje tych obszarów zostały przez Polskę przekazane do Komisji Europejskiej.

W Polsce Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2004 r. opublikował listę obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę proponowanych obszarów o znaczeniu wspólnotowym. Na liście tej znajduje się 72 obszary ochrony ptaków o łącznej powierzchni 3.312,8 tys. ha, co stanowi 7,8% powierzchni kraju.

### Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków o kodzie PLB280010 Zalew Wiślany

Na zamieszczonych poniżej rysunkach przedstawiono zaznaczony na mapie teren, jaki zajmuje „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany” źródło materiały informacyjne ministerstwa środowiska na temat obszarów NATURA 2000(ostatnia aktualizacja 05.05.2008 r.)

Rysunek 16 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”.

Rysunek 17 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”

Rysunek 18 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”

Rysunek 19 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”

Rysunek 20 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany”

W miejscu planowanego przekopu, lokalizacja Skowronki, granicę OSOP Zalew Wiślany stanowi brzeg Zalewu, do drogi wojewódzkiej, pas szerokości kilkudziesięciu metrów.(nieużytki-teren podmokły, bagienny, porośnięty trzciną).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 05 września 2007 r.,(Dz.U. Nr 179 z 2007 r., poz. 1275) Zalew Wiślany (kod obszaru PLB280010), obejmujący obszar 32 224,1 ha, w tym:

17 776,6 ha położonych w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Braniewo - 2851,7 ha, Frombork 4032,5 ha, Elbląg 305,4 ha i Tolkmicko 10 587,0 ha,

14 477,5 ha położone w województwie pomorskim na terenie gmin: Krynica Morska 9470,1 ha, Nowy Dwór Gdański 29,5 ha i Sztutowo 4947,9 ha,

Chroniony obszar obejmuje polską część Zalewu przymorskiego o średniej głębokości 2.6 m (maksymalna głębokość 4.6 m) o wodzie słonawej, odciętej od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. Zalew łączy się z Bałtykiem kanałem usytuowanym w rosyjskiej części zbiornika. Przez cieśninę tę (Cieśnina Pilawska) - w czasie sztormów i wiatrów północnych do Zalewu wlewają się słone wody morskie. Do polskiej części Zalewu uchodzi szereg rzek. Od strony zachodniej do Zalewu wlewają się wody z odnóg Wisły łącznie z największym Nogatem. Od strony wschodniej i południowej wpadają rzeki Elbląg, Bauda i Pasłęka. Zalew charakteryzuje się bardzo szybkimi zmianami poziomu wody, dochodzącymi w ciągu doby do 1.5 m. Zmiany te następują pod wpływem wiatru. Przy brzegach Zalewu ciągną się pasma szuwarów mogące osiągać znaczne szerokości, mające zmienną szerokość.

Najważniejsze obszary lęgowe znajdują w Zatoce Elbląskiej po stronie południowej Zalewu oraz u ujścia rzeki Pasłęki. Tak więc lęgowiska te znajdują się około 15 km od planowanej inwestycji i nie stanowią żadnego przeciwwskazania do realizacji przekopu.

Obszary najważniejsze dla ptaków nielęgowych to strefa przybrzeżna rozciągająca się od miejscowości Przebrno do ujścia rzeczki - kanału Cieplicówki, Zatoki Elbląskiej oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia rzeki Pasłęki.

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 14

Na tym obszarze wg rozporządzenia ministra środowiska formy chronione, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych to przede wszystkim 28 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej oraz w załączniku II do ustawy o obszarach Natura 2000, oraz co najmniej 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym występuje hełmiatka (1-3 pary) (PCK) 1-3% populacji krajowej, gęgawa około 1% populacji lęgowej, perkoz dwuczuby ponad 1% populacji lęgowej, czapla siwa ponad 8% populacji lęgowej, śmieszka ponad 1% populacji lęgowej, bielik ponad 1% populacji lęgowej, brzęczka – powyżej 1% populacji lęgowej; w stosunku do liczebności (C7) występują: bąk (PCK), baczek (PCK), bocian biały, cyranka, cyraneczka; żeruje 10000 par kormorana z pobliskiej kolonii lęgowej w Katach Rybackich;

W okresie wędrówek występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) bielaczka(do 3200 osobników) i mewy srebrzystej; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga łabędź krzykliwy(do 200 osobników), łabędź niemy(pierzy się do 3500 ptaków, prawdopodobnie największe pierzowisko łabędzia w kraju, gągoł (do 3000 osobników) i łęczak.

W okresie zimy występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) bielaczka (do 3200 osobników) i mewy srebrzystej; stosunkowo duże koncentracje w okresie zimowym osiąga bernikla kanadyjska (do 1300 ptaków, jedyne znane zimowisko w Polsce) oraz błotniak zbożowy (do 35 osobników).

Szczegółowa charakterystyka 28 gatunków ptaków chronionych z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej:

1. A229Alcedo atthis/Zimorodek - niewielki ptak drapieżny z rodziny zimorodkowatych, zamieszkujący w południowej i środkowej Europie, północnej Afryce i południowej Azji w pasie od Dekanu po Archipelag Malajski. Nie odbywa regularnych wędrówek, pojedyncze osobniki zimują nad niezamarzającymi zbiornikami, pozostałe przelatują do południowej części areału lęgowego. Cechy gatunku brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Głowa i grzbiet niebieskie z zielonym, metalicznym połyskiem, środek grzbietu i sterówki błękitne. Białe gardło i policzki. Lotki ciemne, zewnętrzne chorągiewki niebieskozielone. Spód ciała cynamonowy. Dziób szary, nogi czerwone. Biotop Czyste, śródlądowe wody o stromych brzegach, z których zwisają korzenie lub gałęzie mogące służyć, jako punkty obserwacyjne. Gniazdo w wygrzebanej w urwisku norze, czasem dość daleko od brzegu (stąd pierwotna nazwa ziemorodek). W ciągu roku wyprowadza jeden lub dwa lęgi, składając od kwietnia do lipca 6 do 8 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 19 do 21 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po 22 do 27 dniach. Pożywienie  drobne rybki, które zdobywa nurkując z punktu obserwacyjnego. Ochrona  objęty ścisłą ochroną gatunkową.

2. A041 Anser albifrons/ gęś białoczelna - duży, wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący północną Eurazję i Amerykę Północną. Przeloty w lutym - maju i wrześniu - grudniu. Zimuje w południowej Europie, Azji Środkowej i Ameryce Środkowej. W Polsce pojawia się licznie podczas przelotów, na północy i zachodzie kraju. W Europie pojawiają się dwa podgatunki. a. albifrons o różowym dziobie i pojedynczych pręgach na brzuchu. Zamieszkuje tajgę wschodniej Europy oraz Syberii po Kołymę; A. a. flavirostis o pomarańczowym dziobie i dużej ciemnej plamie na brzuchu. Zamieszkuje zachodnią Grenlandię. Pozostałe podgatunki zamieszkują: A. a. frontalis - Syberię na wschód od Kołymy i kanadyjską tundrę. A. a. gambelli - tajgę zachodniej Kanady A. a. elgasi - tajgę zachodniej Alaski. Cechy gatunku  Samiec i samica ubarwione jednakowo. Ogólnie upierzenie szare, na grzbiecie jaśniejsze poprzeczne pręgi. Na spodzie szerokie, czarne, poprzeczne pasy, u niektórych podgatunków zlewające się w jednolitą czarną plamę. Podogonie i pas wokół nasady dzioba białe. Nogi pomarańczowe, dziób pomarańczowy lub różowy (w zależności od podgatunku). Osobniki młodociane mają szarą nasadę dzioba i nie mają ciemnych pasów na spodzie. Biotop  Zabagniona tundra i tajga. Zimuje nad zbiornikami wodnymi oraz na polach i pastwiskach. Gniazdo  na ziemi, często w kolonii. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 4 do 6 jaj. Jaja są kremoworóżowe o wymiarach 76 x 54mm i średniej masie 25 g.  Jaja są wysiadywane przez okres 22-28 dni przez samicę. Pisklęta opuszczają gniazdo po 40-65 dniach. Pożywienie  Zielone części roślin lądowych. Gatunek łowny z okresem ochronnym.

3. A021	 Botaurus stellaris/Bąk (Botaurus stellaris) - duży wędrowny ptak wodny z rodziny czaplowatych, zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi. Cechy gatunku Brązowy, z ciemnymi i jasnymi plamkami, co zapewnia mu doskonały kamuflaż w trzcinach. Gdy jest zaniepokojony, przybiera charakterystyczną pozę z szyją pionowo wyciągniętą ku górze. Zbiorniki wodne z szerokimi szuwarami: naturalne jeziora, stawy hodowlane, glinianki, starorzecza, podmokłe trzcinowiska. Gniazdo w szuwarach lub trzcinach, nie tworzy kolonii. Wyprowadza zazwyczaj jeden lęg w roku, w zniesieniu 3 do 6 oliwkowo brązowych jaj. Wiele samców jest poligamicznych. Samce w okresie godowym wydają charakterystyczny głos przypominający ryk krowy, który wzmacniają używając przełyku, jako rezonatora. Jaja wysiadywane są przez okres 25-26 dni, w wysiadywaniu uczestniczą także samce. Pisklęta opuszczają gniazdo po 4-5 tygodniach. Pożywienie ryby, płazy i inne zwierzęta wodne, na które poluje zazwyczaj w nocy. Ochrona gatunek objęty ochroną ścisłą. Zagrożeniami dla niego są melioracja rozlewisk i regulacja rzek na obszarach lęgowych oraz niszczenie trzcinowisk.

4. A196 Chlidonias hybridus/ Rybitwa białowąsa - średni ptak wodny z rodziny rybitw, zamieszkujący w zależności od podgatunku: Chlidonias hybridus hybridus - pas od południowo-zachodniej Europy poprzez Europę Środkową, zachodnią Rosję po Azję Środkową. Zimuje głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy, głównie na Roztoczu. Chlidonias hybridus swinhoei - Zabajkale, wschodnie Chiny i Tajwan. Chlidonias hybridus indicus - od wschodniego Iranu poprzez Pakistan po północne Indie. Chlidonias hybridus javanicus - północno-wschodnie Indie oraz prawdopodobnie Cejlon. Zimuje w Malezji i Indonezji. Chlidonias hybridus sclateri - pas od Kenii po RPA i Madagaskar. Chlidonias hybridus fluviatilis - Australia. Zalatuje na Nową Gwineę i Moluki. Cechy gatunku  brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W szacie godowej wierzch głowy i kark czarny, boki głowy i szyi oraz pokrywy podskrzydłowe, podogonie i spód ogona białe, reszta ciała ciemnopopielata. Dziób i nogi czerwone. W szacie spoczynkowej bieleje. Popielaty jest jedynie wierzch ciała, czarna plama na potylicy nie zachodzi na okolice ciemieniową, dziób pozostaje czerwony, co pozwala na odróżnienie jej od rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucoptera). Osobniki młodociane przypominają dorosłe w szacie spoczynkowej. Podgatunki różnią się odcieniem barwy popielatej i rozmiarem białych plam. Biotop  Bagna i zbiorniki wodne o gęstej roślinności. Poza sezonem lęgowym również pola uprawne, laguny, morskie wybrzeża. Gniazdo  na wodzie, na platformie z roślin. Tworzy kolonie liczące do kilkuset par. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju - czerwcu (w Europie) lub listopadzie - grudniu (w Afryce i Australii) 2-3 jaja.  Jaja wysiadywane są przez okres 18-20 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta umieją latać w wieku około 3 tygodni. Pożywienie  głównie owady, ale również drobne kręgowce. Ochrona  Gatunek chroniony.

5. A197	 Chlidonias Niger/ Rybitwa czarna - średni ptak wodny z rodziny rybitw, zamieszkujący w zależności od podgatunku: Chlidonias niger niger - od południowej części Półwyspu Skandynawskiego po południowy skraj Półwyspu Iberyjskiego i zachodnią Azję. Zimuje w Afryce. W Polsce lokalnie gnieździ się na całym niżu. Przeloty w kwietniu-maju i sierpniu-październiku. Chlidonias niger surinamensis -od południowego biegu Mackenzie i środkowej Manitoby po Kalifornię na południu, a na wschodzie po Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie, północno-zachodnią Pensylwanię i północno-zachodnią część stanu Nowy Jork. Zimuje w Ameryce Środkowej i północnej części Ameryki Południowej. Niekiedy uznawana za osobny gatunek Chlidonias surinamensis. Cechy gatunku  brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, samica jest jedynie nieco jaśniejsza od samca. W upierzeniu godowym grzbiet, kuper, wierzch ogona i pokrywy skrzydłowe szaroczarne. Pokrywy podskrzydłowe, podogonie i spodnia strona ogona białe, reszta ciała czarna. Dziób czarny, nogi ciemnoczerwone. W szacie spoczynkowej wierzch ciała poza głową szary. Ciemię, potylica i półobroża na karku ciemne, reszta ciała biała. Osobniki młodociane podobne do dorosłych w szacie spoczynkowej, jednak ich grzbiet i pokrywy skrzydłowe pokrywają ciemne plamki. C. n. surinamensis jest ciemniejsza. Bagna, starorzecza i inne zarośnięte zbiorniki wodne. Gniazdo  na kępie roślinności. Tworzy kolonie od kilku do kilkuset par.  W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju-czerwcu 2-3 jaja.  Jaja wysiadywane są przez okres 14-23 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo jedynie, jeśli grozi im niebezpieczeństwo. Zdolność do lotu osiągają po 4 tygodniach. Pożywienie  głównie lądowe i wodne bezkręgowce, ale również małe ryby i płazy. Ochrona  gatunek chroniony.

6. A031	 Ciconia ciconia/ Bocian biały - duży ptak brodzący z rodziny bocianowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku: Ciconia ciconia ciconia - gnieździ się na Półwyspie Iberyjskim i wyspowo we Francji oraz w północno-zachodniej Afryce. Ta populacja zimująca w Afryce Równikowej i Zachodniej podczas przelotów przelatuje nad Cieśniną Gibraltarską. Znacznie większa populacja w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bałkanach, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie. Zimuje w Afryce Równikowej i Wschodniej przelatując nad Bosforem i Dardanelami oraz nad Synajem. Część zimuje w Indiach. Ciconia ciconia asiatica - gnieździ się w Azji Środkowej, zimuje w Indiach i Iranie. dawniej, jako podgatunek bociana białego uznawano bociana czarnodziobego (Ciconia boyciania) Cechy gatunku upierzenie białe z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób czerwone. Szyja w locie wyciągnięta do przodu. Z uwagi na słabo rozwinięte mięśnie piersiowe częściej posługuje się lotem szybowcowym, czyli wykorzystując powierzchnię swoich skrzydeł i wznoszące, ciepłe prądy powietrzne. Siłą własnych mięśni lata niechętnie i tylko na niewielkie odległości. W przeciwieństwie do bociana czarnego nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi. Biotop  osiedla ludzkie lub ich sąsiedztwo, przeważnie w rejonach z rozległymi dolinami rzecznymi i wilgotnymi łąkami. Gniazdo  na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych oraz na wysokich drzewach w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Od lat 70 coraz częściej na specjalnych platformach umieszczanych przez człowieka na słupach linii telefonicznych lub energetycznych, w niektórych rejonach jest to najczęstszy sposób lokowania gniazd. Jaja  różno biegunowe, bardzo mało wydłużone, raczej pękate o barwie białej, lekko przybrudzonej; średnie wymiary 74x52 mm; składane pod koniec kwietnia w liczbie od 4 do 5. Jaja składane w odstępach dwudniowych wysiadywane są od zniesienia pierwszego jaja przez okres 34-35 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po 55-63 dniach. Pożywienie  bocian jest ptakiem mięsożernym. Je owady, głównie pasikoniki i chrząszcze, ale również jaszczurki, węże, pisklęta i wyjątkowo małe zajączki. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu widzenia rolników. Mimo popularnych opowieści bocian biały rzadko je żaby, jeżeli do wyboru ma inne rodzaje pokarmu. W okresie lęgowym staje się mało wybredny i aby wykarmić szybko rosnące młode łapie każde zwierzę, które jest w stanie połknąć. Ochrona  Z uwagi na spadającą liczebność występowania objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce gniazduje ok. 52,5 tysiąca par w wieku rozrodczym (rok 2006). Gatunek objęty programem ochronnym koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” (Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk).

7. A081	 Circus aeruginosus/ Błotniak stawowy - duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący Europę poza Półwyspem Skandynawskim oraz środkową Azję. Wędrowny, przeloty III-IV i VII-X. Populacja europejska zimuje w Afryce, a częściowo również na europejskich wybrzeżach Morza Śródziemnego. W Polsce nieliczny ptak lęgowy niżu, nieco liczniejszy na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Dawniej w obrębie gatunku wyróżniano podgatunek C. aeruginosus spilonotus zamieszkujący wschodnią Azję, obecnie jest on uważany za osobny gatunek - błotniak wschodni (Circus spilonotus).Cechy gatunku  największy i najcięższy błotniak. Długie skrzydła i ogon. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samica nieco większa od samca, ciemnobrązowa o jasnożółtej głowie. Samiec ma brązowy grzbiet, popielatoszare skrzydła z czarnymi końcami i popielaty ogon. Nogi żółte, wokół oczu wyraźna szlara. Młode przypominają samicę, jednak ich głowa jest ciemna, jedynie z małą żółtą plamką na potylicy. Biotop trzcinowiska wokół jezior i stawów rybnych, torfowiska z zaroślami wierzbowymi, oczka wodne wśród pól uprawnych. Unika lasów. Gniazdo w gęstych trzcinach. Jaja Wyprowadza jeden lęg w roku, składając w maju lub czerwcu 3 do 6 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 35 dni wyłącznie przez samicę. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 35 dniach. Pożywienie drobne ssaki, ptaki, płazy, ryby i owady, a także jaja i pisklęta innych ptaków. Poluje nad polami i łąkami, posługując się słuchem, podobnie jak sowy. Ochrona objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wymaga ochrony czynnej.

8. A082	 Circus cyaneus/ Błotniak zbożowy (L., 1766)) - duży, wędrowny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący niemal całą Europę i pas w środkowej Azji aż po Pacyfik oraz Amerykę Północną. Ptaki z populacji europejskiej zimują w południowej Europie i północnej Afryce. Przeloty w marcu - kwietniu oraz wrześniu i październiku, niektóre osobniki zimują. W Polsce skrajnie nieliczny ptak lęgowy (30 ÷ 40 par). Cechy gatunku samiec z wierzchu jasnopopielaty, spód ma biały, a skrajnelotki czarne. Dziób żółty z czarnym zakończeniem, nogi żółte. Samica jest większa, z wierzchu ubarwiona brązowo, a od spodu rdzawożółta z podłużnym kreskowaniem. Na ogonie ciemniejsze pasy. U obu płci biały kuper, ze względu na kontrast szczególnie dobrze widoczny u samicy w locie. Młode ubarwione podobnie jak samica. Biotop otwarte tereny na nizinach, przede wszystkim na łąkach i obszarach podmokłych w dolinach większych rzek. Niekiedy gnieździ się też na polach uprawnych, w zbożu. Gniazdo na ziemi. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju 4 do 6 jaj. Wysiadywanie Jaja wysiadywane są przez okres około 30 dni przez samicę. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 35 dniach. Pożywienie drobne kręgowce i duże owady. Ochrona objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wymaga ochrony czynnej.

9. A084	 Circus pygargus / Błotniak łąkowy-duży, wędrowny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący niemal całą Europę, Afrykę Północną oraz zachodnią i środkową Azję. W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy niżu, liczniejszy na wschodzie kraju. Wędrowny, przeloty IV-V i VIII-X. Populacja polska ma zimowiska w Afryce na południe od Sahary. Wygląd zewnętrzny Wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy. Samiec ma jasnoszary grzbiet i pierś, a spód biały z podłużnymi brązowymi kreskami. Dziób czarny, nogi żółte. Lotki pierwszorzędowe są czarne, a na drugorzędowych znajduje się czarna pręga. Samica nieco większa, rudobrązowa. Spód śmietankowy z podłużnymi brązowymi plamami, poza brązowym brzuchem. Ogólnie ptak podobny do błotniaka zbożowego, ale ma dłuższe i węższe skrzydła. ok. 330-420 g Głos Odzywa się prawie wyłącznie w pobliżu gniazda, wysokim „jik-jik-jik”. Poza tym milczący. Zachowanie Patrolując łąki, lata nisko nad ziemią, wolnym, kołyszącym lotem. Otwarte przestrzenie, łąki i bagna. Od lat 80. XX wieku (ze względu na zanik naturalnych siedlisk) coraz częściej gnieździ się na polach uprawnych, w zbożu. Drobne kręgowce, zwłaszcza gryzonie, jaja i pisklęta ptaków, duże owady (chrząszcze, pasikoniki, ważki). Na południu Europy również jaszczurki. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, od połowy maja do początku czerwca. Gniazdo na ziemi, pod osłoną krzewów lub wierzb, w trzcinowiskach i na niekoszonych łąkach. Budowane przez samicę. Jaja samica składa 3-5 jaj. Jaja wysiadywane są tylko przez samicę, od złożenia pierwszego jaja przez okres około 27-30 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 35 dniach. Przez 2 tygodnie po wylocie są jeszcze dokarmiane przez rodziców. Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wymaga ochrony czynnej. W Polsce w latach 90. XX wieku zauważono wzrost liczebności tego gatunku, obecnie jest ona ustabilizowana i wynosi ok. 1300-1500 par. Na dwóch terenach (torfowiska węglanowe pod Chełmem oraz Bagna Biebrzańskie) zaobserwowano spadek liczebności; na pierwszym z tych terenów najprawdopodobniej z powodu obniżenia poziomu wód gruntowych oraz niszczenia lęgów przez lisy, na drugim - z powodu zaprzestania wykaszania łąk i przez to zaniku terenów łowieckich dla błotniaków. Główne zagrożenia przekształcanie naturalnych siedlisk błotniaka łąkowego (melioracja podmokłych łąk i bagien, zanik miedz, ugorów, zakrzaczeń i oczek wodnych niszczenie gniazd, które są założone na polach uprawnych, przez zmechanizowany sprzęt rolniczy drapieżnictwo lisa na zimowiskach - przekształcanie środowiska i masowe stosowanie toksycznych środków ochrony roślin.

10. A122 Crex crex/Derkacz - średni ptak z rodziny chruścieli, zamieszkujący Europę poza jej północno-wschodnią częścią oraz Azję po Zabajkale, Iran i Chiny. Zimuje w Afryce na południe od Sudanu. W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Gnieździ się w całym kraju, jednak jest to rozkład nierównomierny: liczniejszy jest na północy i wschodzie. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia.Cechy gatunku  brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Wierzch ciała rdzawobrązowy z ciemnymi, podłużnymi plamami. Boki głowy, szyja bez karku i pierś popielatoniebieskie, z delikatnym brązowawym nalotem. Boki w płowordzawe poprzeczne prążki. Młode wyglądają identycznie jak dorosłe, lecz są ogólnie bardziej brązowe. Głos to donośny, dwusylabowy terkot, przypominający "der der" (stąd polska nazwa) lub "kreks kreks" (stąd nazwa łacińska). Biotop  wilgotne łąki z wysoką roślinnością zielną i kępami krzewów, pola uprawne oraz suchsze miejsca na bagnach. Zasadniczo występuje na nizinach, jednak na Kaukazie i w Ałtaju zamieszkuje piętro hal do 3000 m n.p.m. Gniazdo  Na ziemi, pod osłoną roślin zielnych lub wewnątrz krzewu.  W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu - sierpniu 8 do 14 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 16-21 dni przez samicę (istnieją niepotwierdzone doniesienia o współudziale samca). Rodzice karmią pisklęta tylko przez pierwsze 3 do 4 dni życia. Młode osiągają umiejętność latania w wieku ok. 6 tygodni. Pożywienie  owady i inne małe zwierzęta oraz nasiona i części zielone roślin. Ochrona  objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wymaga ochrony czynnej.

11. A037 Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)/ Łabędź czarnodzioby (Ord, 1815) - duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku: łabędź mały (ł.Bewicka) (C. columbianus bewickii (Yarrell, 1930)) - gnieździ się w eurazjatyckiej tundrze, populacje zachodnie zimują na wybrzeżach Morza Północnego i Morza Śródziemnego. W Polsce spotykany głównie podczas przelotów oraz zimą (październik - kwiecień) na niżu, zwłaszcza na północy. C. columbianus columbianus - podgatunek północnoamerykański. C. columbianus jankowski - podgatunek dalekowschodni. Istnienie osobnego podgatunku sporne, zaliczany często do C. columbianus bewickii. Cechy gatunku Najmniejszy łabędź Europy. W porównaniu z innymi łabędziami ma krótszą i masywniejszą szyję. Obie płcie są ubarwione czysto biało, dziób czarny z żółtą plamą u nasady, niesięgającą do otworów nosowych (znacznie mniejszą u C. c. columbianus niż u C. c. bewickii). Nogi czarne. Młode brudnoszare z różowym dziobem o czarnej końcówce, białawym u nasady. Biotop  Gnieździ się na brzegach rzek strefy tundry i lasotundry. Zimuje na wybrzeżach morskich i zabagnionych jeziorach w głębi lądu. Gniazdo  Na ziemi, blisko wody. Jaja  W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 1 do 7 jaj. Wysiadywanie  Jaja wysiadywane są przez okres 35 - 40 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo po 60 - 70 dniach. Pożywienie  Rośliny wodne i trawa oraz niewielkie ilości bezkręgowców wodnych. Ochrona  Objęty ochroną gatunkową.

12. A038 Cygnus cygnus/ Łabędź krzykliwy (L., 1758)) - duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku: Cygnus cygnus cygnus - Palearktykę od Islandii po Kamczatkę. Zimuje w Europie oraz środkowej i wschodniej Azji. Przeloty w marcu - maju i wrześniu - listopadzie. W Polsce sporadycznie gnieździ się, liczny na wybrzeżu Bałtyku zimą i podczas przelotów. Łabędź trąbiący (Cygnus cygnus buccinator syn. C. buccinator) - podgatunek północnoamerykański, niekiedy wyodrębniany, jako osobny gatunek. Cechy gatunku  jednolicie biały, dziób czarny z żółtą nasadą. Młode są szare, szatę białą uzyskują w 3 roku życia. Biotop  duże jeziora z pasem trzcin, śródleśne jeziorka, moczary, stawy i morskie wybrzeża. Zimuje na wybrzeżach morskich i w ujściach rzek. Gniazdo  na lądzie, rzadziej w płytkiej wodzie w trzcinach. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 3 do 7 jaj w maju lub czerwcu. Jaja wysiadywane są przez okres 35 - 40 dni tylko przez samicę. Samiec czuwa w pobliżu gniazda i w razie potrzeby broni go. Młodymi zajmują się oboje rodzice. Pożywienie  Części zielone roślin wodnych i ich nasiona. Pisklęta jedzą również drobne bezkręgowce. Ochrona  Gatunek chroniony.

13. A238 Dendrocopos medius/ Dzięcioł średni - średni ptak z rodziny dzięciołowatych, zamieszkujący Europę poza Półwyspem Pirenejskim, Półwyspem Skandynawskim i Wyspami Brytyjskimi oraz Kaukaz i Azję Mniejszą. Cechy gatunku  Bardzo słaby dymorfizm płciowy (samica ma jedynie mniej kontrastową czapeczkę). Czerwona czapeczka, czoło z rudym nalotem. Kark, grzbiet i kuper barwy czarnej. Na zewnętrznych sterówkach białe plamy. Na skrzydłach sześć rzędów białych plam. Boki głowy i spód białe. Brzuch i podogonie różowe. Biotop świetliste dąbrowy, w pobliżu polan, poręb, na terenach zalewowych. Gniazdo  w wykutej przez siebie dziupli w zmurszałym pniu, lub odświeżonej, opuszczonej dziupli. Korzysta także ze skrzynek lęgowych. Jeden lęg w roku, w maju samica znosi 5 do 6 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres około 15 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 21 dniach. Pożywienie  głównie owady, jesienią nasiona, szczególnie leszczyny, dębu i buka. Ochrona  gatunek objęty ochroną.

14. A236 Dryocopus Martusi/ Dzięcioł czarny - średni ptak z rodziny dzięciołowatych, zamieszkujący pas tajgi i lasów mieszanych całej Eurazji. Największy dzięcioł Europy. Cechy gatunku  Słabo zaznaczony dymorfizm płciowy. Ubarwienie czarne z połyskiem na grzbiecie, a matowe od spodu. Na brzuchu może być ciemnoszary. Na głowie samiec ma czerwoną czapeczkę, a samica jedynie czerwoną przepaskę na potylicy. Tęczówka jaskrawożółta. Biotop  wysokopienne bory i lasy mieszane. W górach do górnej granicy regla górnego. Gniazdo w samodzielnie wykutej dziupli, która znajduje się zazwyczaj ponad 8 m nad ziemią. Opuszczone dziuple wykorzystują takie gatunki jak gągoł, gołąb siniak czy kraska. Często występowanie tych gatunków na danym terenie zależy od obecności dzięcioła czarnego. Korzysta także ze skrzynek lęgowych, jednak dla niego odpowiednie rzadko są wieszane. Wyprowadza jeden lęg w roku. Samica w kwietniu - maju składa 4 do 5 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 12 do 14 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po 23 - 28 dniach. Pożywienie  owady wydobyte z drewna, szczególnie mrówki i kózkowate. Ochrona objęty ochroną gatunkową.

15. A027 Egretta alba (Ardea alba) Czapla biała - duży ptak brodzący z rodziny czaplowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku: Egretta alba alba - pas od środkowej Europy i Bałkanów po środkową Azję. Zimuje w północnej i środkowej Afryce oraz środkowych Chinach i na Półwyspie Koreańskim. Do Polski regularnie i licznie zalatuje, a od niedawna nielicznie również się gnieździ. Wcześniej północny zasięg gniazdowania przebiegał przez Czechy i Słowację, obecnie następuje ekspansja tego gatunku na północ. Pierwszy przypadek gniazdowania w Polsce odkryto w 1997 r. nad Biebrzą, obecnie znane są również lęgowiska m.in. na zbiorniku Jeziorsko i w ujściu Warty w Słońsku. Egretta alba egretta - Ameryka poza Kanadą, Alaską i Patagonią. Egretta alba modesta - Indie, Japonia, południe Półwyspu Koreańskiego, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia. Egretta alba melanorhynchos - subsaharyjska Afryka i Madagaskar. Cechy gatunku największa biała czapla w Europie, wielkością dorównuje czapli siwej. Upierzenie całe białe, w kątach dzioba żółty nieopierzony fragment skóry. W szacie godowej dziób czarny, a nogi żółte; z barków wyrastają wydłużone pióra. W szacie spoczynkowej dziób żółty, a nogi ciemne, żółtozielone. Biotop duże obszary trzcin, delty rzek, zalewy, zarośla mangrowe. Gniazdo w trzcinach, rzadziej na drzewie. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w różnych porach (zależnie od regionu) 2 do 7 bladoniebieskich jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 25 - 28 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po ok. 6 tygodniach. Pożywienie zwierzęta wodne, głównie drobne, szczególnie owady Ochrona gatunek chroniony.

16. A320 Ficedula parva/Muchołówka mała – ptak z rodziny muchołówek. Cechy rozpoznawcze: bez białego lusterka na skrzydle i bez ciemnych plamek na czole i piersi. Samiec ubarwieniem bardzo podobny do rudzika, od którego różni się tym, że czerwień piersi nie sięga oka, a brzegi ogona są białe. Występuje na terenie całej Polski w starych liściastych lasach o bogatym podszycie ze względu jednak na to, że tego rodzaju drzewostany zachowały się w niewielu okolicach, należy obecnie do ptaków rzadszych. Przebywa wysoko w koronach drzew. Pożywienie: owady, przeważnie muchy. Gniazdo: w płytkiej dziupli (także w skrzynce lęgowej o większym otworze, w niszy lub w kącie gałęzi luźno usłane ze źdźbeł. Jaja: 5-7, na kremowym lub zielonkawym tle obficie nakrapiane rdzawymi plamkami. Przylot w maju odlot w sierpniu.

17. A075 Haliaeetus albicilla/Bielik - duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący północną, środkową i wschodnią Europę, Islandię, Grenlandię oraz Azję na północ od Himalajów. W Polsce nieliczny ptak lęgowy, głównie na wschodzie i północy kraju (450-500 par) - najliczniej występuje w rejonie Zalewu Szczecińskiego w lasach na wyspie Wolin (Woliński Park Narodowy) i w Puszczy Wkrzańskiej na Równinie Polickiej jak również w Dolinie Baryczy. Powszechnie błędnie uważany za orła. Przyjmuje się, iż to ten gatunek jest uwidoczniony w godle Polski. Cechy gatunku samice są nieznacznie większe od samców, lecz w upierzeniu nie ma różnic między płciami. Grzbiet i brzuch ciemnobrunatne. U dorosłych ptaków głowa i szyja jasna. Ptaki młode są całe ciemnobrunatne. Ogon krótki, układający się w wachlarz, klinowaty, z każdym rokiem staje się jaśniejszy, by po 5-6 latach stać się śnieżnobiały. Dziób ciemny u młodych, jaśnieje z wiekiem do jasnożółtego lub koloru kości słoniowej, woskówka żółta. Nogi żółte, skok do połowy nieopierzony Biotop  starodrzewy w pobliżu dużych, otwartych zbiorników wodnych. Osobniki przed osiągnięciem dojrzałości (5. rok życia) koczują. Gniazdo  na drzewie, w pobliżu pnia. Zazwyczaj jedna para buduje ich kilka. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając dwa jaja (rzadko od 1 do 4) w marcu lub kwietniu. Jaja wysiadywane są przez okres około 40 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 70 dniach. Pożywienie  głównie ryby - duże leszcze, karpie, ale też szczupaki. Poluje również na ptaki (przede wszystkim wodne, do wielkości czapli/gęsi włącznie). Sporadycznie łowi ssaki. Zimą wzrasta udział ptaków w diecie. Przy braku świeżej zdobyczy zjadana jest również padlina. Zagrożenia obecnie głównie utrata miejsc gniazdowych, spowodowana rekreacyjną zabudową brzegów rzek i jezior, oraz kurczeniem się powierzchni starych drzewostanów. Gniazda bielików potrzebują mocnych drzew jako podstawy. Nawet stuletnie drzewa nie zawsze spełniają te warunki. Oprócz tego bieliki często giną rozbijając się o napowietrzne linie energetyczne. Ochrona objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd bielików obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 200 m, a okresowo (od 1.01 do 31.07) - w promieniu do 500 m od gniazda.

18. A022 Ixobrychus minutus/Bączek - średni ptak brodzący z rodziny czaplowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku:Ixobrychus minutus minutus - środkowa i południowa Europa, północna Afryka, Syberia oraz Iran i Indie. W Polsce nielicznie się gnieździ, nie zimuje. Przeloty w kwietniu - maju i wrześniu. Ixobrychus minutus payesii - Afryka na południe od Sahary Ixobrychus minutus podiceps - Madagaskar Ixobrychus minutus novaezelandiae - Nowa Zelandia Ixobrychus minutus dubuius - Australia i Nowa Gwinea. Cechy gatunku wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy, co jest rzadkością u czapli. Samiec ma wierzch ciała i potylicę czarną, głowę, szyję i pokrywy skrzydłowe płowożółte, spód brudnobiały. Samica ma czapeczkę ciemnobrązową. Szyję, głowę i pokrywy skrzydłowe żółtobrązowe, grzbiet ciemnobrązowy z podłużnymi jasnymi plamami, spód brudnobiały z ciemnymi podłużnymi plamami. Osobniki młodociane podobne do samicy, lecz całe brązowe z podłużnymi paskami. Biotop trzcinowiska. Gniazdo  w trzcinach, rzadziej w krzewie lub na drzewie. W ciągu roku wyprowadza jeden lub 2 lęgi, składając w maju - lipcu (w Eurazji), w porze deszczowej (w Afryce) i październiku - styczniu (w Australii) 2 do 9 jaj. Wysiadywanie Jaja wysiadywane są przez okres 16 - 21 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po 5 - 6 dniach, a usamodzielniają się po 30 dniach. Pożywienie drobne zwierzęta, poluje głównie nocą. Ochrona gatunek objęty ochroną ścisłą.

19. A1338 Lanius collurio/ Dzieżba gąsiorek - ptak z rzędu wróblowatych, rodziny dzierzb. Występuje w całej Europie, środkowej i południowej Azji. W Polsce jest najpospolitszym przedstawicielem dzierzb. Zamieszkuje cierniste zarośla na skraju lasów, przy miedzach i drogach polnych. Na jej pożywienie składają się głównie owady, zwłaszcza chrząszcze, oraz drobne kręgowce. Zdobycz swoją przechowuje po nabiciu jej na ostre kolce. Gniazdo umieszcza wśród kolczastych gałęzi, a buduje je z drobnych gałązek, kłączy, traw i korzonków. Jako przedstawiciel ptaków owadożernych jest gatunkiem wędrującym sezonowo: odlatuje w sierpniu lub wrześniu, przylatuje pod koniec kwietnia. Zimuje w Afryce, Indiach i południowo-wschodniej Azji. Gatunek chroniony.

20. A176 Larus melanocephalus/ Mewa czarnogłowa - duży ptak wodny z rodziny mew, zamieszkujący północne brzegi Morza Czarnego oraz Kaukaz. Wyspowo w Europie od Holandii, poprzez południową Francję, Półwysep Apeniński i Grecję po Azję Mniejszą. Sporadycznie gnieździ się również w południowej Anglii, północno-wschodniej Hiszpanii oraz Europie Środkowej, w tym w Polsce. Zimuje w basenach mórz Śródziemnego i Czarnego, na Półwyspie Iberyjskim i w Maghrebie. Niektórzy uznają za podgatunek mewy czarnogłowej mewę reliktową (Larus relictus syn. L. melanocephalos relictus).Cechy gatunku brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W szacie godowej głowa czysto czarna (plama schodzi niżej na potylicę i kark, co pozwala odróżnić ją od śmieszki). Grzbiet i skrzydła, poza białymi końcami, popielate. Reszta ciała biała. Dziób i nogi czerwone, na dziobie cienka czarna pręga. Wokół oczu białe półksiężyce. W szacie spoczynkowej głowa staje się brudnobiała. Osobniki młode mają popielaty grzbiet i skrzydła, na skrzydłach znajduje się również brązowy deseń układający się w łuk, zaś ich końce są czarne z białymi plamami. Na potylicy popielata czapeczka, reszta ciała biała, poza szerokim czarnym pasem na końcu ogona. Dziób czarny, nogi różowobrązowe. Upierzenie osobników dojrzałych osiągają w 3. roku życia. Biotop morskie wybrzeża oraz zbiorniki śródlądowe, zarówno słodkie jak i słone. Preferuje niską roślinność, ale unika gołego piasku czy kamieni. Zimuje na morskich wybrzeżach. Gniazdo zagłębienie w ziemi, w otoczeniu trawy. Tworzy kolonie do 1000 par, rzadko pojedyncze pary zakładają gniazda w koloniach innych mew. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu-maju 2-3 jaja. Jaja wysiadywane są przez okres 23-26 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta usamodzielniają się po 35-40 dniach. Pożywienie głównie bezkręgowce, zarówno wodne, jak i lądowe, uzupełniane przez lądowe i wodne kręgowce. Ochrona gatunek chroniony.

21. A177 Larus minutus/ Mewa mała– średni ptak wodny z rodziny mew, zamieszkujący obszar od północnej części Półwyspu Skandynawskiego przez kraje bałtyckie, zachodnią Rosję po zachodnią Syberię i Kazachstan. Nielicznie gnieździ się również na północy Polski. Podczas przelotów nieregularnie pojawia się w Środkowej i Zachodniej Europie, na Zabajkalu, w Mongolii, a także w basenie mórz Czarnego i Śródziemnego. Sporadycznie w Ameryce Północnej. Zimuje głównie w południowej i zachodniej części zasięgu lęgowego. W naszym kraju zimuje licznie i regularnie, przeloty w kwietniu-maju i sierpniu-październiku. Cechy gatunku Najmniejsza z mew. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W upierzeniu godowym głowa czarna, grzbiet i wierzch skrzydeł poza białymi końcówkami popielate, dziób i nogi czerwone, spód skrzydeł ciemny. Reszta ciała biała. W upierzeniu spoczynkowym głowa bieleje, lecz na potylicy i w okolicach pokryw usznych pozostają ciemne plamy. Osobniki młodociane podobne do dorosłych w szacie spoczynkowej, lecz z ciemnymi końcami skrzydeł oraz brązowym deseniem układającym się w łuk na wierzchu ciała i czarnym paskiem na końcu ogona. Różnią się również ciemnym dziobem i brązowawymi nogami. Szatę ostateczną osiągają w drugim roku życia. Biotop w sezonie lęgowym gęsto zarośnięte zbiorniki wodne oraz bagna z oczkami wolnej wody. Zimą również morskie wybrzeża. Gniazdo w wodnej roślinności. Tworzy kolonie do kilkuset par. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju-czerwcu 2-3 jaja. Jaja wysiadywane są przez okres 21-23 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta zdolność do lotu osiągają po 4 tygodniach. Pożywienie zasadniczo bezkręgowce, głównie owady łowione w locie. Ochrona gatunek chroniony.

22. A272 Luscinia svecica/Podróżniczek - niewielki ptak wędrowny z rodziny drozdowatych. Występuje w północnej i środkowej Eurazji, zimuje w północnej Afryce i w pasie od Iranu po Półwysep Indochiński. Podgatunek L. s. namentum zamieszkuje zachodnie wybrzeże Francji od Bretanii po Akwitanię. Zimuje w Portugalii. Przeloty w III - IV i IX. W Polsce gnieździ się L. s. cyanecula, lecz podczas przelotów pojawia się również podgatunek północny, występujący na Półwyspie Skandynawskim - L. s. svecica. Cechy gatunku  upierzenie - samiec w okresie godowym ma jaskrawoniebieską plamę na podgardlu i piersi obwiedzioną czarną i rdzawą obwódką. L. s. svecica ma na niebieskim polu rdzawą plamkę, a L. s. cyanecula białą. Spód ciała biały, kremowa brew, wierzch ciała brunatny, przy ogonie rdzawe plamy. W okresie spoczynkowym podgardla obu podgatunków bieleją i upodobniają się do samic (brązowy wierzch, biały spód z czarną przepaską na piersi, kremowym podgardlem i wąsem). Młodociane w odróżnieniu od samic mają podłużne, jasne kreski na całym ciele. Biotop  preferuje miejsca wilgotne, nadbrzeżne zarośla, zakrzewione, podmokłe łąki, skraje lasów i parki. Gniazdo  zbudowane na ziemi z butwiejących liści, suchych gałązek i traw oraz mchu, wysłane trawą, ukryte w roślinności zielnej. Jeden do dwóch lęgów w roku (początek maja - koniec czerwca). Składa 5 do 7 jaj (zazwyczaj 6). Jaja wysiadywane są przez okres 13 do 14 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo po 13 do 14 dniach. Pożywienie owady, jesienią uzupełnione przez jagody. Ochrona objęty ochroną gatunkową.

23. A068 Mergus albellus /Bielaczek (tracz bielaczek); średni ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Półwysep Skandynawski i Syberię. Zimuje w Zachodniej i Środkowej Europie, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, w Azji Środkowej oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W Polsce pojawia się na przelotach i zimuje. Liczniejszy na północy. Cechy gatunku samiec w upierzeniu godowym niemal cały biały. Kantarek i obszar wokół oka czarny, czarna kresa na skroni, przechodząca na czub, który tworzą pióra, czarna półobroża na karku i czarna kresa na granicy boków i piersi łącząca się z półobrożą i przechodząca w czarne pasmo na grzbiecie. Czarne również kresy w tylnej części białych plam na grzbiecie, ogon i boki popielate z poprzecznym prążkowaniem. Samica popielatoszara, z brązową głową. Szyja, podgardle i boki głowy białe. Dziób i nogi szaroniebieskie. Samiec w upierzeniu spoczynkowym i młodociane popielate. Biotop jeziora i rzeki w strefie tajgi, rzadziej tundry. Zimuje na wybrzeżach mórz. Gniazdo w dziupli lub budce lęgowej. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu - maju 5 do 11 kremowych lub bladocielistych jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 26 do 28 dni przez samicę. Pisklęta pierzą się w wieku 70 dni. Pożywienie ryby i inne drobne zwierzęta wodne uzupełnione przez rośliny. Ochrona  objęty ochroną gatunkową ścisłą.

24. A120 Porzana parva/Zielonka (kureczka zielonka)- mały, wędrowny ptak wodny z rodziny chruścieli, zamieszkujący wyspowo Europę Środkową i Wschodnią, Kaukaz, południowo-wschodnie brzegi Morza Kaspijskiego oraz zachodni Tadżykistan, Kazachstan i północno-zachodnie Chiny. Przeloty w kwietniu - maju i sierpniu - październiku. Zimuje w Europie Południowej, północnej i wschodniej Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W Polsce nieliczny ptak lęgowy, gniazduje na całym, niżu, ale wyspowo na rozproszonych stanowiskach. Najliczniejsza jest na północnym wschodzie kraju. Cechy gatunku samiec ma wierzch ciała, w tym ciemię i potylicę oraz kark oliwkowobrązowy z ciemnym i jasnym podłużnym kreskowaniem. Reszta głowy, szyja i spód ciała szare. Pokrywy podogonowe w biało-czarne poprzeczne prążki. Samica ubarwiona podobnie, lecz bledsza, a kolor szary na spodzie zastępuje barwa kremowożółta. Dorosłe ptaki obu płci oraz osobniki młodociane mają zielone nogi. Biotop  zbiorniki z gęstym pasem trzcin i sitowia. Preferuje styk niewielkich obszarów wolnego lustra wody z pasem roślin lub zwałowiska trzciny. Najliczniejsza w pasie stepów. Gniazdo  zawieszone między łodygami trzciny, często nawet na wysokości 100 - 150 cm nad wodą.  W ciągu roku wyprowadza jeden, bardzo rzadko dwa lęgi w roku. W zniesieniu 4 do 9 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 15 do 21 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo zazwyczaj po 8 dniach, choć w przypadku zagrożenia mogą to uczynić tuż po wykluciu. Po opuszczeniu gniazda wracają na noc do niego, lub do drugiego, zapasowego gniazda, które buduje samiec. Zdolność latania osiągają w 7. lub 8. tygodniu życia. Pożywienie  głównie owady oraz inne drobne zwierzęta uzupełniane nasionami Objęta ochroną gatunkową ścisłą.

25.A11 Porzana porzana/Kropiatka (kureczka nakrapiana) - średni wędrowny ptak wodny z rodziny chruścieli, zamieszkujący Europę poza północną Skandynawią, zachodnią Syberię oraz Azję Środkową po Iran, Kazachstan i zachodnie Chiny. Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - październiku. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego, północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Indiach i Pakistanie. W Polsce nieliczny ptak lęgowy, nieco częstszy na wschodzie kraju. Cechy gatunku brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Wierzch ciała oliwkowobrązowy z małymi czarnymi i białymi plamkami. Boki głowy i szyi oraz pierś szaroniebieskobrązowe. Boki w brązowo-białe pionowe pręgi. Nogi żółtozielonkawe, dziób żółty, u nasady pomarańczowawy. Młode niemal identyczne, lecz o znacznie jaśniejszym, kremowobiaławym, spodzie. Trudna do obserwacji - prowadzi bardzo skryty tryb życia. Biotop  płytkie, gęsto zarośnięte zbiorniki wodne otoczone podmokłymi łąkami. Gniazdo na brzegu lub kępie, w pobliżu wody, ukryte w roślinności. W ciągu roku wyprowadza jeden lub dwa lęgi, składając w kwietniu i czerwcu 8 do 14 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 18 - 21 dni przez obydwoje rodziców. Często zdarza się, że wylęg nie następuje jednocześnie (opóźnienie może nawet wynieść 4 doby). Wtedy samica wysiaduje pozostałe jaja, a samiec karmi już wyklute młode. Pisklęta opuszczają gniazdo po ok. 72 godzinach, jednak jeszcze w nim nocują. Rodzice karmią młode do 3. tygodnia życia, jednak zdolność do lotu pisklęta uzyskują dopiero w 6. lub 7. tygodniu życia. Pożywienie Owady i inne małe zwierzęta uzupełnione nasionami i częściami zielonymi roślin. Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wymaga ochrony czynnej.

26.A193 Sterna hirundo/ Rybitwa rzeczna (r. zwyczajna) - duży ptak wodny z rodziny rybitw, zamieszkujący w zależności od podgatunku: Sterna hirundo hirundo - Ameryka Północna i północna część Ameryki Południowej, Europa, Afryka Północna i Zachodnia, wyspy północnego Atlantyku, Bliski Wschód i strefa klimatów umiarkowanych Azji, aż po Jenisej. Zimuje na południe od Zwrotnika Raka. W Polsce gnieździ się nielicznie na całym niżu, liczniejsza na wybrzeżu i w dolinach wielkich rzek, przeloty w kwietniu-maju i lipcu-wrześniu. Sterna hirundo minussensis - Azja Środkowa przez Zabajkale po północną Mongolię i południowy Tybet. Zimuje na północnych wybrzeżach Oceanu Indyjskiego. Sterna hirundo tibetana - od zachodniej Mongolii po Kaszmir, Tybet i Syczuan, preferuje tereny położone na dużej wysokości. Zimuje zasadniczo na wschodnich wybrzeżach Oceanu Indyjskiego. Sterna hirundo longipennis - Daleki Wschód od Kamczatki po Mandżurię. Zimuje w Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Cechy gatunku  brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W szacie godowej wierzch głowy i kark czarne, grzbiet i skrzydła popielate, końce lotek drugorzędowych ciemniejsze. Reszta ciała biała. Dziób czerwony z czarnym końcem, nogi czerwone. W upierzeniu spoczynkowym czoło białe, na wierzchu głowy jasne z cętkami, nad okiem ciemna plama. Osobniki młodociane podobne do dorosłych w szacie spoczynkowej, jednak ich grzbiet pokrywa brązowawy rysunek, a okolice kości ramiennych są ciemne. S. h. tibetana jest nieco ciemniejsza, o krótszym dziobie. S. h. longipennis ma czarny dziób i czerwonobrązowe nogi. Biotop brzegi mórz, rzek i jezior. Gniazdo na piaszczystych łachach, pływającej roślinności wodnej, kępach roślin otoczonych wodą, a także na przygotowanych przez człowieka platformach lęgowych. Samotnie lub w kilkutysięcznych koloniach. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu-czerwcu 3 jaja. Jaja wysiadywane są przez okres 20-22 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta uzyskują zdolność do lotu w wieku 4 tygodni. Pożywienie  ryby, niekiedy również skorupiaki i owady. Gatunek chroniony.

27.A307 Sylvia nisoria/Jarzębatka (pokrzewka jarzębata, gajówka jarzębata) (Bechstein, 1795)) - niewielki ptak wędrowny z rodziny pokrzewkowatych. Występuje w Europie na wschód od Renu, aż po Ural. Na północy granica zasięgu przebiega przez południową część Półwyspu Skandynawskiego oraz w środkowej Azji. Zimuje we wschodniej Afryce. Przelatuje w kwietniu - maju oraz sierpniu - wrześniu. W Polsce nieliczny ptak lęgowy niżu. Cechy gatunku Największa z pokrzewek. Samiec ubarwieniem przypomina jastrzębia i jak on posiada żółte tęczówki, co nadaje jej charakterystyczny wyraz i stąd też jej nazwa „jarzębatka”. Wierzch ciała popielaty, od spodu brudnobiały z szarobrązowym prążkowaniem. Lotki i sterówki ciemnobrązowe, biało obrzeżone. Samice ubarwione bardziej jednolicie, brązowe, na brzuchu mniej prążkowane. Młode w ogóle bez prążkowania. Biotop niewielkie skupiska krzewów i bujnej roślinności zielnej, nadrzeczne łąki, zakrzewione miedze, zadrzewienia śródpolne. Unika sąsiedztwa siedzib ludzkich. Często występuje w tym samych miejscach, co gąsiorek. Gniazdo  zawsze w miejscu dobrze nasłonecznionym, umieszczone w bocznych, gęstych gałązkach krzewu na wysokości 3-60 cm nad ziemią, bardzo dobrze osłonięte. Przeważnie dwa lęgi w roku, z czego pierwszy pod koniec maja, a następny pod koniec czerwca. Składa 3-5 jaj o średnich wymiarach 21x15,5 mm, białych lub z lekkim odcieniem szarozielonym i nielicznymi jasnoszarymi lub szarofioletowymi plamami. Od złożenia ostatniego jaja trwa 14-15 dni. Ptaki często wysiadują jajo kukułki. Pisklęta opuszczają gniazdo po 14-16 dniach. Pożywienie  owady, ich larwy i poczwarki zbierane na gałązkach drzew i krzewów, jesienią również jagody. Objęta ochroną gatunkową. Z uwagi na nieliczne występowanie wymaga ochrony biotopów lęgowych.

28. A166 Tringa glareola/ Łęczak (brodziec leśny, trawnik) L., 1758) - średni ptak wędrowny z rodziny bekasowatych. Występowanie zamieszkuje północną Eurazję od Europy po Półwysep Czukocki i Wyspy Komandorskie. Zimuje w pasie klimatów tropikalnych i subtropikalnych Afryki, w Azji Południowej w południowych Chinach, na Filipinach, Indonezji i w Australii. W Polsce skrajnie nielicznie lęgowy, niewielka populacja występuje jedynie na Bielawskich Błotach w byłym woj. gdańskim i jest zagrożona wymarciem. Podczas przelotów (IV-V i VII-X) najliczniejszy z brodźców pojawiających się w Polsce. Niegdyś gnieździł się dość licznie w całym kraju, lecz likwidacja bagien i mokradeł sprawiła, że przez lata nie było dowodu na lęg tego ptaka. Cechy gatunku  brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W upierzeniu godowym wierzch ciała brązowy z białymi, okrągłymi cętkami, które na szyi i głowie stają się wydłużone. Nad okiem wyraźna, biała brew. Spód ciała, kuper i ogon białe. Na głowie i szyi ciemne plamki, na ogonie czarne poprzeczne prążkowanie. Dziób czarny, a nogi żółte. W upierzeniu spoczynkowym białe plamy na wierzchu ciała stają się rudawe, mniej kontrastowe. Podobnie wyglądają osobniki młodociane. Biotop bagna, tereny podmokłe i brzegi zbiorników wodnych strefy tundry, lasotundry, tajgi i lasów strefy umiarkowanej. Gniazdo na ziemi. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju-czerwcu 4 jaja. Jaja wysiadywane są przez okres około 23 dni przez obydwoje rodziców. Pisklętami opiekuje się wyłącznie samiec. Pożywienie owady. Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Zagrożeniami dla tego ptaka są osuszanie obszarów, na których się gnieździ, oraz zmiany klimatyczne.

Występują również regularnie Ptaki Migrujące niewymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG:

Tabela 70 Ptaki migrujące niewymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

| A004 | Tachybaptus rulicollis (perkozek), |
| --- | --- |
| A005 | Podiceps cristatus (perkoz dwuczuby) |
| A006 | Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi) |
| A008 | Podiceps nigricollis (zausznik) |
| A028 | Ardea cinerea (czapla siwa) |
| A036 | Cygnus olor (łabędź niemy) |
| A039 | Anser fabalis (gęś zbożowa) |
| A043 | Anser anser (gęgawa) |
| A044 | Branta Canadensis (bernikla kanadyjska) |
| A048 | Tadorna tadorna (ohar) |
| A050 | Anas Penelope (świstun) |
| A052 | Anas crecca (cyraneczka) |
| A054 | Anas acuta (rożeniec) |
| A055 | Anas querquedula (cyranka) |
| A056 | Anas clypeata (płaskonos) |
| A059 | Aythya Felina (głowienka) |
| A061 | Aythya fuligula (czernica) |
| A062 | Aythya marila (ogorzałka) |
| A067 | Bucephala clangula (gągoł) |
| A125 | Fulica atra (łyska) |
| A162 | Tringa tetanus (krwawodziób) |
| A164 | Tringa nebularna (kwokacz) |
| A165 | Tringa ochr opus (samotnik) |
| A168 | Actitis hypoleucos (brodziec piskliwy) |
| A179 | Larus ridibundus (śmieszka) |
| A182 | Larus canus (Mewa pospolita) |
| A184 | Larus marinus (mewa siodlata) |
| A187 | Chlidonias leucopterus (rybitwa bialoskrzydła) |
| A292 | Locustella luscinioides (brzęczka) |
| A391 | Phalacrocorax carbo sinensis (kormoran czarny) |

Źródło: patrz - koniec Rozdziału 8.

Oprócz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku, na obszarze objętym ochroną swoje siedliska mają również liczne gatunki znajdujące się poza ochroną, dla których panują tu doskonałe warunki bytowania. To m.in. brano pod uwagę w wyborze lokalizacji, prowadząc tor wodny po zachodniej stronie Zalewu.

Występują tu siedliska: bagna – 5%, zbiorniki wodne 95%

Największe zagrożenia dla tego rejonu wg SFD to: koszenie trzciny, rybołówstwo, wędkarstwo, urbanizacja, odpady, ścieki, farmy wiatrowe, rozbudowa portów, transport okrętowy, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, kempingi i karawaning, żeglarstwo, zanieczyszczenie wód, tamy, wały, sztuczne plaże, regulowanie koryt rzecznych, zamulenie, powodzie, eutrofizacja. Oznacza to, że w tym rejonie praktycznie cała działalność człowieka musi ulec ograniczeniu tak, aby nie naruszać wyznaczonych siedlisk ptaków i siedlisk przyrodniczych. Należy w związku z tym w rozwoju tego regionu kierować się zasada zrównoważonego rozwoju.

Źródło opisu ptaków oraz obszaru chronionego: pl.wikipedia.org/wiki/ oraz Atlas ptaków chronionych i łownych, R. Dzwonkowski. Literatura [G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G12, G13, G14, G16, G17]

### Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

Typ Ostoi K

Powierzchnia 40.862,6 ha

Rysunek 21 Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”

Obszar ten charakteryzuje się różnorodnością siedlisk, oddających charakter tego rejonu. Swoim zasięgiem obejmuje zarówno polską część Zalewu Wiślanego oraz Mierzeję Wiślaną i niektóre obszary lądowe po południowej i zachodniej stronie Zalewu.

Tabela 71 Siedliska wymienione w załączniku do ustawy

| Lp. | PLH280007: Siedliska wymienione w Załączniku I | Udział w obszarze % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) | 65 |
| 2 | Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich | 10 |
| 3 | Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) | 1,5 |
| 4 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | 1 |
| 5 | Ujścia rzek (estuaria) | 1 |
| 6 | Nadmorskie wydmy szare | 0,5 |
| 7 | Ziołoroślą górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) | 0,5 |
| 8 | Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) | 0,5 |
| 9 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) | 0,2 |
| 10 | Wilgotne zagłębienia międzywydmowe | 0,1 |
| 11 | Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych | 0,01 |

Udział poszczególnych siedlisk w rejonie planowanej inwestycji, do których zaliczyć można bory sosnowe na wydmach (13 ha) i niewielki areał lasu mieszanego na wydmach(około 2 ha), fragment wydmy szarej, białej, minimalny udział wilgotnych zagłębień międzywydmowych – razem siedliska wydmowe stanowią około 0,9 ha obszaru planowanej inwestycji i 0,1 ha to rejon drogi wojewódzkiej, łąki i trzcinowiska brzegowe. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że około 5 ha z tego obszaru zostanie przywróconych naturze w postaci uformowanych skarp i wydm po obu brzegach kanału z odtworzoną przyrodą.

PLH280007: Ssaki wymienione w Załączniku II

1. Bóbr europejski (Castor fiber) – ssak z rzędu gryzoni. Dawniej występował w całej strefie umiarkowanej Europy i Azji, obecnie wyginął w wielu regionach Europy. W Polsce jest gatunkiem chronionym. Po II wojnie światowej na terenie Polski bóbr występował nielicznie na terenie Suwalszczyzny. W rzece Pasłęce występował także bóbr kanadyjski (Castor canadensis Kuhl), zbiegły z hodowli. Na skutek migracji z terenów wschodnich, planowej introdukcji oraz naturalnych procesów migracji obecnie populacja bobra jest bardzo liczna. Gatunek w wielu miejscach jest pospolity.

2. Foka szara (Halichoerus grypus) - gatunek morskiego ssaka z rodziny fokowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Halichoerus Nilsson, 1820. W Bałtyku występują trzy gatunki fok: foka szara, foka pospolita i foka obrączkowana. Największą, a zarazem najczęściej pojawiającą się u polskich wybrzeży foką jest foka szara. Samce osiągają do 3 metrów długości i do 300 kg wagi u największych osobników. Samice, które u każdego gatunku fok są nieco mniejsze, osiągają do 2 m długości i 125 kg wagi. Liczebność populacji bałtyckiej szacuje się na 17 tysięcy osobników. szara sierść, spód brzucha jaśniejszy, ciemne plamy na całym ciele stare osobniki są prawie czarne, długi, wąski psi pysk, długie wąsy, twarde pazury, ostre zęby przystosowane do zjadania ryb i mięczaków, krótkie, owłosione płetwy. Foki wiodą wodno-lądowy tryb życia. Podczas gdy na lądzie są ociężałe i niezdarne, w wodzie okazują się być wspaniałymi pływakami. Są szybkie, zwinne i zdolne do rozmaitych akrobacji. Nurkując, pozostają pod wodą zwykle do 10 minut. Śpią unosząc się na powierzchni wody, pod wodą, lub też wylegują się na lądzie. Uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Foki szare prowadzą osiadłe życie, nie lubią dalekich wędrówek. Tylko młode osobniki wypuszczają się czasem na ponad 1000 km wycieczki. Są ostrożne i płochliwe. Młode foczki, które przychodzą na świat mają średnio 75 cm długości i ważą 6-10 kilogramów. Są ostrożne i płochliwe. Młode foczki pokryte są białym, gęstym futrem, nazywanym lanugo. Pozostają pod opieką matki tylko w czasie 3 tygodni karmienia, później, zachęcane przez matkę ruszają w świat i od tamtej pory muszą już radzić sobie same.

3. Wydra europejska (Lutra lutra) - niewielki ssak drapieżny z rodziny łasicowatych, jedyny żyjący w Polsce w stanie naturalnym przedstawiciel rodzaju Lutra. Długość ciała: 70 - 100 cm, ogona 35 - 60 cm, masa ciała - około 10 kg Górna część ciała ubarwiona na brunatno, spód ciała dużo jaśniejszy. Występuje na terytorium całej Polski, ale wszędzie jest bardzo rzadka. Związana jest ze środowiskiem wodnym. Spotkać ją można nad brzegiem Bałtyku, nad brzegami rzek, potoków, stawów i jezior. Buduje na ich brzegu nory, wejście, do których znajduje się pod powierzchnią wody. Oprócz tego otworu wejściowego, nory wydry posiadają jeszcze otwory wentylacyjne, znajdujące się pod korzeniami drzew. Czasami zajmuje też gotowe nory wykonane przez lisa, czy borsuka. Doskonale pływa. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami wodnymi i błotnymi. Na polowania wychodzi nocą. Od wody oddala się bardzo niechętnie. Jeśli jednak głód zmusi ją do szukania pożywienia, potrafi podejmować nawet dalekie wędrówki, w czasie, których może czynić szkody również w gospodarstwach rolniczych, polując na drób domowy. Obecnie są to jednak bardzo rzadkie przypadki. Ciąża u samicy trwa od 9 do 10 tygodni. Samica rodzi, zwykle w maju lub w czerwcu, od 2 do 4 młodych. Są one ślepe po urodzeniu, oczy otwierają dopiero po 4 - 5 tygodniach. Usamodzielniają się dość szybko i wkrótce wraz z matką uczą się polować. Dojrzewają płciowo po 2 lub 3 latach. Żyją 10 - 15 lat. W Polsce jest chroniona prawnie (ochrona częściowa)

PLH280007: Gady i Płazy wymienione w Załączniku II

1. Kumak nizinny (Bombina bombina) – płaz z rodziny kumakowatych, bardzo blisko spokrewniony z kumakiem górskim. Długość ciała do 6 cm, masa do ciała do 6 g. Jest to płaz o drobnej budowie ciała, wyglądem zewnętrznym bardziej przypomina miniaturową ropuchę, niż żabę. Głowę ma płaską, małą, pysk zakończony okrągło, całe ciało silnie spłaszczone. Oczy małe, przesunięte do tyłu głowy. Brak błon bębenkowych i gruczołów przyusznych. Kończyny tylne słabo umięśnione, błony pływne słabo rozwinięte. Skóra na grzbiecie ciała pokryta dużymi gruczołami jadowymi i śluzowymi. Grzbiet ciała ubarwiony na kolor brązowo-oliwkowy lub szary. Pomiędzy tymi barwami występuje u różnych osobników szereg barw pośrednich, co związane jest z różnym środowiskiem ich życia. Bardzo natomiast charakterystyczne jest ubarwienie brzucha. Jest ono ważną cechą gatunkową, umożliwiającą rozróżnienie kumaka nizinnego od bardzo do niego podobnego kumaka górskiego. Mianowicie u kumaka nizinnego brzuch ciała pokryty jest jaskrawo czerwonymi plamami o charakterystycznym kształcie, na mniej lub bardziej popielatym tle. Na tle tym oprócz wydatnych czerwonych plam występują jeszcze inne, niewielkie plamki białego koloru, szczególnie na bokach ciała. Skóra kumaka, nawet przy niewielkim podrażnieniu wydziela gęsty, pieniący się śluz. Jad w nim zawarty jest trujący dla zwierząt i człowieka, a nawet dla samego kumaka. Występuje na obszarze obejmującym Europę Środkową i Wschodnią, aż po Ural. Na północy granica jego zasięgu sięga południowych końców Półwyspu Skandynawskiego. W Polsce występuje na całym niżu. Jest pospolity, nigdzie jednak nie występuje w dużych skupiskach. Granica jego pionowego zasięgu wynosi 400 m n.p.m. Biotop jest płazem typowo wodnym. Całe życie spędza w wodzie. Na lądzie spotkać go można jedynie wtedy, gdy wyschnie zbiornik wodny, w którym przebywał. Wówczas podejmuje wędrówkę w poszukiwaniu następnego zbiornika. Nie szuka jednak zbiornika dużego, zadowala się każdym pierwszym, jaki znajdzie. Tak, więc kumaka spotkać można nie tylko w dużych stawach i jeziorach, ale również w bardzo małych zbiornikach wodnych, nawet w okresowych, szybko wysychających kałużach i koleinach dróg polnych. Jeśli już znajdzie zbiornik wodny, przebywa w nim całymi latami. W tych samych zbiornikach, gdzie żyje, odbywa też gody. W Polsce podlega ścisłej ochronie.

2. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - gatunek płaza, przedstawiciel rodziny salamandrowatych Osiąga długość ciała 15 – 18 cm, masę 16 g. Ciało smukłe, pysk zaokrąglony, paszcza głęboko wcięta, głowa wyraźnie odgraniczona od tułowia, otwory nosowe umieszczone na samym końcu nozdrzy. Zarówno szczęka, jak i żuchwa uzębione, przy czym zęby podniebienne ułożone w 2 równoległych rzędach. Oczy z okrągłymi źrenicami, gruczoły przyuszne niewidoczne. Fałd podgardzielowy duży, wyraźnie widoczny. Ogon spłaszczony po bokach, nieco krótszy od długości reszty ciała. Skóra na grzbiecie i bocznych częściach ciała wyraźnie porowata i gąbczasta z licznymi brodawkami gruczołowymi, na brzuchu gładka. Cała skóra stale śliska. Kończyny są silnie umięśnione, i zakończone długimi palcami bez błon pływnych i modzeli. Otwór kloakalny to podłużna szpara, o średnicy 6 – 11 mm. W porównaniu z innymi krajowymi gatunkami traszek jest ubarwiona skromnie. Zarówno grzbiet, jak i boki ciała są ciemne, w kolorze od popielatego, poprzez brązowy i oliwkowy do czarnego. W ubarwieniu tym występują niewielkie, równomiernie rozmieszczone plamy. Charakterystyczną tylko dla tego gatunku traszki cechą są białe kropki, występujące na wierzchołkach brodawek skórnych po bokach ciała. Drugą charakterystyczną cechą tej traszki są czarno-żółte prążki na palcach wszystkich kończyn. Brzuszna powierzchnia ciała ma kolor żółty lub pomarańczowy. Na powierzchni tej znajdują się liczne, nieregularne, czarne plamki. Podgardziel jest przeważnie czarno-szara, czasami nakrapiana czarnymi plamami. Jest gatunkiem typowo nizinnym. Występuje na terenie całej Polski, sięgając po Pogórze Karpackie, gdzie spotkać ją można już rzadko i tyko do wysokości 700 m n. p. m. Jednak w innych częściach Europy granica jej zasięgu pionowego sięga 2134 m n. p. m. Spośród wszystkich europejskich traszek, traszka grzebieniasta ma największy zasięg geograficzny. Wszędzie jednak jest mniej pospolita niż traszka zwyczajna. Jest gatunkiem ziemno-wodnym, wśród wszystkich krajowych traszek jest najsilniej związana ze środowiskiem wodnym. W okresie godowym spotkać ją można w różnego rodzaju zbiornikach wodnych, ale tylko w stojących. Nigdy nie odbywa godów w wodach płynących, ani też w wodach silnie zanieczyszczonych. Preferuje większe i głębsze stawy, szczególnie te o mulistym dnie i silnie zarośnięte roślinnością wodną. W takich miejscach można często spotkać liczne jej skupiska. Występuje nawet w tak silnie zarośniętych stawach, że pływanie pomiędzy gęstą roślinnością jest bardzo utrudnione. W razie braku takich zbiorników wodnych, z konieczności odbywa gody w dołach ziemnych, niewielkich rozlewiskach, itp. Po zakończeniu godów część traszek wychodzi z wody. Wówczas spotkać ją można na łąkach, na śródleśnych polanach, na obrzeżach lasów, w parkach, a także w liściastych lasach. Zawsze jednak wybiera tereny podmokłe, lub znajdujące się w pobliżu stawów, grobli i rowów melioracyjnych. W Polsce podlega ścisłej ochronie.

PLH280007: Ryby wymienione w Załączniku II:

1. Ciosa (Pelecus cultratus) - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Pelecus. Występowanie: Eurazja, zlewiska Bałtyku, Morza Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego, w Polsce rzadka. Ciało wydłużone, bocznie silnie spłaszczone. Niemal prosta linia grzbietu i sierpowato wygięta linia brzucha, którego krawędź tworzy dość ostry bezłuski kil, duże oczy, płetwa grzbietowa krótka, grzbiet ciemny, niebieskozielony do czarniawego, boki znacznie jaśniejsze z silnym srebrzystym połyskiem, mieniąca się czerwonawo. Dorasta przeciętnie do ok. 30 cm, maksymalnie do 60 cm. Środowiskiem ciosy są wody powoli płynące i stojące, chętnie równie słonawe. Ryba stadna, w ciągu dnia przebywająca raczej w pobliżu dna, a nocą przebywająca pod powierzchnią wody. Odżywia się planktonem, owadami oraz małymi rybkami. W Polsce jest chroniona przez cały rok.

2. Koza, kózka (Cobitis taenia) – słodkowodna ryba z rodziny piskorzowatych. Hodowana w akwariach. można ją spotkać w rzekach i stawach, szczególnie w miejscach o piaszczystym dnie. W Polsce występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem terenów górskich. Wydłużone ciało barwy żółto-białej z ciemnymi plamkami, mały otwór gębowy w położeniu dolnym, otoczony sześcioma wąsami. Posiada obronne, ruchome kolce w okolicy oka. Łuski drobne. Osiąga przeciętnie ok. 10 cm, maksymalnie 13,5 cm długości.

3. Minóg morski (Petromyzon marinus) minogokształtne, minogi (Petromyzontiformes) - rząd z gromady cefalaspidokształtnych (Cephalaspidomorphi) - prymitywnych zwierząt wodnych zaliczanych do bezżuchwowców. Minogi to pasożyty wodne spokrewnione ze śluzicami. Występują zarówno w wodach słonych jak i słodkich. Żerują głównie na rybach przysysając się do ich ciała i odżywiając krwią. Ciało minoga ma długość do 40 cm Składa się z głowy, tułowia i ogona, przechodzących w siebie bez wyraźnych granic widocznych na zewnątrz ciała. W okresie tarła wyraźnie zaznacza się dymorfizm płciowy. Ciało minoga pokryte jest skórą, w której znajdują się gruczoły śluzowe i zakończenia nerwowe. Pod skórą znajdują się mięśnie, wykazujące wyraźną segmentację w odcinku tułowiowym i ogonowym. Szkielet i czaszka zbudowane z chrząstki. W skład szkieletu osiowego wchodzi struna grzbietowa otoczona osłoną łącznotkankową, na której znajdują się parzyste chrząstki - zawiązki łuków górnych kręgów.

4. Parposz (Alosa fallax) - ryba anadromiczna z rodziny śledziowatych. Długość do 60 cm Ciało bocznie spłaszczone, dość wysokie, pokryte rzędami dużych, kolistych łusek. Na bokach za pokrywami skrzelowymi występuje 4 do 8 ciemnych plam. Parposz jest pod ścisłą ochroną. Ryby anadromiczne - ryby dwuśrodowiskowe, odbywające wędrówki anadromiczne - większość życia spędzają w wodach słonych, a tarło odbywają w rzekach i strumieniach. Należą do nich m.in.: gorbusza, jesiotr, sieja wędrowna, troć, minogi morskie, łosoś i aloza.

- różanka(Rhodeus sericeus) – ryba z rodziny karpiowatych. Bywa hodowana w akwariach. Wielkość 5-8 cm, maksymalnie 11 cm Barwy srebrzystej, samiec zmienia kolor w czasie tarła jaskrawą szatę godową. Występują w zbiornikach i dnie mulistym lub w zakolach rzek o małym prądzie rzecznym. Występują raczej w ławicach po kilkanaście osobników, nieraz dołączają do ławicy ryb innego gatunku występującego w zbiorniku wodnym. Udaje się ją złowić na wędkę. W Polsce objęty ścisłą ochroną.

PLH280007: Rośliny wymienione w Załączniku II

1. Lnica wonna (Linaria odora) (M. Bieb) Fisch.) - gatunek roślin należący do rodziny przetacznikowatych. Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Występuje na wydmach białych.

Program NATURA 2000 przyjmuje, jako zwierzęta „wskaźnikowe” m.in.: bobra, wydrę, żółwia błotnego, traszkę grzebieniastą, z ptaków: bielika, żurawia, puchacza.

### Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Rysunek 22 Obszar Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej

Źródło: www.parkmierzeja.republika.pl

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana został utworzony uchwałą Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 roku. Rozporządzenie Nr 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 zmieniło uchwałę WRN.

Obecnie Park obejmuje obszar o powierzchni 4.410 ha, z czego 3.043 ha stanowią grunty Lasów Państwowych. W celu zabezpieczenia parku przed zagrożeniami zewnętrznymi Wojewoda Pomorski wyznaczył otulinę o powierzchni 25.812 ha, w na Zalewie Wiślanym 12.247 ha.

W swoim Rozporządzeniu z dnia 15 maja 2006 r. Wojewoda wyznaczył szczegółowe cele ochronne parku, a mianowicie:

Zachowanie zróżnicowania geomorfologicznego, charakterystycznych cech rzeźby i zróżnicowania siedliskowego Mierzei Wiślanej,

Ochrona naturalnego charakteru brzegów i plaż oraz zachowanie naturalnego charakteru procesów brzegowych,

Utrzymanie warunków mikroklimatycznych umożliwiających lecznictwo uzdrowiskowe i wypoczynek nadmorski,

Ochrona siedlisk ważnych dla zachowania bogactwa fauny, w szczególności ważnych miejsc lęgowych ptaków a także rejonów ich odpoczynku i żerowania w okresie wędrówki i zimowania,

Ochrona reprezentatywnych obiektów kultury materialnej,

Zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu Mierzei Wiślanej; leśnego charakteru mierzei, naturalnych plaż nadmorskich, zróżnicowania pasa wydm nadmorskich oraz niskich wybrzeży nadzalewowych.

Park obejmuje część obszaru Mierzei od Granicy Państwa do miejscowości Sztutowo tj. około 32 km długości, natomiast planowany areał przeznaczony pod kanał w lokalizacji Skowronki zajmie jedynie niewielki wycinek powierzchni Parku o wymiarach 150m x1100m, czyli 16,5 ha, z czego w zasadzie po zakończeniu budowy ok. 5 ha w postaci skarp i odnowionych wydm będzie wkomponowane w dotychczasowy układ krajobrazu.

Mierzeja Wiślana powstała w wyniku procesów akumulacji w strefie brzegowej Bałtyku z materiałów naniesionych przez Wisłę i morze. Rzeźbę terenu charakteryzują wzniesienia typu wydmowego o wysokości przekraczającej 20 m. Najwyższe wzniesienie występuje na wschód od Krynicy Morskiej. Jest to wydma tzw. Wielbłądzi Garb o wysokości 49,5 m n.p.m.

Ogółem lasy stanowią około 80% powierzchni tego Parku, jest to przeważnie bór sosnowy, miejscami mieszany z bukiem, dębem, brzozą, olsą. Są to nasadzenia od połowy XIX w. w miejsce wylesionych lasów i borów mieszanych. Park obfituje także w zatorfione zagłębienia terenu. Od strony morza występują zbiorowiska wysokich traw i muraw na piaskowych na wydmach wałowych.

Flora Parku to przede wszystkim: 21 gatunków roślin naczyniowych, podlegających całkowitej ochronie gatunkowej m.in. mikołajek nadmorski, rokitnik zwyczajny, widłak goździsty i jałowcowaty oraz zimoziół północny; dwa gatunki porostów – brodaczka kępkowa i brodaczka; 9 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie częściowej m.in. konwalia majowa, bagno zwyczajne, marzanka wonna. Ponadto rośnie tu wg niektórych źródeł nawet ponad 670 gatunków roślin naczyniowych, w tym 60 gatunków uznanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu oraz 59 gatunków roślin naczyniowych rzadko występujących w regionie lub charakterystycznych dla znikających w kraju siedlisk, a także 200 gatunków porostów, w tym 41 gatunków porostów zagrożonych w Polsce i mających pojedyncze stanowiska w kraju.

Tabela 72 Rośliny chronione

| * arcydzięgiel litwor Angelica archangeiica ssp.litoralis | * aster solny Aster tripolium |
| --- | --- |
| * bagno zwyczajne Ledum palustre | barwinek pospolity Vinca minor |
| bluszcz pospolity Hedera helix | bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata |
| * fiołek torfowy Viola epipsila | * gnidosz błotny Pedicularis palustris |
| grążel żółty Nuphar lutea | * grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata |
| grzybienie białe Nymphaea alba | kalina koralowa Viburnum opulus |
| kocanki piaskowe Helichrysum arenarium | konwalia majowa Convallaria majalis |
| * kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens | * kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine |
| kruszyna pospolita Frangula alnus | * kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis |
| * listera sercowata Listera cordata | * lnica wonna Linaria odorata |
| * mikołajek nadmorski Eryngium maritimum | * naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora |
| nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum | * paprotka zwyczajna Polypodium vulgare |
| * pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris | * pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata |
| porzeczka czarna Ribes nigrum | marzanka wonna Galium odoratum |
| rokitnik zwyczajny Hippophaeë rhamnoides | * rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia |
| * salwinia pływająca Salvinia natans | * tajęża jednostronna Goodyera repens |
| turówka wonna Hierochloë odorata | turzyca piaskowa Carex arenaria |
| * wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum | * widłak goździsty Lycopodium clavatum |
| * widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum | wilżyna bezbronna Ononis arvensis |
| wilżyna ciernista Ononis spinosa | wilżyna rozłogowa Ononis repens* |
| włosienicznik (jaskier) baudota Batrachium baudotii | * włosienicznik (jaskier) wodny Batrachium aquat |
| * zimoziół północny Linnaea borealis |  |

*- gatunki pod ochroną ścisłą

Źródło: Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i materiałów dotyczących obszarów NATURA 2000

Tabela 73 Grzyby

* purchawica olbrzymia Langermannia gigantea

* sromotnik fiołkowy Phallus hadriani

gwiazdosz Geastrum sp.

*- gatunki pod ochroną ścisłą

Źródło: Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i materiałów dotyczących obszarów NATURA 2000

Tabela 74 Porosty

| *brodaczka kędzierzawa Usnea subfloridana | * brodaczka kępkowa Usnea hirta |
| --- | --- |
| * chrobotek alpejski Cladonia stellaris | * odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea |
| * odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata | * odnożyca mączysta Ramalina farinacea |
| * pawężnica psia Peltigera canina | płucnica zielona Cetraria chloropchylla |
| * płucnik modry Platismatia glauca | * przylepka Melanelia exasperta |
| * przystrumyczek pustułkowy Hypotrachyna revoluta | * wabnica kielichowa Pleurosticta acetabulum |
| * włostka brązowa Bryoria frucescens | * złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris |
| * żółtnica chropowata Flawoparmelia ceperata |  |

*- gatunki pod ochroną ścisłą

Źródło: Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i materiałów dotyczących obszarów NATURA 2000

Wszystkie te aspekty brane są pod uwagę przy projektowaniu inwestycji. W studium szczegółowo opisuje się wszystkie występujące tu chronione gatunki roślin, grzybów, mchów i porostów, aby zwrócić na nie uwagę w trakcie realizacji inwestycji. W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych, obecnie nie natrafiono na szczególnie cenne gatunki, niemniej zakłada się, że część roślin, zwłaszcza wydmowych i fragmenty ściółki leśnej przeniesione zostaną z terenu budowy na odtwarzane fragmenty terenu.

W Parku występuje ok. 40 gatunków ssaków, w tym 19 podlega ochronie, napotkać tu można ponad 200 gatunków ptaków, 7 płazów, gady – żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka.

Spośród fauny wymienić należy dzika, sarnę, lisa, borsuka, daniela, wiewiórkę, zająca, jenota, bobra, kunę, gronostaja, łasicę, wydrę, tchórza, jeża, kreta, ryjówkę, rzęsorka. Dla tych zwierząt również zaprojektowane zostanie umożliwienie przejścia przez kanał.

Teren Parku wraz z otuliną są bardzo atrakcyjne dla wypoczynku weekendowego i letniego. Stanowi to wg specjalistów największe zagrożenie dla środowiska, z tego względu, że zaludnienie tego terenu wzrasta kilkunastokrotnie w stosunku do miejscowej ludności. Powoduje to zwiększony ruch samochodowy, pieszy oraz skutki bytowania ludzi. Z tego względu, że dla tego rejonu jest to w zasadzie podstawowe źródło dochodu, turystyka w tym rejonie musi się rozwijać i to trzeba pogodzić, w ramach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie Parku w gminie Sztutowo, utworzono dwa rezerwaty: Kąty Rybackie i Buki Mierzei Wiślanej.

Rezerwat przyrody Kąty Rybackie – ptasi rezerwat przyrody na Mierzei Wiślanej (utworzony w 1957 r., o powierzchni 4,13 ha - obecnie rozszerzony do 102,5 ha). Ochronie rezerwatu podlegają kormorany czarne i czaple siwe wraz z miejscami lęgowymi. Rezerwat stanowi największą kolonię kormoranów na obszarze Polski (spis z roku 2004 potwierdził istnienie ponad 11 tysięcy gniazd). Najbliższe miejscowości to Kąty Rybackie i Sztutowo. Rezerwat stanowi drzewostan sosnowy w wieku 120-160 lat oraz sosny 100 lat od północy. Teren pagórkowaty. Runo charakterystyczne dla boru sosnowego.

Rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej – leśny rezerwat przyrody na Mierzei Wiślanej (utworzony w 1962 r., o powierzchni 7 ha na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Ochronie rezerwatu podlega głównie buczyna pomorska (prawie 200-letnie buki, dęby, świerki, brzozy). Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. konwalia majowa, kruszyna pospolita i bluszcz pospolity). Sztucznie wprowadzony został modrzew europejski i sosna wejmutka. Najbliższe miejscowości to Przebrno i Siekierki.

Obydwa te rezerwaty znajdują się w odległości kilku kilometrów od planowanej budowy, czyli poza zasięgiem ewentualnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Sama budowa Kanału tylko w niewielkim stopniu naruszy charakterystyczne cechy rzeźby terenu, co nie będzie miało wpływu na pozostały obszar Parku. Wybrana lokalizacja w miejscowości Skowronki jest korzystna ze względu na niewielkie wyniesienia wydm n.p.m., maksymalnie do 14 m, powstanie praktycznie w dawnym naturalnym połączeniu Zalewu z morzem. Należy nadmienić, że naturalne połączenia z morzem, kanały w delcie rzek uchodzących do morza są naturalnymi elementami środowiska, przykład przekopu Wisły. Wydmy i mierzeja, w tym rejonie są zjawiskiem wtórnym. Nie będzie to przedsięwzięcie ingerujące w trwale elementy krajobrazu, a jedynie w młode twory.

Od strony morza występuje wydma czołowa, porośnięta ubogą roślinnością, na której nie stwierdzono na podstawie dotychczasowych obserwacji, występowania gatunków chronionych roślin, ani gniazd ptaków.

Od strony Zalewu pas brzegu o szerokości ok. 30 m porośnięty jest trzciną, jest to miejsce gdzie potencjalnie znajdować by się mogły gniazda i siedliska ptaków. Jednakże, jak wynika z raportów Straży Pożarnej, coroczne niekontrolowane wypalanie trzcinowisk w tym miejscu, uniemożliwia rozmnażanie ptaków w okresie wiosennym. Dodatkowym, niekorzystnym dla obecności gniazd ptaków, jest bezpośrednie sąsiedztwo szosy, na której w sezonie letnim panuje wzmożony ruch samochodowy.

Inwestycja, ze względu na swój naturalny dla tego rejonu charakter, nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki mikroklimatyczne panujące w rejonie. Inwestycja nie będzie instalacją powodująca emisję punktową, ciągłą, nie spowoduje, więc pogorszenia tła imisyjnego oraz standardów jakości środowiska określonych dla tego rejonu. Tym samym nie pogorszy warunków klimatycznych, ani zdrowotnych.

Budowa spowoduje naruszenie niewielkiego fragmentu Parku, 0,37% jego powierzchni głównej, w tym 15 ha boru, przede wszystkim sosnowego osłonowego oraz do 60-ciu lat. Na terenie tym rosną obecnie nieliczne sosny w wieku powyżej 60-ciu lat oraz buki, w tym nieliczne, pojedyncze starsze osobniki. Występują tu także brzozy i samosiejki dębu. Uboga jest również szata roślinna poszycia leśnego, co jest charakterystyczne dla rejonu wydmowego. Część roślin zwłaszcza z poszycia leśnego, porostu wydm czołowych i zagłębień międzywydmowych będzie odzyskana poprzez przesadzenie na tereny przylegające do Kanału.

W najbliższej okolicy planowanej inwestycji brak jest miejsc lęgowych ptaków błotnych, wodnych, znajdują się one według dostępnych danych na południowym brzegu Zatoki (gdzie są najszersze dochodzące do kilkuset metrów pasy trzcinowisk) oraz w odcinku ujściowym rzeki Pasłęki. Miejsca postojowe ptaków przelatujących znajdują się w rejonie Przebrna, gdzie występuje większy areał łąk i szuwarów od zalewowych, a także w zatoczkach po zachodniej stronie Zalewu, przy ujściu Nogatu.

Odległość lokalizacji kanału od tych miejsc wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów. Z tego względu budowa i eksploatacja Kanału nie naruszy tych ekosystemów.

Brak starodrzewu w rejonie budowy praktycznie eliminuje możliwość zakładania gniazd przez kormorany, bielika i inne większe ptaki gniazdujące na drzewach, brak jest tu również dziupli, w których mogłyby gnieździć się mniejsze ptaki np. dzięcioły.

Szkody wyrządzone w gospodarce leśnej zrekompensowane będą finansowo, co skutkować będzie nowymi nasadzeniami w innych miejscach, zgodnie z gospodarka leśną.

Planowane przedsięwzięcie nie naruszy linii brzegowych, ani od strony morza, gdzie chronić to będzie falochron, ani od strony Zalewu, gdzie ingerencja ograniczona zostanie do najwęższego w tym rejonie pasa trzcin o szerokości kanału.

Również zaplanowany przebieg pasa żeglugowego przez Zalew przebiegać będzie w bezpiecznej odległości od siedlisk ptaków. Najbliżej siedlisk pas żeglugowy przebiegać będzie w Zatoce Elbląskiej, tak jak to się dzieje dotychczas. [G4,G18, G19,G20,G21,G22,G23]

## Kluczowe koszty zabezpieczenia środowiska

Ze względu na fakt, ze realizacja projektu przebiegać będzie na terenach szczególnie cennych przyrodniczo, objętych formami ochrony: Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz obszary Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana i obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany przewiduje się w projekcie zastosowanie kompensaty przyrodniczej i na ten cel powinny zostać zabezpieczone środki. Projektowana lokalizacja inwestycji w Skowronkach tylko w niewielkim zakresie obejmuje wyznaczony obszar ochrony ptaków natura 2000(nieużytki bagienne i trzcinowiska od linii brzegowej do szosy ok. 30 m szerokości o powierzchni 0,5 ha)

Innym zagadnieniem jest kwestia wpływu samej inwestycji na siedliska roślinne i krajobraz w obrębie inwestycji. Siedliska te zostaną na wyznaczonej powierzchni zniszczone, tak samo nastąpi ingerencja w krajobraz. Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała w miejscu lokalizacji inwestycji istnienia szczególnie cennych skupisk roślin, w tym unikatowych, nie wykazała siedlisk zwierząt, nie mniej jednak musi nastąpić wycinka drzew i zerwanie warstwy wierzchniej z roślinnością niższych pięter.

Za utraconą wartość gospodarczą drzew oraz zmianę użytkowania gruntów leśnych zostanie wpłacone jednorazowe odszkodowanie w wysokości ok. 6,3 mln zł oraz 10 rocznych rat po 60 tys. zł. Uwzględniono 50% zwyżkę ze względu na funkcje ochronną lasów. Dokładna wartość tego odszkodowania i rat zostanie ustalona w trakcie wyceny gospodarczej lasu przez biegłego, na etapie wydawania decyzji o zmianę użytkowania gruntów. W decyzji tej określony zostanie sposób postępowania z gruntami na etapie budowy, może zostać nałożony obowiązek zdjęcia przynajmniej części warstwy glebowej z poszyciem, w przypadku występowania cennych roślin lub przeniesienia zbiorowisk roślinnych na inne wskazane przez użytkownika miejsca. Część odzyskanych roślin i warstwy poszycia zostanie wykorzystania, po zabezpieczeniu, do rekultywacji terenów przylegających do Kanału, na obwałowaniu. To w znaczny sposób ograniczy negatywne oddziaływanie inwestycji na przyrodę.

Na tym samym etapie, uzyskiwania decyzji na zmianę użytkowania gruntów będzie można wystąpić o decyzję na rekultywację części gruntów zajętych tylko na czas budowy.

Należy także przewidzieć w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nałożenie obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej w zamian za naruszenie siedlisk wyznaczonych dla obszaru Natura 2000. Propozycja kompensacji przyrodniczej zostanie opracowana w ramach raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony.

Należy również przewidzieć obowiązek monitorowania stanu środowiska i przyrody na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, wykonanie programu monitoringu skuteczności zastosowanych środków i działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania kanału, m.in. na stan i funkcjonowanie istniejących obszarów Natura 2000. Ponadto może być wskazany obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, której zakres dotyczyć powinien między innymi oceny stopnia realizacji i skuteczności zastosowanych działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania kanału na wrażliwe środowisko, w celu ich ewentualnej weryfikacji. Te wszystkie obowiązki mogą zostać nakazane do opracowania na etapie raportu oddziaływania na środowisko, natomiast szczegółowy zakres wykonania może wskazać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z możliwością naruszenia siedlisk ptaków i siedlisk przyrodniczych, koniecznym będzie sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie.

W związku z opisanymi powinnościami, które mogą wyniknąć na etapie opracowywania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i następnie zostanie nałożony obowiązek i zakres ich wykonania w decyzji środowiskowej należałoby zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w kwocie ok. 5 mln zł. Dokładne określenie tej kwoty będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## Działania ograniczające wpływ inwestycji na środowisko

Potencjalne zagrożenie dla środowiska planowanej inwestycji nie wynika z charakteru tej inwestycji, bo sama budowla tylko w nieznaczny sposób może oddziaływać na środowisko, lecz z charakteru użytkowników kanału tzn. chodzi tu przede wszystkim o większe statki, które mogą być potencjalnymi sprawcami zanieczyszczenia środowiska, nadmiernego hałasu. W tym przypadku pomocny będzie monitoring jednostek pływających, który i tak jest prowadzony przez profesjonalne służby morskie. Obecne rygorystyczne przepisy oraz kary, w tym zakresie dość skutecznie odstraszają potencjalnych sprawców zanieczyszczeń. Dodatkowo zgodnie z dyrektywą europejską Polska zmuszona jest eliminować siarkę z paliwa, co znacznie ogranicza emisję związków siarki do środowiska i tym samym transport spalinowy staje się bezpieczniejszy.

Należałoby, lecz to już należy do administratorów kanału i śluzy, przewidzieć prawdopodobieństwo awarii jednostek pływających kanałem i być przygotowanym na takie zdarzenie. Na wyposażeniu śluzy powinny znajdować się takie środki i sprzęt, umożliwiające zabezpieczenie środowiska na wypadek awarii lub wycieku substancji ropopochodnych lub innych szkodliwych.

Ważnym czynnikiem regulującym przepływ wody w kanale będzie śluza i sprawność jej działania. Będzie ona regulować przepływ wody w momentach zagrożenia powodziowego od strony Zalewu i odwrotnie w przypadku sztormów od strony Zatoki. Musi ona być utrzymywana w ciągłej sprawności. Z tego względu w projekcie przewidziano automatykę sterowania i ciągły monitoring urządzeń ruchomych. Monitoring urządzeń ruchomych: śluza, most zabezpieczy przed skutkami nieoczekiwanych awarii.

Okres budowy będzie uciążliwy przez konieczność używania ciężkiego sprzętu budowlanego np. spychaczy, koparek, ciężarówek. Należy, więc tak dostosować warunki pracy, aby hałas poza terenem budowy nie przekraczał dopuszczalnych norm. Dotyczy to wszystkich budów. Przy odpowiedniej organizacji i zaplanowaniu robót ziemnych, tj. wykonywaniu ich etapami, ilość sprzętu i ludzi jednocześnie pracujących, budowa nie będzie uciążliwa dla środowiska. Przewidziano również okresowość wykonywania prac budowlanych, biorąc pod uwagę okresy lęgowe zwierząt i ptactwa.

W celu ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana przewiduje się lokalizację węzła betoniarskiego poza jego rejonem w wyznaczonym przez gminę „bezpiecznym” z punktu widzenia ochrony środowiska miejscu i dowożenia gotowego betonu do kanału. W ten sposób można wytwarzać potrzebną mieszankę betonową, unikając składowania kruszywa i cementu na Mierzei Wiślanej, bezpośrednio w miejscu budowy kanału.

Odrębnego rozpatrzenia wymaga urobek powstały podczas pogłębiania części zalewowej. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na brak jakiegokolwiek zagrożenia skażenia chemicznego osadów w Zalewie Wiślanym. Wyniki badań dotyczące istnienia metali ciężkich są na granicy czułości stosowanej według norm, metody badań. Z tego względu zagospodarowanie urobku nie musi opierać się o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). W przypadku rozpoczęcia bagrowania, w celu wyeliminowania przypadkowego skażenia powinien być prowadzony monitoring. Monitoring ten powinien być prowadzony bezpośrednio w czasie bagrowania, przy zastosowaniu nowoczesnych metod kolorymetrycznych.

Jako nadrzędne w stosunku do inwestycyjnego celu projektu należy przyjąć m.in.:

Pozostawienie unikatowego środowiska przyrodniczego i kulturowego, jako terenów wypoczynkowo rekreacyjnych i ostoi ptactwa i zwierzyny,

Utworzenie zintegrowanego proekologicznego systemu transportowego, łącznie z transportem pasażersko-wycieczkowym.

## Wystąpienie o podanie zakresu raportu ochrony środowiska

Wykonawca wystąpił do odpowiedniego organu administracji państwowej o podanie zakresu raportu ochrony środowiska. Tekst wystąpienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaleca się występowanie, w razie potrzeby, do organu właściwego do wydania decyzji z zapytaniem o określenie zakresu raportu w trybie art. 49 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności w przypadku możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Zgodnie z art. 49 ust. 1a wystąpienie z zapytaniem dla przedsięwzięć grupy I jest obligatoryjne, jeżeli przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Do zapytania dołączono informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane wskazane w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. dotyczące:

Rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną,

Rodzaju technologii,

Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

Rozwiązań chroniących środowisko,

Rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

Możliwego transgranicznego oddziaływaniu na środowisko,

Obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

W razie wystąpienia z zapytaniem o zakres raportu, właściwy organ wydaje postanowienie ustalające zakres raportu. Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie. Postanowienie wydaje po zasięgnięciu opinii Wojewody oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w przypadku dróg oraz linii kolejowych - Ministra do Spraw Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

# Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

## Podział przedsięwzięcia na kontrakty

Przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, będące przedmiotem niniejszego Studium, zgodnie ze zdefiniowanym w podrozdziale 4.1.2 produktem projektu, obejmuje realizację poniższych ważniejszych prac w ujęciu rzeczowym:

Kanał o długości około l.100 m i szerokości 60 m oraz głębokości 5,0 m obudowany umocnieniami brzegowymi,

Śluza z dwoma wrotami, o długości 200 m, szerokości 25 m i głębokości 5 m,

Falochrony osłaniające wejścia do kanału od strony morza,

Tory podejściowe do kanału żeglugowego od strony morza i Zalewu Wiślanego,

Dwa niskie mosty zwodzone z drogami dojazdowymi,

Infrastruktura techniczna (drogi serwisowe) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Kanału Żeglugowego, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem urządzeń kanału (mechanizmy otwierania i zamykania wrót śluzy i mostów zwodzonych).

Przyjęto, że proces inwestycyjny mający na celu budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie obejmował następujące podstawowe fazy:

Opracowanie projektu budowlanego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, operatu wodnoprawnego, innych wymaganych dokumentów i analiz, dokonanie uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zamówień publicznych

Opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysów dla poszczególnych obiektów budowlanych i budowli,

Realizacja prac budowlanych i montażowych w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych i budowli.

Celowe jest, aby całość prac obejmujących projekt budowlany całej inwestycji, ocenę wpływu inwestycji na środowisko, operat wodnoprawny, inne analizy i uzgodnienia, aż do uzyskania pozwolenia na budowę została zrealizowana w ramach jednego kontraktu - jednego zamówienia publicznego.

Prace pozostałe proponuje się zaprogramować przy założeniu podziału całego przedsięwzięcia na trzy zadania inwestycyjne:

Zadanie 1: Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową,

Zadanie 2: Mosty + drogi,

Zadanie 3: Tory podejściowe od strony Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego.

Opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego może być wykonane w ramach 3 kontraktów, ale ze względu na problemy koordynacyjne, lepiej jeżeli będzie to 1 kontrakt. Na wykonawstwo inwestycji byłyby 3 kontrakty. Ostatecznego podziału na zadania należy dokonać w projekcie budowlanym.

Oprócz tego potrzebny będzie kontrakt na realizację funkcji Inżyniera Projektu, o którym mowa w p. 9.2 i 9.3.

## Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną został zbudowany przy następujących założeniach:

1) Całość przedsięwzięcia obliczona jest na 7 lat, licząc od momentu podjęcia decyzji o przystąpieniu do jego przygotowania, przez którą będzie się rozumiało przyjęcie głównych elementów niniejszego Studium Wykonalności.

2) Projekt zostanie zrealizowany w czterech etapach, poprzedzonych etapem zerowym. Zakresy zadań do realizacji i cykle przedstawiają się jak niżej:

Etap 0. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji

Rezultatem prac tego etapu będzie ujęcie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, Gmina Sztutowo obejmującego osadę Skowronki. Wymagany czas nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

Konieczne jest, aby Rada Gminy Sztutowo uchwaliła ten plan najpóźniej w końcu IV kwartału 2008 r., ponieważ limitować to będzie czasowo dalsze działania, których opóźnienia mogą przełożyć się na niemożliwość realizacji prac budowlanych w ustalonych terminach, głównie ze względów pogodowych (sztormy i zalodzenie).

Ponadto w ramach tego etapu zakłada się podjęcie przez Radę Gminy Sztutowo stosownej uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie lokalizacji inwestycji.

Etap. 1. Opracowanie projektu budowlanego dla całej inwestycji wraz ze wszystkimi załącznikami i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Etap ten obejmie wykonanie następujących prac:

Prace organizacyjne, w tym utworzenie i działalność jednostki realizującej projekt w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni oraz wyłonienie w trybie przetargu jednostki realizującej funkcje Inżyniera Projektu według wymagań Prawa budowlanego i FIDIC,

Wyłonienie w trybie przetargu jednostki, która opracuje projekt budowlany dla całej inwestycji wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę,

Opracowanie projektu budowlanego według wymagań stosownego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dokumentacji projektowej, ogólnie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, oceny wpływu inwestycji na środowisko, operatu wodnoprawny i pozwolenia wodnoprawnego, harmonogramu przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji, decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i uzyskanie tego dofinansowania.

Etap 2. Opracowanie projektów wykonawczych poszczególnych obiektów inwestycji – w układzie kontraktów na wykonawstwo.

Etap ten obejmie wykonanie następujących prac:

Opracowanie dokumentacji do przetargów na projekty wykonawcze dla poszczególnych obiektów – kontraktów,

Procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektów wykonawczych i kosztorysów,

Wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich obiektów.

Etap 3. Realizacja inwestycji.

Etap ten obejmie wykonanie następujących prac:

Opracowanie dokumentacji do przetargów na wykonawstwo inwestycji w układzie kontraktów - obiektów – i sukcesywne przeprowadzenie tych przetargów,

Realizację robót objętych Kontraktem 1: Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony,

Realizację robót objętych Kontraktem 2: Mosty, drogi,

Realizacja robót objętych Kontraktem 3: Tory podejściowe: a) od strony morza oraz b) od strony Zalewu, pogłębienie torów istniejących,

Opracowanie dokumentacji powykonawczych poszczególnych obiektów – sukcesywnie.

Etap 4. Rozliczenie projektu.

Etap ten obejmie opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do rozliczenia inwestycji oraz sprawozdawczości i raportu końcowego do rozliczenia projektu według wymagań unijnych.

Rezultatem tak zakrojonego programu prac będzie Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną oddany do użytku na koniec 2014 r. Rozliczenie projektu nastąpi do końca 2014 r.

Zbiorczy harmonogram projektu w układzie powyższych etapów oraz szczegółowy harmonogram technologiczny dla Etapu 3 (wykonawstwo) w układzie kontraktów – obiektów dołączono jako załącznik.

Uproszczony harmonogram realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

Tabela 75 Harmonogram realizacji projektu

| Etap | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji |  |  |
| 0.1 | Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąty Rybackie Osada Skowronki | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| 0.2 | Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie inwestycji | 01.10.2008 | 31.01.2009 |
| 1. | Opracowanie projektu budowlanego wraz z załącznikami i uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |
| 1.1 | Powołanie jednostki realizującej projekt w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni | 01.04.2008 | 31.04.2008 |
| 1.2 | Przetarg na Inżyniera Projektu | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
| 1.3 | Dokumentacja do przetargu na opracowanie projektu budowlanego | 01.07.2008 | 31.08.2008 |
| 1.4 | Przetarg na opracowanie projektu budowlanego inwestycji | 01.10.2008 | 31.01.2009 |
| 1.5 | Opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, ocenami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi, aż do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, w tym: - dokumentacja projektowa - ocena o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, - wniosek i pozwolenie Ministra Infrastruktury na realizację inwestycji na - obszarze morskim, - operat i pozwolenie wodnoprawne, - pozwolenie na budowę | 01.02.2009 | 31.01.2010 |
| 1.6 | Wniosek o dofinansowanie projektu z PO IŚ 2007 ÷ 2013 z wymaganymi załącznikami i uzyskanie dofinansowania | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 2. | Opracowanie projektów wykonawczych poszczególnych obiektów inwestycji w układzie kontraktów |  |  |
| 2.1 | Dokumentacja do przetargów na opracowanie projektów wykonawczych w układzie: 1) Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, 2) Mosty i drogi, 3) Tory podejściowe od strony Zatoki i Zalewu | 01.10.2010 | 31.01.2011 |
| 2.2 | Przetargi na dokumentację projektów wykonawczych w układzie j.w. | 01.01.2011 | 30.09.2011 |
| 2.3 | Opracowanie projektów wykonawczych w układzie j.w. | 01.07.2011 | 30.06.2012 |
| 3. | Realizacja inwestycji – prace budowlano - montażowe |  |  |
| 3.1 | Dokumentacja do przetargów na wykonawstwo w układzie: 1) Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, 2) Mosty i drogi, 3) Tory podejściowe od strony Zatoki i Zalewu | 01.10.2011 | 30.09.2012 |
| 3.2 | Przetargi na wykonawstwo w układzie j.w. | 01.01.2012 | 31.03.2013 |
| 3.3 | Realizacja robót objętych kontraktem 1) Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową | 01.07.2012 | 30.09.2014 |
| 3.4 | Realizacja robót objętych kontraktem 2) Mosty i drogi | 01.10.2012 | 31.12.2013 |
| 3.5 | Realizacja robót objętych kontraktem 3) Tory podejściowe od strony Zatoki i Zalewu | 01.07.2013 | 30.09.2014 |
| 3.6 | Dokumentacja powykonawcza obiektów | 01.07.2014 | 31.12.2014 |
| 4. | Rozliczenie projektu |  |  |
| 4.1 | Opracowanie dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych wg obowiązujących przepisów prawa i wymagań unijnych | 01.09.2014 | 31.12.2014 |

Źródło: Opracowania własne

## Plan realizacji zamówień publicznych

W procesie inwestycyjnym mającym na celu budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną przewiduje się przeprowadzenie następujących zamówień publicznych:

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu,

Czterech przetargów na opracowanie dokumentacji, w tym przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wszystkich koniecznych ocen (w tym oceny wpływu inwestycji na środowisko) analiz i uzgodnień i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Trzech przetargów na opracowanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, w układzie kontraktów, o których mowa w podrozdziale 9.1 niniejszego Studium:

1. Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony,

2. Mosty, drogi,

3. Tory podejściowe od strony morza oraz tory podejściowe od strony Zalewu i pogłębienie torów istniejących,

Trzech przetargów na wykonawstwo w analogicznym układzie, tj:

1. Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony,

2. Mosty, drogi,

3. Tory podejściowe od strony morza oraz tory podejściowe od strony zalewu i pogłębienie torów istniejących,

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych zamówień publicznych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 76 Plan zamówień publicznych

| L.p. | Zamówienie publiczne | Rodzaj zamówienia D - dostawa R - robota budowlana U – usługa | Wartość zamówienia [tys. zł] | Tryb | Pożądana data zawarcia umowy | Najpóźniejszy dzień wszczęcia postępowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu |  | 10.600 | Prz. Nieogr. | 30.06.2008 | 01.04.2008 |
| 2. | Przetargi na dokumentację |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Opracowanie projektu budowlanego, wszystkich koniecznych ocen (w tym oceny wpływu inwestycji na środowisko) analiz i uzgodnień i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę | U | 3.100 | j.w. | 31.01.2009 | 01.07.2008 |
| 2.2 | Opracowanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla obiektów: Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony, Mosty, drogi, Tory podejściowe od strony morza oraz tory podejściowe od strony zalewu i pogłębienie torów istniejących. | U | 7.300 | j.w | 30.06.2011 | 01.01.2011 |
| 3. | Przetargi na wykonawstwo |  |  |  |  |  |
|  | Śluza, wrota, prefabrykacja skrzyń, kanał z obudową, falochrony. | R | 159.700 | j.w. | 31.03.2012 | 01.01.2012 |
|  | Mosty, drogi. | R | 33.900 | j.w. | 30.09.2012 | 01.07.2012 |
|  | Tory podejściowe od strony morza oraz tory podejściowe od strony zalewu i pogłębienie torów istniejących. | R | 151.400 | j.w. | 30.06.2013 | 01.10.2011 |

Źródło: Opracowania własne

## Organizacja procesu inwestycyjnego

Projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest złożonym przedsięwzięciem technicznym i organizacyjnym o wielorakich uwarunkowaniach prawnych, finansowych i środowiskowych, poddane rygorom wynikającym z korzystania z dofinansowania unijnego. W związku z tym muszą być dotrzymane wymagania dotyczące organizacji procesu inwestycyjnego,

Przyjęto, że w realizacji projektu będą brały udział następujące podmioty:

Biuro Projektu Budowy Kanału przez Mierzeję Wiślaną,

Inżynier Projektu,

Jednostki opracowujące dokumentację projektową oraz realizujące wykonawstwo.

Biuro Projektu Budowy Kanału przez Mierzeję Wiślaną

Biuro Projektu Budowy Kanału przez Mierzeję Wiślaną (w skrócie BZP – Biuro Zarządzania Projektem) zostanie utworzone w ramach struktury Urzędu Morskiego w Gdyni, na czele z Dyrektorem Biura podporządkowanym bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu Morskiego.

BZP będzie realizowało następujące zadania:

Programowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu według harmonogramu realizacji inwestycji i preliminarzy finansowych,

Prowadzenie spraw związanych z aplikacją o dofinansowanie projektu z PO „Infrastruktura i Środowisko”,

Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację poszczególnych zadań projektowych, wykonawstwo oraz nadzór,

Przygotowywanie, koordynowanie, kontrola realizacji i rozliczanie umów z jednostkami wykonującymi prace projektowe i wykonawstwo robót objętych projektem,

Współpraca z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Morskiego, w tym z delegaturą w Elblągu, w sprawach zamówień publicznych, inwestycji, finansowych oraz techniczno - eksploatacyjnych,

Współpraca z jednostkami realizującymi prace projektowe, wykonawstwo oraz nadzór w ramach projektu,

Współpraca z władzami samorządu terytorialnego, Wojewodą, organami administracji państwowej, których dotyczy projekt,

Współpraca z Inżynierem Projektu wykonującym w imieniu inwestora zadania nadzoru budowlanego,

Promocja projektu w formie i w sposób określony w odrębnie sporządzonym planie promocji,

Sporządzanie bieżących rozliczeń i sprawozdawczości według wymagań unijnych dotyczących Projektów realizowanych w ramach Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”,

Końcowe rozliczenie inwestycji i opracowanie raportu końcowego według wymagań unijnych z opisem wykonanych prac oraz oceną osiągniętych rezultatów.

Przyjęto, że w strukturze BZP utworzone zostaną następujące komórki organizacyjne:

Wydział Przygotowania Projektu 	- 4 osoby

Wydział Realizacji Projektu 		- 5 osób

Wydział Ekonomiczno – finansowy 	- 3 osoby

Razem 					- 12 osób

Liczbę zatrudnionych należy traktować, jako maksymalną w szczytowym okresie realizacji budowy. W etapach początkowym i końcowym liczba ta będzie mniejsza i wynikać będzie z bieżących potrzeb oraz zatwierdzonego budżetu Biura.

Do analizy finansowej założono następujące wartości dla budżetu Biura zestawione w tabeli umieszczonej poniżej:

Tabela 77 Budżet Jednostki Realizującej Projekt

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok 2008 | [mln.zł] | 0,4 |
| 2 | Rok 2009 | [mln.zł] | 0,8 |
| 3 | Rok 2010 | [mln.zł] | 1,6 |
| 4 | Rok 2011 | [mln.zł] | 1,6 |
| 5 | Rok 2012 | [mln.zł] | 1,6 |
| 6 | Rok 2013 | [mln.zł] | 1,6 |
| 7 | Rok 2014 | [mln.zł] | 1,6 |
| 8 | Razem | [mln.zł] | 9,2 |

Źródło: Opracowania własne

Inżynier Projektu

Jednostka określona jako Inżynier Projektu w przedsięwzięciu mającym na celu budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie wykonywała funkcje obejmujące bezpośrednie zarządzanie projektem, pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z „Warunkami kontraktu na budowę FIDIC”, pierwsze wydanie 1999 r. (tzw. FIDIC „czerwony”), oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków Inżyniera Projektu (i inspektorów działających w jego imieniu) będzie należało:

Reprezentowanie Urzędu Morskiego w Gdyni, jako inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Urzędu Morskiego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

Współpraca z BZP w Urzędzie Morskim w Gdyni i bezpośrednio z jego delegaturą w Elblągu.

Inspektorzy nadzoru działający z ramienia Inżyniera Projektu będą uprawnieni miedzy innymi do:

Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie obiektów budowlanych kanału wymagających ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Inżynier Projektu wyznaczy koordynatora ich czynności.

Zakłada się, że funkcje Inżyniera Projektu będzie sprawowała jednostka zewnętrzna wyłoniona w przetargu przeprowadzonym przez inwestora tj. Urząd Morski w Gdyni.

Szacuje się, że koszty realizacji zadań Inżyniera Projektu dla całego przedsięwzięcia wyniosą około 10,6 mln zł. Wartości budżetów rocznych, które należy przewidywać na ten cel będą zmienne, w zależności od wielkości realizowanych robót i określone są w harmonogramie realizacji inwestycji i analizie finansowej.

Jednostki opracowujące dokumentacje projektową oraz realizujące wykonawstwo

Jednostki te zostaną wyłonione przez Urząd Morski w Gdyni w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Przetargi te zostaną przygotowane i przeprowadzone przez Biuro Projektu Budowy Kanału, o którym mowa na wstępie tego punktu.

## Plan finansowania

Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję sfinansowana zostanie z 2 podstawowych źródeł:

Środków własnych Urzędu Morskiego w Gdyni,

Dotacji udzielonej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie źródeł finansowania projektu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 78 Struktura finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne Urzędu Morskiego | [tys.zł.] | 234 | 679 | 1.018 | 1.789 | 12.923 | 31.099 | 25.934 | 73.675 |
| Dotacja z EFRR | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | 10.138 | 73.229 | 176.229 | 146.958 | 417.493 |
| Pożyczka inwestycyjna | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem finansowanie | [tys.zł.] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |

Źródło: Opracowania własne

Przedstawiona powyżej struktura finansowania projektu odpowiada w całości finansowaniu kosztów kwalifikowanych.

Nie przewiduje się udziału kredytów i pożyczek w finansowaniu projektu. Dodatkowe środki finansowe ze strony Urzędu Morskiego będą wymagane na pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w okresie realizacji inwestycji. Wynika ono z cyklu rozliczeń dotacji z EFRR oraz z przyjętego założenia, że pierwsza wypłata dotacji będzie miała miejsce w pierwszym kwartale 2010 r. Zapotrzebowanie na te środki przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 79 Zapotrzebowanie środków pieniężnych na kapitał obrotowy w okresie inwestycji

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom należności | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | (7.958) | 21.538 | 51.832 | 64.097 | 0 |
| Zapotrzebowanie roczne | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 18.556 | 30.294 | (8.609) | (43.223) |

Źródło: Opracowania własne

## Organizacja eksploatacji

Do ważniejszych składników infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Zalewu Wiślanego, która powstanie w wyniku realizacji projektu, będą należały: kanał żeglugowy wraz ze śluzą, stanowiska dalbowe, falochrony, tory podejściowe od strony morza i Zalewu Wiślanego, mosty zwodzone, drogi serwisowe i inne. Właścicielem omawianej infrastruktury będzie Skarb Państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów należy do obowiązków organów administracji morskiej i, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, nie może być zlecone innym jednostkom (patrz pismo GBI-6010-2(1)/08/2096 z dnia 9 stycznia 2008 r.),

Odpowiednio do ustalonego terytorialnego zakresu działania, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz.U. Nr 98, poz. 438 z późn. zm.), jednostką odpowiedzialną za utrzymanie przedmiotowej infrastruktury będzie Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Zgodnie ze Statutem organizacyjnym Urzędu zadania te będą realizowane w ramach Urzędu poprzez Delegaturę w Elblągu.

Eksploatacja Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, w odniesieniu do infrastruktury tworzącej kanał oraz towarzyszące budowle i urządzenia, będzie obejmowała realizację następujących ważniejszych zadań:

Obsługa śluzy komorowej i dwóch mostów zwodzonych, portu od strony morza i stanowisk dalbowych,

Zapewnienie energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, związane z funkcjonowaniem mechanizmów otwierania i zamykania wrót śluzy i dwóch mostów zwodzonych, oświetlenia całości kanału, portu, itp.,

Utrzymanie sprawności falochronów od strony morza,

Utrzymania torów podejściowych od strony morza i od strony Zalewu Wiślanego,

Utrzymanie oznakowania nawigacyjnego toru wodnego Kanału Żeglugowego,

Przeglądy techniczne (szczególnie śluzy i mostów zwodzonych),

Pogłębianie torów podejściowych (co 3÷4 lata),

Remonty kapitalne śluzy i mostów zwodzonych (co około 20 lat).

Łączne koszty zarządzania Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną szacuje się średnio na około 3,5 mln zł rocznie. Koszty te ponosić będzie zarządzający infrastrukturą tj. Urząd Morski w Gdyni.

W celu realizacji zadań w zakresie eksploatacji omawianej infrastruktury, z wyjątkiem oznakowania nawigacyjnego oraz remontów, celowe jest utworzenie, w strukturze Delegatury w Elblągu, Oddziału Eksploatacji Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, na czele z kierownikiem podlegającym Zastępcy Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Delegatury w Elblągu. W ramach tego Oddziału, do obsługi śluzy i mostów zwodzonych, należy przewidzieć między innymi konieczność całorocznego zatrudnienia 3 pracowników, a w okresie nasilonego (od maja do września) ruchu turystycznego - 5 pracowników.

Wszystkie zadania związane z oznakowaniem nawigacyjnym w ramach omawianej infrastruktury należy powierzyć istniejącej Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu, zaś zadania w zakresie remontów – obecnemu Oddziałowi Technicznemu w Elblągu, zwiększając odpowiednio ich zatrudnienie.

Do prowadzenia całości spraw związanych z programowaniem i planowaniem modernizacji i rozwoju całej infrastruktury, która powstanie w wyniku realizacji projektu, należy utworzyć w strukturze Delegatury w Elblągu Stanowisko ds. Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, podlegające Zastępcy Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Delegatury w Elblągu.

Należy przyjąć, że Wojewoda Pomorski zapewni prawidłowe utrzymanie i ponoszenie kosztów w zakresie utrzymania placówki celno-granicznej związanej z obsługą ruchu międzynarodowego przez Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Zobowiązanie to zawarte jest w umowie konsorcjum, o którym mowa w p. 5.1.2.

# Analiza finansowa

## Podstawowe założenia do analizy finansowej

Analizę finansową projektu wykonano w cenach zmiennych dla siedmioletniego okresu budowy i dwudziestotrzyletniego okresu eksploatacji. Ponieważ Konsorcjum nie posiada żadnego majątku ani też nie prowadziło działalności gospodarczej Projekt został zaliczony do kategorii 1 zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” [F1] do kategorii 1. Obliczenia przepływów pieniężnych zostały wykonane z zastosowaniem metody standardowej tj z oddzieleniem strumienia kosztów operacyjnych i nakładów związanych z Projektem od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta.

Wszystkie obliczenia wykonane zostały w cenach bieżących. Zastosowana do obliczeń stopa dyskonta wynosi 8,0% [F1].

W obliczeniach analizy finansowej oraz ekonomicznej uwzględniono następujące zmienne:

Wskaźniki wzrostu cen i usług (potocznie inflacji),

Wskaźniki wzrostu cen robót budowlano-montażowych zastosowany do przeliczania cen stałych na zmienne,

Wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia,

Wskaźniki wzrostu poszczególnych pozycji kosztów operacyjnych, takich jak: wynagrodzenia z narzutami, materiały, energia elektryczna, usługi obce, podatki i opłaty,

Stawki odpisów amortyzacyjnych środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu oraz inwestycji odtworzeniowych,

Poziom rezerwy inwestycyjnej dla projektu.

Za podstawę do obliczenia cen i kosztów bieżących przyjęto prognozę inflacji zawartą w Prognozie makroekonomicznej na lata 2005÷2020 [F2]. W zakresie wydatków inwestycyjnych oraz operacyjnych wynikających z eksploatacji infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu założono, że część kosztów będzie rosnąć w tempie wzrostu inflacji. Wzrost przekraczający poziom inflacji założono dla:

Kosztów inwestycyjnych, których wzrost wyniesie 3,0% w latach 2008÷2014 i 2,0% począwszy od roku 2015,

Wynagrodzeń z narzutami, których wzrost wyniesie 1,5% rocznie,

Kosztów transportu, które rosną o 1,0% rocznie,

Cen energii elektrycznej, które rosną o 1,0% rocznie, za wyjątkiem roku 2008, w którym przewiduje się skokowy wzrost o 7,0% związany z uwolnieniem cen od zatwierdzania przez Urząd Regulacji Energetyki,

Podatków i opłat, których wzrost wyniesie 1,5% rocznie.

Zestawienie wskaźników makroekonomicznych dla lat 2008÷2015 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 80 Wskaźniki ekonomiczne w latach 2008÷2015

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflacja bazowa | 3,00% | 2,90% | 2,50% | 2,20% | 2,00% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| Materiały – przyrost cen ponad inflację | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Usługi – wzrost kosztów ponad inflację | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wynagrodzenia - wzrost ponad poziom inflacji | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Dochód do dyspozycji - wzrost ponad poziom inflacji | 0,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Paliwa i energia - wzrost cen ponad poziom inflacji | 7,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Koszty transportu – wzrost cen ponad poziom inflacji | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Inwestycje – wzrost ponad poziom inflacji | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| Podatki i opłaty w tym akcyzowy (paliwa i energia) – wzrost ponad inflację | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,00% |

Źródło: Opracowania własne

W analizowanym projekcie nakłady inwestycyjne przekładają się na koszty amortyzacji majątku trwałego. W obliczeniach zaliczono wszystkie środki trwałe do budowli (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Dla grupy tej przyjęto jednolitą stawkę amortyzacji w wysokości 4,5%.

## Koszty inwestycyjne projektu

### Koszty inwestycji związanych z projektem

Nakłady inwestycyjne na projekt podzielono na kwalifikowane i niekwalifikowane w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Taki podział jest niezbędny dla ustalenia wysokości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przysługuje jedynie do kosztów kwalifikowanych.

W rozpatrywanym projekcie za kwalifikowane uznano wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 roku, w tym przewidziane do refundowania po zawarciu umowy o dofinansowanie:

Na dokumentację,

Na nadzór nad kontraktami na roboty budowlane,

Na nadzory autorskie,

Na przygotowanie i realizację robót budowlanych,

Na promocję projektu,

Na Jednostkę Realizującą Projekt,

Na zakup gruntów.

W analizie nie występują koszty finansowe, gdyż wydatki inwestycyjne pokrywane będą jedynie z:

Dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych,

Środków Urzędu Morskiego, przyznanych z budżetu państwa, w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych.

Nakłady inwestycyjne na projekt w cenach stałych i zmiennych z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedstawione są w zamieszczonych poniżej tabelach:

Tabela 81 Wydatki inwestycyjne – ceny stałe [tys.zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunty | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2 | Odszkodowania i opłaty środowiskowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 |
| 3 | Studia i prace badawcze | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 4 | Dokumentacja | 50 | 2.300 | 950 | 4.150 | 3.450 | 0 | 500 | 11.400 |
| 5 | Budowle - obiekty inżynieryjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 120.400 | 93.700 | 251.600 |
| 6 | Promocja Projektu | 0 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 160 | 540 |
| 7 | Inżynier Projektu | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 12.000 |
| 8 | JRP | 400 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 9.200 |
| 9 | VAT od wydatków kwalifikowanych | 209 | 590 | 755 | 1.454 | 9.555 | 27.034 | 21.287 | 60.883 |
| 10 | Rezerwa od wydatków kwalifikowanych 5,0% | 0 | 203 | 289 | 483 | 3.324 | 7.576 | 5.982 | 17.858 |
| 11 | Razem wydatki kwalifikowane | 1.559 | 4.273 | 6.074 | 10.147 | 69.809 | 159.089 | 125.630 | 376.581 |
| 12 | Wydatki niekwalifikowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Koszty całkowite projektu. | 1.559 | 4.273 | 6.074 | 10.147 | 69.809 | 159.089 | 125.630 | 376.581 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 82 Wydatki inwestycyjne – ceny zmienne [tys.zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunty | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2 | Odszkodowania i opłaty środowiskowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 0 | 14.686 |
| 3 | Studia i prace badawcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 0 | 14.686 |
| 4 | Dokumentacja | 50 | 2.436 | 1.061 | 4.878 | 4.258 | 0 | 688 | 13.371 |
| 5 | Budowle - obiekty inżynieryjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.279 | 156.908 | 128.950 | 332.137 |
| 6 | Promocja Projektu | 0 | 85 | 89 | 71 | 99 | 104 | 220 | 668 |
| 7 | Inżynier Projektu | 0 | 0 | 2.681 | 2.821 | 2.962 | 3.128 | 3.303 | 14.895 |
| 8 | JRP | 400 | 847 | 1.788 | 1.881 | 1.975 | 2.085 | 2.202 | 11.177 |
| 9 | VAT od wydatków kwalifikowanych | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 79.703 |
| 10 | Rezerwa od wydatków kwalifikowanych 5,0% | 0 | 215 | 323 | 568 | 4.102 | 9.873 | 8.233 | 23.315 |
| 11 | Razem wydatki kwalifikowane | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |
| 12 | Wydatki niekwalifikowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Koszty całkowite projektu. | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |

Źródło: Opracowania własne

Przyrost kosztów inwestycyjnych liczonych w cenach zmiennych wynika z założonej dynamiki wzrostu inflacji oraz cen dostaw i robót inwestycyjnych.

### Koszty inwestycji odtworzeniowych

Inwestycje odtworzeniowe rozpatrywane w analizie dotyczą wyłącznie majątku trwałego powstałego w wyniku realizacji projektu. Założono odtworzenie urządzeń śluzy i mostów zwodzonych w latach 2025 i 2035 przeznaczając na ten cel po 10,0 mln zł liczonych w cenach stałych z IV kwartału 2007 roku.

W cenach bieżących nakłady te wyniosą odpowiednio:

W roku 2025 	= 25,5 mln zł

W roku 2035	= 42,3 mln zł

## Przychody generowane przez projekt

Projekt nie będzie generował przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Koszty eksploatacji i utrzymania majątku trwałego wytworzonego w wyniku realizacji projektu pokrywane będą z budżetu Urzędu Morskiego wykazanych w rachunku zysków strat w pozycji dotacja.

Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu powiększy pasywa bilansu w pozycji kapitał (fundusz podstawowy).

## Koszty operacyjne projektu

Wysokość wydatków operacyjnych ustalono na podstawie poniższych założeń:

Zatrudnienie wyniesie średnio 5 osób,

Moc urządzeń elektrycznych wyniesie 250 kW,

Koszty utrzymania torów podejściowych będą wzrastać w okresie pierwszych 2 lat eksploatacji. Po tym okresie ustalą się na stałym poziomie wyniosą około 2,9 mln zł rocznie,

Koszty utrzymania i remontów Kanału Żeglugowego oraz infrastruktury drogowej wyniosą około 0,5 mln zł rocznie,

Budowle powstałe w wyniku realizacji Projektu będą zwolnione z podatku lokalnego jako obiekty nie przynoszące dochodów,

Urząd Morski opłacać będzie pozostałe podatki lokalne.

Podstawowe wielkości dotyczące kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją kanału i torów żeglugowych przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 83 Koszt wynagrodzeń i świadczeń

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie | [os] | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Płace | [zł/os/m] | 3.913 | 4.046 | 4.184 | 4.326 | 4.473 | 4.625 | 4.783 | 4.945 | 5.113 | 5.287 | 6.462 | 8.166 |
| Wynagrodzenia | [tys.zł] | 235 | 243 | 251 | 260 | 268 | 278 | 287 | 297 | 307 | 317 | 388 | 490 |
| Świadczenia | [tys.zł] | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 85 | 108 |
| Razem | [tys.zł] | 286 | 296 | 306 | 317 | 327 | 339 | 350 | 362 | 374 | 387 | 473 | 598 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 84 Koszt energii elektrycznej

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc zainstalowana | [kW] | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Zużycie energii elektrycznej | [MWh] | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Cena jednostkowa | [zł/MWh] | 328,66 | 342,13 | 356,16 | 370,76 | 385,97 | 401,79 | 418,26 | 435,41 | 453,26 | 471,85 | 600,49 | 795,54 |
| Koszty zakupu | [tys.zł] | 144 | 150 | 156 | 162 | 169 | 176 | 183 | 191 | 199 | 207 | 263 | 348 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 85 Koszt usług obcych

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi i mosty | [tys.zł] | 60 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 184 | 215 | 257 |
| Kanał | [tys.zł] | 150 | 450 | 462 | 474 | 486 | 499 | 512 | 525 | 539 | 553 | 645 | 771 |
| Tory podejściowe | [tys.zł] | 1.400 | 2.800 | 2.873 | 2.947 | 3.024 | 3.103 | 3.183 | 3.266 | 3.351 | 3.438 | 4.011 | 4.800 |
| Pozostałe | [tys.zł] | 20 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 64 | 77 |
| Razem | [tys.zł] | 1.630 | 3.445 | 3.535 | 3.626 | 3.721 | 3.817 | 3.917 | 4.019 | 4.123 | 4.230 | 4.935 | 5.906 |

Źródło: Opracowania własne

Zestawienie kosztów operacyjnych zawiera poniższa tabela:

Tabela 86 Zestawienie kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amortyzacja | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zużycie materiałów i energii | [tys.zł] | 144 | 150 | 156 | 162 | 169 | 176 | 183 | 191 | 199 | 207 | 263 | 348 |
| Usługi obce | [tys.zł] | 1.630 | 3.445 | 3.535 | 3.626 | 3.721 | 3.817 | 3.917 | 4.019 | 4.123 | 4.230 | 4.935 | 5.906 |
| Wynagrodzenia | [tys.zł] | 235 | 243 | 251 | 260 | 268 | 278 | 287 | 297 | 307 | 317 | 388 | 490 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | [tys.zł] | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 85 | 108 |
| Podatki i opłaty | [tys.zł] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 54 |
| Pozostałe koszty | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | [tys.zł] | 83 | 157 | 161 | 165 | 170 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 229 | 276 |

Źródło: Opracowania własne

W obliczeniach wykonanych dla projektu nie występuje pozycja - pozostałe koszty operacyjne.

Dla projektu w okresie eksploatacji obliczono zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Przyjęto założenie, że zobowiązania będą równoważone stanem zapasów i gotówki.

Stan zapasów surowców i materiałów przyjęto w wysokości 10% pozycji materiały i energia.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług określono w wysokości 1/12 rocznej wartości pozycji materiały i energia oraz usługi obce.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług określono jako 1/12 rocznej wartości pozycji podatki i opłaty oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ustalono w wysokości 1/12 rocznej wartości wypłacanych wynagrodzeń.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie eksploatacji przedstawia poniższa tabela:

Tabela 87 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surowce i materiały | [tys.zł] | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 35 |
| Produkcja w toku | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyroby gotowe | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Towary | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotówka w kasie i na rachunkach bieżących | [tys.zł] | 159 | 311 | 320 | 328 | 337 | 346 | 355 | 365 | 374 | 384 | 450 | 541 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności z tytułu podatków dotacji itd. | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne należności | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń | [tys.zł] | 148 | 300 | 308 | 316 | 324 | 333 | 342 | 351 | 360 | 370 | 433 | 521 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | [tys.zł] | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| Zobowiązania inne | [tys.zł] | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 32 | 41 |
| Fundusze specjalne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowania własne

## Wartość rezydualna

Wartość rezydualna projektu określona została jako wartość księgowa środków trwałych na koniec 2036 roku. Nie uwzględniano przy jej obliczaniu kosztów likwidacji środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu, ponieważ nadal będą one eksploatowane.

Wartość rezydualna wynosi przy takich założeniach 42,6 mln zł.

## Prognoza podstawowych sprawozdań finansowych

Prognoza podstawowych sprawozdań finansowych obejmuje rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz bilans. Do tabel w tekście wczytano wartości z początkowych lat realizacji i eksploatacji projektu oraz z lat 2030 i 2037.

Prognozy rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz bilansu przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 88 Prognoza rachunku zysków i strat

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 2.169 | 4.074 | 4.185 | 4.299 | 4.416 | 4.536 | 4.660 | 4.787 | 4.918 | 5.053 | 5.942 | 7.183 |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe przychody operacyjne | [tys.zł] | 2.169 | 4.074 | 4.185 | 4.299 | 4.416 | 4.536 | 4.660 | 4.787 | 4.918 | 5.053 | 5.942 | 7.183 |
| Koszty finansowe | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody finansowe | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyski / straty nadzwyczajne itp. | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk strata netto | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 89 Prognoza sprawozdania z przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Zysk strata netto | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Korekty razem | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| A. Przepływy pieniężne z dział. Operacyjnej | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 1. Wpływy | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.609 | 43.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki | [tys.zł] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 14.908 | 104.708 | 237.622 | 172.891 | 0 | 0 | 22.570 | 0 | 0 |
| - w tym nabycie aktywów trwałych | [tys.zł] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 0 | 0 | 22.570 | 0 | 0 |
| B. Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej | [tys.zł] | (1.559) | (4.525) | (6.786) | (14.908) | (104.708) | (237.622) | (164.282) | 43.223 | 0 | (22.570) | 0 | 0 |
| 1. Wpływy | [tys.zł] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 21.077 | 98.539 | 237.622 | 164.282 | 20.875 | 0 | 22.560 | 0 | 0 |
| - w tym pożyczki i kredyty | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w tym inne (dotacje) | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 21.077 | 73.229 | 176.229 | 126.083 | 20.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w tym spłaty pożyczek i kredytów | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w tym spłaty odsetek | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne z dział. finansowej | [tys.zł] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 21.077 | 98.539 | 237.622 | 164.282 | 20.875 | 0 | 22.560 | 0 | 0 |
| D. Przepływy razem | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 6.169 | (6.169) | 0 | 0 | 64.257 | 9 | 0 | 12 | 14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 1.482 | 1.525 | 1.495 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 64.257 | 1.443 | 1.482 | 1.537 | 1.509 |

Źródło: Opracowania własne

Prognoza bilansu przedstawiona jest w tabeli poniżej:

Tabela 90 Prognoza bilansu

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Aktywa | [tys.zł] | 1.559 | 6.084 | 12.552 | 33.630 | 132.169 | 369.791 | 534.073 | 533.033 | 359.782 | 271.952 | 156.493 | 44.129 |
| A. Majątek trwały | [tys.zł] | 1.559 | 6.084 | 12.552 | 27.461 | 132.169 | 369.791 | 534.073 | 468.762 | 358.321 | 270.449 | 154.930 | 42.585 |
| - w tym rzeczowe aktywa trwałe | [tys.zł] | 1.559 | 6.084 | 12.552 | 24.479 | 110.631 | 317.959 | 490.850 | 468.762 | 358.321 | 270.449 | 154.930 | 42.585 |
| B. Majątek obrotowy | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 64.271 | 1.461 | 1.503 | 1.563 | 1.544 |
| - w tym środki pieniężne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 64.257 | 1.443 | 1.482 | 1.537 | 1.509 |
| II. Pasywa | [tys.zł] | 1.559 | 6.084 | 12.552 | 33.630 | 132.169 | 369.791 | 534.073 | 533.033 | 359.782 | 271.952 | 156.493 | 44.129 |
| A. Kapitał (fundusz własny) | [tys.zł] | 1.559 | 6.084 | 12.552 | 33.630 | 132.169 | 369.791 | 534.073 | 532.859 | 359.418 | 271.537 | 156.017 | 43.553 |
| B. Rezerwy | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Zobowiązania długoterminowe | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w tym pożyczki i kredyty | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sp. | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 363 | 416 | 476 | 576 |
| - w tym pożyczki i kredyty | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rozliczenia międzyokresowe | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowania własne

## Wskaźniki efektywności finansowej (FNPV/C, FNPV/K, FRR/C, FRR/K)

Rentowność kapitałów zaangażowanych w realizację projektu obliczono dla przypadku pokrycia pełnych kosztów Projektu oraz dla przypadku współfinansowania realizacji przedsięwzięcia przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dla przypadku dofinansowania Projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do obliczeń przyjęto wartość kapitałów wynikającą ze zmniejszenia kosztów inwestycji o otrzymaną dotację.

Obliczenie FRR/C oraz FNPV/C

Zestawienie przepływów finansowych pozwalających na obliczenie FRR/C i FNPV/C dla pełnych kosztów inwestycji przedstawiono w tabelach poniżej:

Tabela 91 Przepływy pieniężne w latach 2008 ÷ 2017

| Wyszczególnienie WI | Jedn. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 4.074 | 4.185 |
| Wydatki / wpływy inwestycyjne | [tys.zł] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana kapitału obrotowego | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne | [tys.zł] | (1.559) | (4.525) | (6.786) | (11.927) | (86.152) | (207.328) | (172.891) | (2.169) | (4.074) | (4.185) |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 92 Przepływy pieniężne w latach 2018 ÷ 2027

| Wyszczególnienie WI | Jedn. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 4.299 | 4.416 | 4.536 | 4.660 | 4.787 | 4.918 | 5.053 | 5.191 | 5.333 | 5.479 |
| Wydatki / wpływy inwestycyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.570 | 0 | 0 |
| Zmiana kapitału obrotowego | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne | [tys.zł] | (4.299) | (4.416) | (4.536) | (4.660) | (4.787) | (4.918) | (5.053) | (27.761) | (5.333) | (5.479) |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 93 Przepływy pieniężne w latach 2028 ÷ 2037

| Wyszczególnienie WI | Jedn. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.585 |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 5.629 | 5.783 | 5.942 | 6.105 | 6.272 | 6.444 | 6.621 | 6.803 | 6.990 | 7.183 |
| Wydatki / wpływy inwestycyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.387 | 0 | 0 |
| Zmiana kapitału obrotowego | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne | [tys.zł] | (5.629) | (5.783) | (5.942) | (6.105) | (6.272) | (6.444) | (6.621) | (42.191) | (6.990) | 35.402 |

Źródło: Opracowania własne

Wyniki obliczeń FRR/C oraz FNPV/C przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 94 Zestawienie wartości FNPV/C i FRR/C

| Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Stopa dyskonta | [%] | 8,00% |
| FNPV/C | [tys.zł] | (344.206) |
| FRR/C | [%] | -28,27% |

Źródło: Opracowania własne

Obliczenie FRR/K oraz FNPV/K

Zestawienie przepływów finansowych pozwalających na obliczenie FRR/K i FNPV/K dla pełnych kosztów inwestycji pomniejszonych o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 95 Przepływy pieniężne w latach 2008 ÷ 2017

| Wyszczególnienie WI | Jedn. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacja z EFRR | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 21.077 | 73.229 | 176.229 | 126.083 | 20.875 | 0 | 0 |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 4.074 | 4.185 |
| Wydatki / wpływy inwestycyjne | [tys.zł] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana kapitału obrotowego | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne | [tys.zł] | (1.559) | (4.525) | (6.786) | 9.151 | (12.923) | (31.099) | (46.808) | 18.706 | (4.074) | (4.185) |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 96 Przepływy pieniężne w latach 2018 ÷ 2027

| Wyszczególnienie WI | Jedn. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacja z EFRR | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 4.299 | 4.416 | 4.536 | 4.660 | 4.787 | 4.918 | 5.053 | 5.191 | 5.333 | 5.479 |
| Wydatki / wpływy inwestycyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.570 | 0 | 0 |
| Zmiana kapitału obrotowego | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne | [tys.zł] | (4.299) | (4.416) | (4.536) | (4.660) | (4.787) | (4.918) | (5.053) | (27.761) | (5.333) | (5.479) |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 97 Przepływy pieniężne w latach 2028 ÷ 2037

| Wyszczególnienie WI | Jedn. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ze sprzedaży | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.585 |
| Dotacja z FS | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty operacyjne | [tys.zł] | 5.629 | 5.783 | 5.942 | 6.105 | 6.272 | 6.444 | 6.621 | 6.803 | 6.990 | 7.183 |
| Wydatki / wpływy inwestycyjne | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.387 | 0 | 0 |
| Zmiana kapitału obrotowego | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne | [tys.zł] | (5.629) | (5.783) | (5.942) | (6.105) | (6.272) | (6.444) | (6.621) | (42.191) | (6.990) | 35.402 |

Źródło: Opracowania własne

Wyniki obliczeń FNPV/K oraz FRR/K zebrano w poniższej tabeli:

Tabela 98 Zestawienie wartości FNPV/K i FRR/K

| Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Stopa dyskonta | [%] | 8,00% |
| FNPV/K | [tys.zł] | (82.975) |
| FRR/K | [%] | -28,16% |

Źródło: Opracowania własne

## Wyliczenie luki finansowej i wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Analiza luki finansowej pokazuje, w jakim stopniu inwestycje składające się na projekt mogą zostać sfinansowane przychodami ze sprzedaży produktów, które uzyska podmiot ponoszący koszt inwestycji. Określa ona wpływ kosztów operacyjnych na projekt. Ponieważ jednak dla rozpatrywanej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nie przewiduje się przychodów ze sprzedaży po lukę finansową ustala się w wysokości stopy dofinansowania danej osi priorytetowej bez obliczania luki finansowej. Dla rozpatrywanego Projektu stopa dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu dotacją z Europejskiego Funduszu Regionalnego wyniesie 85%.

## Źródła finansowania projektu

### W okresie inwestycji

Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję sfinansowana zostanie z 2 podstawowych źródeł:

Środków własnych Urzędu Morskiego w Gdyni,

Dotacji udzielonej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie źródeł finansowania projektu zawiera tabela przedstawiona poniżej:

Tabela 99 Struktura finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne Urzędu Morskiego | [tys.zł.] | 234 | 679 | 1.018 | 1.789 | 12.923 | 31.099 | 25.934 | 73.675 |
| Dotacja z EFRR | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | 10.138 | 73.229 | 176.229 | 146.958 | 417.493 |
| Pożyczka inwestycyjna | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem finansowanie | [tys.zł.] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |

Źródło: Opracowania własne

W finansowaniu projektu wystąpi również zapotrzebowanie na kapitał obrotowy generowane przez okres zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy oraz czasokres spływu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapotrzebowanie na środki obrotowe w okresie inwestycji z środków własnych Urzędu Morskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 100 Zapotrzebowanie środków pieniężnych na kapitał obrotowy w okresie inwestycji

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom należności | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | (7.958) | 21.538 | 51.832 | 64.097 | 0 |
| Zapotrzebowanie roczne | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 18.556 | 30.294 | (8.609) | (43.223) |

Źródło: Opracowania własne

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wynika z konieczności zachowania przewidywanego harmonogramu realizacji i płatności za wykonane prace inwestycyjne. W Studium przyjęto założenie, że pierwsza transza dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynie na początku 2011 roku i zrefunduje część kosztów kwalifikowanych poniesionych w latach 2008 ÷ 2010. W pozostałym okresie dopływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie miał miejsce z kwartalnym opóźnieniem w stosunku do zrealizowanych wydatków. Nie dotyczy to ostatnich 5,0% dotacji, która zostanie wypłacona po rozliczeniu projektu. Przewiduje się, że spływ środków związanych z kaucją będzie miał miejsce pod koniec 2015 roku.

Strukturę finansowania kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 101 Struktura finansowania wydatków kwalifikowanych

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty kwalifikowane | [tys.zł.] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |
| Środki własne | [tys.zł.] | 234 | 679 | 1.018 | 1.789 | 12.923 | 31.099 | 25.934 | 73.675 |
| Dotacja z EFRR | [tys.zł.] | 1.325 | 3.846 | 5.768 | 10.138 | 73.229 | 176.229 | 146.958 | 417.493 |
| Pożyczka inwestycyjna | [tys.zł.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem finansowanie | [tys.zł.] | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 491.168 |

Źródło: Opracowania własne

### W okresie eksploatacji

W latach 2015 ÷ 2037 koszty eksploatacji kanału żeglugowego pokrywane będą ze środków Urzędu Morskiego. Aktualnie brak umów regulujących współudział innych uczestników konsorcjum w współfinansowaniu tych kosztów. Zestawienie zapotrzebowania na środki finansowe w okresie eksploatacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 102 Zapotrzebowanie na środki finansowe w okresie eksploatacji kanału

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | [tys.zł] | 2.169 | 4.074 | 4.185 | 4.299 | 4.416 | 4.536 | 4.660 | 4.787 | 5.942 | 7.183 |

Źródło: Opracowania własne

# Analiza społeczno-ekonomiczna

## Założenia do analizy społeczno-ekonomicznej

Podstawą do wykonania obliczeń analizy kosztów i korzyści społecznych są wyniki analizy finansowej, a w szczególności rachunek przepływów pieniężnych na podstawie którego wyliczono FRR/C i FNPV/C projektu. Otrzymane w analizie finansowej wyniki poddano trzyetapowej korekcie:

Etap 1 – Korekta o efekty fiskalne,

Etap 2 – Korekta o efekty zewnętrzne,

Etap 3 – Korekty wynikające z odchyleń cenowych,

Etap 1 - Korekta o efekty fiskalne

Korekta ta obejmuje następujące pozycje:

A.	Koszty inwestycyjne:

Podatek VAT – o ile nie podlega zwrotowi,

Inne transfery,

B. 	Korekta kosztów operacyjnych:

Podatek VAT – o ile nie podlega zwrotowi,

Podatek akcyzowy – od energii elektrycznej i paliw,

Podatki i opłaty lokalne – od budowli, gruntów i nieruchomości,

Opłaty za korzystanie ze środowiska,

Inne transfery (ZUS i inne świadczenia),

C.	Korekta przychodów operacyjnych:

Dotacje eksploatacyjne,

Inne korekty,

Etap 2 – Korekta o efekty zewnętrzne

Korekta ta obejmuje następujące pozycje:

Oszczędności na kosztach transportu towarów,

Wzrost zysków firm działających w regionie,

Wzrost dochodów netto osób fizycznych,

Oszczędności czasu personelu pływającego,

Oszczędności czasu pasażerów statków i jachtów,

Wzrost podatkowych dochodów budżetowych,

Wzrost wpływów funduszy ubezpieczeń społecznych,

Oszczędności na zasiłkach i świadczeniach,

Wzrost zysków firm zatrudnionych do realizacji projektu,

Wzrost wpływów budżetowych gmin z podatków lokalnych,

Korzyści spowodowane zwiększeniem zatrudnienia i redukcją bezrobocia.

Etap 3 – Korekty wynikające z odchyleń cenowych:

W analizie ekonomicznej nie uwzględniono korekt cenowych, ponieważ zastosowane ceny czynników produkcji są cenami rynkowymi odzwierciedlającymi ich rzeczywiste koszty.

## Korzyści społeczno-ekonomiczne

Analiza odchyleń cenowych obejmuje dobra i usługi, których ceny zawierają subsydia rządowe, dotacje, ukryte podatki lub kształtowane są przez silnie zmonopolizowany rynek. W odniesieniu do projektu nie wyliczono:

Kosztów marginalnych,

Cen granicznych.

W przypadku analizowanego projektu w dziedzinie infrastruktury i ochrony środowiska jedynie zakup energii elektrycznej ma miejsce na rynku zmonopolizowanym (regulowanym jednak przez Urząd Regulacji Energetyki). Energia elektryczna podobnie jak paliwa silnikowe i ciekły gaz obciążona jest obecnie podatkiem akcyzowym.

Analiza odchyleń płacowych ma na celu wyliczenie kosztu lub korzyści dla społeczności lokalnej, wynikających z planowanych w analizie finansowej przedsięwzięcia wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Występują one, gdy:

Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiają więcej niż pracownicy w sektorze prywatnym,

W sektorze prywatnym koszty wynagrodzeń są niższe od kosztów alternatywnych, w wyniku dotacji rządowych do wynagrodzeń dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy,

Poziom minimalnego wynagrodzenia określonego prawem w państwie, na terenie którego wdrażany jest projekt, jest wyższy od poziomu wynagrodzeń akceptowalnego przez potencjalnych pracowników.

Żaden z wyżej wymienionych przypadków nie wystąpi na terenie oddziaływania projektu. Przyjęty do analizy poziom wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia personelu operatora będzie się kształtował na poziomie średniej Gminy na terenie której zlokalizowany będzie kanał.

Aspekty podatkowe są uwzględniane w analizie ekonomicznej, gdy wielkości będące przedmiotem analizy finansowej wymagają korekty w celu oddania rzeczywistych kosztów. Jest to konieczne w przypadku, gdy wykorzystywane w projekcie produkty i usługi, bądź produkty z projektu, zawierają podatek VAT lub inne podatki pośrednie np. podatek akcyzowy oraz ukryte subsydia lub dopłaty.

Rozpatrywane w analizie finansowej niniejszego przedsięwzięcia koszty inwestycji obciążone są podatkiem VAT, który nie będzie zwracany Urzędowi Morskiemu przez Urząd Skarbowy. Ponieważ w zakresie kosztów operacyjnych Urząd Morski uzyskuje częściowy zwrot podatku VAT pominięto zwrot tego podatku w analizie. Koszty operacyjne nie zawierają innych ukrytych opłat pośrednich. Projekt generuje wzrost zatrudnienia przy obsłudze kanału o 5 osób.

Podatki i opłaty lokalne ustalane są na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych dla danego roku. W przypadku kanału, który przynosiłby przychody z opłat Gmina pobierałaby podatek od budowli w wysokości 2,0 % rocznie.

Korzyści zewnętrzne dla projektu zostały określone w rozdziale 6 „Analiza popytu” i w wykazanych tam wielkościach wprowadzone do obliczeń analizy ekonomicznej.

Zestawienie podstawowych korzyści ekonomicznych generowanych w rejonie oddziaływania projektu przedstawia poniższa tabela:

Tabela 103 Zestawienie podstawowych korzyści ekonomicznych

| L.p. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oszczędności na kosztach transportu towarów | 4,69 | 6,26 | 9,38 | 12,51 | 15,64 | 18,77 | 34,41 | 39,10 | 39,10 |
| 2. | Suma zysków firm zlokalizowanych w regionie | 0,03 | 0,14 | 0,30 | 0,54 | 0,81 | 1,11 | 3,82 | 12,29 | 12,31 |
| 3. | Suma zysków firm krajowych poza regionem | 0,08 | 0,21 | 0,35 | 0,56 | 0,80 | 1,10 | 3,15 | 8,94 | 8,99 |
| 4. | Dochody netto pracujących w regionie | 1,38 | 2,25 | 3,06 | 3,93 | 4,54 | 5,23 | 12,48 | 30,56 | 30,83 |
| 5. | Dochody netto pracujących poza regionem | 0,45 | 0,71 | 0,90 | 1,14 | 1,43 | 1,81 | 5,00 | 14,34 | 14,40 |
| 6. | Dochody budżetów gmin z PIT i CIT | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,38 | 0,97 | 0,98 |
| 7. | Dochody budżetów powiatów z PIT i CIT | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
| 8. | Dochody budżetów województw z PIT i CIT | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,40 | 0,41 |
| 9. | Dochody budżetu państwa z PIT, CIT i VAT | 0,83 | 1,31 | 1,73 | 2,23 | 2,83 | 3,59 | 9,83 | 26,31 | 26,53 |
| 10. | Wpływy na ubezpieczenie społeczne | 0,97 | 1,56 | 2,09 | 2,67 | 3,14 | 3,71 | 9,20 | 23,63 | 23,80 |
| 11. | Dochody gmin z podatku od nieruchomości | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,33 | 0,53 | 0,78 |
| 12. | Oszczędności gmin na zasiłkach z pomocy społecznej | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,31 | 0,83 | 0,84 |
| 13. | Oszczędności BP na świadcz. dla bezrobotnych i innych zasiłkach | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,70 | 1,92 | 1,28 |
| 14. | Wzrost wartości nieruchomości | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15. | Oszczędności czasu pasażerów statków i jachtów | 0,39 | 0,91 | 0,92 | 1,23 | 1,27 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 16. | Oszczędności czasu personelu pływającego | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 1,33 | 1,51 | 1,51 |
| 17. | Korzyści ogółem | 10,22 | 14,87 | 20,46 | 26,75 | 32,65 | 39,11 | 82,57 | 162,99 | 163,41 |

Źródło: Opracowania własne

## Koszty społeczno-ekonomiczne

Po stronie kosztów społecznych występują następujące pozycje:

Koszty operacyjne obliczone w ramach analizy finansowej,

Koszty realizacji budowy kanału i inwestycji odtworzeniowych obliczone w analizie finansowej.

Koszty środowiskowe ponoszone w wyniku realizacji projektu ujęte są w kosztach realizacji inwestycji w wysokości i zostały oszacowane na około 11,9 mln zł (w cenach IV kwartału 2007 r.).

## Wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej (ERR, ENPV, B/C)

Prognozę przepływów pieniężnych w latach 2008 ÷ 2037, które posłużyły do obliczenia efektywności ekonomicznej projektu przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 104 Korekta o efekty fiskalne

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 20254 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korekta kosztów inwestycyjnych | [tys.zł] | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podatek VAT | [tys.zł] | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne transfery | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korekta kosztów operacyjnych | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 117 | 137 | 171 |
| - VAT | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podatek akcyzowy - energia elektryczna | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - podatki i opłaty (w tym lokalne i środowiskowe) | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 36 | 42 | 54 |
| - podatek dochodowy | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne transfery (ZUS i inne świadczenia) | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 72 | 85 | 108 |
| Korekta przychodów | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dotacje | [tys.zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | [tys.zł] | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 85 | 100 | 117 | 137 | 171 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 105 Przepływy pieniężne do analizy ekonomicznej

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korekta kosztów inwestycyjnych | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korekta kosztów operacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 117 | 137 | 171 |
| 1. Korekta o efekty fiskalne | 209 | 624 | 843 | 1.709 | 11.791 | 35.231 | 29.295 | 85 | 100 | 117 | 137 | 171 |
| Oszczędności na kosztach transportu towarów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 18.768 | 34.408 | 39.100 | 638.112 |
| Wzrost zysków firm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.204 | 6.973 | 21.232 | 21.301 |
| Wzrost dochodów netto osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 7.046 | 17.485 | 44.900 | 45.225 |
| Oszczędności czasu personelu pływającego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 727 | 1.332 | 1.514 | 1.514 |
| Oszczędności czasu pasażerów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1.354 | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| Wzrost dochodów budżetowych z podatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 3.820 | 10.433 | 27.933 | 28.166 |
| Wzrost wpływów na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 3.708 | 9.203 | 23.632 | 23.803 |
| Oszczędności na zasiłkach i świadczeniach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 353 | 1.008 | 2.755 | 2.119 |
| Wzrost zysków osób prawnych w okresie budowy | 15 | 43 | 64 | 113 | 818 | 1.970 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wzrost wpływów gmin z podatków lokalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 130 | 331 | 528 | 8.204 |
| 2. Korekta o korzyści zewnętrzne | 15 | 43 | 64 | 113 | 818 | 1.970 | 1.642 | 10.223 | 39.111 | 82.573 | 162.991 | 775.844 |
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość końcowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.585 |
| Inne transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.585 |
| 4. Inne przychody (w tym transfery finansowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Przychody ogółem | 224 | 667 | 908 | 1.822 | 12.610 | 37.200 | 30.938 | 10.309 | 39.210 | 82.689 | 163.128 | 818.599 |
| Inne koszty zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Korekta o koszty zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 4.536 | 5.191 | 5.942 | 7.183 |
| Transfery finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany w kapitale obrotowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowite wydatki inwestycyjne | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 0 | 0 | 22.570 | 0 | 0 |
| 7. Koszty wewnętrzne | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 2.169 | 4.536 | 27.761 | 5.942 | 7.183 |
| 8. Wydatki | 1.559 | 4.525 | 6.786 | 11.927 | 86.152 | 207.328 | 172.891 | 2.169 | 4.536 | 27.761 | 5.942 | 7.183 |
| 9. Przepływy pieniężne netto | (1.335) | (3.858) | (5.878) | (10.104) | (73.542) | (170.128) | (141.953) | 8.140 | 34.674 | 54.928 | 157.186 | 811.416 |

Źródło: Opracowania własne

Do oceny efektywności ekonomicznej projektu wykorzystano trzy podstawowe wskaźniki:

Ekonomiczną, wewnętrzną stopę zwrotu,

Ekonomiczną wartość zaktualizowaną netto,

Wskaźnik wykazujący relację zdyskontowanych korzyści ekonomicznych do zdyskontowanych kosztów ekonomicznych.

Wyniki obliczeń analizy ekonomicznej uwzględniającej korzyści i koszty społeczne przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 106 Wyniki obliczeń analizy ekonomicznej

| Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Stopa dyskonta (przyjęta na podstawie wytycznych MRR [F1] | [%] | 8,00% |
| Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR | [%] | 11,94% |
| Ekonomiczna wartość zaktualizowana netto ENPV | [tys.zł] | 189.914 |
| Relacja korzyści / koszty B/C | [bezw.] | 1,55 |

Źródło: Opracowania własne

Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują na korzystny wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i mieszkańców regionu.

# Analiza wrażliwości i ryzyka

## Analiza wrażliwości wskaźników finansowych

Analiza wrażliwości uwzględnia wystąpienie innych niż przyjęte w analizie finansowej warunki realizacji i finansowania oraz określa ich wpływ na wartość wskaźników charakteryzujących efektywność i wykonalność projektu.

Analiza wrażliwości i ryzyka została przeprowadzona dla każdej z niżej wybranych zmiennych z osobna, przy założeniu, że pozostałe parametry projektu nie ulegają w tym czasie zmianie w porównaniu do bazowego wariantu obliczeń.

W analizie wrażliwości rozpatrzono zmienność następujących parametrów:

Nakłady inwestycyjne na projekt,

Wynagrodzenia i świadczenia,

Koszty energii elektrycznej,

Koszty usług obcych.

Obliczenia wykonano metodą tabelaryczną przy zastosowaniu jednej zmiennej i stałych wartościach pozostałych parametrów projektu.

Obliczenia analizy wrażliwości przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 107 Wpływ zmiany nakładów inwestycyjnych na rentowność kapitałów

| Zmiana NI | FRR/K | FNPV/K | Nakł. Inwest. | FRR/C | FNPV/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [tys.zł] | [%] | [tys.zł] |
| 90,00% | -28,16% | (78.134) | 442.051 | -28,26% | (313.242) |
| 95,00% | -28,16% | (80.554) | 466.610 | -28,27% | (328.724) |
| 100,00% | -28,16% | (82.975) | 491.168 | -28,27% | (344.206) |
| 105,00% | -28,17% | (98.457) | 515.726 | -28,28% | (359.688) |
| 110,00% | -28,17% | (113.939) | 540.285 | -28,29% | (375.170) |
| 115,00% | -28,18% | (129.421) | 564.843 | -28,29% | (390.652) |
| 120,00% | -28,19% | (144.903) | 589.402 | -28,30% | (406.134) |
| 125,00% | -28,19% | (160.385) | 613.960 | -28,31% | (421.616) |

Źródło: Opracowania własne

Zastosowane oznaczenia:

Zmiana NI	- Zmiana wysokości nakładów inwestycyjnych w [%]

Nakł. Inwest. - Nakłady inwestycyjne w cenach bieżących.

Tabela 108 Wpływ zmian cen energii elektrycznej na rentowność projektu

| Zmiana | FRR/K | FNPV/K | FRR/C | FNPV/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [%] | [tys.zł] |
| 80,00% | -27,54% | (82.514) | -27,66% | (343.745) |
| 90,00% | -27,70% | (82.732) | -27,82% | (343.963) |
| 100,00% | -27,87% | (82.975) | -27,99% | (344.206) |
| 110,00% | -28,07% | (83.243) | -28,18% | (344.474) |
| 120,00% | -28,28% | (83.537) | -28,39% | (344.768) |
| 130,00% | -28,52% | (83.857) | -28,61% | (345.088) |
| 140,00% | -28,77% | (84.202) | -28,86% | (345.433) |
| 150,00% | -29,04% | (84.573) | -29,12% | (345.804) |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 109 Wpływ wysokości wynagrodzeń na rentowność projektu

| Zmiana | Wyn. 2015 | Wyn. 2016 | FRR/K | FNPV/K | FRR/C | FNPV/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [tys.zł] | [tys.zł] | [%] | [tys.zł] | [%] | [tys.zł] |
| 80,00% | 235 | 243 | -28,16% | (82.975) | -28,27% | (344.206) |
| 90,00% | 188 | 194 | -27,52% | (82.497) | -27,64% | (343.728) |
| 100,00% | 211 | 218 | -27,69% | (82.736) | -27,82% | (343.967) |
| 110,00% | 235 | 243 | -27,87% | (82.975) | -27,99% | (344.206) |
| 120,00% | 258 | 267 | -28,05% | (83.214) | -28,16% | (344.445) |
| 130,00% | 282 | 291 | -28,23% | (83.453) | -28,33% | (344.684) |
| 140,00% | 305 | 316 | -28,41% | (83.692) | -28,50% | (344.923) |
| 150,00% | 329 | 340 | -28,58% | (83.931) | -28,68% | (345.162) |

Źródło: Opracowania własne

Zastosowane oznaczenia

Wyn. 2015	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników w roku 2015.

Wyn. 2016	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników w roku 2016.

Tabela 110 Wpływ zmiany kosztów usług obcych na rentowność projektu

| Zmiana | FRR/K | FNPV/K | FRR/C | FNPV/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [%] | [tys.zł] |
| 80,00% | -24,89% | (81.677) | -25,16% | (352.392) |
| 90,00% | -26,40% | (84.326) | -26,57% | (355.042) |
| 100,00% | -27,87% | (86.976) | -27,99% | (357.692) |
| 110,00% | -29,32% | (89.626) | -29,39% | (360.341) |
| 120,00% | -30,74% | (92.275) | -30,79% | (362.991) |
| 130,00% | -32,13% | (94.925) | -32,16% | (365.641) |

Źródło: Opracowania własne

## Analiza wrażliwości dla wskaźników społeczno-ekonomicznych

W analizie wrażliwości wskaźników społeczno-ekonomicznych rozpatrzono wpływ następujących podstawowych zmiennych:

Wysokość nakładów inwestycyjnych,

Oszczędności na kosztach przewozów towarów,

Podatkowe wpływy budżetowe,

Dochody netto osób fizycznych,

Wpłaty na fundusze emerytalne i ubezpieczeń społecznych.

Obliczenia przeprowadzono metodą tabelaryczną analogicznie, jak przy ocenie wskaźników finansowych.

Wyniki obliczeń zaprezentowano w poniższych tabelach:

Tabela 111 Wpływ zmiany wysokości nakładów inwestycyjnych na wskaźniki ekonomiczne

| Zmiana NI | ERR | ENPV | B/C | Nakł. Inwest. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [bezw.] | [tys.zł] |
| 90,00% | 11,97% | 156.058 | 1,49 | 442.051 |
| 95,00% | 11,53% | 143.222 | 1,43 | 466.610 |
| 100,00% | 11,12% | 130.385 | 1,37 | 491.168 |
| 105,00% | 10,73% | 117.549 | 1,32 | 515.726 |
| 110,00% | 10,37% | 104.713 | 1,28 | 540.285 |
| 115,00% | 10,02% | 91.876 | 1,23 | 564.843 |
| 120,00% | 9,70% | 79.040 | 1,19 | 589.402 |
| 125,00% | 9,39% | 66.204 | 1,16 | 613.960 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 112 Wpływ zmiany oszczędności na przewozach na wskaźniki ekonomiczne

| Zmiana. | ERR | ENPV | B/C | Oszcz. 2015 | Oszcz. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [bezw.] | [zł] | [tys.zł] |
| 90,00% | 11,59% | 169.675 | 1,49 | 4.223 | 16.891 |
| 95,00% | 11,77% | 179.795 | 1,52 | 4.457 | 17.830 |
| 100,00% | 11,94% | 189.914 | 1,55 | 4.692 | 18.768 |
| 105,00% | 12,12% | 200.033 | 1,57 | 4.927 | 19.706 |
| 110,00% | 12,28% | 210.152 | 1,60 | 5.161 | 20.645 |
| 115,00% | 12,45% | 220.271 | 1,63 | 5.396 | 21.583 |
| 120,00% | 12,61% | 230.390 | 1,66 | 5.630 | 22.522 |
| 125,00% | 12,77% | 240.509 | 1,69 | 5.865 | 23.460 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 113 Wpływ zmiany podatkowych dochodów budżetowych na wskaźniki ekonomiczne

| Zmiana | ERR | ENPV | B/C | Wpływy 2015 | Wpływy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [bezw.] | [tys.zł] | [tys.zł] |
| 90,00% | 11,84% | 183.926 | 1,53 | 796 | 3.438 |
| 95,00% | 11,89% | 186.920 | 1,54 | 840 | 3.629 |
| 100,00% | 11,94% | 189.914 | 1,55 | 884 | 3.820 |
| 105,00% | 12,00% | 192.907 | 1,55 | 928 | 4.011 |
| 110,00% | 12,05% | 195.901 | 1,56 | 972 | 4.202 |
| 115,00% | 12,10% | 198.895 | 1,57 | 1.016 | 4.393 |
| 120,00% | 12,15% | 201.889 | 1,58 | 1.061 | 4.584 |
| 125,00% | 12,20% | 204.883 | 1,59 | 1.105 | 4.775 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 114 Wpływ zmiany dochodów netto osób fizycznych na wskaźniki ekonomiczne

| Zmiana. | ERR | ENPV | B/C | Dochody 2015 | Dochody 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [bezw.] | [tys.zł] | [tys.zł] |
| 90,00% | 11,77% | 179.901 | 1,13 | 1.653 | 6.341 |
| 95,00% | 11,86% | 184.908 | 1,15 | 1.745 | 6.693 |
| 100,00% | 11,94% | 189.914 | 1,17 | 1.837 | 7.046 |
| 105,00% | 12,03% | 194.920 | 1,19 | 1.929 | 7.398 |
| 110,00% | 12,12% | 199.926 | 1,20 | 2.021 | 7.750 |
| 115,00% | 12,20% | 204.932 | 1,22 | 2.113 | 8.103 |
| 120,00% | 12,29% | 209.938 | 1,24 | 2.205 | 8.455 |
| 125,00% | 12,37% | 214.944 | 1,26 | 2.296 | 8.807 |

Źródło: Opracowania własne

Tabela 115 Wpływ wpłat na fundusze emerytalne i ubezpieczeń społecznych na wskaźniki ekonomiczne

| Zmiana. | ERR | ENPV | B/C | Wpływy 2015 | Wpływy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [tys.zł] | [bezw.] | [tys.zł] | [tys.zł] |
| 90,00% | 11,85% | 184.644 | 1,13 | 870 | 3.337 |
| 95,00% | 11,90% | 187.279 | 1,15 | 919 | 3.523 |
| 100,00% | 11,94% | 189.914 | 1,17 | 967 | 3.708 |
| 105,00% | 11,99% | 192.548 | 1,19 | 1.015 | 3.894 |
| 110,00% | 12,04% | 195.183 | 1,20 | 1.064 | 4.079 |
| 115,00% | 12,08% | 197.818 | 1,22 | 1.112 | 4.265 |
| 120,00% | 12,13% | 200.453 | 1,24 | 1.160 | 4.450 |
| 125,00% | 12,17% | 203.088 | 1,26 | 1.209 | 4.635 |

Źródło: Opracowania własne

## Ocena ryzyka realizacji projektu

W analizie ryzyka oceniono wpływ na projekt zmiennych mających wpływ na wyniki finansowe takich jak:

Wysokość nakładów inwestycyjnych,

Zmniejszenie udziału dotacji w finansowaniu projektu,

Wysokość zaplanowanych kosztów operacyjnych.

Ryzyko niedoszacowania nakładów inwestycyjnych na projekt

Najważniejszym elementem ryzyka związanym z realizacją projektu jest możliwość niedoszacowania kosztów inwestycji. Wynika to z braku stabilizacji rynku usług budowlanych, gwałtownego wzrostu kosztów materiałów, urządzeń oraz kosztów pracy w firmach budowlanych. Dodatkowym utrudnieniem jest długi, siedmioletni okres realizacji inwestycji. Obecnie rynek usług budowlanych jest na tyle niestabilny, że prawdopodobieństwo przekroczenia zaplanowanych dla projektu kosztów należy ocenić jako wysokie (50%) i to pomimo uwzględnienia rezerw na roboty i dostawy inwestycyjne. Ostateczną odpowiedź na pytanie czy prognozowane w Studium wydatki inwestycyjne są ustalone na właściwym poziomie dadzą dopiero przetargi na realizację kontraktów.

Brak dotacji

Dużą dozą niepewności w realizacji projektu obarczona jest możliwość nieotrzymania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zaplanowanym poziomie. Realizacja projektu musiałaby zostać w takim przypadku rozłożona na kilka następnych lat. Spadek udziału dotacji o kilka punktów procentowych zdecydowanie pogorszy jego rentowność i warunki realizacji. Dużym utrudnieniem dla Urzędu Morskiego będzie konieczność uzyskania dodatkowych środków z budżetu państwa.

Ryzyko przekroczenia kosztów operacyjnych

Ryzyko przekroczenia kosztów operacyjnych można określić jako średnie i można je ocenić na 25%. Spowodowane jest ono przede wszystkim wzrostem: wynagrodzeń, kosztów energii i paliw oraz usług obcych. Nie stanowi to jednak dużego zagrożenia dla projektu, ponieważ wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych stanowią niewielki procent ogólnych wydatków Urzędu Morskiego.

# Literatura

A. Prospekty firm zagranicznych i krajowych

[1] BETAFENCE. Kosze gabionowe, przegląd produktów, 2006.

[2] DROTEST. Nowoczesne technologie w inżynierii lądowej, 2007.

[3] MACCAFERRI. Officine Maccaferri S.P.A. Bologna, Italy.

[4] TENSAR. Netlon Limited, Blackbaru, England.

[5] TENSAR INTERNATIONAL. Geosyntetyki Tensar w Inżynierii Lądowej i Wodnej, Dystrybutor Drotest, Gdańsk 2001.

[6] TENSAR INTERNATIONAL. Konstrukcje systemowe. Przyczółki mostowe, ściany oporowe, strome skarpy, Dystrybutor Drotest, Gdańsk 2007.

[7] T-Wall. System ścian oporowych. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1997.

B. Strony internetowe

[1] http://www.gdansk.lasy. Park krajobrazowy Mierzeja Wiślana.

[2] http://www.parkmierzeja. Informacja o parku.

[3] http://www.parkmierzeja. Ochrona przyrody.

[4] http://zulawywis//mierzeja. Mierzeja Wiślana. Przyroda.

[5] http://www.mt.gov.pl Raport Stan i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce

C. Opracowania wewnętrzne i badania placówek naukowo-badawczych

[1]	Burchacz M. i inni „Rekomendacje wynikające z oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; wpływ na system ekologiczny w obrębie miasta”. Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku nr 6297, Gdańsk październik 2006 (maszynopis - 28 stron dostarczony przez Urząd Morski w Gdyni).

[2]	Cylkowska H. i inni. „Znaczenie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i portu Elbląg oraz regionu Zalewu Wiślanego”. Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku nr 6305, Gdańsk listopad 2006 (maszynopis - 49 stron dostarczony przez Urząd Morski w Gdyni).

[3]	Ebelt M. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”. Opracowanie Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk październik 2006 r. (maszynopis - 44 strony dostarczony przez Urząd Morski w Gdyni).

[4]	Jankowski A. i inni: „Cyfrowy model terenu Mierzei Wiślanej wraz z oprogramowaniem”. Geosyntex Sp. z o.o. Gdynia, listopad 2007. Maszynopis – 18 stron + 2 rysunki złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[5]	Jednorał T. i inni: „Analiza czterech lokalizacji kanału żeglugowego. Wpływ falowania i prądów dennych na brzegi Mierzei Wiślanej, inwentaryzacja i wycena przyrody, wpływ kanału na obszary chronione NATURA 2000 i na zagrożenia powodziowe, wpływ zalodzenia na utrzymanie kanału i torów wodnych, stan prawny terenów lokalizacji kanału, koszt całorocznego utrzymania kanału żeglugowego”. Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk, listopad 2007 r. Maszynopis - 76 stron złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[6]	Mioduszewski K. i inni: „Koncepcja techniczna i kosztowa kanału żeglugowego wraz z niezbędnymi budowlami hydrotechnicznymi”. Geosyntex Sp. z o.o. Gdynia, listopad 2007. Maszynopis – 9 stron + 8 rysunków - złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[7]	Talaga A. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie”. Sztutowo 2005 r.

[8]	Zadroga B. i inni: „Koncepcja połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonie kanału żeglugowego. Część 1. Układ istniejących połączeń komunikacyjnych dróg wodnych i samochodowych w rejonie Delty Wisły, Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego z uwzględnieniem rozwoju śródlądowych dróg wodnych E70”. Geosyntex Sp. z o.o. Gdynia, wrzesień 2007. Maszynopis – 42 strony złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[9]	Zadroga B. i inni: „Analiza czterech lokalizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych lokalizacji kanału żeglugowego i analiza warunków geotechnicznych”. Geosyntex Sp. z o.o. Gdynia, październik 2007. Maszynopis – 49 stron złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[10]	Zadroga B. i inni: „Koncepcja techniczna proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych i rekultywacji otoczenia kanału żeglugowego oraz torów podejściowych i ich wpływ na obszary chronione NATURA 2000”. Geosyntex Sp. z o.o. Gdynia, październik 2007. Maszynopis – 70 stron złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[11]	Żółtowski K. i inni: „Koncepcje połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonie kanału żeglugowego. Część 2. Opis i analiza projektowanych połączeń drogowych i rozwiązań w okresie przejściowym”. Geosyntex Sp. z o.o. Gdynia, listopad 2007. Maszynopis – 19 stron + 20 rysunków złożony w 5 egzemplarzach w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[12]	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Morski w Gdyni „Wyniki badań zjawisk hydrodynamicznych między Morzem Bałtyckim i Zalewem Wiślanym”.

D. Publikacje

[1]	Czaja E. „Droga wodna Gdańsk – Zalew Wiślany. Przeszłość, stan obecny, perspektywy”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/1999.

[2]	Dembicki E. i inni: „Kanał Żeglugowy w polskiej części Mierzei Wiślanej”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2006.

[3]	Dubrawski R., Zachowicz J.: „Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej – pozytywy i negatywy dla środowiska zalewu”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/1997.

[4]	Dubrawski R. i inni: „Stan morskiej strefy brzegowej na podstawie wybranych wyników monitoringu brzegów morskich z lat 2004-2006”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1/2008.

[5]	Dziadziuszko Z., Jednorał T.: „Zagrożenia powodziowe prawobrzeżnych Żuław Wiślanych”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/1995.

[6]	Dziadziuszko Z., Jednorał T.: „Problemy zmniejszenia zagrożeń powodziowych w delcie Wisły”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/1997.

[7]	Gajewski J. i inni: „Symulacja morskich procesów litodynamicznych wzdłuż Mierzei Wiślanej”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/1995.

[8]	Hueckel S.: „Budowle Morskie. Tom II. Falochrony. Nabrzeża i pomosty”. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1974.

[9]	Jednorał T.: „Metody prognozowania statystycznego w badaniach środowiska morskiego”. Monografia. Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Gdynia, 2005.

[10]	Jednorał T.: „Koncepcja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”. Oficyna Wydawnicza OKO, Elbląg 2006.

[11]	Jednorał T., Wrycza T.: „Turystyka oraz żegluga turystyczno-pasażerska w delcie Wisły”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2000.

[12]	Mazurkiewicz B.: „Porty jachtowe – mariny. Projektowanie”. Wydawnictwo Fundacja Promocji i Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2004.

[13]	Mikulski Z.: „Polskie drogi wodne wobec wymogów europejskich”. Gospodarka Wodna nr 6/2000.

[14]	Mioduszewski W., Pasternak A.: „System zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nizinno-depresyjnych Żuław Wielkich i Elbląskich”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/1995.

[15]	Przewodnik turystyki wodnej PĘTLA ŻUŁAW. Wydawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2007.

[16]	Sztobryn M.: „Zlodzenie Zalewu Wiślanego”. Referat z Konferencji Naukowej Zrównoważony Rozwój Zalewu Wiślanego. Instytut Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdynia 2006.

[17]	Walczykiewicz T.: „Program rewitalizacji żeglugi śródlądowej NAIADES w kontekście wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Gospodarka Wodna nr 1/2007.

[18]	Zadroga B. i inni: „Warunki geotechniczno-geologiczne w portach i na torach wodnych Zalewu Wiślanego”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/1995.

[19]	Zadroga B. i inni: „Geotechniczne aspekty budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/1997.

[20]	Zadroga B., Schefke R., Sójka M. „Pierwsze zastosowania nowego systemu ścian oporowych T-Wall w Polsce”. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1/1999.

[21]	Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. „Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.

E. Literatura do rozdz. 5 (Opis stanu istniejącego) i 6 (Analiza popytu)

[1] Bank Danych Regionalnych GUS (www.stat.gov.pl)

[2] Fierla I., Geografia przemysłu Polski. Warszawa PWE, 1973.

[3] http://port.elblag.pl

[4] Informacje dotyczące perspektyw rozwoju portu Elbląg w kontekście budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, Zarząd Portu Morskiego Elbląg, 19.10. 2007.

[5] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, J. Szrajber, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2007.

[6] Jednorał T., Koncepcja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W: Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną i walory turystyczno-gospodarcze regionów wokół Zalewu Wiślanego (red. J. Wcisła). Polska Oficyna Wydawnicza „Oko”, Elbląg.

[7] Komunikaty i obwieszczenia, Główny Urząd Statystyczny,www.stat.gov.pl.

[8] Koncepcja zagospodarowania przestrzennego portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu, t. II, Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji ECOBALTIC, kier. zespołu prof. dr hab. S. Szwankowski, współautor prof. dr hab. K. Luks

[9] Koźlak A., Analiza porównawcza kosztów transportu różnymi gałęziami w wybranych relacjach, 2007. W: Studium wykonalności inwestycji budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Analizy i prognozy. Konsorcjum na realizację usługi „Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez  Mierzeję Wiślaną”. Gdańsk, 2007 (maszynopis).

[10] Kuropatwiński P., Analiza ekonomiczna wpływu budowy kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną na ruch rekreacyjnych jednostek pływających na Zalewie Wiślanym, 2007. W: Studium wykonalności inwestycji budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Analizy i prognozy. Konsorcjum na realizację usługi „Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”. Gdańsk, 2007 (maszynopis).

[11] Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Elbląga, http://www.umelblag.pl/mpzp/index.html.

[12] Raport badania opinii turystów przyjeżdżających do Gdańska w sezonie letnim 2007 wrzesień 2007 Instytut Eurotest

[13] Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2005.

[14] Strategia rozwoju obszarów gmin nadzalewowych do rokuv2020, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, 2007 r.

[15] Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2007 r.)

[16] Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13. 11. 2003 r. Dz. U. 203 poz. 1966, zmiany: Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104, Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635.

[17] Wasil R., Ruch pasażerski w przewozach statkami „białej floty”. W: Studium wykonalności inwestycji budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Analizy i prognozy. Konsorcjum na realizację usługi „Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”. Gdańsk, 2007 (maszynopis).

[18] Województwo warmińsko-mazurskie – plan zagospodarowania przestrzennego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

[19] www.wassersportanlagen.de

[20] Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeżnego nad Zalewem Wiślanym. Synteza. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu

F. Literatura do części finansowej i ekonomicznej

[F1]	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 ÷ 2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód – zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego we wrześniu 2007 r.

[F2]	Prognoza makroekonomiczna na lata 2005 ÷ 2020 zamieszczona na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl.

[F3]	Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

[F4]	Niebieska Księga – Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Podręcznik dla beneficjentów – Opracowanie przygotowane przez konsorcjum Scott Wilson, Arup, PM Group, Ernst & Young.

G. Literatura do części środowiskowej

[G1] Prognoza Oddziaływania na Środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dokument końcowy po konsultacjach społecznych Praca zbiorowa, PROEKO sp. z o.o. Warszawa lipiec 2007 r.

[G2] M. Przewoźniak 1991, „Krajobrazowy system interakcyjnej strefy nadmorskiej w Polsce” wyd. UG Gdańsk.

[G3} J. Szyszko „Natura 2000 a gospodarowanie obszarami przyrodniczymi Bałtyku”

[G4} H. Piękoś-Mirkowa, Z. Mirek, D. Westlake „Atlas roślin chronionych” Warszawa 2003

[G5] Bird Life International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimatesand trends. Bird Life International, Cambridge (Bird Life Conservation Series No. 10).

[G6] European Commission DG XI.D.2 1994-1995. Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Standard Data Form, Eur 15 version.

[G7} Gerstmann E. (red.). 2001. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. T. 7. i Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. U. Woj. Gdańsk/MARPRESS.

[G8] Goc M., Iliszko L. (red.). 1998. Plan ochrony rezerwatu Zatoka Elbląska. U. Woj. Elbląg (mat.

niepubl.).

[G9] Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B.

2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk.

[G10] Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk.

[G11] Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc.

[G12] Gromadzki M., Sidło P.O. 2000. Ostoje ptaków na polskim wybrzeżu. OTOP, Gdańsk.

[G13] Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (Bird Life Conservation Series No. 8).

[G14] Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL,

[G15] WIOŚ w Gdańsku Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego rok 1998-2006, Biblioteka Monitoringu Środowiska Gdańsk

[G16] D. Singer „Atlas ptaków Europy’ Delta W-Z Oficyna Wyd. 2005

[G17] M. Karetta „Atlas ptaków” 2008

[G18] E. Gerstmann “Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana ”Wyd. Gdańskie 2001

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręczniki metodyczne:

[G19] Praca pod red. J. Herbicha „Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Tom 1. 2004.

[G20] Praca pod red. M. Gromadzkiego „ Ptaki” Tom 7 cz.1 i II,2004

[G21] Praca pod red. Z. Witkowskiego „Gatunki zwierząt” Tom 6, 2004

[G22] Praca pod red. B. Sudnik-Wójcikowskiej i H. Werblan-Jakubiec „Gatunki roślin” Tom 9, 2004

[G23] Praca pod red. J. Herbicha „Lasy i bory” Tom 5, 2004